МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.02.2013                                                                                                        № 37

г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений

в постановление администрации

Ханты-Мансийского района

от 14 октября 2010 года № 160

1. Внести в  приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года № 160 «О долгосрочной целевой программе «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2011 – 2013 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

«

| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы на 2011 – 13 годы за счет средств бюджета района: 2011 год – 12 729 тыс. рублей – план; 9890,4 тыс. рублей – фактически; 2012 год – 18581,1 тыс. рублей – план; 16075,3 тыс. рублей – фактически; 2013 год – 14827,1 тыс. рублей |
| --- | --- |

».

1.1.2. Строку «Разработчики  Программы, Исполнители Программы» изложить в новой редакции:

«

| Разработчики Программы Исполнители Программы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта»; комитет по здравоохранению; комитет по образованию; комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту; муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты»; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ Ханты-Мансийского района «УКС и Р»); комитет по здравоохранению; комитет по образованию; комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту |
| --- | --- |

».

1.2. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района.

Глава администрации

Ханты-Мансийского района                                                                 В.Г.Усманов

Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 18.02.2013  № 37

«Приложение 2 к  Программе

Основные программные мероприятия

| № п/п | Мероприятия Программы | Муниципальный заказчик |  |  |  | Источ-ники финан-сирова-ния |  |  |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  |  |  |  | 2013 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт | план |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |
| Цель: Сокращение количества пожаров, материальных потерь и гибели людей на пожарах, создание условий для организации тушения пожаров в населенных пунктах Ханты-Мансийского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района |  |  |  | 611,3 | 645 |  | 611,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 1.2. | Устройство защитных противопожарных полос в п. Горноправдинске | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района |  |  |  | 455 | 355 |  | 299,5 | 155,5 |  |  |  | 155,5 |  |  |  |  | сельское поселение Горноправдинск |
| 1.3. | Устройство защитной противопожарной полосы в с. Цингалы | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района |  |  |  | 194 |  |  |  | 194 |  |  |  | 194 |  |  |  |  | сельское поселение Цингалы |
| 1.4. | Приобретение и доставка в населенные пункты района машин и орудий для создания минерализованных полос и ухода за ними | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района |  |  |  | 449 |  |  |  | 449 |  |  | 449 |  |  |  |  |  | администрация Ханты-Мансийского района |
| 1.5. | Комплектация оборудованием пожарного поста в д. Согом | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района |  |  |  | 97,5 | 100 |  | 97,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация Ханты-Мансийского района |
| 1.6. | Создание вещевого и продовольственного резерва | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района |  |  |  | 70,9 |  |  |  | 55,9 |  |  | 55,9 |  |  |  |  |  | администрация Ханты-Мансийского района |
| 1.7. | Устройство защитной противопожарной полосы в п. Красноленинский | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района |  |  |  | 136 |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  | 136 |  |  | сельское поселение Красноленинский |
| 1.8. | Устройство защитной противопожарной полосы в д. Ягурьях | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района |  |  |  | 86 |  |  |  | 86 |  |  | 86 |  |  |  |  |  | сельское поселение Луговской |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2084,7 | 1 100 |  | 1008,3 | 1076,4 |  |  | 940,4 |  |  | 136 |  |  |  |
| Задача 2: Предупреждение возникновения пожаров и обеспечение защиты от пожаров объектов культуры, здравоохранения, образования, муниципального жилья и иных зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Устройство автоматической пожарной сигнализации в МАУ «Организационно-методический центр» | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района |  |  |  | 31 | 31 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту |
| 2.1.2. | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации «Организационно-методический центр» | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района |  |  |  | 299 | 79 | 79 |  | 110 | 110 |  |  |  |  | 110 |  |  | комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | 110 | 110 |  | 110 | 110 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |
| 2.2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации |  | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района |  |  | 7 277,4 | 2 520 | 2520 |  | 2137,4 |  |  |  |  | 2137,4 |  | 2 620 |  | комитет по здравоохранению |
| 2.2.2. | Устройство в больнице п. Сибирский автоматического отключения вентиляции при срабатывании пожарной сигнализации |  | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района |  |  | 99,5 | 100 | 99,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комитет по здравоохранению |
| 2.2.3. | Проведение огнезащитной обработки чердачных перекрытий |  | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района |  |  | 387,6 |  |  |  | 387,6 |  |  |  |  | 387,6 |  |  |  | комитет по здравоохранению |
| 2.2.4. | Наладка системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре |  | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района |  |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 95 |  |  |  | комитет по здравоохранению |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 859,5 | 2 620 | 2619,5 |  | 2 620 |  |  |  |  | 2620 |  | 2 620 |  |  |
| 2.3. Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации |  |  | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района |  | 13 600 | 4 700 |  | 4700 | 4 200 |  |  |  |  | 4158 |  | 4 700 |  | комитет по образованию |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 558 | 4 700 |  | 4700 | 4 200 |  |  |  |  | 4158 |  | 4 700 |  |  |
| 2.4. Жилищно-коммунальный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Приобретение и установка пожарной сигнализации и системы пожаротушения на объектах ЖКХ: 1) котельная в с. Троица; 2) котельная в п. Красноленинский; 3) котельная в п. Кирпичный; 4) котельная в п. Пырьях; 5) котельная в с. Нялинское |  |  |  | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района | 995,4 | 1 000 |  | 995,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.4.2. | Проведение замеров сопротивления изоляции силового и осветительного оборудования. Проверка контуров заземления |  |  |  | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района | 279,6 | 281 |  | 279,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.4.3. | Ремонт пожарных гидрантов в с. Селиярово |  |  |  | администрация Ханты- Мансийского района |  |  |  | бюджет района | 497,5 | 18 |  |  | 497,5 |  |  |  |  | 497,5 |  |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.4.4. | Ремонт водяной скважины на территории пожарного поста в с. Батово в целях создания запаса воды для тушения пожаров |  |  |  | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района | 180 | 180 |  |  | 180 |  |  |  |  | 180 |  |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1952,5 | 1 479 |  | 1275 | 677,5 |  |  |  |  | 677,5 |  | 0 |  |  |
| 2.5. Строительство пожарных водоемов для учреждений социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Строительно-монтажные работы в с. Зенково – 2 шт. по 30 куб. м |  |  |  | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района | 1723,6 | 1725 |  | 73,2 | 1650,4 |  |  |  |  | 1650,4 |  |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.5.2. | Изготовление проектной документации на строительство пожарных водоемов в сельских населенных пунктах Зенково и Пырьях |  |  |  | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района | 104,4 | 104,4 |  | 104,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.5.3. | Строительно-монтажные работы в п. Пырьях – 1 шт. 30 куб. м |  |  |  | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района | 825,2 | 890,7 |  |  | 825,2 |  |  |  |  | 825,2 |  |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.5.4. | Строительно-монтажные работы в п. Кирпичный – 2 шт. по 30 куб. м |  |  |  | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района | 1762 |  |  |  | 1762 |  |  |  |  | 1762 |  |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.5.5. | Строительно-монтажные работы в с. Елизарово – 2 шт. по 30 куб. м |  |  |  | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района | 1762 |  |  |  | 1762 |  |  |  |  | 1762 |  |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.5.6. | Строительно-монтажные работы в с. Троица – 2 шт. по 30 куб. м |  |  |  | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района | 1775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1775 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, МКУ Ханты-Мансийского района «УКС и Р» |  |
| 2.5.7. | Строительно-монтажные работы в д. Белогорье – 2 шт. по 30 куб. м |  |  |  | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района | 1775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1775 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, МКУ Ханты-Мансийского района «УКС и Р» |
| 2.5.8. | Строительно-монтажные работы в п. Выкатной – 2 шт. по 30 куб. м |  |  |  | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района | 1766, 13 |  |  |  | 1775 |  |  |  |  |  |  | 1766, 13 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, МКУ Ханты-Мансийского района «УКС и Р» |
| 2.5.9. | Строительно-монтажные работы в д. Шапша – 2 шт. по 30 куб. м |  |  |  | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района | 1775 |  |  |  | 1775 |  |  |  |  | 1224 |  |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.5.10. | Привязка типового проекта пожарного водоема на 30 куб. м в населенных пунктах Кирпичный, Елизарово (ПСД) |  |  |  | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района | 93,6 |  |  |  | 93,6 |  |  |  |  | 93,6 |  |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.5.11. | Выполнение кадастровых работ в населенных пунктах Кирпичный, Елизарово |  |  |  | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района | 68,4 |  |  |  | 68,4 |  |  |  |  | 68,2 |  |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.5.12. | Привязка типового проекта пожарного водоема на 30 куб. м в населенных пунктах Выкатной, Шапша (ПСД) |  |  |  | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района | 92 |  |  |  | 92 |  |  |  |  | 92 |  |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.5.13. | Выполнение кадастровых работ в населенном пункте Ярки |  |  |  | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, МКУ Ханты-Мансийского района «УКС и Р» |
| 2.5.14. | Привязка типового проекта пожарного водоема на 30 куб. м в населенном пункте Ярки (ПСД) |  |  |  | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, МКУ Ханты-Мансийского района «УКС и Р» |
| 2.5.15. | Выполнение кадастровых работ в населенных пунктах Троица, Белогорье |  |  |  | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, МКУ Ханты-Мансийского района «УКС и Р» |
| 2.5.16. | Привязка типового проекта пожарного водоема на 30 куб. м в населенных пунктах Троица, Белогорье |  |  |  | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района | 93,6 |  |  |  | 93,6 |  |  |  |  | 92 |  |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.5.17. | Строительно-монтажные работы в д. Ярки – 2 шт. по 30 куб. м |  |  |  | администрация Ханты-Мансийского района |  |  |  | бюджет района | 1775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1775 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, МКУ Ханты-Мансийского района «УКС и Р» |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 15008,13 | 2 720,1 |  | 177,6 | 9897,2 |  |  |  |  | 7569,4 |  | 7261, 13 |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38708,13 | 11 629 |  | 8882,1 | 17504,7 |  |  |  |  | 15134,9 |  | 14691, 13 |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 40792,83 | 12 729 |  | 9890,4 | 18581,1 |  |  |  |  | 16075,3 |  | 14827, 13 |  |  |

».