Ё

Пояснительная записка

к проекту постановления администрации Ханты-Мансийского района

«О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 247 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

Проект постановления администрации Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 247 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» (далее – Программа) разработан в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

В соответствии с проектом решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2016 №42 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» внесены изменения по объемам финансирования Программы на 2017 - 2018 годы.

В 2017 году неоднократно размещался муниципальный заказ на выполнение работ по внесению изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района (Определение границ зон затопления и подтопления). По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка. Конкурс признан несостоявшимся в соответствии с частью 13 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ.

С учетом процедур повторного размещения, сроков разработки и согласования документации, исполнение данного мероприятия в 2017 году не возможно.

На основании вышеизложенного финансовые средства в 2017 году в размере 8 000,0 тыс. рублей, из них 7 120,0 тыс. рублей из бюджета автономного округа, 880,0 тыс. рублей из бюджета района с мероприятия «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района» Программы перераспределяются на мероприятие «Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы».

Для организации процедуры размещения муниципального заказа в 2017 году с учетом исполнения контракта в 2018 году финансовые средства 2018 года в размере 8 000,0 тыс. рублей, из них 7 120,0 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 880,0 тыс. рублей – из бюджета района перераспределяются с мероприятия «Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» на мероприятие «Внесение изменений в  генеральные планы и правила землепользования  и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района (Определение границ зон затопления и подтопления)» Программы.

Данные изменения не повлекут изменения целевых показателей Программы.

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района» проект муниципальной программы размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Общественное обсуждение».

На основании вышеизложенного прошу согласовать проект Программы.

Заместитель главы района,

директор департамента

строительства, архитектуры  и ЖКХ                                       П.Л. Гуменный

Исполнитель:

специалист-эксперт отдела планирования

строительной и градостроительной деятельности

Набока Вера Сергеевна,

тел. 92-82-97

Согласовано:

Начальник управления ценообразования

и планирования

Алиханов Усман Ханбабаевич _________________

# Text boxes

АДМИНИСТРАЦИЯ

ХАНТЫ–МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

628002, г. Ханты-Мансийск

ул. Гагарина 142

Телефоны: 33-46-93,. т/ф 33-24-00

E-mail: dsajkh@hmrn.ru