

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 23.07.2021 № 828-р

*г. Ханты-Мансийск*

О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 21.01.2021 № 53-р
«Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2021 год»

На основании решения Думы Ханты-Мансийского района
от 25.06.2021 № 749 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 25.12.2020 № 679 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов», распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от 29.05.2020 № 504-р «Об утверждении порядка формирования плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе»:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 21.01.2021 № 53-р «Об утверждении плана создания
объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе
на 2021 год» изменения, изложив приложение в следующей редакции:

«Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 21.01.2021 № 53-р

План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Наименование мероприятия в муниципальной программе | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования в текущем финансовом году, тыс. рублей | Срок реализации проекта | Текущее состояние проекта | Вид работ (строительство/реконструкция/планирование) | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты |
| сокращенное наименование проекта | полное наименование проекта | всего | в том числе |
| из бюджета автономного округа | из бюджета района | в том числе |
| в соответствии с АИП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | в соответствии с соглашениями о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами | прочие источники | год начала | год окончания | стадия проекта (проектирование/ строительство) | описание |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Пожарный водоем в с. Кышик | строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского района  | муниципальная программа «Безопасность жизнедеятель-ности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы» | безопасность жизнеде-ятельности | ПИР-150,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 150,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  | 2020 | 2021 | строитель-ство | не потребляет | строитель-ство | Ханты-Мансийский район, с. Кышик | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строитель-ства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.45190631 68.9488284761.44878957 68.93301211 |
| 2. | Пожарный водоем в с. Нялинское | строительство пожарного водоема в с. Нялинское Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема в с. Нялинское Ханты-Мансийского района  | ПИР-150,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 150,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  | 2020 | 2021 | строитель-ство | не потребляет | строитель-ство | Ханты-Мансийский район, с. Нялинское | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строитель-ства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.28726161 69.5377566861.30391674      69.58045369 |
| 3. | Пожар-ный водоем в с. Троица | строитель-ство пожарного водоема в с. Троица Ханты-Мансийско-го района | строитель-ство пожарного водоема в с. Троица Ханты-Мансийско-го района (ПИР, СМР) | ПИР – 150,0 тыс. рублей, полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 150,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  |  |  | проектиро-вание | не потребляет | проектиро-вание | Ханты-Мансийский район, с. Троица | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строитель-ства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | координаты будут определены после проведения ПИР |
| 4. | Пожар-ный водоем в с. Елиза-рово | строитель-ство пожарного водоема в с. Елизарово Ханты-Мансийско-го района | строитель-ство пожарного водоема в с. Елизарово Ханты-Мансийско-го района (ПИР, СМР) |  |  |  | 4 500,0 | 0,0 | 4 500,0 |  |  |  |  |  | строитель-ство | не потребляет | строитель-ство | Ханты-Мансийский район, с. Елизарово | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строитель-ства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  |
| 5. | Пожар-ный водоем в п. Кирпи-чный | строитель-ство пожарного водоема в п. Кирпичный Ханты-Мансийско-го района | строитель-ство пожарного водоема в п. Кирпичный Ханты-Мансийско-го района (ПИР, СМР) |  |  |  | 7 500,0 | 0,0 | 7 500,0 |  |  |  |  |  | строитель-ство | не потребляет | строитель-ство | Ханты-Мансийский район, п. Кирпичный | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строитель-ства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  |
| 6. | Водозабор-ное сооружения со станцией очистки воды в п. Бобров-ский | строительству водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский | разработка проектно-сметной документации по строительству водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский | муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» | коммуналь-ное хозяйство | ПИР-6 500,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 6 500,0 | 0,0 | 6 500,0 |  |  |  | 2021 | 2021 | проектиро-вание | объем потребля-емых ресурсов будет определен проектом | планирова-ние | Ханты-Мансийский район, п. Бобровский | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строитель-ства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  |
| 7. | КОС в п. Луговской | строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | 65 243,6 тыс. рублей (ПИР – 1 220,5 тыс. руб., СМР- 64 023,1 тыс. руб.) | 59 466,4 | 0,0 | 59 466,4 |  |  |  | 2020 | 2021 | строитель-ство | электропо-требление – 356,2 кВт/сут.,водопотре-бление – 0,53 м3/сут. | строитель-ство | Ханты-Мансийский район, п. Луговской | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строитель-ства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.0723615468.48795763 |
| 8. | Сети водоснаб-женияс. Нялинское | строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный)  | строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный  | ПИР – 2 020,0 тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 |  |  |  | 2020 | 2021 | строитель-ство | не потребляет | строитель-ство | Ханты-Мансийский район, с. Нялинское | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строитель-ства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | координаты будут определены после проведения ПИР |
| 9. | КОС в населенных пунктах Ханты-Мансий-ского района: с. Селиярово | строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово | строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово | 67 270,95 тыс. рубей (ПИР, СМР) в ценах 2 квартала 2019 года | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 |  |  |  | 2021 | 2022 | строитель-ство | электро-потребле-ние – 237.7 кВт/сут.,водопотребление – 0,53 м3/сут. | строитель-ство | Ханты-Мансийский район, с. Селиярово | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строитель-ства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.2939212470.33243963 |
| 10. | Водоснаб-жение микрорай-она индиви-дуальной застройки «Кайгарка» п. Горно-правдинск» | Водоснабжение микрорайона индивидуаль-ной застройки «Кайгарка» п. Горноправ-динск» | проектно-изыскательские работы по объекту: «Водоснабже-ние микрорайона индивидуаль-ной застройки «Кайгарка» п. Горноправ-динск» | ПИР – 2 020,0 тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 4 166,7 | 0,0 | 4 166,7 |  |  |  | 2021 | 2021 | проектиро-вание | не потребляет | планирова-ние | Ханты-Мансийский район, п. Горноправ-динск | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строитель-ства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.0537379169.92675437 |
| водоснабже-ние микрорай-она индивидуа-льной застройки «Кайгарка» п. Горноправ-динск |  |  | 19 714,8 | 0,0 | 19 714,8 |  | 19 714,8 |  | 2020 | 2021 | проек-тирова-ние |  | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, п. Горноп-равдинск | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |
| 11. | КОС в д. Белого-рье | строитель-ство КОС в д. Белогорье  | строитель-ство КОС в д. Белогорье (ПИР, СМР) |  |  | ПИР – 2 127,1 тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 2 127,1 | 0,0 | 2 127,1 |  |  |  | 2020 | 2022 | проек-тирова-ние | мощно-стьресур-сов будетопреде-ленапроек-том | плани-рование | Ханты-Мансийс-кий район, д. Белого-рье | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | координаты будут определены после проведения ПИР |
| 12. | КОС в д. Согом | строитель-ство КОС в д. Согом | строитель-ство КОС в д. Согом (ПИР, СМР) | ПИР – 2 126,5 тыс. рублей,полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 2 126,5 | 0,0 | 2 126,5 |  |  |  | 2020 | 2022 | проек-тирова-ние | мощно-стьресур-сов будетопреде-ленапроек-том | плани-рование | Ханты-Мансийс-кий район, д. Согом | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | координаты будут определены после проведения ПИР |
| 13. | КОС в с. Батово | строитель-ство КОС в с. Батово  | строитель-ство КОС в с. Батово (ПИР, СМР) | ПИР –2 900,0 тыс. рублей,полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 1 610,1 | 0,0 | 1 610,1 |  |  |  | 2020 | 2022 | проек-тирова-ние | мощно-стьресур-сов будетопреде-ленапроек-том | плани-рование | Ханты-Мансийский район, с. Батово | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | координаты будут определены после проведения ПИР |
| 14. | КОС в п. Сибир-ский | строитель-ство КОС в п. Сибирский  | строитель-ство КОС в п. Сибирский (ПИР, СМР) | ПИР – 4 075,7 тыс. рублей,полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 |  |  |  | 2021 | 2022 | проек-тирова-ние | мощно-стьресур-сов будетопреде-ленапроек-том | плани-рование | Ханты-Мансийс-кий район, п. Сибирс-кий | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | координаты будут определены после проведения ПИР |
| 15. | Сети водос-набже-ния д. Ягурьях | Строитель-ство сетей водоснаб-жения д. Ягурьях  | Строитель-ство сетей водоснаб-жения д. Ягурьях (ПИР, СМР) | ПИР –1 970,7 тыс. рублей,СМР – 11 844,53 тыс. рублей в ценах 2 квартала 2020 | 464,3 | 0,0 | 464,3 |  | 464,3 |  | 2019 | 2021 | проек-тирова-ние | не потреб-ляет | плани-рование | Ханты-Мансийс-кий район, д. Ягурьях | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.2501616667.66540768 |
| 16. | Сети водос-набже-ния по ул. Север-ная, пер. Восточ-ный в д. Шапша | Строитель-ство сетей водоснаб-жения по ул. Северная, пер. Восточный в д. Шапша (ПИР) | Строитель-ство (кольцева-ние) сетей водоснаб-жения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша (ПИР) | ПИР –900,0 тыс. рублей,полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 900,0 | 0,0 | 900,0 |  |  |  | 2020 | 2021 | проек-тирова-ние | не потреб-ляет | плани-рование | Ханты-Мансийс-кий район, д. Шапша | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.0902322069.46980931 |
| 17. | Водоп-ровод с водора-збор-ными колон-ками в п. Сибир-ский | Устройство полиэтиле-нового водопровода с водоразбор-ными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада | Корректи-ровка проектно-сметной документа-ции объекта «Устройство полиэтиле-нового водопровода с водоразбор-ными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» | ПИР –1 100,0 тыс. рублей,полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |  | 1 200,0 |  | 2018 | 2021 | проек-тирова-ние | не потреб-ляет | плани-рование | Ханты-Мансийс-кий район, п. Сибирс-кий | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.5734632669.78448136 |
| 18. | Лока-льные очист-ные соору-жения п. Горно-правди-нск | Реконструк-ция локальных очистных сооружений п. Горноправ-динск Ханты-Мансийско-го района | Реконструк-ция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправ-динск Ханты-Мансийско-го района | 584 017,99 тыс. рублей, общая стоимость 1 и 2 этапа строитель-ства объекта в ценах 3 кв. 2019 года | 236 916,9 | 0,0 | 236 916,9 |  | 236 916,9 |  | 2020 | 2021 | строи-тельс-тво | элект-ропот-ребле-ние – 2 167 536,0 кВт/год,газопо-требле-ние – 119,2 м3/год | строи-тель-ство | Ханты –Мансий-ский район, п. Горноп-равдинск | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.0659267769.92475362 |
| 19. | КОС п. Кирпи-чный | Реконструк-циия КОС п. Кирпичный | Выполнение проектно-изыскатель-ских работ по реконструк-ции КОС п. Кирпичный | ПИР –2 376,5 тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 2 376,5 | 0,0 | 2 376,5 |  |  |  | 2019 | 2021 | проек-тирова-ние | мощно-стьресур-сов будетопреде-ленапроек-том | плани-рование | Ханты-Мансийский район, п. Кирпич-ный | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | координаты будут определены после проведения ПИР |
| 20. | Сети водос-набже-ния с. Нялин-ское | Строитель-ство сетей водоснаб-жения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный)  | Строитель-ство сетей водоснаб-жения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный) (ПИР, СМР) | ПИР –2 159,7 тыс. рублей,СМР – 15 106,72 тыс. руб. в ценах 2 квартала 2020 года | 2 020,0 | 0,0 | 2 020,0 |  |  |  | 2019 | 2021 | проек-тирова-ние | не потреб-ляет | плани-рование | Ханты-Мансийский район, п. Выкатной | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.64802775 69.55776136 |
| 21. | Газоп-ровод к п. Горно-правди-нск. Резерв-ная ветка | Подводящий газопровод к п. Горноправ-динск. Резервная ветка  | Подводящий газопровод к п. Горноправ-динск. Резервная ветка (ПСД, СМР) | 22 871,93 тыс. рублей, в ценах 1 кв. 2019 года | 22 645,2 | 0,0 | 22 645,2 |  | 22 645,2 |  | 2019 | 2021 | проек-тирова-ние | не потреб-ляет | плани-рование | Ханты-Мансийский район, п. Горноп-равдинск | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.0659267769.92475362 |
| 22. | Сети холод-ного водос-набже-ния п. Выкат-ной | Строитель-ство сетей холодного водоснаб-жения п. Выкатной | Строитель-ство сетей холодного водоснаб-жения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный п. Выкатной | ПИР –2 159,7 тыс. рублей,СМР – 15 106,72 тыс. руб. в ценах 2 квартала 2020 года | 16 101,7 | 0,0 | 16 101,7 |  | 16 101,7 |  | 2019 | 2021 | проек-тирова-ние | не потреб-ляет | плани-рование | Ханты-Мансийс-кий район, п. Выкатной | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.64802775 69.55776136 |
| 23. | Сети водос-набже-ния в п. Кедро-вый | Строитель-ство сетей водоснаб-жения в п. Кедровый  | Строитель-ство сетей водоснаб-жения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР) | ПИР –1 490,0 тыс. рублей,полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 1 490,0 | 0,0 | 1 490,0 |  | 1 200,4 |  | 2020 | 2021 | проек-тирова-ние | не потреб-ляет | плани-рование | Ханты-Мансийс-кий район, п. Кедровый | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.4787745568.24173709 |
| 24. | Канали-зацион-но-очист-ные соору-жений в с. Цинга-лы  | Реконструк-ция канализаци-онно-очистных сооружений в с. Цингалы  | Реконструк-ция канализаци-онно-очистных сооружений в с. Цингалы (разработка ПСД) |  | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ханты-Мансийс-кий район, с. Цингалы | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  |
| 25. | Внут-рипосе-лковый газоп-ровод в с. Реполо-во | Строитель-ство внутрипосе-лкового газопровода в с. Реполово | Корректиро-вка проектно-сметной документа-ции по объекту: «Строитель-ство внутрипосе-лкового газопровода в с. Реполово» |  | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ханты-Мансийс-кий район, с. Реполово | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  |
| 26. | Гази-фика-ция с. Тюли  | Газифика-ция с. Тюли Ханты-Мансийско-го района | Корректиро-вка проектно-сметной документа-ции по объекту: «Газифика-ция с. Тюли Ханты-Мансийско-го района» |  | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ханты-Мансийс-кий район, с. Тюли | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  |
| 27. | СДК п. Горно-правдинск | Строительство СДК п. Горноправ-динск | Строительство СДК п. Горноправ-динск | муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» | социальная сфера | ПИР – 5 397,8 тыс. рублей, СМР – 253 305,2 тыс. рублей | 279 111,2 | 243 658,2 | 35 453,0 |  | 21 551,3 |  | 2020 | 2021 | строитель-ство | годовой расход тепла – 257,690 тыс. кВт, электроэ-нергии – 76,639 тыс.кВт/ч, годовой расход воды – 2,933 тыс. куб.м | строитель-ство | Ханты-Мансийский район, п. Горноправ-динск | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строитель-ства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.0600791369.93267276 |
| 28. | Много-функ-циона-льный досуго-вый центр в п. Луговс-ком | Строитель-ство Многофунк-ционального досуговый центра в п. Луговском Ханты-Мансийско-го района» | Разработка проектно-сметной документа-ции по строитель-ству объекта «Многофун-кциональ-ный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, администра-тивные помещения, сельская админист-рация, учреждения для работников территориа-льных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустро-йство) в п. Луговском Ханты-Мансийско-го района» | ПИР – 6 866,70 тыс. рублей,полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 6 150,0 | 0,0 | 6 150,0 |  | 1 840,0 |  | 2020 | 2021 | проек-тирова-ние | мощно-стьресур-сов будетопреде-ленапроек-том | плани-рование | Ханты-Мансийс-кий район, п. Луговской | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.0632001868.50055742 |
| 29. | Культу-рно-спорти-вный комп-лекс в д. Ярки | Культурно-спортивный комплекс в д. Ярки Ханты – Мансийско-го района» | Корректиро-вка проектно-сметной документа-ции по объекту: «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсаль-ный игровой зал) в д. Ярки Ханты – Мансийско-го района» | ПИР – 8 360,7 тыс. рублей, СМР – 296 243,88 тыс. рублей в ценах 1 кв. 2020 года | 4 551,1 | 0,0 | 4 551,1 |  | 4 551,1 |  | 2019 | 2021 | проек-тирова-ние | потреб-ление тепло-вой энергии – 492 кВт, горяче-го водос-набже-ния – 47 кВт, отопле-ния – 121,8 кВт, газа – 108,7 м.куб/час | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, д. Ярки | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.9647779469.50896049 |
| Культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийско-го района | 189 990,9 | 0,0 | 189 990,9 |  | 189 990,9 |  | 2020 | 2021 | строи-тельст-во |  | строи-тельст-во |
| 30. | Автомо-бильная дорога до с. Цингалы | Автомобильная дорога до с. Цингалы | ПИР «Автомобиль-ная дорога до с. Цингалы» | муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» | дорожное хозяйство | ПИР-3 860,4 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 3 860,4 | 0,0 | 3 860,4 |  |  |  | 2021 | 2021 | проектиро-вание |  | планирова-ние | Ханты-Мансийский район, с. Цингалы | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строитель-ства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.1550693869.67941020 |
| 31. | Строитель-ство объездной дороги в п. Горно-правдинск  | Строительство объездной дороги в п. Горноправ-динск  | Строительство объездной дороги в п. Горноправ-динск (ПИР) | ПИР-3 500,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 18 500,0 | 0,0 | 18 500,0 |  | 15 000,0 |  | 2021 | 2021 | проектиро-вание |  | планирова-ние | Ханты-Мансийский район, п. Горноправ-динск | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строитель-ства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.0772882269.94175187 |
| 32. | Строитель-ство дороги к новому кладбищув п. Горно-правдинск  | Строительство дороги к новому кладбищу в п. Горноправ-динск  | Строительство дороги к новому кладбищу в п. Горноправ-динск (ПИР) | ПИР-1 945,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 1 945,4 | 0,0 | 1 945,4 |  |  |  | 2021 | 2021 | проектиро-вание |  | планирова-ние | Ханты-Мансийский район, п. Горноправ-динск | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строитель-ства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  |
| 33. | Подъ-ездная дорога до д. Белого-рье и п. Лугов-ской | Строитель-ство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской | Корректиро-вка проектно-сметной документа-ции объекта «Строитель-ство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской» | ПИР – 4 900,0 тыс. рублей, полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 3 308,5 | 0,0 | 3 308,5 |  |  |  | 2020 | 2021 | проек-тирова-ние | мощно-стьресур-сов будетопреде-ленапроек-том | плани-рование | Ханты-Мансийский район, п. Луговской | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.0144696368.60985864 |
| 34. | Внут-рипосе-лковая дорога в с. Батово  | Реконструк-ция внутрипосе-лковых дорог в с. Батово Ханты-Мансийско-го района | Корректиро-вка проектно-сметной документа-ции объекта: «Реконструкция внутрипосе-лковых дорог в с. Батово Ханты-Мансийско-го района» | ПИР – 5 052,0 тыс. рублей,полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 5 052,0 | 0,0 | 5 052,0 |  | 5 052,0 |  | 2019 | 2021 | проек-тирова-ние | мощно-стьресур-сов будетопреде-ленапроек-том | плани-рование | Ханты-Мансийский район, с. Батово | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.4053243169.83712293 |
| 35. | Верто-летная площа-дка для транс-портно-го судна по типу МИ-8 в п. Сибир-ский | строитель-ство вертолетной площадки для транспорт-ного судна по типуМИ-8 в п. Сибирский | строитель-ство вертолетной площадки для транспорт-ного судна по типу МИ-8 в п. Сибирский |  |  |  | 400,0 | 0,0 | 400,0 |  |  |  | 2021 | 2021 | строи-тельст-во |  - | строи-тельст-во | Ханты-Мансийский район, п. Сибирс-кий | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.5807530569.79777448 |
| 36. | Верто-летная площа-дка для транс-портно-го судна по типу МИ-8 в п. Цинга-лы | строитель-ство вертолетной площадки для транспорт-ного судна по типу МИ-8 в п. Цингалы | строитель-ство вертолетной площадки для транспорт-ного судна по типу МИ-8 в п. Цингалы |  |  |  | 400,0 | 0,0 | 400,0 |  |  |  | 2021 | 2021 | строи-тельст-во |  - | строи-тельст-во | Ханты-Мансийский район, п. Цингалы | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.17323870   69.68572279 |
| 37. | Верто-летная площа-дка для транс-портно-го судна по типу МИ-8 в д. Чемба-кчино | Строитель-ство вертолетной площадки для транспорт-ного судна по типу МИ-8 в д. Чембакчино | Строитель-ство вертолетной площадки для транспорт-ного судна по типу МИ-8 в д. Чембакчино |  |  |  | 400,0 | 0,0 | 400,0 |  |  |  | 2021 | 2021 | строи-тельст-во |  - | строи-тельст-во | Ханты-Мансийс-кий район, д. Чембак-чино | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.10978185 69.74640801 |
| 38. | Школа с прист-роем в п. Крас-нолени-нский | Реконструк-ция школы с пристроем в п.Красноле-нинский | Корректи-ровка проектно-сметной документа-ции по объекту: «Реконстру-кция школы с пристроем в п. Красноле-нинский» | муниципа-льная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы» | социаль-ная сфера | ПИР – 3 000,0 тыс. рублей,полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | 2020 | 2021 | проек-тирова-ние | мощно-стьресур-сов будетопреде-ленапроек-том | планирование | Ханты-Мансийский район, п. Красно-ленинс-кий | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.6316061667.80348019 |
| 39. | Плос-костное соору-жение МКОУ «СОШ п. Сибир-ский» | Строитель-ство плоскост-ных сооружений МКОУ «СОШ п. Сибирский» | Строитель-ство плоскост-ных сооружений МКОУ «СОШ п. Сибирский» | 43 225,19 тыс. рублей, в ценах 4 кв. 2018 года | 10 733,9 | 0,0 | 10 733,9 |  | 10 733,9 |  | 2020 | 2022 | строи-тельст-во | элект-роэнер-гия - 25,8 кВт/сутки | плани-рование | Ханты-Мансийс-кий район, п. Сибирс-кий | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.56726760 69.77778785 |
| 40. | Школа с прист-роем для разме-щения групп детско-го сада п. Луговс-кой | Реконструк-ция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской | Реконструк-ция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской | 104 062,5 тыс. рублей | 7 891,1 | 0,0 | 7 891,1 |  | 7 891,1 |  | 2019 | 2021 | строи-тельст-во | элект-роэнер-гия– 200 кВт,водос-набже-ние –4,2 м куб./час | строи-тельст-во | Ханты-Мансийс-кий район, п. Луговской | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строите-льства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.057133 68.512553 |

».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район», в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин