МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 19.01.2017                                                                                              № 65-р

г. Ханты-Мансийск

Об утверждении плана создания

объектов инвестиционной

инфраструктуры в Ханты-

Мансийском районе на 2017 год

Руководствуясь Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2012 года № 33-оз «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 апреля 2013 года № 106-п «О плане создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 8 сентября 2014 года № 1200-р «Об утверждении плана создания объектов инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе»,  в целях формирования благоприятного инвестиционного климата               на территории Ханты-Мансийского района::

- Утвердить план создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2017 год согласно приложению.

- Признать утратившими силу распоряжения администрации Ханты-Мансийского района:

от 11 февраля 2016 года № 134-р «Об утверждении плана                      создания объектов инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе                                  на 2016 год»;

от 22 апреля 2016 года № 367-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района 
от 11 февраля 2016 года № 134-р «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2016 год»;

от 6 июля 2016 года № 638-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 11 февраля 2016 года 
№ 134-р «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2016 год»;

от 14 октября 2016 года № 1003-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района 
от 11.02.2016 № 134-р «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 
2016 год».

- Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район»                  и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики.

Глава Ханты-Мансийского района 					     К.Р.Минулин

Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 19.01.2017 № 19-р

План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2017 год

| № п/п | Наименование объекта | Месторасполо-жение | Вид работ (строительство/реконструкция) | Этап (проектирова-ние/ строительство) | Планируемые сроки строительства/ реконструкции | Размер планируемых средств на реализацию проекта на 2017 год (строительство/ реконструкция), тыс. рублей | Мощность ресурсов (электро-энергия, газ, водопотребление), потребляемая объектом | Наименование документа, которым предусмотрено создание объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | конец | всего | бюджет автоном-ного округа | бюджет муници-пального района |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Социальная сфера |
| 1. | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской | Ханты-Мансийский район, п. Луговской | реконструкция | реконструкция | 2016 | 2017 | 118 347,3 | 106 512,5 | 11 834,8 | эл. энергия – 200 кВт, водоснабжение – 4,2 м куб/час | государственная программа ХМАО – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» утверждена постановлением Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 413-п; муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» утверждена постановлением администрации района от 30.09.2013 № 252 |
| 2. | Участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, п. Горноправ-динск | строительство | строительство | 2012 | 2017 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0 | эл. энергия – 369 кВт, водоснабжение – 8304,3 м куб/ год, газоснабжение – 114 м куб/час | распоряжение Правительства ХМАО – Югры от 03.11.2016 № 583-рп «О предложениях ХМАО – Югры в государственную программу «Сотрудничество» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
| Дорожное хозяйство |
| 3. | Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной | Ханты-Мансийский район, п. Выкатной | строительство | строительство | 2017 | 2017 | 66 200,3 | 62 890,3 | 3 310,0 | объект не потребляет ресурсов | государственная программа ХМАО – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах» утверждена постановлением Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 420-п; муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» утверждена постановлением администрации района от 30.09.2013 № 239 |
| 4. | Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово | Ханты-Мансийский район, с. Реполово | строительство | строительство | 2016 | 2017 | 24 379,0 | 23 160,0 | 1 219,0 | объект не потребляет ресурсов |  |
| Жилищно-коммунальный комплекс |
| 5. | Строительство объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» | Ханты-Мансийский район, п. Горноправ-динск | строительство | строительство | 2016 | 2017 | 11 000,0 | 0,0 | 11 000,0 | эл. энергия – 140 кВт, газоснабжение – 4,2 м куб/час | государственная программа ХМАО – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» утверждена постановлением Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 423-п; муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 248 |
| 6. | Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, д. Ярки | реконструкция | реконструкция | 2015 | 2017 | 67 010,0 | 63 659,5 | 3 350,5 | эл. энергия – 131,6 кВт |  |
| 7. | Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м в с. Батово Ханты-Мансийского района (1 шт.) | Ханты-Мансийский район, с. Батово | строительство | строительство | 2017 | 2017 | 1654,1 | 1157,9 | 496,2 | объект не потребляет ресурсов | государственная программа ХМАО – Югры «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы утверждена постановлением Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 411-п; муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 238 |
| 8. | Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м в п. Сибирский Ханты-Мансийского района (2 шт.) | Ханты-Мансийский район, п. Сибирский | строительство | строительство | 2017 | 2017 | 3196,7 | 2237,7 | 959,0 | объект не потребляет ресурсов |  |
| 9. | Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м в д. Согом Ханты-Мансийского района (2 шт.) | Ханты-Мансийский район, д. Согом | строительство | строительство | 2017 | 2017 | 3131,3 | 2191,9 | 939,4 | объект не потребляет ресурсов |  |
| 10. | Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м в п. Урманный Ханты-Мансийского района (2 шт.) | Ханты-Мансийский район, п. Урманный | строительство | строительство | 2017 | 2017 | 3200,9 | 2240,6 | 960,3 | объект не потребляет ресурсов |  |
| 11. | Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м в с. Цингалы Ханты-Мансийского района (2 шт.) | Ханты-Мансийский район с. Цингалы | строительство | строительство | 2017 | 2017 | 3226,3 | 2258,4 | 967,9 | объект не потребляет ресурсов |  |