Информация о результатах экспертизы проекта постановления администрации Ханты-Мансийского района

«О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 334 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района

«Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы»

 В ходе экспертизы установлено, что объем бюджетных ассигнований на реализацию Проекта программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденному решением Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2020 № 554 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2019 № 523 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Проектом программы предлагается в Таблицу 1. «Целевые показатели муниципальной программы» внести корректировку значений показателей на 2019 год, исходя из фактически выполненных рейсов за 2019 год:

 6. «Количество рейсов воздушного транспорта, рейс» увеличивается на 15 рейсов, с 233 до 248 рейсов;

 7. «Количество рейсов водного транспорта, рейс» увеличивается на 23 рейса, с 72 до 95 рейсов.

 Проектом программы предлагается в Таблицу 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы» внести корректировку в части увеличения финансирования на 2020 год, на сумму 12 435,5 тыс. рублей, из средств бюджета района в соответствии с информацией о распределении бюджетных ассигнований к проекту решения Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений в бюджет, в том числе по мероприятиям:

 1.1.1. «Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской» увеличение на 5 000,0 тыс. рублей в связи с запланированным заключением муниципального контракта в марте 2020 года;

 1.1.2. «Нераспределенные средства на ремонт автомобильных дорог» увеличение на 496,1 тыс. рублей, средства дорожного фонда;

 1.1.5. «Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района» увеличение на 1 887,4 тыс. рублей в связи с ожидаемым исполнением муниципального контракта от 05.03.2018 с ООО «ПроектСтройСервис» в марте 2020 года;

 1.1.8. «Корректировка проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция внутрипоселковых дорог в с. Батово Ханты-Мансийского района» увеличение на 5 052,0 тыс. рублей в связи с ожидаемым исполнением муниципального контракта от 16.05.2019 с ООО «Инжиниринг, Строительство и Проектирование» во 2 квартале 2020 года.

 В паспорт муниципальной программы внесены соответствующие корректировки значений целевых показателей, параметров финансового обеспечения.

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия замечания и предложения к Проекту программы отсутствуют.