Муниципальное казенное учреждение

Ханты-Мансийского района

«УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ»

| 628002 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214. | тел/факс: 352-759, 352-797 E-mail: go@hmrn.ru |
| --- | --- |

| Исх. № | 794 |  | « | 29 | » | августа | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Пояснительная записка к проекту постановления администрации Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года №238 «О муниципальной программе  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе  на 2014 - 2019 годы»

Проект подготовлен в целях перераспределения финансовых средств по отдельным мероприятиям Программы, в соответствии со ст. 15 решения Думы Ханты-Мансийского района от 22 декабря 2017 года № 42 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Программой предусмотрены мероприятия по ремонту, содержанию и обслуживание дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах сельских поселений, в том числе: п. Кирпичный (п. 1.3.2.1.).

На основании графика обследования дамб обвалований (земляных валов) в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, утвержденного главой Ханты-Мансийского района К.Р. Минулиным, 16 августа 2017 года, проведено комиссионное обследование дамбы обвалования в п. Кирпичный. По результатам обследования установлено следующее:

- необходимо возведение откосов дамбы обвалования со стороны р. Обь на участке длиной 1800 метров, с целью исключения разрушения тела дамбы путем подмыва защитной стенки паводковыми водами.

На проведение данного мероприятия, согласно локального сметного расчета, необходимый объем финансовых средств составит 900 тыс. рублей.

В тоже время признаны не состоявшимися аукционы по ремонту, содержанию и обслуживание дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах сельских поселений с. Елизарово (п. 1.3.2.4. Программы) и п. Сибирский (п. 1.3.2.3. Программы), которые были объявлены в июне – августе 2017 года (копии протоколов рассмотрения заявки прилагаются).

В результате остается  не использованным объем финансирования в размере 900 тыс. рублей.

С учетом изложенного, предлагаем, перераспределить вышеуказанные финансовые средства в размере 900 тыс. рублей на следующее мероприятие:

- ремонт, содержание и обслуживание дамбы обвалования п. Кирпичный (п. 1.3.2.1. Программы)  в размере 900  тыс. рублей.

Принятие проекта не повлечет изменений целевых показателей муниципальной программы.

Принятие проекта относится к полномочиям администрации района на основании:

- ФЗ от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- статьи  6, 27  Устава Ханты-Мансийского района.

Проект не содержит сведений, содержащих государственную и иную охраняемую законом тайну, сведений для служебного пользования, а также сведений, содержащих персональные данные.

Принятие проекта не потребует внесения изменений, дополнений в нормативные правовые акты администрации района, а также выделения дополнительных финансовых средств из бюджета района.

Проект в установленном порядке опубликован на сайте администрации района для проведения общественных обсуждений.

Срок проведения общественных обсуждений с 30.08.2017 по 08.09.2017.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Директор                                                                                      В.А. Завадский