

АДМИНИСТРАЦИЯ

ХАНТЫ–МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

**ДЕПАРТАМЕНТ**

**СТРОИТЕЛЬСТВА,**

**АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ**

628002, г. Ханты-Мансийск

ул. Гагарина 142

Телефоны: 33-46-93,. т/ф 33-24-00

E-mail: [dsajkh@hmrn.ru](mailto:dsajkh@hmrn.ru)

Пояснительная записка

к проекту постановления администрации Ханты-Мансийского района

«О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 09 ноября 2017 года № 307 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2022 годы»

Проект постановления администрации Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 09 ноября 2017 года № 307 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2022 годы» (далее – Программа) разработан в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О внесении изменения в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 8 декабря 2017 года № 493-п «Об Адресной инвестиционной программе Ханты-мансийского автономного округа – Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 14.09.2018 № 310-п (далее – АИП Югры) внесены изменения в программу по 2018 году по следующим мероприятиям:

- по мероприятию «Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района» (пункт 1.2.1.) увеличено финансирование на 2018 год на сумму 24 179,0 тыс. руб. из бюджета автономного округа. Для соблюдения доли софинансирования и исполнения обязательств по заключенному контракту на выполнение строительно-монтажных работ от 26.02.2018 года №0187300008417000467-0466580-02 с ООО "НПСК" на сумму 83 000,0 тыс. рублей из бюджета района увеличено финансирование на 420,4 тыс. руб.;

- по мероприятию «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района» (пункт 1.3.2.) на 2018 год уменьшено фиксирование на сумму 457,3 тыс. руб. из бюджета автономного округа.

В соответствии с приказом Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 06.09.2018 № 51-нп «О внесении изменений в некоторые приказы Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» осуществлено уменьшение тарифов МП «ЖЭК-3» на захоронение твердых коммунальных отходов, в связи, с чем сумма субсидии на оказание услуги по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов на территории Ханты-Мансийского района по мероприятию «Субсидии организациям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов на территории Ханты-Мансийского района» (пункт 3.1.2.) по итогам 2018 года уменьшится. Финансовые средства в размере 420,4 тыс. рублей перераспределены на мероприятие «Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района».

Указанные изменения не повлекут корректировки показателей Программы.

По мероприятию «Техническое обслуживание (содержание) объекта «Строительство газораспределительной станции д. Ярки» (пункт 1.3.29.) внесены изменения по 2019 году. Увеличено финансирование на 30 тыс. рублей из бюджета района, в связи с необходимостью содержания данного объекта в январе 2019 года. Данные финансовые средства перераспределены с мероприятия «Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань на территории Ханты-Мансийского района» (пункт 2.1.).

За период январь - август 2018 года количество помывок в банях Ханты-Мансийского района обслуживающих МП «ЖЭК-3» составило 8 587 помывок. В 2017 году за аналогичный период выполнено 9 325 помывок, что 7,9 % больше по сравнению с 2018 годом. В связи, с чем показатель «Количество предоставленных банных услуг» в таблице 1 Программы откорректирован.

С целью проведения антикоррупционной экспертизы, Проект постановления после согласования будет размещен на официальном сайте администрации района hmrn.ru в разделе Документы/ Нормативно-правовые акты администрации района/ Антикоррупционная экспертиза.

Проект не содержит сведения, содержащие государственную и иную охраняемую законом тайну, сведения для служебного пользования, а также сведения, содержащие персональные данные.

Проект размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Общественное обсуждение».

Принятие вносимого проекта не требует признания утратившим силу и внесение изменений в нормативные правовые акты Ханты-Мансийского района.

Утвержденный правовой акт будет опубликован в районной газете «Наш район» и размещен на официальном сайте администрации района.

На основании вышеизложенного прошу согласовать проект Программы.

Заместитель главы района,

директор департамента

строительства, архитектуры и ЖКХ П.Л. Гуменный

Исполнитель:

специалист-эксперт отдела планирования

строительной и градостроительной деятельности

Набока Вера Сергеевна,

тел. 92-82-97

Согласовано:

Начальник управления ценообразования

и планирования

Алиханов Усман Ханбабаевич \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_