Информация о результатах экспертизы

проекта постановления администрации Ханты-Мансийского района

«О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года № 322 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2019 - 2022 годы»

В ходе экспертизы установлено, что объем бюджетных ассигнований Проектом программы, предусмотренный на ее реализацию, приводится в соответствие с объемом бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2020 № 582 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2019 № 523 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Проектом программы предлагается внести корректировку в паспорт муниципальной программы и Таблицу 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы» увеличив объем финансирования из средств бюджета Ханты-Мансийского района на 53 868,8 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

1.2. «Обустройство площадки временного накопления отходов в д. Согом» на сумму 6 744,1 тыс. рублей, в рамках реализации данного мероприятия 30.04.2019 заключен муниципальный контракт на сумму 3 515,1 тыс. рублей, срок окончания работ 30.07.2020. Планируется заключение контракта на монтаж арочника, начальная максимальная цена контракта 3 229,0 тыс. рублей;

1.3. «Обустройство площадки временного накопления отходов в п. Пырьях» на сумму 739,2 тыс. рублей, планируется заключение контракта на выполнение работ по ремонту фасада здания площадки временного накопления твердых коммунальных отходов в п. Пырьях;

1.13. «Обустройство площадок временного накопления ТКО в населенных пунктах Ханты-Мансийского район» на сумму 46 385,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на оплату муниципальных контрактов, заключенных в 2019 году со сроком выполнения до 01.06.2020:

«Обустройство площадки временного накопления отходов в п. Сибирский» – 29.10.2019 заключен контракт с ООО «ДЖОКЕР» на сумму 8 239,6 тыс. рублей;

«Обустройство площадки временного накопления отходов в п. Кирпичный» - 28.10.2019 заключен контракт с ИП Паниным А.Н. на сумму 5 307,1 тыс. рублей;

«Обустройство площадки временного накопления отходов в п. Выкатной» - 20.11.2019 заключен контракт с ООО «Прайд» на сумму 7 994,9 тыс. рублей;

«Обустройство площадки временного накопления отходов в с. Тюли» - 20.11.2019 заключен контракт с ООО «Прайд» на сумму 8 045,8 тыс. рублей;

«Обустройство площадки временного накопления отходов в с. Селиярово» - 21.11.2019 заключен контракт с ООО «СЕВЕРГАЗ» на сумму 7 635,4 тыс. рублей;

«Обустройство площадки временного накопления отходов в с. Цингалы» - 21.11.2019 заключен контракт с ООО «СЕВЕРГАЗ» на сумму 9 162,7 тыс. рублей.

Предлагаемые Проектом программы изменения не повлекут корректировку целевых показателей муниципальной программы.

Проект Программы размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Общественные обсуждения», замечания и предложения от общественности и населения не поступали.

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия замечания и предложения к Проекту программы отсутствуют.