**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

25.09.2020 № 652

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Развитие

информационного общества Ханты-

Мансийского района на 2019-2022 годы»

по состоянию на 1 сентября 2020 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» по состоянию на 1 сентября 2020 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» по состоянию на 1 сентября 2020 года согласно приложению к настоящему решению.

# Председатель Думы

# Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

25.09.2020

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 25.09.2020 № 652

Информация

 о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района

на 2019-2022 годы» по состоянию на 1 сентября 2020 года

Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 29.10.2019 № 262 (далее – Программа).

Мероприятия Программы направлены на формирование информационного пространства на основе использования информационных технологий для повышения качества жизни граждан и обеспечения условий для реализации эффективной системы муниципального управления в Ханты-Мансийском районе. Программа осуществляется путем решения следующих задач:

развитие информационного общества и электронного правительства Ханты-Мансийского района;

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг;

обеспечение функционирования систем управления и мониторинга информационной безопасности органов администрации Ханты-Мансийского района;

поддержка и развитие средств массовой информации Ханты-Мансийского района.

Объем финансирования Программы на 2020 год из бюджета Ханты-Мансийского района составил 15 млн. 713,1 тыс. рублей, освоение в ходе реализации Программы за отчетный период составило 9 млн. 434,3 тыс. руб. или 60 % от годового плана. Планируемое годовое исполнение – 100%.

Денежные средства направлены на:

обновление сертификатов электронной цифровой подписи;

приобретение серверного оборудования;

приобретение оргтехники;

мультимедийное оборудование конференц-зала;

программный комплекс резервного копирования информации;

приобретение антивирусного программного обеспечения;

организацию выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район»;

обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения.

Приложение к информации

о ходе реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района «Развитие

информационного общества Ханты-

Мансийского района на 2018-2020 годы»

по состоянию на 1 сентября 2020 года

Освоение денежных средств по мероприятиям Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | %, исполнения |
| 1 | Приобретение технических средств в органах администрации Ханты-Мансийского района для внедрения электронного документооборота | 150,0 | 144,0 | 96,0 |
| 2 | Приобретение программного обеспечения в органах администрации Ханты-Мансийского района для внедрения электронного документооборота | 55,93 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры и поддержка корпоративной сети органов администрации Ханты-Мансийского района | 58,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Автоматизация, информационное и техническое обеспечение деятельности органов администрации района | 2804,0 | 1005,1 | 35,8 |
| 5 | Развитие технической и технологической основы становления информационного общества, обеспечение предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий | 225,7 | 58,2 | 25,8 |
| 6 | Обеспечение безопасности информации в корпоративной сети органов администрации Ханты-Мансийского района | 2303,0 | 1262,4 | 54,8 |
| 7 | Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» | 8473,6 | 6143,2 | 72,5 |
| 8 | Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения  | 1642,8 | 821,4 | 50,0 |
|  | Итого: | 15713,1 | 9434,3 | 60,0 |