МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 03.03.2017                                                               	                        № 231-р

г. Ханты-Мансийск

О мероприятиях по предупреждению

и ликвидации негативных последствий,

связанных с ледоходом и половодьем

в весенне-летний период 2017 года

В целях защиты населения и территорий Ханты-Мансийского района            от чрезвычайных ситуаций природного характера в весенне-летний период 2017 года:

1. Утвердить план мероприятий Ханты-Мансийского района                     по предупреждению и ликвидации негативных последствий, связанных                   с ледоходом и половодьем в весенне-летний период 2017 года (приложение 1).

2. Возложить выполнение задач по организации и контролю                  за осуществлением мероприятий по защите населения и населенных пунктов от весеннего паводка и наводнения на комиссию                             по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  администрации района (далее – КЧС и ОПБ).

3. Создать оперативную группу по организации планирования                       и контроля за паводковой обстановкой при КЧС и ОПБ для координации деятельности организаций по выполнению противопаводковых мероприятий на территории Ханты-Мансийского района (далее – оперативная группа) и утвердить ее состав (приложение 2).

4. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийского района в целях защиты населения и территорий поселений от наводнения:

4.1. До 5 апреля 2017 года провести заседания комиссий                       по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком 2017 года.

4.2. Создать противопаводковые комиссии поселений.

4.3. Разработать планы основных мероприятий по защите населения и  территорий поселений от весеннего паводка и наводнения.

4.4. Своевременно информировать население о складывающейся обстановке, принимаемых мерах по защите от наводнения.

4.5. Обеспечить своевременное и качественное осуществление первоочередных мер по защите от наводнения населения, жилых, промышленных, хозяйственных и других объектов, расположенных                        в зонах возможного затопления.

4.6. Осуществлять постоянный контроль за своевременным                     и качественным выполнением предприятиями, организациями                          и учреждениями сельских поселений основных противопаводковых мероприятий.

4.7. Организовать до 1 июня 2017 года обследование дамб обвалования и защитных земляных валов на предмет готовности                  к возможному наводнению.

4.8. Провести работы по укреплению земляных валов в населенных пунктах в соответствии с уточненным прогнозом паводка                                    до 15 июня 2017 года.

4.9. Совместно с предприятиями жилищно-коммунального  хозяйства района, предприятиями, расположенными на территории поселения:

4.9.1. Создать аварийные бригады, закрепить за ними необходимую технику и имущество, установить круглосуточное дежурство с целью своевременного предотвращения и ликвидации последствий весеннего паводка и наводнения на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

4.9.2. 	При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации немедленно докладывать в единую дежурно-диспетчерскую службу Ханты-Мансийского района по тел. 33-04-01; 33-66-87.

5. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты» (Завадский В.А.):

5.1. Организовать совместно с главами сельских поселений                        до 1 июня 2017 года обследование дамб обвалования и защитных земляных валов на предмет готовности к возможному наводнению.

5.2. Организовать сбор и обобщение информации о развитии паводка, состоянии дамб обвалования и земляных валов, докладывать главе района и председателю КЧС и ОПБ о положении дел на местах, принимаемых и планируемых мерах по защите  от наводнения.

5.3. Совместно с главами сельских поселений подготовить расчеты необходимых сил и средств, привлекаемых к противопаводковым мероприятиям.

5.4. Организовать работы по укреплению дамб обвалования                            и земляных валов в населенных пунктах в соответствии с уточненным прогнозом паводка до 15 июня 2017 года.

5.5. Вести рабочую карту с паводковой обстановкой и график колебаний уровня воды на водомерных постах, расположенных                      на территории Ханты-Мансийского района.

5.6. Своевременно информировать население о приемах и способах защиты при угрозе и во время наводнения, оказания медицинской помощи и жизнеобеспечения.

6. Председателю эвакокомиссии района  организовать работу по подготовке населения, а также сил и средств к возможной эвакуации из зон затопления.

7. Рекомендовать главному санитарному врачу по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району в период разлива паводковых вод организовать контроль за пунктами питания, проведением дезинфекционных мероприятий в детских дошкольных учреждениях, школах, на предприятиях торговли и общественного питания.

8. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» (Гуменный П.Л.)                        в период проведения противопаводковых мероприятий обеспечить транспортом оперативную группу.

9. Опубликовать распоряжение в газете «Наш район» и разместить  на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

10. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы Ханты-Мансийского  района.

Глава Ханты-Мансийского района 		                                   К.Р.Минулин

Приложение 1

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 03.03.2017 № 231-р

план

мероприятий Ханты-Мансийского района по предупреждению

и ликвидации негативных последствий, связанных с ледоходом и половодьем

в весенне-летний период 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Провести заседание КЧС и ОПБ по вопросу: «О неотложных мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка и наводнения 2017 года» | до 25 марта | председатель КЧС и ОПБ; МКУ «УГЗ» | члены КЧС и ОПБ; начальники спасательных служб; руководители органов администрации района; представители окружных и федеральных структур |
| 2. | Провести заседание эвакуационной комиссии района по подготовке эвакуационных групп сельских поселений к работе в период паводка | до 1 апреля | председатель эвакуационной комиссии | члены эвакуационной комиссии; руководители эвакуационных групп сельских поселений |
| 3. | Организовать обследование дамб обвалования, земляных валов и других защитных сооружений на предмет готовности к возможному наводнению | до 1 июня | МКУ «УГЗ»; главы сельских поселений | МКУ «УКС и Р» |
| 4. | Информирование населения о складывающейся ситуации, приемах и способах защиты при ледоходе и в условиях наводнения | май – июль | главы сельских поселений; МКУ «УГЗ» | комитет по образованию; предприятия и организации района |
| 5. | Создать аварийные бригады, обеспечить их необходимой техникой и имуществом, установить круглосуточное дежурство | до 25 апреля | главы сельских поселений; МКУ «УГЗ»; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | предприятия и организации района; главы сельских поселений |
| 6. | Организовать взаимодействие с казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по ледовой разведке, оценке обстановки и ликвидации заторов льда | в период ледохода | председатель КЧС и ОПБ | казенное учреждение ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» (по согласованию); МКУ «УГЗ» |
| 7. | Привести в рабочее состояние вертолетные площадки | до 30 апреля | главы сельских поселений | отдел транспорта, связи и дорог |
| 8. | Вывести из зон возможного затопления ГСМ, строительные материалы и другое ценное имущество в безопасные места (по мере необходимости) | по мере необхо-димости | главы сельских поселений; руководители предприятий и организаций района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 9. | Подготовить пункты временного размещения эвакуируемого населения из зон затопления, создать запасы продуктов, медикаментов, теплой одежды (по мере необходимости) | по мере необхо-димости | эвакокомиссия района | главы сельских поселений; комитет по образованию; главный врач БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская районная поликлиника» (по согласованию) |
| 10. | Разработать план обеспечения населения, оставшегося в зоне затопления, медикаментами, продовольствием и предметами первой необходимости | до 30 апреля | комитет экономической политики; главный врач БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская районная поликлиника» | МКУ «УГЗ» |
| 11. | Подготовить в местах размещения эвакуируемого населения медицинские пункты для оказания помощи пострадавшим (по мере необходимости) | до 30 апреля | эвакокомиссия района; комитет по образованию; главный врач БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская районная поликлиника» | главы сельских поселений; медицинские учреждения; школы района |
| 12. | Подготовить материально-технические резервы и запасы грунта для ремонта дамб обвалования и земляных валов | с 20 апреля до 15 июня | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; главы сельских поселений; МКУ «УГЗ» | строительные и ремонтные бригады; подрядные организации; население района |
| 13. | Создать запасы мешкотары, топлива для резервных электростанций | до 30 апреля | МКУ «УГЗ»; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | главы сельских поселений; руководители предприятий |
| 14. | Организовать круглосуточное дежурство должностных лиц администрации района и ответственных лиц в населенных пунктах, находящихся в зонах возможного затопления | в период ледохода и подъема воды | главы сельских поселений; МКУ «УГЗ» | заместители главы района; руководители органов администрации района; работники администраций сельских поселений |
| 15. | Обеспечить контроль за подъемом воды, ведение графика колебаний уровней воды | апрель – июль | МКУ «УГЗ»; главы сельских поселений | ЕДДС района |
| 16. | Организовать подготовку АСФ, транспортных и других спасательных средств для возможной эвакуации населения и вывоза домашних животных (по мере необходимости) | до 15 мая | МКУ «УГЗ»; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; комитет экономической политики; главы сельских поселений | руководители предприятий и организаций района |
| 17. | Организовать охрану общественного порядка в населенных пунктах, расположенных в зонах возможного затопления, обеспечить охрану государственного, общественного и личного имущества граждан (по мере необходимости) | май – июль | МО МВД России «Ханты-Мансийский» | ДНД; группы охраны общественного порядка |
| 18. | Организовать контроль за пунктами питания, проведением дезинфекционных мероприятий (по мере необходимости) | май – сентябрь | отдел санитарного надзора управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре | комитет экономической политики; комитет по образованию; главный врач БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская районная поликлиника» |
| 19. | Подготовить перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей по каждому населенному пункту, попадающих в зону затопления | до 15 мая | комитет экономической политики; МКУ «УГЗ» | руководители предприятий и организаций района; индивидуальные предприниматели |
| 20. | Определить возможные места (участки) эвакуации животных, попадающих в зону затопления | до 15 мая | главы сельских поселений; департамент имущественных и земельных отношений | руководители предприятий и организаций района; индивидуальные предприниматели |
| 21. | Сбор и обобщение информации для доклада главе района и председателю КЧСиОПБ; подготовка донесений в Главное управление МЧС России по ХМАО – Югре | апрель – август | МКУ «УГЗ» | главы сельских поселений |

Приложение 2

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 03.03.2017 № 231-р

Состав

оперативной группы по организации планирования и контроля

за паводковой обстановкой при комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ханты-Мансийского района

| Завадский Владимир Алексеевич | – директор МКУ «Управление гражданской защиты», заместитель председателя КЧСиОПБ, руководитель оперативной группы |
| --- | --- |
| Члены оперативной группы: |  |
| Боботкова Наталья Владимировна | – председатель комитета по образованию |
| Пневский Борис Викторович | – начальник ФГКУ «7 отряд ФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) |
| Доронина Татьяна Кузьмовна | – эксперт I категории отдела труда, предпринимательства и потребительского рынка управления реального сектора экономики комитета экономической политики администрации района |
| Лиханов Николай Васильевич | – начальник отдела транспорта, связи и дорог администрации района |
| Касьяненко Александр Иванович | – заместитель директора МКУ «Управление гражданской защиты» |
| Смирнов Дмитрий Дмитриевич | – заместитель директора МКУ «Управление гражданской защиты» |
| Плесовских Василий Анатольевич | – директор филиала КУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району (по согласованию) |
| Попов Владимир Александрович | – директор департамента имущественных и земельных отношений администрации района |
| Решетников Николай Сергеевич | – заместитель директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района |
| Самойленко Валерий Геннадьевич | – начальник отдела гражданской обороны МКУ «Управление гражданской защиты». |