**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

17.03.2023 № 287

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Комплексное

развитие транспортной системы на

территории Ханты-Мансийского

района на 2022 – 2025 годы»

за 2022 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» за 2022 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» за 2022 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

17.03.2023

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 17.03.2023 № 287

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» за 2022 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 29.11.2021 № 303.

Объем средств на реализацию Программы устанавливается ежегодно решением Думы Ханты-Мансийского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Программы за 2022 год из бюджета района составляет 234 981,7 тыс. рублей. Фактическое освоение финансовых средств составило 108 794,9 тыс. рублей или 46,3 % от плана на 2022 год.

Целью Программы является развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения и организаций Ханты-Мансийского района, обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения.

Задачей Программы является развитие и сохранность сети автомобильных дорог, создание условий для предоставления транспортных услуг населению между поселениями в границах Ханты-Мансийского района, осуществление качественного содержания автомобильных дорог, принадлежащих муниципальному образованию Ханты-Мансийский район, а также вертолетных площадок для взлета и посадки воздушного транспорта в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения.

Для достижения поставленной цели в 2022 году была предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в населенном пункте д. Согом (ПИР, СМР)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие составляет 2 652,8 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведется претензионная работа. Выполнение мероприятия планируется в 2023 году;

- «Капитальный ремонт общепоселковых дорог в районе новой застройки СП Селиярово», «Капитальный ремонт автодорог в микрорайоне новой застройки с. Селиярово». Исполнителем мероприятий является сельское поселение Селиярово. Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятий составляет 23 376,3 тыс. рублей. В 2022 году были заключены муниципальные контракты на общую сумму 23 376,3 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги микрорайона новой застройки ул. Придорожная, с. Селиярово Ханты-Мансийского района 2,3,4 этап. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ по заключенным контрактам. Контракты расторгнуты на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта;

- «Ремонт внутрипоселковых дорог в СП Красноленинский». Исполнителем мероприятия является сельское поселение Красноленинский. Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия составляет 35 000,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100 % от плана. Выполнены работы по ремонту 1,458 км. дорог в п. Красноленинский (устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит);

- «Строительство автомобильной дороги до с. Цингалы (ПИР, СМР)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия составляет 23 307,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на сумму 307,0 тыс. рублей на выполнение работ по прохождению государственной историко-культурной экспертизы документации и государственной экспертизы проверки достоверности сметной стоимости объекта. Получение положительного заключения государственной экспертизы ожидается в 2023 году;

- «Строительство дороги к новому кладбищу в п. Горноправдинск (ПИР, СМР)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия составляет 15 110,0 тыс. рублей. Исполнение составило 2 877,5 тыс. рублей. В 2022 году получено положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности сметной стоимости объекта. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта на сумму 9 224,9 тыс. рублей. В соответствии с условиями контракта выплачен аванс 30 % от суммы контракта в размере 2 767,5 тыс. рублей на приобретение материалов. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа. Реализация мероприятия планируется в 2023 году;

- «Ремонт внутрипоселковых дорог в с. Батово». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия, составляет 5 052,0 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты на общую сумму 5 051,7 тыс. рублей по ремонту внутрипоселковых дорог в с. Батово (1,2 этап). Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа. Реализация мероприятия планируется в 2023 году;

- «Строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (ПИР, СМР)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия составляет 15 000,0 тыс. рублей. Исполнение составило 280,0 тыс. рублей. В 2022 году получено положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности сметной стоимости объекта. Стоимость строительства объекта составляет 112 701,7 тыс. рублей. Строительство объекта планируется после получения финансирования, необходимого для реализации мероприятия;

- «Ремонт дорог в сельском поселении Шапша». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия, составляет 258,9 тыс. рублей. Исполнение составило 253,5 тыс. рублей. Выполнены работы по щебенению дорог в д. Шапша;

- «Капитальный ремонт дорог с. Батово сельского поселения Сибирский». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия, составляет 31 100,0 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты по капитальному ремонту дорог с. Батово сельского поселения Сибирский, ул. Объездная (1,2,4 этап) на общую сумму 24 512,9 тыс. рублей. В 2022 году выполнены работы на сумму 5 815,3 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа. Реализация мероприятия планируется в 2023 году;

- «Обустройство вертолетной площадки в п. Сибирский». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия, составляет 10 000,0 тыс. рублей. В 2022 году был размещен муниципальный заказ на выполнение работ по проектированию объекта. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке. Повторное размещение муниципального заказа планируется в 2023 году.

2. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным, автомобильным транспортом.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа воздушным транспортом). Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие составляет 52 682,6 тыс. рублей. Исполнение составило 47 736,3 тыс. рублей или 90,6 % от плана. Предоставлена субсидия АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» по возмещению затрат, связанных с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров, багажа и грузов воздушным транспортом. В рамках предоставленной субсидии выполнено 250 рейсов вертолетным транспортом в населенные пункты Ханты-Мансийского района по семи авиамаршрутам. Так как авансовые платежи за оказанные услуги по авиаперевозкам не предусмотрены, субсидия за декабрь 2022 года будет предоставлена в 1 квартале 2023 года.

- Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом). Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие составляет 5 046,9 тыс. рублей. Исполнение составило 3 367,2 тыс. рублей или 66,7 % от плана. Предоставлена субсидия АО «Северречфлот» на оказание услуг населению по перевозке пассажиров и грузов водным (речным) транспортом на сумму 3 027,6 тыс. рублей по маршруту г.Ханты-Мансийск – с.Троица – г.Ханты-Мансийск, а также ИП Созонов А.И. на сумму 339,6 тыс. рублей по маршруту п.Горноправдинск-д.Лугофилинск-п.Горноправдинск. В 2022 году по данным маршрутам выполнено 248 рейсов. Перевозки осуществляются в межсезонье в период отсутствия навигации речного транспорта и зимних автомобильных дорог с использованием судна на воздушной подушке. Оплата произведена согласно предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок.

- Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом). Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие составляет 3 381,2 тыс. рублей. Исполнение составило 3 306,0 тыс. рублей или 97,8 % от плана. Предоставлена субсидия ИП Созонов А.И. на оказание услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам: п. Горноправдинск - п.Бобровский - п. Горноправдинск, п. Горноправдинск - с.Цингалы - п.Горнопавдинск, п. Горноправдинск - д. Лугофилинская - п. Горноправдинск. В 2022 году по данным маршрутам выполнено 999 рейсов. Оплата произведена согласно предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок.

3. Содержание транспортной инфраструктуры.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Содержание и эксплуатация вертолетных площадок». Объем финансирования, предусмотренный на реализацию мероприятия составляет 3 120,6 тыс. рублей. Исполнение составило 100%. Финансовые средства направлены на содержание 19 вертолетных площадок в населенных пунктах Ханты-Мансийского района (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.);

- «Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки». Объем финансирования, предусмотренный на реализацию мероприятия составляет 2 588,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %. Финансовые средства направлены на содержание участка дороги протяженностью 3,3 км;

- «Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной». Объем финансирования, предусмотренный на реализацию мероприятия составляет 2 774,4 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %. Финансовые средства направлены на содержание участка дороги протяженностью 6,4 км;

- «Содержание вновь введенного в эксплуатацию объекта: «Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово». Объем финансирования, предусмотренный на реализацию мероприятия составляет 484,8 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %. Финансовые средства направлены на содержание участка дороги протяженностью 1,1 км;

- «Содержание автомобильной дороги «Дорога к полигону ТБО, п.Горноправдинск, ул. Производственная, 13». Объем финансирования, предусмотренный на реализацию мероприятия составляет 908,2 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %. Финансовые средства направлены на содержание участка дороги протяженностью 2,1 км.

4. Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения. Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие составляет 200,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %. Приобретено оборудование для деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша» (велосипеды 4 шт., специализированный руль 2 шт.)

5. Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения. Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие составляет 119,6 тыс. рублей. Исполнение составило 83,1 тыс. рублей или 69,5 %. Финансовые средства направлены на участие в муниципальном и региональном этапе конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». Экономия средств сложилась ввиду меньших затрат на участие в мероприятиях, чем было запланировано.

Приложение 1

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие

транспортной системы на территории Ханты-Мансийского

района на 2022 – 2025 годы» за 2022 год

Исполнение Программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| предусмотрено муниципальной программой | исполнено  |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения |   |   |   |   |
| 1.1. | Основное мероприятие. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения (показатель 1, показатель 1,2 из приложения 3) | всего | 163 675,4 | 44 226,3 | 27,0 |   |
| бюджет района  | 163 675,4 | 44 226,3 | 27,0 |   |
| Справочно: средства предприятий - недропользователей  | 149 787,1 | 38 301,0 | 25,6 |   |
| 1.1.1. | Строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в населенном пункте д. Согом (ПИР, СМР) | всего | 2 652,8 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт на сумму 2 652,8 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведется претензионная работа. Выполнение мероприятия планируется в 2023 году. |
| бюджет района | 2 652,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт общепоселковых дорог в районе новой застройки СП Селиярово | всего | 1 024,5 | 0,0 | 0,0 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Селиярово. В 2022 году были заключены три муниципальных контракта с ООО "АЛИСА" на общую сумму 23 376,3 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги микрорайона новой застройки ул. Придорожная, с.Селиярово Ханты-Мансийского района 2,3,4 этап. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Контракты расторгнуты на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. |
| бюджет района | 1 024,5 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 1 024,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт автодорог в микрорайоне новой застройки с. Селиярово | всего | 22 351,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 22 351,7 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 22 351,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Ремонт внутрипоселковых дорог в СП Красноленинский | всего | 35 000,0 | 35 000,0 | 100,0 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Красноленинский. Выполнены работы по ремонту 1,458 км. дорог в п.Красноленинский. (устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит). |
| бюджет района | 35 000,0 | 35 000,0 | 100,0 |
| Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 35 000,0 | 35 000,0 | 100,0 |
| 1.1.5. | Строительство автомобильной дороги до с. Цингалы (ПИР, СМР) | всего | 23 307,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт на сумму 307,0 тыс. рублей на выполнение работ по прохождению государственной историко-культурной экспертизы документации и государственной экспертизы проектной документации. Получение положительного заключения государственной экспертизы ожидается в 2023 году. Выполнение работ по СМР планируется после получения положительного заключения госэкспертизы проектной документации. |
| бюджет района | 23 307,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 23 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | Строительство дороги к новому кладбищу в п. Горноправдинск (ПИР, СМР) | всего | 15 110,0 | 2 877,5 | 19,0 | В 2022 году получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы документации и государственной экспертизы проектной документации. Заключен муниципальный контракт на сумму 9 224,9 тыс. рублей на выполнение работ по строительству дороги к новому кладбищу в п. Горноправдинск. В соответствии с условиями контракта выплачен аванс 30 % от суммы контракта в размере 2 767,5 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Выполнение планируется в 2023 году. |
| бюджет района | 15 110,0 | 2 877,5 | 19,0 |
| Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 15 000,0 | 2 767,5 | 18,5 |
| 1.1.7. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской» | всего | 2 818,5 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт на проведение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Контракт расторгнут на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. |
| бюджет района | 2 818,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8. | Ремонт внутрипоселковых дорог в с. Батово  | всего | 5 052,0 | 0,0 | 0,0 | Заключены муниципальные контракты на общую сумму 5 051,7 тыс. рублей по ремонту внутрипоселковых дорог в с. Батово (1,2 этап). Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Выполнение планируется в 2023 году. |
| бюджет района | 5 052,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 5 052,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.9. | Строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (ПИР, СМР) | всего | 15 000,0 | 280,0 | 1,9 |  В 2022 году получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы документации и государственной экспертизы проектной документации. Финансовых средств, запланированных в бюджете Ханты-Мансийского района в 2022 году, недостаточно для выполнения строительных работ по объекту. Строительство объекта планируется после получения финансирования, необходимого для реализации мероприятия. |
| бюджет района | 15 000,0 | 280,0 | 1,9 |
| Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 15 000,0 | 280,0 | 1,9 |
| 1.1.10. | Ремонт дорог в сельском поселении Шапша | всего | 258,9 | 253,5 | 97,9 | Выполнены работы по щебенению дорог в д. Шапша.  |
| бюджет района | 258,9 | 253,5 | 97,9 |
| Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО«Газпромнефть-Хантос») | 258,9 | 253,5 | 97,9 |
| 1.1.11. | Капитальный ремонт дорог с. Батово сельского поселения Сибирский | всего | 31 100,0 | 5 815,3 | 18,7 | Заключено три муниципальных контракта по капитальному ремонту дорог с. Батово, ул. Объездная 1,2,4 этап на общую сумму 24 512,9 тыс. рублей. В 2022 году выполнены работы на сумму 5 815,3 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Выполнение планируется в 2023 году. |
| бюджет района | 31 100,0 | 5 815,3 | 18,7 |
| Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО«Газпромнефть-Хантос») | 23 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.12. | Обустройство вертолетной площадки в п. Сибирский | всего | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | В 2022 году был размещен муниципальный заказ на выполнение работ по проектированию объекта. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке. Повторное размещение муниципального заказа планируется в 2023 году.  |
| бюджет района | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО«Газпромнефть-Хантос») | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Итого по подпрограмме 1 | всего | 163 675,4 | 44 226,3 | 27,0 |   |
| бюджет района | 163 675,4 | 44 226,3 | 27,0 |   |
| Справочно: средства предприятий - недропользователей  | 149 787,1 | 38 301,0 | 25,6 |   |
| Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района |   |   |   |   |
| 2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным, автомобильным транспортом (показатель 2,3,4 из приложения 3)  | всего | 61 110,7 | 54 409,5 | 89,0 |   |
| бюджет района | 61 110,7 | 54 409,5 | 89,0 |   |
| 2.1.1. | Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района | всего | 61 110,7 | 54 409,5 | 89,0 |   |
| бюджет района | 61 110,7 | 54 409,5 | 89,0 |   |
| 2.1.1.1. | Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа воздушным транспортом)  | всего | 52 682,6 | 47 736,3 | 90,6 | Выполнено 250 рейсов вертолетным транспортом в населенные пункты Ханты-Мансийского района по семи авиамаршрутам.  |
| бюджет района | 52 682,6 | 47 736,3 | 90,6 |
| 2.1.1.2. | Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом)  | всего | 5 046,9 | 3 367,2 | 66,7 | Выполнено 248 рейсов по маршрутам г. Ханты-Мансийск – с. Троица – г. Ханты-Мансийск, п. Горноправдинск-д. Лугофилинск-п. Горноправдинск с использованием судна на воздушной подушке.  |
| бюджет района | 5 046,9 | 3 367,2 | 66,7 |
| 2.1.1.3. | Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом)  | всего | 3 381,2 | 3 306,0 | 97,8 | Выполнено 999 рейсов автомобильным транспортом по маршрутам: п.Горноправдинск - п. Бобровский - п. Горноправдинск, п. Горноправдинск - с. Цингалы - п. Горнопавдинск, п. Горноправдинск - д. Лугофилинская - п. Горноправдинск.  |
| бюджет района | 3 381,2 | 3 306,0 | 97,8 |
|   | Итого по подпрограмме 2 | всего | 61 110,7 | 54 409,5 | 89,0 |   |
| бюджет района | 61 110,7 | 54 409,5 | 89,0 |   |
| Подпрограмма 3. Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения |   |   |   |   |
| 3.1. | Основное мероприятие. Содержание транспортной инфраструктуры (показатель 5 из приложения 3) | всего | 9 876,0 | 9 876,0 | 100,0 |   |
| бюджет района | 9 876,0 | 9 876,0 | 100,0 |   |
| 3.1.1. | Содержание и эксплуатация вертолетных площадок  | всего | 3 120,6 | 3 120,6 | 100,0 |   |
| бюджет района | 3 120,6 | 3 120,6 | 100,0 |   |
| 3.1.1.1. | Сельское поселение Выкатной | всего | 315,4 | 315,4 | 100,0 | Содержание 2 вертолетных площадок в населенных пунктах п. Выкатной, с. Тюли в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта.  |
| бюджет района | 315,4 | 315,4 | 100,0 |
| 3.1.1.2. | Сельское поселение Кедровый | всего | 315,4 | 315,4 | 100,0 | Содержание 2 вертолетных площадок в населенных пунктах п. Кедровый, с. Елизарово в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта.  |
| бюджет района | 315,4 | 315,4 | 100,0 |
| 3.1.1.3. | Сельское поселение Красноленинский | всего | 157,7 | 157,7 | 100,0 | Содержание вертолетной площадки в п. Урманный в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта. |
| бюджет района | 157,7 | 157,7 | 100,0 |
| 3.1.1.4. | Сельское поселение Луговской | всего | 630,8 | 630,8 | 100,0 | Содержание 4 вертолетных площадок в населенных пунктах п. Луговской, п. Кирпичный, с. Троица, д. Белогорье в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта.  |
| бюджет района | 630,8 | 630,8 | 100,0 |
| 3.1.1.5. | Сельское поселение Нялинское | всего | 315,4 | 315,4 | 100,0 | Содержание 2 вертолетных площадок в населенных пунктах с. Нялинское, п. Пырьях в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта.  |
| бюджет района | 315,4 | 315,4 | 100,0 |
| 3.1.1.6. | Сельское поселение Сибирский | всего | 473,1 | 473,1 | 100,0 | Содержание 3 вертолетных площадок в населенных пунктах п. Сибирский, с. Реполово, с. Батово в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта. |
| бюджет района | 473,1 | 473,1 | 100,0 |
| 3.1.1.7. | Сельское поселение Согом | всего | 282,0 | 282,0 | 100,0 | Содержание вертолетной площадки в д. Согом в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта  |
| бюджет района | 282,0 | 282,0 | 100,0 |
| 3.1.1.8. | Сельское поселение Цингалы | всего | 157,7 | 157,7 | 100,0 | Содержание вертолетной площадки в с. Цингалы в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта. |
| бюджет района | 157,7 | 157,7 | 100,0 |
| 3.1.1.9. | Сельское поселение Шапша | всего | 157,7 | 157,7 | 100,0 | Содержание вертолетной площадки в с. Зенково в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта. |
| бюджет района | 157,7 | 157,7 | 100,0 |
| 3.1.1.10. | Сельское поселение Кышик | всего | 157,7 | 157,7 | 100,0 | Содержание вертолетной площадки в с. Кышик в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта. |
| бюджет района | 157,7 | 157,7 | 100,0 |
| 3.1.1.11. | Сельское поселение Селиярово | всего | 157,7 | 157,7 | 100,0 | Содержание вертолетной площадки в с. Селиярово в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта. |
| бюджет района | 157,7 | 157,7 | 100,0 |
| 3.1.2. | Содержание автомобильных дорог местного значения | всего | 6 755,4 | 6 755,4 | 100,0 |   |
| бюджет района | 6 755,4 | 6 755,4 | 400,0 |   |
| 3.1.2.2. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной» | всего | 2 774,4 | 2 774,4 | 100,0 | Содержание участка дороги «Подъезд к п. Выкатной» протяженностью 6,4 км.  |
| бюджет района | 2 774,4 | 2 774,4 | 100,0 |
| 3.1.2.3. | Содержание автомобильной дороги «Дорога к полигону ТБО, п.Горноправдинск, ул. Производственная, 13» | всего | 908,2 | 908,2 | 100,0 | Содержание участка дороги «Дорога к полигону ТБО, п.Горноправдинск, ул. Производственная, 13» протяженностью 2,1 км.  |
| бюджет района | 908,2 | 908,2 | 100,0 |
| 3.1.2.4. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд до с.Реполово» | всего | 484,8 | 484,8 | 100,0 | Содержание участка дороги «Подъезд до с. Реполово» протяженностью 1,1 км. |
| бюджет района | 484,8 | 484,8 | 100,0 |
| 3.1.2.5. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки» | всего | 2 588,0 | 2 588,0 | 100,0 | Содержание участка дороги «Подъезд к д. Ярки» протяженностью 3,3 км.  |
| бюджет района | 2 588,0 | 2 588,0 | 100,0 |
|   | Итого по подпрограмме 3 | всего | 9 876,0 | 9 876,0 | 100,0 |   |
|   |   | бюджет района | 9 876,0 | 9 876,0 | 100,0 |   |
| Подпрограмма 4 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» |   |   |   |   |
| 4.1. | Основное мероприятие: Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения (показатель 6 из приложения 3) | всего | 200,0 | 200,0 | 100,0 |   |
| бюджет района | 200,0 | 200,0 | 100,0 |   |
| 4.1.1. | Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения | всего | 200,0 | 200,0 | 100,0 | Приобретено оборудование для деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша» (велосипеды 4 шт., специализированный руль 2 шт.)  |
| бюджет района | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| 4.2. | Основное мероприятие: Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения (показатель 6 из приложения 3) | всего | 119,6 | 83,1 | 69,5 |   |
| бюджет района | 119,6 | 83,1 | 69,5 |   |
| 4.2.1. |  Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения | всего | 119,6 | 83,1 | 69,5 | Участие обучающихся МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша» (4 человека) в муниципальном и региональном этапе конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо».  |
| бюджет района | 119,6 | 83,1 | 69,5 |
|   | Итого по подпрограмме 4 | всего | 319,6 | 283,1 | 88,6 |   |
| бюджет района | 319,6 | 283,1 | 88,6 |   |
|   | Всего по муниципальной программе: | всего | 234 981,7 | 108 794,9 | 46,3 |   |
| бюджет района  | 234 981,7 | 108 794,9 | 46,3 |   |
| Справочно: средства предприятий - недропользователей  | 149 787,1 | 38 301,0 | 25,6 |   |

Приложение 2

к информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-Мансийского

района «Комплексное развитие транспортной

системы на территории Ханты-Мансийского

района на 2022 – 2025 годы» за 2022 год

Информация

о достижении целевых показателей Программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя в 2022 году | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, %  | Причины не достижения плановых значений показателя |
|
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 215,0 | 214,6 | 99,8 | В связи с длительностью проведения государственной историко-культурной экспертизы документации и государственной экспертизы проектной документации по объектам: «Строительство автомобильной дороги до с. Цингалы», «Строительство дороги к новому кладбищу в п. Горноправдинск», «Строительство объездной дороги в п. Горноправдинск» невозможно было начать работы по строительству объектов.  |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 91,6 | 91,6 | 100,0 |   |
| 3. | Количество рейсов воздушного транспорта | рейс | 287 | 250 | 87,1 | В 2022 году в связи продолжительной навигацией водного транспорта в осенний период и ранним открытием зимних автомобильных дорог, услуги вертолетного транспорта предоставлены в меньшем объеме чем планировалось.  |
| 4. | Количество рейсов водного транспорта | рейс | 203 | 248 | 122,2 | Оплата произведена согласно предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок. |
| 5. | Количество рейсов автомобильного транспорта | рейс | 1 026 | 999 | 97,4 | Оплата произведена согласно предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок. |
| 6. | Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района | км | 12,9 | 12,9 | 100,0 |   |
| 7. | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних | ед. | 0 | 0 | 100,0 |   |