

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 21.01.2021 № 20

*г. Ханты-Мансийск*

Об утверждении перечня строек   
и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации)   
на территории Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

В соответствиисрешением Думы Ханты-Мансийского района   
от 25.12.2020 № 679 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов», на основаниипостановления администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2015 № 259   
«Об утверждении порядка осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Ханты-Мансийского района»:

1. Утвердить прилагаемый перечень строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов.

2. Признать утратившим силу постановления администрации Ханты-Мансийского района:

от 21.01.2020 № 11 «Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2020 год и плановый период   
2021 – 2022 годов»;

от 06.04.2020 № 88 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 21.01.2020 № 11   
«Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов»;

от 06.07.2020 № 170 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 21.01.2020 № 11   
«Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов»;

от 28.12.2020 № 358 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 21.01.2020 № 11   
«Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район», официальном сетевом издании «Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением постановления возложить   
на заместителя главы района по финансам, председателя комитета   
по финансам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 21.01.2021 № 20

Перечень строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории

Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование строек и объектов | Мощность объекта | | Сроки строительства (реконструкция, модернизация) | | Сметная стоимость объекта,  тыс. рублей | Объем капитальных вложений на очередной финансовый год, тыс. рублей | | | Объем капитальных вложений на плановый период,  тыс. рублей | | | | | |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год | | |
| ед. измер.  мощ-ности | показа-тель мощ-ности | начало | окон-чание | всего | в том числе | | всего | в том числе | | всего | в том числе | |
| из бюджета автоном-ного округа | из бюджета района | из бюджета автоном-ного округа | из бюджета района | из бюджета автоном-ного округа | из бюджета района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации по строительству водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский | куб. м/сут. | - | 2021 | 2021 | - | 6 500,0 | 0,0 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | куб. м/сут. | 250 | 2020 | 2021 | 65 243,6 тыс. руб. (ПИР – 1 220,5 тыс. руб., СМР- 64 023,1 тыс. руб.) | 57 660,8 | 0,0 | 57 660,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный) (ПИР, СМР) | м | - | 2020 | 2021 | - | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово | куб. м/сут. | 100 | 2021 | 2022 | 67 270,95 тыс. руб. (ПИР, СМР) в ценах 2 квартала 2019 года | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 | 21 868,9 | 0,0 | 21 868,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Строительство КОС п. Кедровый производительностью 100 куб.м/сутки (ПИР, СМР) | куб. м/сут. | 100 | 2022 | 2022 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 787,5 | 0,0 | 6 787,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Строительство КОС п. Красноленинский производительностью 100 куб.м/сутки (ПИР, СМР) | куб. м/сут. | 100 | 2022 | 2022 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 787,5 | 0,0 | 6 787,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово | куб. м/сут. | 55 | 2023 | 2023 | 81 357,03 тыс. руб. (ПИР, СМР) в ценах 2 квартала 2019 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 424,2 | 0,0 | 87 424,2 |
| 1.8. | Строительство КОС в д. Белогорье (ПИР, СМР) | куб. м/сут. | - | 2020 | 2022 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 732,1 | 0,0 | 26 732,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Строительство КОС в д. Согом (ПИР, СМР) | куб. м/сут. | - | 2020 | 2022 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 737,5 | 0,0 | 16 737,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | Строительство КОС в с. Батово (ПИР, СМР) | куб. м/сут. | - | 2020 | 2022 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 732,2 | 0,0 | 26 732,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11. | Строительство КОС в п. Сибирский (ПИР, СМР) | куб. м/сут. | - | 2020 | 2022 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 018,3 | 0,0 | 20 018,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12. | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск» | м | - | 2021 | 2021 | - | 4 166,7 | 0,0 | 4 166,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Строительство пожарного водоема в д. Согом Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | шт. | 2 | 2020 | 2023 | ПИР – 150,0 тыс. руб.,  СМР – 6 995,34 тыс. руб. в ценах 2 квартала 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| 2.2. | Строительство пожарного водоема в с. Елизарово Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | шт. | 2 | 2020 | 2023 | ПИР – 150,0 тыс. руб., СМР – 3 142,54 тыс. руб. в ценах 2 квартала 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| 2.3. | Строительство пожарного водоема в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | шт. | 4 | 2020 | 2023 | ПИР – 150,0 тыс. руб., СМР – 6 422,21 тыс. руб. в ценах 2 квартала 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| 2.4. | Строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | шт. | 2 | 2020 | 2021 | - | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Строительство пожарного водоема в с. Нялинское Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | шт. | 2 | 2020 | 2021 | - | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Строительство пожарного водоема в с. Троица Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | шт. | 2 | 2020 | 2023 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| 3. | Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Строительство «СДК п. Горноправдинск» | мест/  экз./ уч./  кв. м | 300 /40000 /100 /4675 | 2020 | 2021 | ПИР – 5 397,8 тыс. рублей, СМР – 253 305,2 тыс. рублей | 278 033,6 | 264 131,9 | 13 901,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | ПИР «Автомобильная дорога до с. Цингалы» | м | - | 2021 | 2021 | - | 3 860,4 | 0,0 | 3 860,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Строительство объездной дороги в  п. Горноправдинск (ПИР) | м | - | 2021 | 2021 | - | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Строительство дороги к новому кладбищу в  п. Горноправдинск (ПИР) | м | - | 2021 | 2021 | - | 1 945,4 | 0,0 | 1 945,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |