ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ–ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

29.03.2013                                               					№ 250

О ходе реализации долгосрочной

целевой программы «Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности и энергобезопасности

муниципального образования

Ханты-Мансийский район

на 2011-2015 годы и на перспективу

до 2020 года» за 2012 год

Заслушав информацию о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» за 2012 год,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» за 2012 год принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

# Глава

# Ханты-Мансийского района 		                                              П.Н. Захаров

02.04.2013

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 29.03.2013 № 250

Информация

о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» за 2012 год

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее - Программа) принята постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 01 декабря 2010 года № 198, разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14 сентября 2009 года № 120 «О долгосрочных программах Ханты-Мансийского района» (в редакции постановления администрации Ханты-Мансийского района от 24.11.2009 № 172) в целях улучшения качества жизни населения Ханты-Мансийского района за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Целью Программы является:

- удовлетворение обоснованных потребностей населения и экономики района в энергетических ресурсах;

- устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района;

- оптимизация расходной части бюджета Ханты-Мансийского района за счет сокращения платежей за энергетические ресурсы;

- создание благоприятного инвестиционного климата в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Задачи Программы:

- создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности;

- создание организационно-технических и нормативно-правовых условий, направленных на реализацию энергосбережения и исключение необоснованности расходования первичных топливно-энергетических ресурсов и всех энергий;

- сокращение потерь энергоресурсов, снижение доли бюджетных расходов по оплате содержания и услуг топливно-энергетического комплекса, обеспечение доступности для населения и бизнеса всех видов энергии;

- создание условий для реализации государственного- частного партнерства в энергоемких отраслях производства, бюджетной, жилищной и коммунальной сферах, привлечение к сотрудничеству на рынке производства и обслуживания энергетического оборудования, генерации и распределения энергии хозяйствующих субъектов, в том числе малого и среднего бизнеса;

- формирование у населения знания и навыков энергосбережения с использованием региональных информационных ресурсов и инновационных технологий.

Объем финансирования Программы в 2012 году составил 221 606,10 тыс. рублей, в том числе из:

- бюджета района – 17 933,30 тыс. рублей,

- окружного бюджета – 202 321,30 тыс. рублей,

- из федерального бюджета - 1 097,30 тыс. рублей,

- из бюджетов сельских поселений – 254,20 тыс. рублей.

По итогам 2012 года освоено 217 842,87 тыс. рублей (98,3%), в том числе из:

- бюджета района – 14 693,25 тыс. рублей (81,93%),

- окружного бюджета – 202 068,00 тыс. рублей (99,87 %),

- из федерального бюджета – 827,42 тыс. рублей (75,41 %),

- из бюджетов сельских поселений – 254,20 тыс. рублей (100%).

В рамках Программы в 2012 году выполнены следующие мероприятия:

- реконструкция инженерных сетей в д. Ягурьях: ВЛ 1 0кВ – 430 м, водопровод – 560 м;

- установка узлов учета тепла и воды на муниципальных котельных в количестве 7 в населенных пунктах: с. Тюли, п. Пырьях, п. Урманный, п. Красноленинский, с. Нялинское;

-ремонт трубопроводов системы ХВС п. Луговской протяженностью 120 м;

Установка частотнорегулируемых приводов для электродвигателей, работающих в режиме переменной нагрузки на станциях первого подъема (скважины) ВОС в п. Урманный, с. Кышик, с. Цингалы, п. Сибирский;

- ремонт сетей тепло- и водоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования и с применением эффективной тепловой изоляции при восстановлении разрушенной тепловой изоляции (в ППУ изоляции): п. Луговской: от КУ "Совхозная" до ТК Водозабор, труба д.159 мм, протяженность сетей составляет - 210 м;

- проведено энергетическое обследование 16 зданий, находящихся в муниципальной собственности по следующим сельским поселениям: Выкатной, Горноправдинск, Кедровый, Красноленинский, Кышик, Луговской, Нялинское, Селиярово, Сибирский, Согом, Цингалы, Шапша;

- установлены приборы учета тепла с возможностью интеграции в АСКУЭ в 6 административных зданиях в населенных пунктах: с. Кышик (1 здание), п. Кедровый (1 здание), п. Луговской (1 здание), д. Шапша (3 здания);

- установлены приборы учета холодного водоснабжения в административных зданиях: с. Кышик, с. Нялинское, с. Селиярово, д. Шапша в количестве 8 шт.;

- произведена замена ламп накаливания на светодиодные энергосберегающие светильники в учреждениях здравоохранения и культуры в количестве 80 шт.;

- произведена замена входных групп в учреждениях здравоохранения и культуры в количестве 43 шт.;

- произведена замена оконных блоков на энергоэффективные в учреждениях здравоохранения, образования и культуры в количестве 105 шт.;

- по мероприятию возмещение недополученных доходов организациям осуществляющим реализацию электрической энергии по социально-ориентированным тарифам исполнение составляет 100%.

Информация об объемах финансирования и освоения денежных средств в разрезе отдельных мероприятий Программы представлена в таблице.

Информация

об объемах финансирования и освоения денежных средств в разрезе отдельных мероприятий Программы за 2012 год

| № п/п | Наименование мероприятий Программы | Источник финансирования | Объем финансирования Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по программе | Всего | 221 606,10 | 217 842,87 | 98,30 |
|  |  | ОБ | 202 321,30 | 202 068,00 | 99,87 |
|  |  | МБ | 17 933,30 | 14 693,25 | 81,93 |
|  |  | ФБ | 1 097,30 | 827,42 | 75,41 |
|  |  | БСП | 254,20 | 254,20 | 100,00 |
| Цель 2. Удовлетворение обоснованных потребностей населения и экономики в энергетических ресурсах. |
| Задача 2. Создание организационно-технических и нормативно-правовых условий, направленных на реализацию энергосбережения, и исключение необоснованного расходования первичных топливно-энергетических ресурсов и всех энергий. |
| Направление 2 . Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий. |
| 1 | Реконструкция инженерных сетей и сооружений в д. Ягурьях Ханты-Мансийский район (ПСД, СМР) | Всего | 3 903,30 | 3 903,20 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | МБ | 3 903,30 | 3 903,20 | 100,0 |
| Цель 3. Устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района. |
| Задача 3. Создание условий для реализации государственно-частного партнерства в энергоемких отраслях производства, бюджетной, жилищной и коммунальной сферах, привлечение к сотрудничеству на рынке производства и обслуживания энергетического оборудования, генерации и распределения энергии хозяйствующих субъектов, в т.ч. малого и среднего бизнеса. |
| Направление 5. Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |
| 1 | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | Всего | 2 927,50 | 2 927,50 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | МБ | 2 927,50 | 2 927,50 | 100,0 |
| 1.1. | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем теплоснабжения - установка узлов учета воды, тепла на муниципальных котельных | Всего | 291,80 | 291,80 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | МБ | 291,80 | 291,80 | 100,0 |
| 1.2 | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем холодного водоснабжения | Всего | 2 635,70 | 2 635,70 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | МБ | 2 635,70 | 2 635,70 | 100,0 |
| 1.2.1. | Ремонт трубопроводов системы ХВС п.Луговской | Всего | 1 788,30 | 1 788,30 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | МБ | 1 788,30 | 1 788,30 | 100,0 |
| 1.2.2 | Установка частотнорегулируемых приводов для электродвигателей, работающих в режиме переменной нагрузки на станциях первого подъема (скважины), на станциях второго подъема ВОС п.Урманный, с.Кышик, с.Цингалы, п.Сибирский | Всего | 847,40 | 847,40 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | МБ | 847,40 | 847,40 | 100,0 |
| Направление 6. Мероприятия по сокращению потерь электрической и тепловой энергии при их передаче. |
| 1 | Ремонт сетей тепло- и водоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования и с применением эффективной тепловой изоляции при восстановлении разрушенной тепловой изоляции (в ППУ изоляции): | Всего | 6 651,10 | 3 835,00 | 57,7 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | МБ | 6 651,10 | 3 835,00 | 57,7 |
| 1.1. | п. Луговской: от КУ "Совхозная" до ТК Водозабор, труба д.159 мм, протяженность 520 п.м. | Всего | 3 835,10 | 3 835,00 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | МБ | 3 835,10 | 3 835,00 | 100,0 |
| 1.2. | с. Нялинское, ул. Труда, ул. Мира | Всего | 1 051,70 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | МБ | 1 051,70 | 0,00 | 0,0 |
| 1.3. | Устройство индивидуального теплового пункта в СОШ п. Луговской (ПСД, СМР) | Всего | 1 764,30 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | МБ | 1 764,30 | 0,00 | 0,0 |
| Цель 4. Оптимизация расходной части бюджета Ханты-Мансийского района за счет сокращения платежей за энергетические ресурсы. |
| Задача 4. Сокращение потерь энергоресурсов, снижение доли бюджетных расходов в оплате содержания и услуг топливно-энергетического комплекса, обеспечение доступности для населения и бизнеса всех видов энергии. |
| Направление 10. Мероприятия, направленные на энергосбережение в организациях бюджетной сферы и повышение энергетической эффективности этих организаций. |
| 1 | Проведение энергетических обследований зданий, находящихся в муниципальной собственности, в зависимости от этажности и типа ограждающих конструкций, разработка энергопаспортов и типовых решений повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.) для каждой категории здания в зависимости от этажности и типа ограждающих конструкций (реализация пилотных проектов по энергосбережению), в т.ч. проведение энергоаудита: | Всего | 1 271,10 | 1 187,02 | 93,4 |
|  |  | ОБ | 1 016,90 | 932,82 | 91,7 |
|  |  | БСП | 254,20 | 254,20 | 100,0 |
| 1.1 | администрация сельского поселения Выкатной | Всего | 74,09 | 74,09 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 59,27 | 59,27 | 100,0 |
|  |  | БСП | 14,82 | 14,82 | 100,0 |
| 1.2. | администрация сельского поселения Горноправдинск | Всего | 108,98 | 87,04 | 79,9 |
|  |  | ОБ | 87,19 | 65,25 | 74,8 |
|  |  | БСП | 21,79 | 21,79 | 100,0 |
| 1.3. | МБУ «Культурно-досуговый центр Геолог» сельского поселения Горноправдинск | Всего | 80,97 | 80,97 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 64,78 | 64,78 | 100,0 |
|  |  | БСП | 16,19 | 16,19 | 100,0 |
| 1.4 | МБУ «Библиотечная система» сельского поселения Горноправдинск | Всего | 24,20 | 24,20 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 19,36 | 19,36 | 100,0 |
|  |  | БСП | 4,84 | 4,84 | 100,0 |
| 1.5. | администрация сельского поселения Кедровый | Всего | 84,98 | 84,98 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 67,99 | 67,99 | 100,0 |
|  |  | БСП | 16,99 | 16,99 | 100,0 |
| 1.6. | администрация сельского поселения Красноленинский | Всего | 81,17 | 81,17 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 64,93 | 64,93 | 100,0 |
|  |  | БСП | 16,24 | 16,24 | 100,0 |
| 1.7. | администрация сельского поселения Кышик | Всего | 50,93 | 50,93 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 40,75 | 40,75 | 100,0 |
|  |  | БСП | 10,18 | 10,18 | 100,0 |
| 1.8. | администрация сельского поселения Луговской | Всего | 71,71 | 71,71 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 57,37 | 57,37 | 100,0 |
|  |  | БСП | 14,34 | 14,34 | 100,0 |
| 1.9. | МУБК «Дружба» сельского поселения Луговской | Всего | 140,19 | 128,04 | 91,3 |
|  |  | ОБ | 112,15 | 100,00 | 89,2 |
|  |  | БСП | 28,04 | 28,04 | 100,0 |
| 1.10 | администрация сельского поселения Нялинское | Всего | 58,85 | 58,85 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 47,08 | 47,08 | 100,0 |
|  |  | БСП | 11,77 | 11,77 | 100,0 |
| 1.11. | администрация сельского поселения Селиярово | Всего | 113,21 | 78,64 | 69,5 |
|  |  | ОБ | 90,57 | 56,00 | 61,8 |
|  |  | БСП | 22,64 | 22,64 | 100,0 |
| 1.12. | администрация сельского поселения Сибирский | Всего | 132,25 | 132,25 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 105,80 | 105,80 | 100,0 |
|  |  | БСП | 26,45 | 26,45 | 100,0 |
| 1.13. | администрация сельского поселения Согом | Всего | 34,15 | 34,15 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 27,32 | 27,32 | 100,0 |
|  |  | БСП | 6,83 | 6,83 | 100,0 |
| 1.14. | администрация сельского поселения Цингалы | Всего | 144,27 | 128,85 | 89,3 |
|  |  | ОБ | 115,42 | 100,00 | 86,6 |
|  |  | БСП | 28,85 | 28,85 | 100,0 |
| 1.15 | МКУК «Сельский дом культуры и досуга» сельского поселения Шапша | Всего | 40,03 | 40,03 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 32,02 | 32,02 | 100,0 |
|  |  | БСП | 8,01 | 8,01 | 100,0 |
| 1.16 | администрация сельского поселения Шапша | Всего | 31,12 | 31,12 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 24,90 | 24,90 | 100,0 |
|  |  | БСП | 6,22 | 6,22 | 100,0 |
| 2. | Установка приборов учета энергоресурсов с возможностью интеграции в АСКУЭ в организациях бюджетной сферы | Всего | 2 378,20 | 1 515,25 | 63,7 |
|  |  | ФБ | 1 097,30 | 827,42 | 75,4 |
|  |  | ОБ | 841,90 | 672,68 | 79,9 |
|  |  | МБ | 439,00 | 15,15 | 3,5 |
| 2.1 | Установка приборов учета тепловой энергии, в т.ч.: | Всего | 1 105,66 | 835,78 | 75,6 |
|  |  | ФБ | 1 097,30 | 827,42 | 75,4 |
|  |  | МБ | 8,36 | 8,36 | 100,0 |
| 2.1.1. | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Всего | 0,07 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | ФБ | 0,07 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.1.2. | административное здание, ул. Вертолетная, д. 34, п. Горноправдинск | Всего | 104,52 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | ФБ | 104,52 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.1.3. | административное здание, ул. Советская, д. 4, с. Кышик | Всего | 135,779 | 135,779 | 100,0 |
|  |  | ФБ | 134,422 | 134,422 | 100,0 |
|  |  | МБ | 1,357 | 1,357 | 100,0 |
| 2.1.4. | административное здание, ул. Ленина, 6Б, п. Кедровый, ул. Никифорова, д. 10, с. Елизарово | Всего | 241,56 | 200,00 | 82,8 |
|  |  | ФБ | 239,56 | 198,00 | 82,7 |
|  |  | МБ | 2,00 | 2,00 | 100,0 |
| 2.1.5. | административное здание, ул. Гагарина, д. 19, п. Луговской | Всего | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
|  |  | ФБ | 198,00 | 198,00 | 100,0 |
|  |  | МБ | 2,00 | 2,00 | 100,0 |
| 2.1.6 | административное здание, ул. Северная, д. 6, 6А, ул. Молодежная, д. 3, д. Шапша | Всего | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
|  |  | ФБ | 297,00 | 297,00 | 100,0 |
|  |  | МБ | 3,00 | 3,00 | 100,0 |
| 2.1.7. | административное здание, ул. Свободы, д. 5, г. Ханты-Мансийск | Всего | 123,73 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | ФБ | 123,73 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.2. | Установка приборов учета горячего и холодного водоснабжения, в т.ч.: | Всего | 848,69 | 679,47 | 80,1 |
|  |  | ОБ | 841,90 | 672,68 | 79,9 |
|  |  | МБ | 6,79 | 6,79 | 100,0 |
| 2.2.1 | административное здание, ул. Советская, д. 4, 1, ул. Лесная, д. 2, с. Кышик | Всего | 255,12 | 255,12 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 252,57 | 252,57 | 100,0 |
|  |  | МБ | 2,55 | 2,55 | 100,0 |
| 2.2.2. | административное здание, ул. Ленина, д. 23, п. Горноправдинск | Всего | 84,19 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 84,19 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.2.3 | административное здание, ул. Мира, д. 71, с. Нялинское | Всего | 85,04 | 85,04 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 84,19 | 84,19 | 100,0 |
|  |  | МБ | 0,85 | 0,85 | 100,0 |
| 2.2.4 | административное здание, ул. Братьев-Фирсовых, д. 24а, с. Селиярово | Всего | 85,03 | 84,19 | 99,0 |
|  |  | ОБ | 84,19 | 83,35 | 99,0 |
|  |  | МБ | 0,84 | 0,84 | 100,0 |
| 2.2.5 | административное здание, ул. Северная, д. 6, 6а, ул. Молодежная, д. 3, д. Шапша | Всего | 255,12 | 255,12 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 252,57 | 252,57 | 100,0 |
|  |  | МБ | 2,55 | 2,55 | 100,0 |
| 2.2.6 | административное здание, ул. Центральная, д. 7, п. Сибирский | Всего | 84,19 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 84,19 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.3. | Установка приборов учета электрической энергии | Всего | 423,85 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | МБ | 423,85 | 0,00 | 0,0 |
| 2.3.1 | на объектах МП «ЖЭК-3» | Всего | 423,85 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | МБ | 423,853 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем электроснабжения в организациях бюджетной сферы, замена ламп накаливания на светодиодные энергосберегающие светильники, в т.ч.: | Всего | 254,80 | 254,80 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | МБ | 254,80 | 254,80 | 100,0 |
| 3.1 | По учреждениям здравоохранения Ханты-Мансийского района | Всего | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | МБ | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
| 3.2 | По учреждениям культуры Ханты-Мансийского района: МБОУ ДОД Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» – п. Горноправдинск,ул. Петелина, д. 2а – 80 шт. | Всего | 104,80 | 104,80 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | МБ | 104,80 | 104,80 | 100,0 |
| 4 | Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности помещений, зданий организаций бюджетной сферы, в т.ч. | Всего | 1 732,60 | 1 732,60 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | МБ | 1 732,60 | 1 732,60 | 100,0 |
| 4.1. | Замена входных групп, в т.ч.: | Всего | 436,00 | 436,00 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | МБ | 436,00 | 436,00 | 100,0 |
| 4.1.1 | По учреждениям здравоохранения Ханты-Мансийского района | Всего | 390,00 | 390,00 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | МБ | 390,00 | 390,00 | 100,0 |
| 4.1.2 | По учреждениям культуры Ханты-Мансийского района: МБОУ ДОД Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» п. Горноправдинск, ул. Петелина, 2а – 2 шт. | Всего | 46,00 | 46,00 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | МБ | 46,00 | 46,00 | 100,0 |
| 4.2. | Замена оконных блоков на энергоэффективные, в т. ч.: | Всего | 1 296,60 | 1 296,60 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | МБ | 1 296,60 | 1 296,60 | 100,0 |
| 4.2.1. | По учреждениям здравоохранения Ханты-Мансийского района | Всего | 732,00 | 732,00 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | МБ | 732,00 | 732,00 | 100,0 |
| 4.2.2. | По учреждениям культуры Ханты-Мансийского района: МБОУ ДОД Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» п. Горноправдинск, ул. Петелина, 2а | Всего | 179,20 | 179,20 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | МБ | 179,20 | 179,20 | 100,0 |
| 4.2.3 | По учреждениям образования Ханты-Мансийского района | Всего | 385,40 | 385,40 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | МБ | 385,40 | 385,40 | 100,0 |
| 5 | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии по социально-ориентированным тарифам | Всего | 202 487,50 | 202 487,50 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 200 462,50 | 200 462,50 | 100,0 |
|  |  | МБ | 2 025,00 | 2 025,00 | 100,0 |