**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

# Р Е Ш Е Н И Е

09.06.2016 № 611

О ходе реализации

муниципальной программы

«Развитие информационного

общества

Ханты-Мансийского района

на 2014-2018 годы»

Заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014-2018 годы» за 2015 год,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014-2018 годы» за 2015 год принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

14.06.2016

Приложение 1

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 09.06.2016 № 611

Информация о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014-2018 годы» за период 2015 года

Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014-2018 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 231.

Мероприятия программы направлены на получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационно-коммуникационных технологий за счет обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, развития цифрового контента, повышения эффективности муниципального управления в Ханты-Мансийском районе. Программа осуществляется путем решения следующих задач:

1. Обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг

2. Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем, имеющих особо важное значение для социально-экономического развития Ханты-Мансийского района

3. Развитие технической и технологической основы становления информационного общества, обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

4. Внедрение элементов системы защиты информации, муниципальной информационной системы

5. Обеспечение деятельности управления информационных технологий Ханты-Мансийского района

Объем финансирования Программы на 2015 год из бюджета Ханты-Мансийского района составил 1 млн. 523 тыс. рублей, освоение в ходе реализации программы за отчетный период, составило 1 млн. 518,2 тыс. рублей или 99,7% от годового плана. Не полное освоение программы связано с экономией средств, в результате проведенных аукционов и запросов котировок на сумму 4,8 тыс. рублей. Освоение денежных средств по мероприятиям программы приведено в Приложении 1.

Денежные средства направлены на:

создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей Ханты-Мансийского района, количество участников составило 120 человек из 10 населенных пунктов Ханты-Мансийского района (Красноленинский, Согом, Кышик, Ягурьях, Белогорье, Выкатной, Батово, Селиярово, Троица, Цингалы);

развитие (модернизация существующих) пунктов общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории Ханты-Мансийского района (приобретены сетевые адаптеры в количестве 18 штук, беспроводные точки доступа и многофункциональные устройства в количестве 3 штук);

приобретение технических средств и программного обеспечения в органах администрации Ханты-Мансийского района для внедрения электронного документооборота (проведена модернизация электронного документооборота и делопроизводства на основе программного комплекса «Кодекс: Документооборот», модернизирована база данных «Кодекс: Служебная корреспонденция», внедренных в администрации Ханты-Мансийского района, путем преобразования в единую базу данных для повышения уровня информационного обеспечения руководителей подразделений и сотрудников, модернизирована баз данных «Кодекс: Хранилище текстово-графической информации», внедренных в администрации Ханты-Мансийского района, для работы с «Кодекс: Документооборот» поколения 3, переведены основные функции системы электронного документооборота «Кодекс документооборот» на web-интерфейс, подготовлена инфраструктура (компьютеров, серверов, ЛВС, оборудования для сканирования);

развитие телекоммуникационной инфраструктуры в органах администрации Ханты-Мансийского района (приобретение комплектующих: аккумуляторы для источников бесперебойного питания, блоки питания, материнская плата, процессоры, привод DVD, сетевые фильтры, клавиатура, мышь, жесткие диски);

развитие функциональных возможностей официального сайта, разработка и приобретение программного обеспечения для предоставления муниципальных услуг в электронном виде (продлена лицензия 1С-Битрикс: «Управление сайтом – Эксперт» и «Внутренний портал государственной организации», обновлено 11 и приобретено 5 новых электронных цифровых подписей для работы в системе межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг);

внедрение комплексной системы защиты информации в органах администрации района (проведены работы по защите персональных данных автоматизированной информационной системы «Управление персоналом», используемой в отделе кадровой работы и муниципальной службы);

развитие и поддержка корпоративной сети органов администрации района (приобретена система хранения данных Synology (Rack 1U) и коммутатор Allied Telesis (AT-GS900/8E) в количестве 6 штук).

Муниципальной программой предусмотрено 9 целевых показателей (5 показателей непосредственных результатов, 4 конечных показателя). Планового значения достигли все показатели:

подключение к развернутой региональной системе межведомственного электронного взаимодействия и сохранение достигнутых показателей составило 15 единиц (100% к плановому значению);

количество рабочих мест, обеспеченных программным продуктом для участия в электронном документообороте, составило 180 единиц (100% к плановому значению);

количество жителей Ханты-Мансийского района, получивших навыки использования информационно-коммуникационных технологий, составило 600 человек (100% к плановому значению);

количество выполненных работ по автоматизации, информационному и техническому обеспечению деятельности органов администрации района составило 720 единиц (100% к плановому значению);

количество выполненных работ по сопровождению и эксплуатации автоматизированных информационных систем составило 220 единиц (100% к плановому значению);

удовлетворенность получателей оказанными муниципальными услугами составила 70 % (100% к плановому значению);

доля муниципальных услуг, оказываемых органами администрации Ханты-Мансийского района в электронном виде с использованием регионального портала государственных (муниципальных) услуг, в общем объеме муниципальных услуг, оказываемых органами администрации Ханты-Мансийского района, составила 50% (100% к плановому значению);

доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, составила 20 % (100% к плановому значению);

удовлетворенность населения информационной открытостью деятельности органов администрации Ханты-Мансийского района составила 70% (100% к плановому значению).

Приложение 2

к решению Думы Ханты-Мансийского района

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 года №\_\_\_\_\_

Освоение денежных средств по мероприятиям программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | %, исполнения |
| 1.1. | Развитие (модернизация существующих) пунктов общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории Ханты-Мансийского района | 100 | 99,4 | 99 |
| 1.2. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей Ханты-Мансийского района | 150 | 149,9 | 100 |
| 1.3. | Приобретение технических средств и программного обеспечения в органах администрации Ханты-Мансийского района для внедрения электронного документооборота | 673 | 669,6 | 98 |
| 1.4. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в органах администрации Ханты-Мансийского района | 82,1 | 82,1 | 100 |
| 1.5. | Развитие функциональных возможностей официального сайта, разработка и приобретение программного обеспечения для предоставления муниципальных услуг в электронном виде | 110,3 | 110,3 | 100 |
| 1.6. | Внедрение комплексной системы защиты информации в органах администрации района | 59,5 | 59,5 | 100 |
| 1.7. | Автоматизация, информационное и техническое обеспечение деятельности органов администрации района, (приобретение профессионального планетарного (бесконтактного сканера) для архивного отдела) | 248,1 | 248,1 | 100 |
| 1.8. | Развитие и поддержка корпоративной сети органов администрации района  | 100 | 99,4 | 99 |
|  | Итого: | 1 523 | 1 518,2 | 98 |