**Информация о результатах экспертизы**

на проект постановления администрации Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2021 № 332 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района

«Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности

в Ханты-Мансийском районе на 2022 - 2025 годы»

В ходе экспертизы установлено, что объем бюджетных ассигнований на реализацию Проекта программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденному решением Думы Ханты-Мансийского района от 17.02.2023 № 255 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 23.12.2022 № 227 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Проектом программы предлагается внести корректировку в паспорт муниципальной программы и Приложение 1 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы» увеличив общий объем бюджетных ассигнований из средства бюджета Ханты-Мансийского района на 2023 год на 13 215,7 тыс. рублей, в том числе:

 «1.1.1. «Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский (ПИР, СМР)» бюджетные ассигнования увеличены на 9 846,5 тыс. рублей;

«1.1.2. «Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Кедровый (ПИР, СМР)» бюджетные ассигнования увеличены на 9 863,9 тыс. рублей;

«1.1.3. «Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района» бюджетные ассигнования увеличены на 695,7 тыс. рублей;

«1.2. «Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей» бюджетные ассигнования уменьшены на 12 785,8 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия 1.2. были перераспределены средства в размере 97 980,1 тыс. рублей с мероприятия 1.2.7. «Реконструкция КОС п. Кирпичный» на другие мероприятия муниципальной программы, по причине не исполнения контракта.

«1.4.1.«Содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ» бюджетные ассигнования увеличены на 5 595,3 тыс. рублей.

Проект Программы размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Общественные обсуждения», замечания и предложения от общественности и населения не поступали.

По результатам проведения финансово-экономической экспертизы замечания и предложения к Проекту программы отсутствуют.