ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ–ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

29.03.2013                                               					№ 247

О ходе реализации долгосрочной

целевой программы «Обеспечение

экологической безопасности

Ханты-Мансийского района

в 2011-2013 годах» за 2012 год

Заслушав информацию о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района в 2011-2013 годах» за 2012 год,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района в 2011-2013 годах» за 2012 год принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

# Глава

# Ханты-Мансийского района 		                                              П.Н. Захаров

02.04.2013

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 29.03.2013 № 247

Информация

о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района

в 2011-2013 годах» за 2012 год

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района в 2011-2013 годах» (далее - Программа) принята постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года № 159, разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14 сентября 2009 года № 120 «О долгосрочных программах Ханты-Мансийского района» (в редакции постановление администрации Ханты-Мансийского района от 24.11.2009 № 172) в целях улучшения экологической ситуации на территории района.

Целью Программы является: улучшение экологической обстановки для обеспечения экологической безопасности Ханты-Мансийского района.

Задачи Программы:

- снижение уровня негативного воздействия, факторов техногенного и природного характера на окружающую среду и ее компоненты;

- решение проблем по охране земельных ресурсов в области обращения с отходами, увеличение доли обеспеченности населенных пунктов района полигонами твердых бытовых и промышленных отходов, установками по утилизации биологических и твердых бытовых отходов;

- внедрение экологически чистых и малоотходных технологий.

В 2012 году в Программе предусмотрено 8 мероприятий, из которых выполнено 7 мероприятий.

Объем финансирования Программы в 2012 году составил 40 085,0 тыс. рублей, в том числе из:

- бюджета района - 28 336,0 тыс. рублей,

- окружного бюджета - 11 749,0 тыс. рублей.

По итогам 2012 года освоено 38 604,2 тыс. рублей (96,3%), в том числе из:

- бюджета района - 26 855,2 тыс. рублей (94,8%).

- окружного бюджета – 11 749,0 тыс. рублей (100%).

В рамках Программы в 2012 году выполнены следующие мероприятия:

- приобретены 2 установки по утилизации ТБО в д. Согом и в д. Белогорье;

- выполнены мероприятия по обустройству площадок для утилизации ТБО и доставке до населенных пунктов установок по утилизации ТБО в с. Тюли, п. Выкатной, п. Сибирский, с. Цингалы;

- выполнены мероприятия по утилизации промышленных отходов в виде остатков металлических корпусов бесхозяйственных плавсредств в районе следующих водных бассейнов:

- 18 км. левого берега р. Иртыш, теплоход и нефтеналивная баржа;

- 12 кв. левого берега р. Иртыш, корпуса плавкрана и понтона;

- 1153 км. правого берега р. Обь, корпуса барж, понтона и теплохода;

- 1154 км. правого берега р. Обь, корпус баржи.

- дополнительные работы по обустройству площадки для сортировки мусора в п. Выкатной (100 метров ограждения) работы были выполнены в 2012 году. При предоставлении документов на оплату выполненных работ, подрядная организация реквизиты указала неправильно. В связи с этим, оплата выполненных работ произведена в январе 2013 года.

- закончено строительство и введен в эксплуатацию полигон ТБО с дорогой 2,1 км в п. Горноправдинск мощностью 62,033 тыс. м3;

- по мероприятию «Обустройство площадки временного хранения и сортировки строительного мусора в п. Горноправдинске» работы в 2012 году выполнены на 80,8%.

Информация об объемах финансирования и освоения денежных средств в разрезе отдельных мероприятий Программы представлена в таблице.

Информация

об объемах финансирования и освоения денежных средств в разрезе отдельных мероприятий Программы за 2012 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий Программы | Источник финанси-рования | Объем финансирования Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по программе | Всего | 40 085,00 | 38 604,20 | 96,3 |
|  |  | ОБ | 11 749,00 | 11 749,00 | 100,0 |
|  |  | МБ | 28 336,00 | 26 855,20 | 94,8 |
| 1. | Обустройство площадки и приобретение установки по утилизации ТБО в д. Согом (в т.ч. доставка до населеного пункта, пуско-наладочные работы) | Всего | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | МБ | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,0 |
| 2. | Доставка до населенных пунктов установок по утилизации ТБО в с. Тюли, п. Выкатной, п. Сибирский, контейнера под установку в с. Цингалы (в том числе монтаж и пуско-наладочные работы) | Всего | 493,70 | 493,68 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | МБ | 493,70 | 493,68 | 100,0 |
| 3. | Обустройство площадки временного хранения и сортировки строительного мусора в п. Горноправдинске | Всего | 6 700,90 | 5 415,45 | 80,8 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | МБ | 6 700,90 | 5 415,45 | 80,8 |
| 4. | Строительство полигона ТБО с дорогой 2,1 км в п.Горноправдинск | Всего | 14 208,50 | 14 208,38 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 11 749,00 | 11 749,00 | 100,0 |
|  |  | МБ | 2 459,50 | 2 459,38 | 100,0 |
| 5. | Обустройство площадок для утилизации ТБО в с. Цингалы, п. Выкатной, п. Сибирский, с. Тюли | Всего | 1 887,00 | 1 887,00 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | МБ | 1 887,00 | 1 887,00 | 100,0 |
| 6. | Дополнительные работы по обустройству площадки для сортировки мусора в п. Выкатной (100 метров ограждения) | Всего | 195,10 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | МБ | 195,10 | 0,00 | 0,0 |
| 7. | Организация утилизации промышленных отходов в виде остатков металлических корпусов бесхозяйственных плавсредств | Всего | 13 191,80 | 13 191,71 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | МБ | 13 191,80 | 13 191,71 | 100,0 |
| 8. | Обустройство площадки и приобретение установки по утилизации ТБО в д. Белогорье (в т.ч. доставка до населенного пункта, пуско-наладочные работы) | Всего | 1 658,00 | 1 657,98 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | МБ | 1 658,00 | 1 657,98 | 100,0 |