МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е

от 30.09.2013                                                                                                      № 250

г. Ханты-Мансийск

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие транспортной

системы на территории

Ханты-Мансийского района

на 2014 – 2016 годы»

В целях исполнения постановления администрации Ханты-Мансийского района от 09 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 года» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского района:

от 14 октября 2010 года № 167 «О долгосрочной муниципальной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Ханты-Мансийского района на 2011 –      2013 годы и на период до 2015 года»;

от 28 февраля 2011 года № 40 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского от 14 октября 2010 года № 167»;

от 08 августа 2011 года № 136 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского от 14 октября 2010 года № 167»;

от 30 сентября 2011 года № 185 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского от 14 октября 2010 года № 167»;

от 27 марта 2012 года № 58 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского от 14 октября 2010 года № 167»;

от 30 мая 2012 года № 126 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского от 14 октября 2010 года № 167»;

от 24 июля 2012 года № 176 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского от 14 октября 2010 года № 167»;

от 05 октября 2012 года № 224 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского от 14 октября 2010 года № 167»;

от 05 декабря 2012 года № 297 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского от 14 октября 2010 года № 167»;

от 21 февраля 2013 года № 43 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского от 14 октября 2010 года № 167»;

от 06 мая 2013 года № 111 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского от 14 октября 2010 года № 167                          «О долгосрочной муниципальной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения                       на территории Ханты-Мансийского района на 2011 – 2013 годы и на период        до 2015 года»;

от 24 мая 2013 года № 123 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского от 14 октября 2010 года № 167                          «О долгосрочной муниципальной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения                  на территории Ханты-Мансийского района на 2011 – 2013 годы и на период               до 2015 года»;

от 12 августа 2013 года № 200 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского от 14 октября 2010 года № 167                        «О долгосрочной муниципальной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения                      на территории Ханты-Мансийского района на 2011 – 2013 годы и на период     до 2015 года»;

от 20 августа 2013 года № 210 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского от 14 октября 2010 года № 167                            «О долгосрочной муниципальной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения              на территории Ханты-Мансийского района на 2011 – 2013 годы и на период     до 2015 года».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), но не ранее 01 января 2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш район»                       и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава администрации

Ханты-Мансийского района                                                                 В.Г.Усманов

Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 30.09.2013  № 250

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы на территории

Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 годы»

- Паспорт программы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Правовое обоснование для муниципальной программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ); Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановление администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района» |
| Разработчик муниципальной программы | департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) |
| Муниципальный заказчик – координатор муниципальной программы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Исполнители муниципальной программы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ «УКС и Р» |
| Основные цель и задачи муниципальной программы | цель: обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования районного значения. Задачи Программы: 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения. 2. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования районного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |
| Сроки реализации муниципальной программы | срок реализации: 2014 – 2016 годы: I этап – 2014 год; II этап – 2015 год; III этап – 2016 год |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | общий объем финансирования Программы на 2014 – 2016 годы – 91 252,0 тыс. рублей, из них (бюджет автономного округа – 0,0 тыс. рублей, бюджет района – 91 252,0 тыс. рублей); 2014 год – 35 150,4 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 0,0 тыс. рублей, бюджет района – 35 150,4 тыс. рублей); 2015 год – 23 375,1 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 0,0 тыс. рублей, бюджет района – 23 375,1 тыс. рублей); 2016 год – 32 726,5 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 0,0 тыс. рублей, бюджет района – 32 726,5 тыс. рублей) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | к 2016 году реализация программных мероприятий позволит достигнуть следующих результатов: плотность сети автомобильных дорог с твердым покрытием увеличится с 1,19 км до 1,41 км на 1000 кв. км территории; протяженность сети автомобильных дорог с твердым покрытием, приходящихся на 1000 человек, увеличится с 3,06 км до 3,73 км |

2. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена муниципальная программа

Ханты-Мансийский район включает в себя 12 сельских поселений                           (33 населенных пункта). Протяженность автомобильных дорог общего пользования районного значения по состоянию на 01 января 2014 года составляет 206,6 км  или  8,8  процента от общей протяженности сети автомобильных дорог Югры, в том числе:

протяженность дорог с твердым покрытием (асфальтобетонное, цементно-бетонное) – 30,8 км или 14,9 процента от общей протяженности внутрипоселковых дорог;

протяженность дорог с щебеночногравийным покрытием – 24,5 км или             11,9 процента от общей протяженности внутрипоселковых дорог;

протяженность грунтовых дорог – 151,3 км или 73,2 процента от общей протяженности внутрипоселковых дорог.

Внутрипоселковых дорог с щебеночногравийным покрытием в сельском  поселении Нялинское – 15,7 км, что составляет 100 процентов                                      от всей протяженности внутрипоселковых дорог в данном сельском поселении.

В сельском поселении Горноправдинск  внутрипоселковых дорог                       с капитальным покрытием – 18,9 км или 59,2 процента, с щебеночно-гравийным покрытием – 0,16 км  или 0,5  процента, грунтовых дорог –               12,8 км или 40,3  процента от всей протяженности внутрипоселковых дорог поселения.

На сегодняшний день в поселениях еще существуют дороги                            в полуразрушенном состоянии из-за длительного срока эксплуатации                          и невыполнения ремонтов, предусмотренных нормативами. Все это                          не позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности дорожного движения. Например, в сельском поселении Луговской 19,2 км автомобильных дорог эксплуатируются более восьми лет, из них 4,4 км находятся  в эксплуатации более 12 лет.

3. Основные цели и задачи Программы,

оценка ожидаемой эффективности  Программы

Цели и задачи муниципальной программы приведены в паспорте Программы.

Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы, указана в приложении 1 к Программе.

4. Программные мероприятия

Достижение поставленной цели и решение задач муниципальной программы предусмотрено посредством реализации мероприятий, представленных в приложении 2 к муниципальной программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной

программы

Сроки реализации Программы: 2014 – 2016 годы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Ханты-Мансийский район и бюджета автономного округа.

6. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач Программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между заказчиком, координатором и исполнителями.

Заказчиком и координатором Программы является департамент строительства, архитектуры и ЖКХ. Заказчик – координатор осуществляет управление и контроль  за реализацией Программы, мониторинг и оценку результативности мероприятий, обеспечивает при необходимости                       их корректировку.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями Программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Координатором Программы предоставляется ежеквартально, ежегодно информация о ходе реализации Программы в уполномоченный орган                          в соответствии с действующими нормативными актами администрации Ханты-Мансийского района.

Приложение 1 к Программе

Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы и срок ее реализации: «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 годы».

Координатор муниципальной программы: департамент строительства, архитектуры и ЖКХ.

| № п/п | Целевые показатели Программы | Базовый показатель на начало реализации Программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1. Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность автомобильных дорог и искусственных неровностей на них, приведенная в нормативное состояние, км, из них: | 55,3 | 58,3 | 60,8 | 65,3 | 65,3 |
|  | Строительство и реконструкция, км | 30,8 | 32,2 | 33,4 | 36,5 | 36,5 |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, км | 24,5 | 26,1 | 27,4 | 28,8 | 28,8 |
| 1.2. | Удельный вес протяженности замощенных частей улиц с усовершенствованным покрытием улиц, процентов | 26,8 | 28,2 | 29,4 | 31,3 | 31,6 |
| 1.3 | Строительство автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, км | 0,0 | 2,7 | 4,7 | 8,8 | 8,8 |
| 2. Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Плотность сети автомобильных дорог общего пользования на 1000 кв. км территории, км, в том числе плотность дорог с твердым покрытием на 1000 кв. км территории, км | 4,45 1,19 | 4,45 1,26 | 4,45 1,31 | 4,45 1,41 | 4,45 1,41 |
| 2.2. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования, приходящихся на 1000 человек, км, в том числе протяженность сети дорог с твердым покрытием, приходящихся на 1000 человек, км | 11,4 3,06 | 11,8 3,33 | 11,8 3,47 | 11,8 3,73 | 11,8 3,73 |

Приложение 2 к Программе Основные программные мероприятия. № п/п; Мероприятия Программы; Муниципальный заказчик; Источники финансирования; Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.); Исполнители Программы. всего; 2014 год; 2015 год; 2016 год. Цель: обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования районного значения.. Задача 1. Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения.. 1.1.; Реконструкция внутрипоселковых дорог в с. Батово (СМР); департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; всего; 1 177,0; 1 177,0; 0,0; 0,0; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р». бюджет района; 1 177,0; 1 177,0; 0,0; 0,0. 1.2.; Строительство улично-дорожной сети д. Ярки (СМР); департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; всего; 5 826,5; 0,0; 1 226,0; 4 600,5; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р». бюджет района; 5 826,5; 0,0; 1 226,0; 4 600,5. 1.3.; Реконструкция внутрипоселковых дорог в п. Луговской (СМР); департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; всего; 20 009,0; 0,0; 1 226,0; 18 783,0; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р». бюджет района; 20 009,0; 0,0; 1 226,0; 18 783,0. 1.4.; Реконструкция внутрипоселковых дорог в д. Шапша (СМР); департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; всего; 2 943,3; 1 471,7; 1 471,6; 0,0; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р». бюджет района; 2 943,3; 1 471,7; 1 471,6; 0,0. 1.5.; Строительство автомобильной дороги ул. Лесная, д. Ягурьях (СМР); департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; всего; 989,2; 637,9; 351,3; 0,0; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р». бюджет района; 989,2; 637,9; 351,3; 0,0. 1.6.; Ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Таежная в д. Ягурьях; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; всего; 431,0; 431,0; 0,0; 0,0; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р». бюджет района; 431,0; 431,0; 0,0; 0,0. 1.7.; Ремонт внутрипоселковых дорог в с. Троица; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; всего; 3 000,00; 3 000,0; 0,0; 0,0; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; «МКУ «УКС и Р». бюджет района; 3 000,00; 3 000,0; 0,0; 0,0. Задача 2. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования районного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.. 2.1.; Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной (1, 2, 3 этапы) (СМР); департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; всего; 29 152,8; 14 232,8; 14 920,0; 0,0; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р». бюджет района; 29 152,8; 14 232,8; 14 920,0; 0,0. 2.2.; Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово (СМР); департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; всего; 3 668; 2 500,0; 0,0; 1 168,0; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р». бюджет района; 3 668,0; 2 500,0; 0,0; 1 168,0. 2.3.; Строительство участка подъезда дороги до п. Сибирский (2 этап) (ПИР, СМР); департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; всего; 15 675,0; 7 500,0; 0,0; 8 175,0; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р». бюджет района; 15 675,0; 7 500,0; 0,0; 8 175,0. 2.4; Строительство автомобильной дороги п. Луговской – с. Троица (СМР); департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; всего; 8 380,2; 4 200,0; 4 180,2; 0,0; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКС и Р». бюджет района; 8 380,2; 4 200,0; 4 180,2; 0,0. Всего по Программе; всего; 91 252,0; 35 150,4; 23 375,1; 32 726,5. бюджет района; 91 252,0; 35 150,4; 23 375,1; 32 726,5.