МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.11.2017                                                                                                № 312

г. Ханты-Мансийск

Об утверждении муниципальной

программы «Комплексное развитие

транспортной системы на территории

Ханты-Мансийского района

на 2018 – 2020 годы»

В целях исполнения постановления администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), но не ранее 1 января 2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район»                       и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Ханты-Мансийского района.

И.о. главы Ханты-Мансийского района                                         Р.Н.Ерышев

Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 10.11.2017 № 312

Паспорт

муниципальной программы Ханты-Мансийского района

| Наименование муниципальной программы | Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10 ноября 2017 года № 312 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района) |
| Соисполнители муниципальной программы | департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ «УКСиР»); комитет по финансам администрации района (сельские поселения Ханты-Мансийского района); муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты» |
| Цели муниципальной программы | цель 1: Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского района; цель 2: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению вне границ населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского района |
| Задачи муниципальной программы | 1) обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования районного значения; 2) обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг |
| Подпрограммы или основные мероприятия | подпрограмма 1 «Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения»; подпрограмма 2 «Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района»; подпрограмма 3 «Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения, а также содержание вертолетных площадок» |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1) протяженность автомобильных дорог и искусственных неровностей на них, приведенная в нормативное состояние после ремонта (увеличение с 49,9 км до 56,8 км); 2) количество рейсов водного и воздушного транспорта (до 420 рейсов); 3) протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района (9,7 км) |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018 – 2020 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | общий объем финансирования Программы составляет 126 163,5 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 71 002,1 тыс. рублей; 2019 год – 27 580,7 тыс. рублей; 2020 год – 27 580,7 тыс. рублей; федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; бюджет автономного округа – 16 073,9 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 5 499,7 тыс. рублей; 2019 год – 5 287,1 тыс. рублей; 2020 год – 5 287,1 тыс. рублей; бюджет района – 110 089,6 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 65 502,4 тыс. рублей; 2019 год – 22 293,6 тыс. рублей; 2020 год – 22 293,6 тыс. рублей |

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния

сферы социально-экономического развития Ханты-Мансийского района

В связи с особенностью географического расположения Ханты-Мансийского района транспортный комплекс представлен автомобильным, воздушным и водным транспортом и включает в себя: сеть автомобильных дорог (включая зимние автомобильные дороги и ледовые переправы), водные пути, вертолетные площадки, причалы для пассажирских судов, а также предприятия различных форм собственности, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров, грузов, обеспечивающие функционирование транспортного комплекса.

Характер подвижности населения, уровень развития производства 
и торговли определяют спрос на услуги транспорта. Транспорт является системообразующим фактором, влияя на уровень жизни и развитие производительных сил. Однако в последние годы в сфере транспортных услуг накопилось много нерешенных проблем, которые являются тормозом в осуществлении перспективной социально-экономической политики района.

Повышение существующего уровня обеспечения потребностей населения в пассажирских перевозках и качестве предоставляемых услуг является необходимым условием экономического роста и возможности обеспечения необходимой подвижности населения Ханты-Мансийского района.

Дальнейшему развитию транспортного комплекса препятствуют следующие проблемы:

1.1. Убыточность пассажирских перевозок.

Несмотря на рост транспортных тарифов за последние годы, финансовое положение транспортных организаций, осуществляющих услуги по перевозке пассажиров, остается сложным. Это объясняется главным образом ростом цен на топливо, расходные материалы, а также неполной компенсацией затрат на убыточные социально значимые перевозки.

Следствием трудного финансового положения транспортного комплекса района являются большой износ и недостаток транспортных средств, вызванные низкими темпами обновления пассажирского парка.

В предприятиях пассажирского транспорта общего пользования преобладает морально и физически устаревшая техника, работающая                   во многих случаях за пределами нормативного срока службы. Износ транспортных средств, работающих на маршрутах, составляет                                  от 55 до 89 процентов, что не обеспечивает безопасности перевозок  пассажиров, ухудшает экологическую ситуацию.

1.2. Отсутствие круглогодичной транспортной доступности                         для жителей населенных пунктов района, зависимость от погодных условий.

1) Большая часть территории района находится в затопляемой                     в паводковый период пойме рек, поэтому движение автомобильного транспорта по району осуществляется, в основном, в зимний период по автозимникам. Ежегодно в районе строится 441,7 км зимних автомобильных дорог и 7,2 км ледовых переправ через 13 рек и проток (в т.ч. магистральные реки Обь, Иртыш, Конда).

Круглогодичное автотранспортное сообщение с городом Ханты-Мансийском по автомобильной дороге с капитальным видом покрытия, по состоянию на сегодняшний день, имеют 6 населенных пунктов района             (д. Ягурьях, д. Шапша, д. Ярки, с. Батово, п. Горноправдинск и                          п. Бобровский). Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории района, составляет 621,3 км (в т.ч. федерального значения – 106,5 км, регионального значения – 309,8 км, местного значения – 
205,0 км).

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществляется               по 18 автобусным маршрутам, субсидируемым из окружного бюджета.

2) В связи с особым географическим расположением района наибольший удельный вес на сегодняшний день имеет водный транспорт, который в период навигации обеспечивает доставку различных грузов и более 70 процентов пассажирских перевозок. Однако данный вид сообщения в большой степени зависит от метеоусловий и имеет сезонный характер.

Пассажирские перевозки на водном транспорте осуществляет                          АО «Северречфлот». Ежегодно в период летней навигации организуются         10 пассажирских маршрутов, в том числе: 7 – внутрирайонных                              и 3 – окружных (транзитных).

3) Авиационные перевозки по местным воздушным линиям                     в Ханты-Мансийском районе осуществляет АО «ЮТэйр – Вертолетные услуги» вертолетами МИ-8Т согласно утвержденному расписанию в весенний и осенний межнавигационные периоды (в д. Согом полеты осуществляются в течение девяти месяцев с апреля по декабрь включительно).

К основным недостаткам данного вида транспортного сообщения можно отнести:

высокую себестоимость аэропортовых услуг;

низкую интенсивность полетов и высокий износ основных фондов аэропортов;

старение       парка      вертолетов,      выполняющих      перевозки   на

внутримуниципальных маршрутах;

зависимость от метеоусловий.

Ханты-Мансийский район включает в себя 12 сельских поселений                           (30 населенных пункта). Протяженность автомобильных дорог общего пользования районного значения по состоянию на 1 января 2017 года составила 205,0 км, в том числе дорог с твердым покрытием (асфальтобетонных, щебеночногравийных) – 73 км или 36% от общей протяженности дорог.

На сегодняшний день в населенных пунктах района существуют автомобильные дороги, требующие ремонта. Все это не позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности дорожного движения.

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

- 2.1. Развитие материально-технической базы

Для достижения целей муниципальной программы, развития материально-технической базы предусмотрены следующие мероприятия:

строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

предоставление финансовых средств сельским поселениям района на содержание вертолетных площадок для обеспечения доступности и повышения качества транспортных услуг воздушным транспортом.

Реализация мероприятий муниципальной программы окажет существенное влияние на развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского района.

- 2.2. Формирование благоприятной деловой среды

Благоприятная деловая среда в сфере транспортной системы поддерживается мероприятиями муниципальной программы, направленными на развитие материально-технической базы и выделение субсидий юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений), в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим перевозки на территории района по регулируемым тарифам.

- 2.3. Реализация инвестиционных проектов

Инвестиционные проекты, направленные на обеспечение доступности транспортной инфраструктуры и повышение качества транспортных услуг, муниципальной программой не реализуются.

- 2.4. Развитие конкуренции

В целях развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров реализуется мероприятие по организации и проведению отбора перевозчиков на право оказания услуг населению по перевозке пассажиров и грузов различными видами транспорта на территории Ханты-Мансийского района по регулируемым тарифам.

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов

Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию проектов и портфелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели муниципальной программы сформированы в соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р, Концепцией реформирования системы управления внутренними водными путями Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 9 июля 2009 года № 112, а также с учетом Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства автономного округа от 22 марта 2013 года № 101-рп, Стратегии социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 17 декабря 2014 года № 343.

Цель № 1 Программы: «Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности                                услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского района».

Достижение данной цели Программы будет обеспечено путем решения задачи «Обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования районного и местного значений».

Цель № 2 Программы: «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению вне границ населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского района».

Достижение данной цели Программы будет обеспечено путем решения задачи «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг».

Значения целевых показателей муниципальной программы определены в следующем порядке.

Показатель «Протяженность автомобильных дорог и искусственных неровностей на них, приведенная в нормативное состояние после ремонта» определяется за период реализации Программы с нарастающим итогом в километрах, исходя из протяженности объектов ремонта, финансируемых в рамках Программы, рассчитывается по формуле:

N = (P1+P2+P3+…Рn)z + (P1+P2+P3+…Рn)z…, где:

N – показатель «Протяженность автомобильных дорог                                и искусственных неровностей на них, приведенная в нормативное состояние»;

Рn – протяженность объектов ремонта, км;

z – год реализации муниципальной программы.

Источником информации о показателе является ориентировочная протяженность дорог, планируемая к проведению ремонтных работ.

Показатель «Количество рейсов водного, воздушного транспорта» определяется на основании фактически выполненных рейсов за период реализации муниципальной программы, рассчитывается по формуле:

N = Р1 + Р2 + Р3 + … + Рn, где:

N – показатель «Количество рейсов водного, воздушного транспорта»;

Рn – выполненные рейсы, шт.

Источником информации о показателе является расчет отдела транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района.

Показатель «Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района» определяется, исходя из фактически эксплуатирующихся подъездов к населенным пунктам Ханты-Мансийского района, рассчитывается по формуле:

N = Р1 + Р2 + Р3 + … + Рn, где:

N – показатель «Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района»;

Рn – протяженность эксплуатирующихся подъездов к населенным пунктам Ханты-Мансийского района, км.

Источником информации о показателе является расчет отдела транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района.

Значения целевых показателей представлены в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленных целей и решение задач Программы предусмотрено посредством реализации мероприятий, указанных                          в таблице 2.

В рамках подпрограммы 1 «Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения» для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования дорожной схемы Ханты-Мансийского района предполагается реализация следующего основного мероприятия:

Проектирование,     строительство,       реконструкция,    капитальный

(текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения.

Реализация мероприятия приведет к увеличению в населенных пунктах Ханты-Мансийского района транспортной схемы, соответствующей установленным нормам и стандартам, а также приведению в соответствие существующих автомобильных дорог.

В рамках подпрограммы 2 «Организация перевозок пассажиров                  в границах Ханты-Мансийского района» осуществляется реализация основного мероприятия «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным и воздушным транспортом».

Данное мероприятие направлено на недопущение роста платы населения за транспортные услуги на территории Ханты-Мансийского района.

В рамках подпрограммы 3 «Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения» осуществляется реализация основного мероприятия «Содержание транспортной инфраструктуры».

Мероприятие направлено на осуществление качественного содержания автомобильных дорог, принадлежащих муниципальному образованию Ханты-Мансийский район, а также мест дислокации воздушного транспорта в населенных пунктах Ханты-Мансийского района.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Для достижения поставленной цели и решения задач муниципальной программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполнителем муниципальной программы и соисполнителями.

Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение                   в нее изменений, их согласование;

размещает проект муниципальной программы и изменения в нее               на официальном сайте для рассмотрения и подготовки предложений органами местного самоуправления сельских поселений района, населением, бизнес-сообществами, общественными организациями;

организует реализацию муниципальной программы, участвует                    в реализации программных мероприятий, формирует предложения                     о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;

предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и оценки эффективности     подпрограмм      и     (или)      отдельных      мероприятий

муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и планов их реализации;

осуществляет      подготовку      информации     о    ходе    реализации муниципальной программы и представляет ее в комитет экономической политики администрации района.

Соисполнители:

участвуют в разработке и реализации программных мероприятий;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних               и внутренних рисков.

Внешние риски:

сокращение бюджетного финансирования, выделенного                            на выполнение Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения их сокращения, снижения ожидаемых эффектов от их решения;

отсутствие поставщиков товаров, исполнителей работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами автономного округа;

удорожание стоимости товаров, работ (услуг).

Внутренние риски:

недостаточность средств на реализацию отдельных мероприятий Программы, что снижает эффективность ее реализации в целом;

недостатки в управлении Программой, в первую очередь, из-за отсутствия должной координации действий участников ее реализации.

Минимизация внешних и внутренних рисков Программы осуществляется посредством реализации следующих мероприятий:

корректировка Программы по мере необходимости;

разработка нормативных правовых актов, их методическое, информационное сопровождение;

информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое   сопровождение   проводимых   мероприятий и результатов

Программы.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, представляет собой скоординированные по срокам                              и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, которые  будут осуществляться на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями муниципальной программы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 13.07.2017 № 201 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района».

Информация о ходе реализации муниципальной программы ответственным исполнителем муниципальной программы предоставляется в комитет экономической политики администрации района ежеквартально и ежегодно в порядке, установленном постановлением администрации района от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Целевые показатели Программы | Базовый показатель на начало реализации Программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог и искусственных неровностей на них, приведенная в нормативное состояние после ремонта, км | 49,9 | 6,1 | 0,4 | 0,4 | 56,8 |
| 2. | Количество рейсов водного и воздушного транспорта, рейс | 420 | 200 | 420 | 420 | 420 |
| 3. | Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, км | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Подпрограмма 1 «Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения (показатель 1) |  | всего | 67 740,9 | 54 463,1 | 6 638,9 | 6 638,9 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 16 073,9 | 5 499,7 | 5 287,1 | 5 287,1 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 51 667,0 | 48 963,4 | 1 351,8 | 1 351,8 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 50 820,9 | 48 673,9 | 1 073,5 | 1 073,5 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 846,1 | 289,5 | 278,3 | 278,3 |
| 1.1.1. | Ремонт автомобильных дорог в СП Шапша | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 7 140,0 | 7 140,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 7 140,0 | 7 140,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Ремонт автомобильных дорог в СП Луговской | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 10 100,0 | 10 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 5 499,7 | 5 499,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 4 600,3 | 4 600,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 4 310,8 | 4 310,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 289,5 | 289,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Ремонт автомобильных дорог в СП Селиярово | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 4 570,0 | 4 570,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 4 570,0 | 4 570,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Ремонт автомобильных дорог в СП Сибирский | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 27 827,8 | 14 550,0 | 6 638,9 | 6 638,9 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 10 574,2 | 0,0 | 5 287,1 | 5 287,1 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 17 253,6 | 14 550,0 | 1 351,8 | 1 351,8 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 16 697,0 | 14 550,0 | 1 073,5 | 1 073,5 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 556,6 | 0,0 | 278,3 | 278,3 |
| 1.1.5. | Ремонт автомобильных дорог в СП Цингалы | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Цингалы) | всего | 14 640,0 | 14 640,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 14 640,0 | 14 640,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 3 463,1 | 3 463,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 3 463,1 | 3 463,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | всего | 67 740,9 | 54 463,1 | 6 638,9 | 6 638,9 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 16 073,9 | 5 499,7 | 5 287,1 | 5 287,1 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 51 667,0 | 48 963,4 | 1 351,8 | 1 351,8 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 50 820,9 | 48 673,9 | 1 073,5 | 1 073,5 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 846,1 | 289,5 | 278,3 | 278,3 |
| Подпрограмма 2 «Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, автомобильным, воздушным транспортом (показатель 3) | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 51 103,6 | 9 220,0 | 20 941,8 | 20 941,8 |
|  |  |  | бюджет района | 51 103,6 | 9 220,0 | 20 941,8 | 20 941,8 |
| 2.1.1. | Субсидия предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов автомобильным, воздушным и водным транспортом на территории района по регулируемым тарифам | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 51 103,6 | 9 220,0 | 20 941,8 | 20 941,8 |
|  |  |  | бюджет района | 51 103,6 | 9 220,0 | 20 941,8 | 20 941,8 |
| 2.1.1.1 | Субсидия предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов воздушным транспортом на территории района по регулируемым тарифам | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 44 479,6 | 7 600,0 | 18 439,8 | 18 439,8 |
|  |  |  | бюджет района | 44 479,6 | 7 600,0 | 18 439,8 | 18 439,8 |
| 2.1.1.2 | Субсидия предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов водным транспортом на территории района по регулируемым тарифам | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 6 624,0 | 1 620,0 | 2 502,0 | 2 502,0 |
|  |  |  | бюджет района | 6 624,0 | 1 620,0 | 2 502,0 | 2 502,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | всего | 51 103,6 | 9 220,0 | 20 941,8 | 20 941,8 |
|  |  |  | бюджет района | 51 103,6 | 9 220,0 | 20 941,8 | 20 941,8 |
| Подпрограмма 3 «Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие: Содержание транспортной инфраструктуры (показатель 4) |  | всего | 7 319,0 | 7 319,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 7 319,0 | 7 319,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Содержание и эксплуатация вертолетных площадок |  | всего | 3 316,8 | 3 316,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 3 316,8 | 3 316,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1. | Сельское поселение Цингалы | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Цингалы) | всего | 301,4 | 301,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 301,4 | 301,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.2. | Сельское поселение Кедровый | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Кедровый) | всего | 304,4 | 304,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 304,4 | 304,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.3. | Сельское поселение Кышик | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Кышик) | всего | 152,3 | 152,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 152,3 | 152,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.4. | Сельское поселение Луговской | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Луговской) | всего | 627,9 | 627,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 627,9 | 627,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.5. | Сельское поселение Согом | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Согом) | всего | 244,0 | 244,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 244,0 | 244,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.6. | Сельское поселение Нялинское | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Нялинское) | всего | 304,4 | 304,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 304,4 | 304,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.7. | Сельское поселение Красноленинский | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Красноленинский) | всего | 152,3 | 152,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 152,3 | 152,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.8. | Сельское поселение Шапша | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Шапша) | всего | 159,0 | 159,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 159,0 | 159,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.9. | Сельское поселение Сибирский | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Сибирский) | всего | 455,3 | 455,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 455,3 | 455,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.10. | Сельское поселение Выкатной | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Выкатной) | всего | 301,6 | 301,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 301,6 | 301,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.11. | Сельское поселение Селиярово | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Селиярово) | всего | 159,1 | 159,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 159,1 | 159,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.12. | Администрация Ханты-Мансийского района | администрация Ханты-Мансийского района (МКУ «Управление гражданской защиты») | всего | 155,1 | 155,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 155,1 | 155,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки» | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Шапша) | всего | 1 902,2 | 1 902,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 1 902,2 | 1 902,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной» | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Выкатной) | всего | 2 100,0 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 2 100,0 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | всего | 7 319,0 | 7 319,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 7 319,0 | 7 319,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 126 163,5 | 71 002,1 | 27 580,7 | 27 580,7 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 16 073,9 | 5 499,7 | 5 287,1 | 5 287,1 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 110 089,6 | 65 502,4 | 22 293,6 | 22 293,6 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 109 243,5 | 65 212,9 | 22 015,3 | 22 015,3 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 846,1 | 289,5 | 278,3 | 278,3 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы |  |  | всего | 126 163,5 | 71 002,1 | 27 580,7 | 27 580,7 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 16 073,9 | 5 499,7 | 5 287,1 | 5 287,1 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 110 089,6 | 65 502,4 | 22 293,6 | 22 293,6 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 109 243,5 | 65 212,9 | 22 015,3 | 22 015,3 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 846,1 | 289,5 | 278,3 | 278,3 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) |  |  | всего | 51 103,6 | 9 220,0 | 20 941,8 | 20 941,8 |
|  |  |  | бюджет района | 51 103,6 | 9 220,0 | 20 941,8 | 20 941,8 |
| Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») |  |  | всего | 53 100,9 | 39 823,1 | 6 638,9 | 6 638,9 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 16 073,9 | 5 499,7 | 5 287,1 | 5 287,1 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 37 027,0 | 34 323,4 | 1 351,8 | 1 351,8 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 36 180,9 | 34 033,9 | 1 073,5 | 1 073,5 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 846,1 | 289,5 | 278,3 | 278,3 |
| Соисполнитель 2 (комитет по финансам администрации района (сельские поселения Ханты-Мансийского района) |  |  | всего | 21 803,9 | 21 803,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 21 803,9 | 21 803,9 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 3 (МКУ «Управление гражданской защиты») |  |  | всего | 155,1 | 155,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 155,1 | 155,1 | 0,0 | 0,0 |