**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

24.11.2023 № 360

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Развитие цифрового общества

Ханты-Мансийского района

на 2022-2025 годы»

за 9 месяцев 2023 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

24.11.2023

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 24.11.2023 № 360

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 23.11.2021 № 295.

Мероприятия Программы направлены на формирование информационного пространства на основе использования цифровых технологий для повышения качества жизни граждан и обеспечения условий для реализации эффективной системы муниципального управления в Ханты-Мансийском районе.

Программа осуществляется путем решения следующих задач:

развитие цифрового общества и электронного муниципалитета Ханты-Мансийского района;

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг;

обеспечение функционирования систем управления и мониторинга информационной безопасности органов администрации Ханты-Мансийского района.

Объем финансирования Программы на 2023 год из бюджета Ханты-Мансийского района составил 4570,00 тыс. рублей, в ходе реализации мероприятий Программы за 9 месяцев 2023 года, по состоянию на 1 октября 2023 года, исполнение составило 3789,47 тыс. руб. или 82,92% от годового плана.

Основные результаты реализации Программы за отчетный период:

1. По мероприятию «Развитие и сопровождение инфраструктуры цифрового муниципалитета и информационных систем»

На реализацию данного мероприятия в 2023 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 2130,40 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2023 года финансовое исполнение составило 1489,81 тыс. руб. или 69,93 %

Денежные средства направлены на:

приобретение сетевого оборудования;

приобретение телефонов;

приобретение многофункциональных устройств.

1. По мероприятию «Развитие технической и технологической основ становления информационного общества и электронного муниципалитета для перехода к цифровой экономике».

На реализацию данного мероприятия в 2023 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 69,90 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2023 года финансовое исполнение составило 40,00 тыс. руб. или 57,22%.

Денежные средства направлены на:

продление техподдержки внутреннего портала администрации Ханты-Мансийского района.

1. По мероприятию «Обеспечение безопасности информации в корпоративной сети органов администрации Ханты-Мансийского района».

На реализацию данного мероприятия в 2023 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 2369,70 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2023 года финансовое исполнение составило 2259,67 тыс. руб. или 95,36%.

Денежные средства направлены на:

Продление Kaspersky Anti-Spam для Linux;

Продление системы удалённого доступа «Ассистент»;

Продление средств защиты информации;

Аттестацию информационных систем персональных данных.

Анализ показателей эффективности реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение показателя  в 2023 году | Фактическое значение показателя  на 01.10.2023 | Исполнение  за отчетный период  от плана  на год, % | Ожидаемое исполнение  за 2023 год |
| 1. | Количество рабочих мест, обеспеченных программным продуктом для участия в электронном документообороте | единиц | 750 | 812 | 100 | 812 |
| 2. | Обеспечение защиты аттестованных муниципальных информационных систем персональных данных по требованиям защиты информации | единиц | 6 | 6 | 100 | 6 |
| 3. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами администрации Ханты-Мансийского района отечественного программного обеспечения | % | >70 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, от общего числа государственных и муниципальных услуг | % | >60 | 62.7 | 100 | 62.7 |