**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

16.02.2024 № 430

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Обеспечение

экологической безопасности Ханты-

Мансийского района» за 2023 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53–55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района» за 2023 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района» за 2023 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

16.02.2024

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 16.02.2024 № 430

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района» по состоянию за 2023 год (далее – информация).

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.12.2021 № 317.

Целью Программы является сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений.

Задачами Программы являются снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и снижение уровня негативного воздействия факторов техногенного и природного характера на окружающую среду и ее компоненты.

Объем финансирования Программы на 2023 год составляет 102 475,3 тыс. рублей, из них 81,4 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 102 393,9 тыс. рублей – из бюджета района. Фактическое исполнение составило 24 769,2 тыс. рублей (24,2% от плана на 2023 год).

Для достижения поставленной цели в 2023 году предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами». Исполнителем мероприятия является департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района. Субвенции расходуются в соответствии с порядком предоставления средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2021 № 595-п.

- «Ликвидация несанкционированных свалок» с объемом финансирования 50 902,5 тыс. рублей. По мероприятию выполнены следующие работы:

1. Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок в населенных пунктах: п. Горноправдинск, с. Кышик, д. Ярки, п. Кедровый,

п. Пырьях.

2. Продолжается работа по ликвидации несанкционированных свалок в

п. Кедровый, п. Урманный.

- «Ликвидация несанкционированных свалок». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 1 471,4 тыс. рублей. Исполнителем мероприятия является сельское поселение Луговской. Работы по ликвидации несанкционированной свалки выполнены в полном объеме.

- «Разработка проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 7 100,0 тыс. рублей. В настоящее время осуществляется ликвидация несанкционированной свалки в СП Красноленинский, в связи с чем возникает необходимость разработки проекта рекультивации. Реализация мероприятия планируется в 2024 году.

- «Разработка проекта нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферный воздух от котельных». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 3 000,0 тыс. рублей. Выполнены работы по разработке проекта нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферный воздух от котельных на сумму 350,0 тыс. рублей.

- «Обеспечение и организация работ по благоустройству мест общего пользования». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 39 920,0 тыс. рублей. Выполнены работы по благоустройству территории с элементами озеленения в д. Ярки. Приемка работ в д. Ягурьях планируется в 2024 году. Так же в 2024 году планируется реализация мероприятия в п. Красноленинский.

Исполнение Программы за 2023 год в разрезе мероприятий представлено в приложении 1 к настоящей информации.

Достижение целевых показателей Программы за 2023 год представлено в приложении 2 к настоящей информации.

Приложение 1

 к информации об итогах реализации

 муниципальной программы Ханты-Мансийского

 района «Обеспечение экологической безопасности

 Ханты-Мансийского района» за 2023 год

Исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района

 «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района» по состоянию за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения  | Краткий результат реализации мероприятия |
| предусмотрено утвержденной муниципальной программой на 2023 год | фактически исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализуется путем проведения общероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России». |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие: Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления | Всего | 59 555,3 | 18 325,2 | 30,8 |   |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 81,4 | 81,4 | 100,0 |
| бюджет района | 59 473,9 | 18 243,8 | 30,7 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Всего | 81,4 | 81,4 | 100,0 | Субвенция исполнена в полном объеме. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 81,4 | 81,4 | 100,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Ликвидация несанкционированных свалок | Всего | 50 902,5 | 16 772,4 | 33,0 | Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок в населенных пунктах: п.Горноправдинск, с.Кышик, д.Ярки, п.Кедровый, п.Пырьях. На территории п.Кедровый, п.Урманный работы временно приостановлены в связи с погодными условиями. В январе 2024 года работы возобновлены.Размещен муниципальный заказ на сумму 8 800,0 тыс. рублей на ликвидацию свалки на территории п.Урманный. Определен победитель, контракт находится на стадии подписания. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 50 902,5 | 16 772,4 | 33,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Ликвидация несанкционированной свалки | Всего | 1 471,4 | 1 471,4 | 100,0 | Ответственным исполнителем мероприятия является СП Луговской. Работы выполнены. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 471,4 | 1 471,4 | 100,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | Разработка проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов | Всего | 7 100,0 | 0,0 | 0,0 | В 2023 году отсутствовала необходимость разработки проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов. В настоящее время осуществляется ликвидация несанкционированной свалки в СП Красноленинский, в связи с чем возникает необходимость разработки проекта рекультивации.Работы планируется выполнить в 2024 году. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 7 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие: Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Всего | 42 920,0 | 6 444,0 | 15,0 |   |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 42 920,0 | 6 444,0 | 15,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Разработка проекта нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферный воздух от котельных | Всего | 3 000,0 | 350,0 | 11,7 | Выполнены работы по разработке проекта нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферный воздух от котельных. Остаток финансовых средств будет перераспределен на другие мероприятия в рамках экологических платежей. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 3 000,0 | 350,0 | 11,7 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Обеспечение и организация работ по благоустройству мест общего пользования | Всего | 39 920,0 | 6 094,0 | 15,3 | Выполнены работы по благоустройству территории с элементами озеленения в д. Ярки. Приемка работ в д.Ягурьях будет осуществляться в 2024 году. В 2024 году планируется реализация мероприятия в п. Красноленинский. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 39 920,0 | 6 094,0 | 15,3 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Всего по муниципальной Программе | Всего | 102 475,3 | 24 769,2 | 24,2 |   |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 81,4 | 81,4 | 100,0 |
| бюджет района | 102 393,9 | 24 687,8 | 24,1 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к информации об итогах реализации

 муниципальной программы Ханты-Мансийского

 района «Обеспечение экологической безопасности

 Ханты-Мансийского района» за 2023 год

Исполнение целевых показателей за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результаты муниципальной программы | Значение показателя по годам на 2023 год | Исполнение по состоянию на 01.01.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля утилизированных (размещенных) твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов, процент | 72 | 72 | 100 |
| 2 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 22,9 | 23,9 | 104 |
| 3 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел. | 1,640 | 1,640 | 100 |
| 4 | Количество проектов нормативов выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, ед. | 1 | 1 | 100 |