ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

26.09.2013                                                       				№ 295

О ходе реализации долгосрочной

муниципальной целевой программы

«Укрепление пожарной безопасности

в Ханты-Мансийском районе

на 2011-2013 годы»

Заслушав информацию о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2011-2013 годы»,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2011-2013 годы» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности главы

# Ханты-Мансийского района 	                               		Р.Н. Ерышев

30.09.2013

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от  26.09.2013  № 295

Информация

о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе

на 2011-2013 годы»

Долгосрочная целевая программа «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации района от 14 октября 2010 года №160 (в ред. от 16.07.2013).

Основной целью Программы является сокращение количества пожаров, материальных потерь и гибели людей на пожарах, создание условий для организации тушения пожаров в населенных пунктах Ханты-Мансийского района.

В 2013 году финансирование Программы составляет 17 712,5 тыс. рублей.

По состоянию на 10 сентября 2013 года освоено 9149,1 тыс. рублей (51,6%).

Информация о ходе реализации мероприятий и освоении финансовых средств в разрезе отдельных мероприятий представлена в приложении к информации.

Проведены работы по обустройству противопожарной полосы в населенном пункте Красноленинский. Заключен договор с ЗАО «Назымская нефтегазоразведочная экспертиза». Работы завершены.

Реализуются мероприятия по предупреждение возникновения пожаров и обеспечение защиты от пожаров культуры, здравоохранения, образования, ЖКХ.

На обслуживание автоматической пожарной сигнализации на объектах культуры, здравоохранения, образования израсходовано 4 388,1 тыс. рублей или 53,32% от годового плана.

Пожарной сигнализацией оборудованы 49 объектов образования (26 школ, 22 детских сада, 1 подростковый центр). На 2013 год заключены договора с МБУ Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» и ОАО «ЮГРА-АВТОМАТИКА».

На мероприятие по проведению огнезащитной обработки чердачных перекрытий МКУЗ «Сибирская участковая больница», МКУЗ «Луговская участковая больница» предусмотрено финансирование в размере 594 тыс. рублей. Освоено 200,55 тыс. рублей (33,76%).

Для реализации мероприятия по приобретению и установке пожарной сигнализации на объектах ЖКХ предусмотрено 800 тыс. рублей: 1) котельная в с. Нялинское; 2) котельная в п. Урманный; 3) котельная в п. Кедровый; 4) котельная в п. Выкатной; 5) котельная в п. Сибирский. Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2013 года.

На улучшение материально-технической базы населенных пунктов района, в части строительства пожарных водоемов, проведения привязки объектов и выполнение кадастровых работ предусмотрено 9 346,5 тыс. рублей, освоено 4624,9 тыс. рублей или 49,48% от годового плана.

В феврале – августе  2013 года завершено строительство 2 пожарных водоемов по 30 куб. метров каждый в п. Выкатной, с. Троица, д. Белогорье.

Заключены муниципальные контракты по строительству пожарных водоемов в населенных пунктах д. Ярки, д. Нялина на общую сумму 3615,62 тыс. рублей.

Осуществлена привязка типового проекта пожарного водоема на 30 куб. м. в д. Нялина

Заключен муниципальный контракт сна выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков для строительства пожарных водоемов в населенных пункта Белогорье, Троица, Выкатной, Ярки.

Проводятся работы по привязки типовых проектов пожарных водоемов  и выполнение кадастровых работ в населенных пунктах д. Ярки, д. Шапша, д.  Нялина.

Приложение  к Информации

Информация

о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» и использования финансовых средств

за январь - сентябрь 2013 г.

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено утвержденной муниципальной программой | фактически исполнено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Сокращение количества пожаров, материальных потерь и гибели людей на пожарах, создание условий для организации тушения пожаров в населенных пунктах Ханты-Мансийского района. |
| Задача 1: Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров. |
| 1.7. | Устройство защитной противопожарной полосы в п. Красноленинский | бюджет района | 136 | 136 | 100 | Заключен договор с ЗАО «Назымская нефтегазоразведочная экспертиза». Работы выполнены в полном объеме. |
|  | Итого по задаче 1 |  | 136 | 136 | 100 |  |
| Задача 2: Предупреждение возникновения пожаров и обеспечение защиты от пожаров объектов культуры, здравоохранения, образования, муниципального жилья и иных зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности. |
| 2.1. Культура |
| 2.1.2. | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации «Организационно-методический центр» | бюджет района | 110 | 82,5 | 75 | Финансирование передано МБОУ ДОД Ханты-Мансийского района «ДМШ» в виде субсидии на иные цели, в рамках которой осуществляется плата за техническое обслуживание АПС ежемесячно. Остаток средств составляет лимиты 4 квартала 2013г. |
|  | Итого |  | 110 | 82,5 | 75 |  |
| 2.2. Здравоохранение |
| 2.2.1. | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | бюджет района | 2 026 | 1 236,9 | 61,05 | Заключены договора на обслуживание пожарной сигнализации. |
| 2.2.3. | Проведение огнезащитной обработки чердачных перекрытий | бюджет района | 594 | 200,5 | 33,76 | Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций |
|  | Итого |  | 2 620 | 1437,4 | 54,8 |  |
| 2.3. Образование |
| 2.3.1. | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | бюджет района | 4 700 | 2 868,3 | 61 | Пожарной сигнализацией оборудованы 49 объектов образования (26 школ, 22 детских сада, 1 подростковый центр). На 2013 год заключены договора с МБУ Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» и ОАО «ЮГРА-АВТОМАТИКА». |
|  | Итого |  | 4 700 | 2868,3 | 61 |  |
| 2.4. Жилищно-коммунальный комплекс |
| 2.4.5. | Установка (с приобретением) пожарной сигнализации на котельных МП «ЖЭК – 3» (предписание): 1) котельная в с. Нялинское; 2) котельная в п. Урманный; 3) котельная в п. Кедровый; 4) котельная в п. Выкатной; 5) котельная в п. Сибирский | бюджет района | 800 | 0 | 0 | Реализация мероприятия в 4 квартале 2013 года. |
|  | Итого |  | 800 | 0 | 0 |  |
| 2.5. Строительство пожарных водоемов для учреждений социальной сферы |
| 2.5.6. | Строительно-монтажные работы в с. Троица – 2 шт. по 30 куб. м | бюджет района | 1 775 | 1412,9 | 79,6 | Заключен муниципальный контракт с ООО «Эталон». Работы выполнены в полном объеме. |
| 2.5.7. | Строительно-монтажные работы в д. Белогорье – 2 шт. по 30 куб. м | бюджет района | 1775 | 1396,9 | 78,6 | Заключен муниципальный контракт с ООО «Эталон». Работы выполнены в полном объеме. |
| 2.5.8. | Строительно-монтажные работы в п. Выкатной – 2 шт. по 30 куб. м | бюджет района | 1 766,1 | 1766,1 | 100 | Заключен муниципальный контракт с ООО «Эталон». Работы выполнены в полном объеме. |
| 2.5.13. | Выполнение кадастровых работ в населенном пункте Ярки | бюджет района | 30 | 0 | 0 | Реализация мероприятия в 4 квартале 2013 года. |
| 2.5.14. | Привязка типового проекта пожарного водоема на 30 куб. м в населенном пункте Ярки (ПСД) | бюджет района | 50 | 0 | 0 | Реализация мероприятия в 4 квартале 2013 года. |
| 2.5.15. | Выполнение кадастровых работ в населенных пунктах Троица, Белогорье | бюджет района | 70 | 0 | 0 | Реализация мероприятия в 4 квартале 2013 года. |
| 2.5.17. | Строительно-монтажные работы в д. Ярки – 2 шт. по 30 куб. м | бюджет района | 1 775 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт с ИП Куликовым С.Ю. Нарушены сроки исполнения контракта. Ведется претензионная работа. |
| 2.5.18. | Привязка типового проекта пожарного водоема на 30 куб. м в населенном пункте Нялина | бюджет района | 50 | 49 | 98 | Работы выполнены в полном объеме. |
| 2.5.19. | Выполнение кадастровых работ в населенном пункте Нялина | бюджет района | 35 | 0 | 0 | Заключен договор с ООО «Юграгеосервис». |
| 2.5.20. | Межевание и постановка на кадастровый учет земельного участка под пожарными водоемами в д. Шапша (2 шт. по 30 куб. м) | бюджет района | 20 | 0 | 0 | Реализация мероприятия в 4 квартале 2013 года. |
| 2.5.21. | Строительно-монтажные работы в д. Нялина – 2 шт. по 30 куб. м | бюджет района | 1 850 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт с ИП Ананьевым С.Р. |
| 2.5.22. | Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков для строительства пожарных водоемов в населенных пунктах Белогорье, Троица, Выкатной, Ярки | бюджет района | 120,4 | 0 | 0 | Заключен договор с ООО «Юграгеосервис». |
| 2.5.23. | Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для строительства пожарного водоема в населенном пункте Шапша | бюджет района | 30 | 0 | 0 | Размещение заказа предусмотрено в сентябре 2013 года. |
|  | Итого |  | 9 346,5 | 4624,9 | 49,48 |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | 17 576,5 | 9013,1 | 51,2 |  |
|  | Всего |  | 17 712,5 | 9149,1 | 51,6 |  |