Информация о результатах экспертизы проекта постановления администрации Ханты-Мансийского района

«О внесении изменений в постановление администрации   
Ханты-Мансийского района от 29.11.2021 № 303 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района   
на 2022-2025 годы»

В ходе экспертизы установлено, что объем бюджетных ассигнований на реализацию Проекта программы соответствует уточненным предельным объемам бюджетных ассигнований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, направленным финансовым органом в рамках постановления администрации Ханты-Мансийского от 24.07.2018 № 211 «О порядке составления проекта решения о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период»   
(с изменениями).

Финансовое обеспечение, на весь период реализации муниципальной программы, составит 640 181,4 тыс. рублей, из них: бюджет автономного округа – 79 890,7 тыс. рублей, бюджет Ханты-Мансийского   
района – 560 290,7 тыс. рублей, в разрезе по годам:

2022 год – 234 981,7 тыс. рублей, из них: бюджет автономного   
округа – 0,0 тыс. рублей, бюджет Ханты-Мансийского   
района – 234 981,7 тыс. рублей;

2023 год – 260 586,5 тыс. рублей, из них: бюджет автономного   
округа – 0,0 тыс. рублей, бюджет Ханты-Мансийского   
района – 260 586,5 тыс. рублей;

2024 год – 106 447,4 тыс. рублей, из них: бюджет автономного   
округа – 79 890,7 тыс. рублей, бюджет Ханты-Мансийского   
района – 26 556,7 тыс. рублей;

2025 год – 18 599,0 тыс. рублей, из них: бюджет автономного   
округа – 0,0 тыс. рублей, бюджет Ханты-Мансийского   
района – 18 599,0 тыс. рублей;

2026 год – 19 566,8 тыс. рублей, из них: бюджет автономного   
округа – 0,0 тыс. рублей, бюджет Ханты-Мансийского   
района – 19 566,8 тыс. рублей.

Структура муниципальной программы не изменяется и соответствует постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района».

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета автономного округа, предусмотренные Проектом программы, соответствуют бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденному законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 ноября 2023 года № 94-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»,   
а также доведенными предельными объёмами средств на реализацию муниципальных программ комитетом по финансам администрации   
Ханты-Мансийского района (письмо исх. 03.11.2023 № 05-Исх-1888).

Проектом программы внесены изменения в сроки реализации муниципальной программы с 2022-2025 на 2022-2026 годы. Скорректированы объёмы финансового обеспечения муниципальной программы в соответствии с доведенными предельными объёмами бюджетных ассигнований.

В подпрограмму 1 «Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения» основного мероприятия 1.1 «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения» на 2024 год внесены изменения:

- в структурный элемент мероприятия программы 1.1.22. «Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Луговской» предусмотрен объём финансирования 40 590,4 тыс. рублей в том числе 36 531,4 тыс. рублей из бюджета автономного округа, 4 059,0 тыс. рублей из бюджета района;

- в структурный элемент мероприятия программы 1.1.23. «Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Шапша» предусмотрен объём финансирования 48 177,0 тыс. рублей в том числе 43 359,3 тыс. рублей из бюджета автономного округа, 4 817,7 тыс. рублей из бюджета района.

В подпрограмму 2 «Организация перевозок в границах   
Ханты-Мансийского района» основного мероприятия 2.1. «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным, автомобильным транспортом» внесены изменения:

- в структурный элемент мероприятия программы 2.1.1.2. «Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению   
Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа   
водным (речным) транспортом» предусмотрен объём финансирования:   
на 2024 год – 3 041,0 тыс. рублей; на 2025 год – 3 202,2 тыс. рублей;   
на 2026 год – 3 371,9 тыс. рублей (осуществление субсидируемых маршрутов в количестве 348 рейсов в год по маршрутам   
«Горноправдинск – Цингалы», «Горноправдинск – Лугофилинская»);

- в структурный элемент мероприятия программы 2.1.1.3. «Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению   
Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом» предусмотрен объём финансирования:   
на 2024 год – 4 227,5 тыс. рублей; на 2025 год – 4 451,5 тыс. рублей;   
на 2026 год – 4 687,5 тыс. рублей (осуществление субсидируемых маршрутов в количестве 879 рейсов в год по маршрутам   
«Горноправдинск – Цингалы», «Горноправдинск – Лугофилинская» «Горноправдинск – Бобровский»).

В подпрограмму 3 «Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения» основного мероприятия 3.1. «Содержание транспортной инфраструктуры» внесены изменения:

- в структурный элемент мероприятия программы 3.1.1.12. «Содержание и эксплуатация вертолетных площадок» предусмотрен объём финансирования: на 2024 год – 3 678,7 тыс. рублей; на 2025 год – 3 873,6 тыс. рублей; на 2026 год – 4 079,0 тыс. рублей. Финансирование запланировано на содержание 20 вертолетных площадок. По заключению соглашений о передаче полномочий, финансовые средства будут распределены согласно заключённых соглашений сельским поселениям;

- в структурный элемент мероприятия программы 3.1.2.1. «Содержание автомобильных дорог местного значения» предусмотрен объём финансирования: на 2024 год – 6 392,8 тыс. рублей;   
на 2025 год – 6 731,7 тыс. рублей; на 2026 год – 7 088,4 тыс. рублей. Финансовые средства будут направлены на содержание автомобильных дорог: «Подъезд к п. Выкатной» (6,4 км), «Подъезд до с. Реполово»   
(1,1 км), «Подъезд к д. Ярки» (3,3 км). По заключению соглашений   
о передаче полномочий, финансовые средства будут распределены согласно заключённых соглашений сельским поселениям.

В подпрограмму 4 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» основного мероприятия 4.1. «Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения» на 2024-2026 годы предусмотрены финансовые средства из бюджета района в размере 200,0 тыс. рублей ежегодно.   
В основное мероприятие 4.2 «Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения на 2024-2026 годы предусмотрены финансовые средства из бюджета района в размере   
140,0 тыс. рублей ежегодно.

Учитывая вносимые изменения скорректированы целевые показатели – приложение 3 «Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы» на 2024-2026 года.

Проект Программы размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Общественные обсуждения», замечания и (или) предложения. от общественности и населения   
не поступали.

По результатам проведения финансово-экономической экспертизы замечания и (или) предложения к Проекту программы отсутствуют.