ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

10.06.2011                                                                                             № 37

О ходе реализации долгосрочной

целевой программы «Комплексное

развитие жилищного строительства

на территории Ханты-Мансийского

района на 2011-2013 годы»

Заслушав информацию о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие жилищного строительства на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы»,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие жилищного строительства на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района					                П.Н. Захаров

16.06.2011

ИНФОРМАЦИЯ

О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие жилищного строительства на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы»

За 2011 год на реализацию программы «Комплексное развитие жилищного строительства на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа выделено 12 500 тыс. рублей. Из них 4 742,7 тыс. рублей направлено на приобретения трех жилых помещений для сельского поселения Выкатной, с. Тюли. Регистрация права собственности на вышеуказанные квартиры будет завершена в конце июня 2011 года. Оставшиеся денежные средства будут направлены на приобретение четырех квартир в п. Горноправдинске. Аукцион на приобретение вышеуказанных жилых помещений будет объявлен до 20 июня 2011 года.

На реализацию подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания в Ханты-Мансийском районе" в бюджете района предусмотрено на 2011 год 1 000 тыс. рублей, на реализацию подпрограммы "Строительство и (или) приобретение жилых помещений для пре-доставления на условиях социального найма в Ханты-Мансийском районе" в бюджете района предусмотрено на 2011 год 7866,3 тыс. рублей. В связи с тем, что механизмом реализации программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Содействие развитию жилищного строительства на 2011 -2013 годы и на период до 2015 года» софинансирование бюджетов муниципалитетов не предусмотрено, денежные средства предусмотренные подпрограммами района за отчетный период не использовались.

Начальник управления

жилищных отношений                                  				П.В. Лозвин