ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

11.11.2022											№ 195

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Формирование и

развитие муниципального имущества

Ханты-Мансийского района на 2022 -

2024 годы» за 9 месяцев 2022 года

по состоянию на 1 октября 2022 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615 «О Регламенте Думы Ханты-Мансийского района», заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

11.11.2022

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 11.11.2022 № 195

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года

Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района», утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.11.2021 № 282 (в редакции от 09.08.2022 № 290).

Ответственным исполнителем Программы является департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района (далее – депимущества района).

Соисполнителями Программы являются:

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ ХМР «УКСиР»);

администрация сельского поселения Селиярово;

администрация сельского поселения Выкатной.

Задачами Программы являются: совершенствование системы управления и учета муниципального имущества Ханты-Мансийского района, обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на депимущества района.

Объем финансирования Программы на 2022 год в соответствии с бюджетной сметой и решением Думы Ханты-Мансийского района от 16.09.2022 № 171 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 17.12.2021 № 34 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» составляет 55 317,8 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 2 480,6 тыс. рублей, бюджет района – 52 837,2 тыс. рублей, из них средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета – 306,6 тыс. рублей, средства предприятий - недропользователей – 439,9 тыс. рублей, по исполнителям:

депимущества района – 51 998,1 тыс. рублей;

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ ХМР «УКСиР») – 2 879,8 тыс. рублей;

администрация сельского поселения Селиярово – 162,9 тыс. рублей;

администрация сельского поселения Выкатной – 277,0 тыс. рублей.

Фактически по состоянию на 1 октября 2022 года кассовое исполнение Программы составляет 32 261,8 тыс. рублей (58,3 % от кассового плана) по исполнителям:

депимущества района – 32 098,9 тыс. рублей (61,7 % от кассового плана);

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ ХМР «УКСиР») – 0,0 тыс. рублей (0 % от кассового плана);

администрация сельского поселения Селиярово – 162,9 тыс. рублей (100 % от кассового плана);

администрация сельского поселения Выкатной – 0,0 тыс. рублей (0 % от кассового плана).

Информация о ходе реализации Программы в разрезе основных программных мероприятий и исполнителей, о достижении целевых показателей Программы по состоянию на 1 октября 2022 года приведена в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» по состоянию на 1 октября 2022 года

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Объем финансирования из бюджета Ханты-Мансийского района, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено утвержденной муниципальной программой | фактически исполнено |  |
| 1. | Ответственный исполнитель депимущества района: | 51 998,1 | 32 098,9 | 61,7 |
| 1.1. | Паспортизация объектов муниципальной собственности, бюджет района | 700,0 | 700,0 | 100 |
| 1.2. | Оценка объектов муниципальной собственности, бюджет района | 200,0 | 75,4 | 38 |
| 1.3. | Содержание имущества муниципальной казны, бюджет района | 3 893,9 | 1 525,3 | 39,2 |
| 1.4. | Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района, бюджет района | 42 858,9 | 28 312,1 | 66,1 |
| 1.5. | Снос объектов муниципальной собственности, в том числе: | 4 345,3 | 1 486,1 | 34,2 |
| 1.5.1. | Снос объектов муниципальной собственности, бюджет района | 1 558,1 | 1 486,1 | 95,4 |
| 1.5.2. | Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе: | 2 787,2 | 0 | 0 |
|  | бюджет автономного округа | 2 480,6 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 306,6 | 0 | 0 |
| 2. | Ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе: | 3 319,7 | 162,9 | 4,9 |
| 2.1. | Соисполнитель департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ ХМР «УКСиР») | 2 879,8 | 0 | 0 |
| 2.2. | Ремонт муниципального жилого фонда за счет средств ПТЭК: | 439,9 | 162,9 | 37,0 |
| 2.2.1 | Соисполнитель администрация сельского поселения Селиярово | 162,9 | 162,9 | 100 |
| 2.2.2 | Соисполнитель администрация сельского поселения Выкатной | 277,0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Программе | 55 317,8 | 32 261,8 | 58,3 |

По состоянию на 1 октября 2022 года на 100% исполнено мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности».

По следующим мероприятиям Программы исполнение составило:

1) «Содержание имущества муниципальной казны» – 39,2 %.

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется оплата коммунальных услуг по заключенным муниципальным контрактам за фактические объемы потребленных ресурсов, ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в отношении жилых помещений, являющихся муниципальной собственностью района, произведена замена внутриквартирного газового оборудования в трех муниципальных жилых помещениях (д. Шапша, ул. Боровая, д. 4а, кв. 11, д. Ярки, ул. Ягодная, д. 19, кв.3, ул. Сосновая, д. 4/1, кв. 1), произведена замена (поверка) приборов учета на объектах муниципальной собственности.

До конца 2022 года планируется реализовать указанное мероприятие в полном объеме.

2) «Оценка объектов муниципальной собственности» – 38,0 %.

В рамках реализации данного мероприятия произведена оценка объектов муниципальной собственности Ханты-Мансийского района для совершения сделок по передаче прав владения и (или) пользования и приватизации муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством. Экономию денежных средств в сумме 124,6 тыс. рублей в 4 квартале 2022 года планируется перераспределить на мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» в связи с наличием потребности в дополнительном финансировании.

3) «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» – 66,1 %.

В рамках реализации данного мероприятия профинансированы расходы на обеспечение деятельности департамента в целях исполнения полномочий и функций по решению вопросов местного значения, возложенных на депимущества района в соответствии с Положением о департаменте имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 12.06.2013 № 265, в пределах утвержденных лимитов. До конца 2022 года планируется реализовать указанное мероприятие в полном объеме.

4) «Снос объектов муниципальной собственности» – 32,4 %.

В рамках реализации данного мероприятия выполнены работы по сносу следующих объектов муниципальной собственности:

здание электростанции в п. Кедровый, ул. Дорожная, д. 2в, оплата произведена в полном объеме;

здания детского сада, кухни, тира в п. Выкатной, ул. Школьная, д. 6-8, оплата за выполненные работы будет произведена в 4 квартале 2022 года в рамках софинансирования мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства за счет средств бюджета автономного округа и Ханты-Мансийского района.

5) «Ремонт объектов муниципальной собственности» – 4,9 %.

В связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по ремонту жилого дома № 5 по ул. Кедровая в д. Чембакчина по муниципальным контрактам, заключенным МКУ ХМР «УКСиР» в 2021 году, окончательный расчет в сумме 734,6 тыс. рублей запланирован в 4 квартале 2022 года.

Денежные средства в сумме 2145,2 тыс. рублей, дополнительно выделенные из бюджета Ханты-Мансийского района в соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 16.09.2022 № 171 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 17.12.2021 № 34 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», планируется направить на проведение ремонта следующих объектов муниципальной собственности: участковый пункт полиции в д. Шапша, ул. Северная, д. 18а, жилое помещение в с. Кышик, пер. Ягодный, д. 3, кв. 2.

Денежные средства в сумме 162,9 тыс. рублей в 3 квартале текущего года направлены сельским поселением Селиярово на проведение ремонта инженерных сетей в муниципальном жилом фонде по адресу: с. Селиярово, ул. Братьев Фирсовых, д. 18, кв. 2, в соответствии с заключенным соглашением о сотрудничестве с ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Денежные средства в сумме 277,0 тыс. рублей планируется до конца 2022 года направить сельским поселением Выкатной на ремонт муниципального жилого фонда сельского поселения в соответствии с заключенным соглашением о сотрудничестве с ООО ««Газпромнефть-Хантос».

Таблица 2

Информация

о достижении целевых показателей муниципальной программы

Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» по состоянию на 1 октября 2022 года

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение показателя | % достижения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1. | Количество изготовленных технических паспортов, технических планов и актов обследования, в том числе: |  |  |  |
|  | объекты нежилого фонда, ед. | 3 | 10 | 333 |
|  | линейные объекты, км | 16 | 16 | 100 |
| 2. | Количество объектов оценки, ед. | 20 | 10 | 50 |
| 3. | Удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества, % | 61,0 | 18,8 | 30,8 |
| 4. | Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района, % | 100 | 78,5 | 78,5 |
| 5. | Количество снесенных объектов, ед. | 4 | 4 | 100 |

По мероприятию Программы «Паспортизация объектов муниципальной собственности» достигнуты значения целевого показателя «Количество изготовленных технических паспортов, технических планов и актов обследования» с перевыполнением от плановых значений в связи со снижением стоимости выполненных работ под запланированные объемы работ: проведена техническая инвентаризация в отношении 10 объектов нежилого фонда для постановки объектов на государственный кадастровый учет в связи с выявлением бесхозяйного имущества (Памятный знак «Обской городок» в п. Кирпичный), уточнением местоположения объектов с привязкой к земельным участкам, 16 км линейных объектов для уточнения технических характеристик объектов. Данное мероприятие реализуется в рамках исполнения полномочий собственника имущества по ведению реестра муниципального имущества и внесению в него сведений об имуществе, а также реализации мероприятий дорожной карты по проекту «Наполнение Единого государственного реестра необходимыми сведениями», утвержденной распоряжением первого заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.09.2020 № 556-р.

По мероприятию Программы «Оценка объектов муниципальной собственности» плановое значение целевого показателя «Количество объектов оценки» исполнено на 50%: проведена оценка 10 объектов муниципальной собственности для совершения сделок по передаче прав владения и (или) пользования и приватизации имущества в соответствии с действующим законодательством. В связи со сложившейся экономией денежных средств и ее планируемым перераспределением в 4 квартале 2022 года будет произведена корректировка показателя по фактическому исполнению.

По мероприятию Программы «Содержание имущества муниципальной казны» достигнуто фактическое снижение на 42,2% от планового значение целевого показателя «Удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества» в связи с сокращением фактических расходов на содержание муниципального имущества, а также получением дополнительных доходов от использования муниципального имущества.

По мероприятию Программы «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» целевой показатель «Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района» на отчетную дату исполнен на 78,5% от планового значения. До конца года исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет Ханты-Мансийского района планируется в размере 100%.

По мероприятию Программы «Снос объектов муниципальной собственности» целевой показатель «Количество снесенных объектов» исполнен в полном объеме: выполнены работы по сносу 4 объектов муниципальной собственности.