

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 26.03.2012 № 299-р

*г. Ханты-Мансийск*

О мерах по охране лесов

от пожаров в 2012 году

Руководствуясь статьями 51, 53, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автоном-ного округа – Югры от 16 марта 2009 года № 102-рп "О мерах по охране лесов от пожаров на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры", Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417, в целях своевременного предупреждения возникновения лесных пожаров и организации борьбы с ними на территории Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить:

1.1. Оперативный план организации тушения лесных пожаров по Территориальному отделу – Самаровское лесничество на 2012 год (приложение 1).

1.2. График выделения техники (приложение 2).

1.3. График дежурства пожарных рабочих (приложение 3).

1.4. План мероприятий по организации работы по предупреждению и тушению лесных пожаров в пожароопасный сезон 2012 года (приложение 4).

2. Создать оперативную группу в комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ханты-Мансийского района для координации деятельности организаций по выполнению противопожарных мероприятий на территории Ханты-Мансийского района и утвердить ее состав (приложение 5).

3. Рекомендовать проведение профилактических мероприятий и организацию борьбы с лесными пожарами на территории Ханты-Мансийского района:

3.1. В лесах лесного фонда субъектов Российской Федерации:

в наземной зоне – пожарно-химической станции Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов;

в авиационной зоне – Ханты-Мансийской базе авиационной и наземной охраны лесов.

3.2. В местах производства работ в лесном фонде – организациям, предприятиям, производящим работы, арендаторам лесных участков.

3.3. На пойменных участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства (участки, предоставленные администрацией района), и родовых угодьях – владельцам участков и родовых угодий.

4. Рекомендовать главам сельских поселений района совместно с руководителями предприятий:

4.1. Создать оперативные группы в количестве 5 – 7 человек для тушения лесных пожаров в радиусе 5 км от населенных пунктов района, пункты сосредоточения пожарного инвентаря.

4.2. Обеспечить резерв дополнительных сил и средств предприятий на случай чрезвычайных ситуаций.

4.3. Утвердить комплекс мер по предупреждению и ликвидации лесных пожаров в границах сельских поселений.

5. Возложить:

5.1. Координацию действий сил и средств организаций, независимо от их организационно-правовой формы, привлекаемых для тушения лесных пожаров в период чрезвычайной пожарной ситуации, – на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ханты-Мансийского района.

5.2. Определение класса пожарной опасности – на Ханты-Мансийскую базу авиационной и наземной охраны лесов.

6. При возникновении лесного пожара по требованию Территориального отдела – Самаровское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа –Югры организациям, привлекаемым для тушения лесных пожаров, выделять необходимое количество людей, технику, инвентарь для тушения лесного пожара согласно оперативному плану организации тушения лесных пожаров.

7. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций при невозможности выделения людей на тушение лесных пожаров согласно оперативному плану заключить договоры с Ханты-Мансийской базой

авиационной и наземной охраны лесов о выделении денежных средств

согласно сметным расходам на содержание одного человека.

8. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району (Сутягин И.В.) создать оперативную группу в целях выявления нарушителей правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации, обеспечить своевременное расследование причин возникновения лесных пожаров и выявление виновных с последующим привлечением к административной или уголовной ответственности.

9. Отделу гражданской защиты администрации района (Завадский В.А.) совместно с Ханты-Мансийской базой авиационной и наземной охраны лесов, территориальным отделом – Самаровское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и МО МВД "Ханты-Мансийский":

9.1. Организовать патрулирование при высоком классе пожарной опасности по погодным условиям (4-й класс и выше) по автодорогам района в выходные и праздничные дни с целью противопожарной профилактики и выявления очагов возгорания.

9.2. Информировать население и лесопользователей об ограничении посещения лесных массивов и лесопользования при наступлении высокой пожарной опасности (4-й класс и выше) с использованием средств печати, телевидения, радиовещания.

10. Комитету по финансам администрации района (Горелик Т.Ю.) зарезервировать денежные средства в сумме 1 млн. рублей для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами, за счет средств резервного фонда администрации района.

11. Территориальному отделу – Самаровское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского округа – Югры предоставлять информацию о лесных пожарах на территории района в отдел гражданской защиты администрации района по мере обнаружения возгораний до 18.00 час.

12. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Наш район" и разместить на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

13. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации района Седунова В.С.

И.о. главы администрации

Ханты-Мансийского района В.С.Седунов

Приложение 1

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 26.03.2012 №299-р

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИИ ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ОТДЕЛУ – САМАРОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО

НА 2012 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование предприятия, организации | Дата подачи планов на  согласование | Дата  согласования  планов | Числен-ность  (чел.) | ПМ | ЛМ | А | Б | Тр | ТЛТ | Трал | Ответственный (контактный телефон) |
| 1. | МП «ЖЭК-3», п. Урманный | 07.12.2011 | 08.12.2011 | 5 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | Дворяшин А.Д. 37-31-36 |
| 2. | МП «ЖЭК-3», п. Кедровый | 07.12.2011 | 08.12.2011 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | Тимофеев В.П. 37-66-44 |
| 3. | ОАО «РИТЭК» ТПП «РИТЭКБелоярскнефть» | 07.12.2011 | 08.12.2011 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Чумаков А.В. 8(34673)4-11-97 |
| 4. | ООО «Бобровское ЛЗК» | 07.12.2011 | 09.12.2011 | 16 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 |  | Кузьминых П.Н. 37-57-37 |
| 5. | ООО «Спектрум» | 07.12.2011 | 09.12.2011 | 9 | 1 |  | 3 | 2 | 1 |  | 2 | Сафонов А.С. 89044669356 |
| 6. | ГП «Югралесхоз» Самаровский филиал | 25.10.2011 | 06.12.2011 | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  | Ясков А.С. 8(3467)33-43-78 |
| 7. | ЗАО «Ермак-М» | 06.12.2011 | 07.12.2011 | 114 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | Семенов В.Д. 89044563001 |
| 8. | ООО «Сургутмебель» | 27.10.2011 | 30.11.2011 | 6 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Кротюк Т.З.  89224004760 |
| 9. | ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР» | 21.10.2011 | 21.11.2011 | 21 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | Пшеничный В.М. 39-63-85 |
| 10. | Учреждение ХМАО-Югры «Самаровский Чугас» | 21.10.2011 | 03.11.2011 | 48 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | Туктаров З.Х. 89028191360 |
| 11. | ОАО НК «Сибнефть-Югра» | 25.11.2011 | 05.12.2011 | 128 |  |  | 2 |  |  |  |  | Костылев А.Г. 35-49-67 |
| 12. | Администрация  СП Селиярово | 25.10.2011 | 06.12.2011 | 12 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | Яблонских В.С. 37-75-51 89088813856 |
| 13. | Администрация  СП Нялинское | 25.10.2011 | 08.12.2011 | 18 | 1 |  | 1 | 2 | 2 |  |  | Мамонтова Е.В. 37-37-32 89028565851 Фофанов С.В. 37-27-42 |
| 14. | Администрация  СП Шапша | 25.10.2011 | 08.12.2011 | 6 | 2 |  |  |  |  |  |  | Русанова Л.А  89088823086 |
| 15. | ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз» Цех добычи нефти и газа №10 | 06.12.2011 | 15.12.2011 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Зызда А.Н. 8(34676)40560  8(34676)66208 |

Примечание:

ПМ – пожарная машина; Б – бульдозер;

ЛМ – лесопожарный модуль, вездеход; Тр – трактор;

А – автомашины; ТЛТ – тяжелый лесопожарный трактор.

Приложение 2

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 26.03.2012 №299-р

ГРАФИК

ВЫДЕЛЕНИЯ ТЕХНИКИ В РАСПОРЯЖЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА – САМАРОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО

НА ВРЕМЯ ПОЖАРООПАСНОГО СЕЗОНА 2012 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  предприятия | Выделяемая  техника | Количество техники на время дежурства | | | | | Место дежурства |
| май | июнь | июль | август | сентябрь |
| ОАО «Юганскнефтегаз» | вахтовая машина;  пожарная машина;  трал;  бульдозер | 1  1  1  1 | 1  1  1  1 | 1  1  1  1 | 1  1  1  1 | 1  1  1  1 | Приразломное м/р  Приобское м/р |
| вертолет | по требованию | | | | | |
| ООО «Газпромнефть- Хантос» | вахтовая машина;  пожарная машина;  вездеход;  трал;  бульдозер | 1  1  1  1  1 | 1  1  1  1  1 | 1  1  1  1  1 | 1  1  1  1  1 | 1  1  1  1  1 | Приобское м/р |
| ЗАО «Назымская НГРЭ» | вахтовая машина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | база ЗАО «ННГРЭ» |
| вертолет | по требованию | | | | | |
| НГДУ «РИТЭК Ханты-Мансийскнефть» | вахтовая машина;  вездеход | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | база УПН |

Приложение 3

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 26.03.2012 №299-р

ГРАФИК

ДЕЖУРСТВА ЛЕСОПОЖАРНЫХ РАБОЧИХ НА

ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территори-альный отдел | Предприятие | Количество рабочих на время дежурства | | | | |
| Самаровское лесничество | ОАО «Юганскнефтегаз» | с 15.05 | июнь | июль | август | по 15.09 |
| Нефтеюганские электрические сети | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЗАО «Назымская НГРЭ» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЗАО «Ермак-М» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ОАО «Башнефтегеофизика» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ООО «Газпромнефтьхантос» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ОАО «ТНК-Нягань»  НГДП «Каменное» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ОАО НАК «АКИ-ОТЫР» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ОАО «РИТЭК» - НГДУ  «РИТЭК Белоярскнефть» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание:

Начало дежурства – с наступлением пожароопасного периода при среднем классе пожарной опасности по погодным условиям (3-й кл. и выше).

Время дежурства с 10-00 до 20-00, без выходных.

Дежурство организовывается на местах, в случае необходимости – в течение 2-х часов организуется оперативное звено в соответствии с утвержденными оперативно-мобилизационными планами на 2012 год, в полной готовности к выдвижению на место пожара.

Одежда рабочая: противоэнцефалитный костюм, сапоги, телогрейка, головной убор.

При себе иметь: лопату, ведро, мед. аптечку, средства защиты от гнуса, сухой паек на 3 дня.

Рабочие должны быть привиты, здоровы и готовы к выполнению тяжелых физических работ в задымленной местности.

Приказ о направлении рабочего предприятие передает в лесничество.

Предприятие выделяет рабочего или же компенсирует затраты на наем лесопожарного рабочего.

Приложение 4

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 26.03.2012 №299-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

И ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В ПОЖАРООПАСНЫЙ

СЕЗОН 2012 ГОДА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки  проведения | Ответственное  лицо |
| 1. | Подготовить и провести совещание по подготовке к пожароопасному сезону 2012 года работников гослесоохраны с участием представителей администраций муниципальных образований,  авиалесоохраны, предприятий и организаций | апрель  2012 года | начальник отдела – лесничий Территориального отдела – Самаровское лесничество |
| 2. | Рассмотреть с участием представителей администраций муниципальных образований, ГО и ЧС, МВД, Россельхознадзора порядок взаимодействия в области охраны лесов от пожаров и определить задачи на 2012 год | апрель  2012года | начальник отдела – лесничий Территориального отдела – Самаровское лесничество |
| 3. | Обеспечить ремонт противопожарной техники и оборудования, укомплектовать в соответствии с  нормативами ПХС, ПСПИ, создать необходимый запас ГСМ | до 01 мая  2012 года | директор базы авиационной и наземной охраны лесов, механик |
| 4. | Создать необходимый запас продуктов питания, обеспечить лесопожарные формирования средствами индивидуальной защиты | до 01 мая  2012 года | директор базы авиационной и  наземной охраны лесов |
| 5. | Организовать отжиг прилегающей к населенным пунктам травяной растительности | апрель, май | главы сельских поселений,  старшие отделов  участковых лесничеств |
| 6. | Обеспечить наем временных пожарных сторожей на пожароопасный сезон | до 15 мая  2012 года | директор базы авиационной и  наземной охраны лесов |
| 7. | Обеспечить своевременное выполнение работ по очистке мест рубок | в течение  года | старшие отделов участковых лесничеств, инженер ОЗЛ |
| 8. | При наступлении высокой пожарной опасности (4 класс) вносить в органы государственной власти предложения по ограничению и запрету доступа  неорганизованного населения в лесные массивы с информацией об этом в СМИ | пожароопас-ный период | начальник отдела – лесничий Территориального отдела – Самаровское лесничество |
| 9. | Оказание помощи лесопользователям в разработке планов противопожарных мероприятий и контроль за наличием пожинвентаря и оборудования согласно нормам | март,  апрель | старшие отделов участковых лесничеств |
| 10. | Организовать проверку подготовки к пожароопасному сезону лесопользователей и других юридических лиц, осуществляющих на  территории лесного фонда и прилегающих к нему территориях хозяйственную деятельность или  имеющих объекты в собственности | апрель,  май | старшие отделов участковых лесничеств |
| 11. | Провести обучение работников территориального отдела, ПХС технике безопасности при тушении  лесных пожаров, обеспечить лесопожарные команды средствами индивидуальной защиты | апрель, май | старшие отделов участковых  лесничеств, директор базы  авиационной и наземной охраны лесов |
| 12. | Разработать оперативные планы тушения лесных пожаров | март | старшие отделов участковых лесничеств |
| 13. | Разработать и реализовать комплекс агитационно-профилактических мероприятий (ТВ-ролики, заставки, статьи в газеты), направленных на  привлечение граждан и широких слоев населения к проблеме борьбы с лесными пожарами, с привлечением местных и государственных органов СМИ | в течение  года | старшие отделов участковых лесничеств, инженер ОЗЛ,  директор базы авиационной и наземной охраны лесов |
| 14. | Подготовить пункты приема донесений, создать при авиаотделении единый диспетчерский пункт борьбы с лесными пожарами | апрель –  май | старшие отделов участковых лесничеств, инженер ОЗЛ, директор базы авиационной и  наземной охраны лесов |
| 15. | Обеспечить своевременное и качественное выполнение противопожарных мероприятий | в течение  года | начальник отдела –лесничий Территориального отдела – Самаровское лесничество |
| 16. | Обеспечить выполнение работ по благоустройству наиболее посещаемых населением мест отдыха | в течение  года | юридическое лицо, заключив-шее контракт на выполнение  лесохозяйственных работ по  выполнению госзаказа |
| 17. | Организовать и содержать в течение пожароопасного периода контрольно-пропускные пункты на дорогах, ведущих в лесные массивы | при 4 - 5  классах  пожарной  опасности | директор базы авиационной и  наземной охраны лесов |

Приложение 5

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 26.03.2012 №299-р

СОСТАВ

ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ ПО БОРЬБЕ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ В КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Попов В.А. | | – директор департамента имущественных, земельных отношений и природопользования администрации района, руководитель группы | |
| Шарафутдинов Р.Р. | | – начальник отдела – лесничий Территориального отдела – Самаровское лесничество, заместитель руководителя группы (по согласованию) | |
| Члены оперативной группы: | | | |
| Чернов В.Н. | | – старший летчик – наблюдатель Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов (по согласованию) | |
| Полуянов Г.В. | | – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД «Ханты-Мансийский (по согласованию) | |
| Плесовских В.А. | | – директор филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас - Югория» по Ханты-Мансийскому району (по согласованию) | |
| Крылов Е.А. | | – заместитель начальника отдела гражданской защиты администрации района. | |
|  | |  |