

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 26.02.2024 № 61-р

*г. Ханты-Мансийск*

О проведении противопаводковых   
мероприятий в Ханты-Мансийском

районе на 2024 год

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года   
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ   
«О безопасности гидротехнических сооружений», от 6 октября 2003 года   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления   
в Российской Федерации», в целях защиты населения и территорий   
Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций природного характера в весенне-летний период, руководствуясь статьей 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий   
Ханты-Мансийского района на 2024 год согласно приложению 1   
к настоящему распоряжению.

2. Возложить выполнение задач по организации и контролю за осуществлением мероприятий по защите населения и населенных пунктов от весенне-летнего паводка и половодья на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ханты-Мансийского района (далее – КЧС   
и ОПБ).

3. Создать оперативный штаб по организации планирования и контроля за паводковой обстановкой при комиссии по предупреждению   
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности администрации Ханты-Мансийского района для координации деятельности сил и средств Ханты-Мансийского районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций   
по выполнению противопаводковых мероприятий на территории   
Ханты-Мансийского района (далее – оперативный план) и утвердить   
его состав согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

4. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийского района:

4.1. До 5 апреля 2024 года провести заседания комиссий   
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенне-летним паводком и половодьем 2024 года.

4.2. Создать противопаводковые комиссии.

4.3. Разработать и утвердить планы противопаводковых мероприятий на 2024 год.

4.4. Своевременно информировать население о складывающейся обстановке, принимаемых мерах по защите от наводнения.

4.5. Обеспечить своевременное и качественное осуществление первоочередных мер по защите от наводнения населения, жилых, промышленных, хозяйственных и других объектов, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления).

4.6. Осуществлять постоянный контроль за своевременным   
и качественным выполнением предприятиями, организациями   
и учреждениями, находящихся на территории сельских поселений   
Ханты-Мансийского района, противопаводковых мероприятий.

4.7. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации немедленно докладывать в единую дежурно-диспетчерскую службу   
Ханты-Мансийского района по тел. 112, 8 (3467) 33-04-01,   
8 (3467) 33-66-87.

5. Руководителю муниципального казенного учреждения   
Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» Д.Н.Воронцову в период проведения противопаводковых мероприятий обеспечить оперативный штаб транспортом.

6. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить   
на заместителя главы Ханты-Мансийского района Б.В.Пневского.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 1

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 26.02.2024 № 61-р

План

противопаводковых мероприятий Ханты-Мансийского района на 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Исполнитель, соисполнители | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Рассмотрение на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ханты-Мансийского района  (далее – КЧС и ОПБ) вопрос о ходе подготовки Ханты-Мансийского районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее –  ТП РСЧС) к выполнению мероприятий  по обеспечению безопасности населения  и территорий Ханты-Мансийского района в период весенне-летнего половодья 2024 года | до 31 марта | председатель КЧС и ОПБ;  муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты» (далее – МКУ «Управление гражданской защиты»);  главы сельских поселений Ханты-Мансийского района (далее - главы сельских поселений) (по согласованию);  руководители организаций  и предприятий, расположенных  на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района  (далее – руководители организаций  и предприятий (по согласованию) |  |
| 2. | Проведение заседания постоянной эвакуационной комиссии Ханты-Мансийского района по вопросу готовности пунктов временного размещения  к работе в период весенне-летнего паводка  и половодья 2024 года | до 15 апреля | председатель постоянной эвакуационной комиссии Ханты-Мансийского района  (далее – ПЭК);  члены ПЭК |  |
| 3. | Создание аварийных бригад по проведению противопаводковых мероприятий, обеспечение их необходимой инженерной техникой  и оборудованием.  Предоставление в единую дежурно-диспетчерскую службу Ханты-Мансийского района (далее – ЕДДС) информации о численности и оснащенности аварийных бригад инженерной, специальной техникой и оборудованием, предназначенного для проведения противопаводковых мероприятий, откачки воды с территории населенных пунктов | до 5 апреля | главы сельских поселений  (по согласованию);  МКУ «Управление гражданской защиты»;  департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации  Ханты-Мансийского района  (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ);  руководители организаций и предприятий (по согласованию) |  |
| 4. | Проведение обследования состояния дамб обвалования (земляных валов), готовности органов управления сил и средств Ханты-Мансийского районного звена ТП РСЧС муниципальных звеньев ТП РСЧС к безаварийному пропуску паводковых вод в весенне-летний период | с 20 мая  по 10 июня | МКУ «Управление гражданской защиты»;  главы сельских поселений  (по согласованию);  Северо-Уральское Управление Федеральной службы  по экологическому, технологическому  и атомному надзору (по согласованию); Департамент региональной безопасности Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры  (по согласованию);  Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югры (далее – ГУ МЧС России по автономному округу) (по согласованию) |  |
| 5. | Корректировка с учетом прогноза паводка  и предоставление в МКУ «Управление гражданской защиты» актуализированного списка жилых домов и численности населения населенных пунктов, попадающих в зоны затопления (подтопления) | до 25 апреля | главы сельских поселений  (по согласованию);  МКУ «Управление гражданской защиты» |  |
| 6. | Корректировка с учетом прогноза паводка  и подготовка актуализированного списка объектов инфраструктуры и экономики, социально значимых объектов, участков автомобильных дорог, попадающих в зоны затопления (подтопления), источников потенциального загрязнения водных объектов и их частей | до 25 апреля | МКУ «Управление гражданской защиты»;  департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;  главы сельских поселений  (по согласованию); |  |
| 7. | Информирование населения о мерах безопасности при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с подъемом паводковых вод, порядке действий и правилах поведения в случае осуществления эвакуации, о местах сбора эвакуируемого населения при наводнениях, домашних животных, хранимых запасов кормов и порядке транспортного обеспечения | до 25 мая | главы сельских поселений  (по согласованию);  ПЭК;  комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района (далее – комитет экономической политики);  МКУ «Управление гражданской защиты»;  муниципальное автономное учреждение Ханты-Мансийского района «Редакция газеты *«*Наш район*»* (далее –  МАУ «Редакция газеты «Наш район») |  |
| 8. | Информирование населения о правилах поведения на водных объектах в период таяния льда, ледохода, в том числе по недопущению выхода на лед, особенно детей | до 10 апреля | главы сельских поселений  (по согласованию);  ПЭК;  МКУ «Управление гражданской защиты»;  МАУ «Редакция газеты «Наш район» |  |
| 9. | Проведение разъяснительной работы  с домовладельцами индивидуальных жилых домов о необходимости очистки от снега крыш жилых домов и придомовой территорий, естественных водопропусков | до 25 марта | главы сельских поселений (по согласованию);  МАУ «Редакция газеты «Наш район»;  МКУ «Управление гражданской защиты» |  |
| 10. | Организация проведения внеклассных часов  в образовательных организациях по правилам поведения на водных объектах в период вскрытия рек и прохождения ледохода | до 15 апреля | комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района  (далее – комитет по образованию);  образовательные организации  Ханты-Мансийского района; Ханты-Мансийское инспекторское подразделение Центра государственной инспекции по маломерным судам  ГУ МЧС России по автономному округу (далее – Ханты-Мансийское инспекторское подразделение)  (по согласованию) |  |
| 11. | Проведение патрулирования берегов водных объектов в период таяния льда, ледохода, в том числе по недопущению выхода на лед, особенно детей | апрель – май | главы сельских поселений  (по согласованию);  комитет по образованию;  образовательные организации  Ханты-Мансийского района; Ханты-Мансийское инспекторское подразделение (по согласованию) |  |
| 12. | Организация мониторинга и контроля  за своевременным закрытием ледовых переправ. Информирование через средства массовой информации населения о состоянии ледовых переправ | апрель | Ханты-Мансийское инспекторское подразделение (по согласованию);  департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;  МАУ «Редакция газеты «Наш район» |  |
| 13. | Организация обследования линий электроснабжения и связи, дорог, мостов, закрытых водоемов, водопропускных труб, попадающих  в зону затопления (подтопления). Расчистка водостоков и водоспусков, кюветов, дренажных дорожных труб, водосливных труб | до 30 апреля | главы сельских поселений  (по согласованию);  руководители организаций  и предприятий (по согласованию);  МКУ «Управление гражданской защиты» |  |
| 14. | Организация взаимодействия с казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория»  (далее – КУ «Центроспас-Югория») по ледовой разведке, оценке обстановки и ликвидации заторов льда | в период ледохода | МКУ «Управление гражданской защиты»;  КУ«Центроспас-Югория»  (по согласованию) |  |
| 15. | Приведение в рабочее состояние вертолетных площадок | до 10 апреля | главы сельских поселений  (по согласованию);  департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  |
| 16. | Выведение из зон возможного затопления горюче-смазочных материалов, строительных материалов  и другого ценного имущества в безопасные места (по мере необходимости) | до 30 мая | главы сельских поселений  (по согласованию);  департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;  руководители организаций  и предприятий (по согласованию) |  |
| 17. | Подготовка пунктов временного размещения эвакуируемого населения из зон затопления,  в том числе медицинских пунктов для оказания помощи пострадавшим, создание запасов продуктов, медикаментов, теплой одежды  (по мере необходимости) | до 30 мая | ПЭК;  МКУ «Управление гражданской защиты»;  главы сельских поселений  (по согласованию);  комитет по образованию;  бюджетного учреждения  Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница» (по согласованию) |  |
| 18. | Проверка наличия материально-технического резерва для устранения возможных неисправностей на объектах жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района | до 30 апреля | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;  руководители организаций  и предприятий  (по согласованию);  главы сельских поселений  (по согласованию) |  |
| 19. | Проведение мероприятий по обеспечению безаварийной работы объектов водоснабжения и водоотведения, газового хозяйства, инженерных коммуникаций электросвязи, энергетики | до 30 мая | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;  руководители организаций и предприятий (по согласованию) |  |
| 20. | Создание запасов (резервов) топлива для резервных электростанций | до 1 апреля | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;  руководители организаций  и предприятий  (по согласованию) |  |
| 21. | Организация круглосуточного дежурства должностных лиц администрации  Ханты-Мансийского района и ответственных лиц организаций и предприятий в населенных пунктах, попадающих в зоны затопления (подтопления)  (по мере необходимости) | в период ледохода  и весеннего паводка | главы сельских поселений  (по согласованию);  МКУ «Управление гражданской защиты»;  первый заместитель главы  Ханты-Мансийского района; заместители главы  Ханты-Мансийского района |  |
| 22. | Организация мониторинга ледовой и паводковой обстановки на территории Ханты-Мансийского района, ведение рабочей карты с паводковой обстановкой и графика колебаний уровня воды на водомерных постах, расположенных на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района | апрель – июль | МКУ «Управление гражданской защиты»;  ЕДДС;  главы сельских поселений  (по согласованию) |  |
| 23. | Организация подготовки аварийных бригад, транспортных и других спасательных средств  для возможной эвакуации населения и вывоза домашних животных (по мере необходимости) | до 20 мая | МКУ «Управление гражданской защиты»;  департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;  главы сельских поселений  (по согласованию);  руководители организаций  и предприятий  (по согласованию) |  |
| 24. | Подготовка перечня сельскохозяйственных товаропроизводителей по каждому населенному пункту, попадающих в зону затопления (подтопления) | до 20 мая | комитет экономической политики; руководители организаций и предприятий  (по согласованию) |  |
| 25. | Принятие мер по ограничению и запрещению массового выхода людей на лед и организацию рыбной ловли на льду рек и водоемов. Установка предупреждающих знаков, запрещающих движение пешеходов по льду | в период ледохода | главы сельских поселений  (по согласованию);  МКУ «Управление гражданской защиты»;  комитет по образованию |  |
| 26. | Информирование населения Ханты-Мансийского района о ходе проведения противопаводковых мероприятий, складывающейся паводковой ситуации | апрель – июль | МКУ «Управление гражданской защиты»;  главы сельских поселений  (по согласованию);  МАУ «Редакция газеты «Наш район» |  |

Приложение 2

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 26.02.2024 № 61-р

Состав

оперативного штаба по организации планирования и контроля

за паводковой обстановкой при Комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности администрации Ханты-Мансийского района

для координации деятельности сил и средств Ханты-Мансийского районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

по выполнению противопаводковых мероприятий

на территории Ханты-Мансийского района

|  |  |
| --- | --- |
| Минулин –  Кирилл Равильевич | глава Ханты-Мансийского района, председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  пожарной безопасности администрации  Ханты-Мансийского района администрации района, руководитель оперативного штаба |
| Члены оперативного штаба: | |
| Пневский –  Борис Викторович | заместитель главы Ханты-Мансийского района, заместитель председателя Комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ханты-Мансийского района, заместитель руководитель оперативного штаба |
| Завадский –  Владимир  Алексеевич | директор муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты», заместитель председателя Комиссии по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности администрации Ханты-Мансийского района |
| Витвицкий –  Александр Владимирович | первый заместитель главы Ханты-Мансийского района |
| Речапов –  Руслан Шаукатович | заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Уварова –  Ирина Александровна | заместитель главы Ханты-Мансийского района  по социальным вопросам |
| Старовойт –  Дмитрий Петрович | и.о. директора департамента имущественных  и земельных отношений администрации  Ханты-Мансийского района |
| Овсянников –  Юрий Александрович | председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района |
| Касьяненко –  Александр Иванович | заместитель директора – начальник отдела  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты» |
| Люкшин –  Вадим Викторович | начальник 7 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России  по Ханты-Мансийскому автономному  округу – Югре (по согласованию) |
| Плесовских –  Василий Анатольевич | директор филиала казенного учреждения  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району (по согласованию) |
| Бетехтин –  Алексей Сергеевич | старший государственный инспектор  по маломерным судам (руководитель)  Ханты-Мансийского инспекторского подразделения Центра ГИМС ГУ МЧС России  по Ханты-Мансийскому автономному  округу – Югре (по согласованию) |