ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ–ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

26.10.2016										      № 30

О ходе реализации муниципальной

программы «Развитие и модернизация

жилищно-коммунального комплекса

Ханты-Мансийского района

на 2014-2018 годы»

В целях исполнения решения Думы Ханты-Мансийского района от 18.12.2015 № 535 «Об утверждении плана работы Думы Ханты-Мансийского района на 2016 год», заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014-2018 годы»,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014-2018 годы» принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района						     П.Н. Захаров

26.10.2016

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 26.10.2016 № 30

Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014-2018 годы»

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014-2018 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 №199 «О программах Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 248.

Программа направлена на решение вопросов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры (совокупности производственных, имущественных объектов, в том числе трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, технологически связанных между собой, расположенных (полностью или частично) в границах муниципального образования и предназначенных для нужд потребителей.

Целью Программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг.

Задачи Программы:

1) повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;

2) повышение эффективности и качества бытовых услуг населения Ханты-Мансийского района;

3) повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов;

4) оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-коммунальные услуги;

5) улучшение благоустройства населенных пунктов района, пропаганда среди молодежи района в сфере энергосбережения                       и благоустройства.

Объем финансирования Программы на 2016 год составляет 315 312,4 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет автономного округа – 106 072,5 тыс. рублей;

- бюджет района – 209 239,9 тыс. рублей.

По состоянию на 16 сентября 2016 года выполнены мероприятия на сумму 136 092,9 тыс. рублей (43,2 % от плана), в том числе:

- бюджет автономного округа – 42 152,3 тыс. рублей (39,7 %);

- бюджет района – 93 940,6 тыс. рублей (45 %).

В рамках Программы в 2016 году реализуются следующие мероприятия:

- «Приобретение ассенизаторской машины на базе а/м "Урал" (для нужд сельского поселения Селиярово)». Размещен муниципальный заказ, дата проведения аукциона в электронной форме 30.09.2016 года.

- «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск». Заключен муниципальный контракт  от 13.01.2016 года с ООО «Городское управление дорожно-строительных работ». Строительство объекта планируется завершить в 2017 году.

- «Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района». Проектные и изыскательские работы выполнены в полном объеме. Реализация данного проекта планируется в 2016-2017 году.

- «Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы (3,4 этап)». В  2016 году завершены работы по строительству объекта «Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы (3 этап)». Заключен муниципальный контракт от 03.08.2016 года с ООО "УниверсалСтрой" на строительство объекта «Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы (4 этап)». Завершение строительства объекта планируется в  ноябре 2016 года.

- «Сети водоснабжения п. Выкатной Ханты-Мансийского района (3 этап)». Проведены торги, определен победитель ООО "СпецМонтажУниверсал", контракт в стадии заключения.

- «Субсидии на возмещение затрат, предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района». Заключены договора с МП «ЖЭК-3» от 06.07.2016  № 23 и от 31.08.2016 №31. В рамках данного мероприятия выполнены работы:

- по капитальному ремонту сетей тепло, - водоснабжения от тепловой камеры по ул. Комсомольская до жилого дома № 28 по ул. Дурицина п. Кирпичный Ханты-Мансийского района;

- по капитальному ремонту сетей тепло, - водоснабжения от тепловой камеры по ул. Комсомольская до жилого дома № 1 б по ул. Дурицина п. Кирпичный Ханты-Мансийского района;

- по капитальному ремонту сетей тепло, - водоснабжения от тепловой камеры по ул. Комсомольской до жилого дома № 13 по ул. Дурицина п. Кирпичный Ханты-Мансийского района;

- по капитальному ремонту теплотрассы в 3-х трубном исполнении 110 м.п. от жилого дома № 5 до жилого дома № 9 по ул. Киевская п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района;

- по капитальному ремонту сетей тепло, - водоснабжения в 5-ти трубном исполнении от котельной Клубная до дома №2 по ул. Петелина в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района;

- по капитальному ремонту сетей тепло, - водоснабжения в 5-ти трубном исполнении от тепловой камеры жилого дома №19 до жилого дома №35 по ул. Вертолетная в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района;

- по капитальному ремонту сетей тепло, - водоснабжения от тепловой камеры по ул. Комсомольской  до жилого дома № 10 по ул. Комсомольской п. Кирпичный Ханты-Мансийского района;

- по капитальному ремонту сетей тепло, - водоснабжения от угольной котельной до тепловой камеры по ул. Комсомольская п. Кирпичный

- по автоматизации котельных по погодозависимому контуру, газовых котельных установок  «Клубная», «Сказка», «Школьная», «Тепличная» в п. Горноправдинск;

- по частичному ремонту 2-х котлов газовой котельной установки «Школьная» и по капитальному ремонту котла ВК 21 газовой котельной установки «Школьная» в п. Горноправдинск;

- по частичному ремонту котла газовой котельной установки «Таежная» в п. Горноправдинск.

- «Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Реполово». Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

- «Строительство блочно-модульной котельной с. Нялинское». Работы по строительству объекта завершены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

- «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района». Получено положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

- «Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для строительства объекта "Строительство блочно-модульной котельной с. Нялинское Ханты-Мансийского района"». Работы выполнены в полном объеме.

- «Выполнение кадастровых работ и межевания земельного участка для объекта «Наружные инженерные сети к модульному зданию фельдшерско-акушерского пункта по ул. Лесная, 22А в с. Селиярово, Ханты-Мансийского района». Работы выполнены в полном объеме.

- «Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка под строительство инженерных сетей к объекту здания модульного типа ФАП д. Ярки». Работы выполнены в полном объеме.

- «Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района». Работы выполнены в полном объеме.

- «Сети водоснабжения (подключение жилья к водопроводу)» в п. Выкатной. Работы выполнены в полном объеме.

- «Приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района». В рамках данного мероприятия в 2016 году приобретено:

- сорбент МС (фильтрующий материал), фильтрующий материал из дробленных горелых пород (розовый песок), фильтрующий элемент ФЭЛ-0,4-13-2-Н-G1/2-В;

- горелка P-71 M-. PR. S. RU.A.1.50 и регулятор давления газа РДГ-50В;

- насос ЭЦВ 6 -16-140.

Заключены муниципальные контракты на приобретение:

- пластины для теплообменника М6М, прокладки для теплообменника М6М;

- автошины;

- аккумулятор 6СТ-190LA, электро-гидравлический блок (РП70+ЕНРНС+1-ОС);

- комплект гусениц на ДТ-75;

- вакуумный насос КО – 505А.

- «Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам,  не обеспечивающим издержки бань на территории Ханты-Мансийского района». Заключен договор на предоставлении субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов МП «ЖЭК-3», предоставляющему населению услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань на территории Ханты-Мансийского района от 05.04.2016 №07. По итогам первого полугодия 2016 года МП «ЖЭК-3» предоставлено субсидии в размере 7 438,2 тыс. руб.

- «Ремонт кровли жилых домов по ул. Ханты-Мансийская в п. Красноленинский». Работы выполнены в полном объеме.

- «Благоустройство территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района». По данному мероприятию финансовые средства в размере 1 866,3 тыс. руб., выделены из бюджета автономного округа администрациям сельских поселений Горноправдинск, Выкатной, Кедровый, Красноленинский, Кышик, Луговской.  Данные лимиты бюджетных ассигнований утверждены Решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 №621 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 18.12.2015 № 533 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2016 год».

- «Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам». Заключен договор от 28.12.2015 №34 с ООО «ЮграТеплоГазСтрой» на предоставление субсидии, на возмещение недополученных доходов организации, осуществляющей реализацию населению Ханты-Мансийского района сжиженного газа. За 8 месяцев 2016 года объем реализованного сжиженного газа составил 27 115,0 кг. на сумму субсидии - 10 854,5 тыс. руб.

- «Субсидии на возмещение  затрат или недополученных доходов  юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим населению  услуги по доставке  (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным  с учетом уровня платежей граждан». В 2016 году заключен договор на предоставлении субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов МП «ЖЭК-3», предоставляющим населению услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платежей граждан на территории Ханты-Мансийского района от 12.04.2016 №10. По итогам первого полугодия 2016 года МП «ЖЭК-3» предоставлено субсидии в размере 64,5 тыс. руб.;

- «Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов  организациям, предоставляющим населению услуги по утилизации и переработке бытовых отходов, временному хранению и сортировке промышленных (строительных) отходов по социально-ориентированным тарифам». В 2016 году заключены 2  договора на предоставление субсидии предприятиям, оказывающим услуги по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов, временному хранению и сортировке промышленных (строительных) отходов  на территории Ханты-Мансийского района от 05.04.2016 №09 и №08. По итогам первого полугодия 2016 года МП «ЖЭК-3» предоставлено субсидии на сумму 5 393,8 тыс. рублей.