**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

21.12.2012 № 213

О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района

на 2011- 2013 годы»

Заслушав информацию о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы»,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации долгосрочной целевой программ «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

24.12.2012

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 21.12.2012 № 213

Информация о ходе реализации ДЦП

«Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2011 - 2013 годы»

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по Про-грам-ме | Мероприятие Программы | План 2012 года | Кассовый расход на 10.12.2012 | Направление расходов | Остаток на 10.12.2012 | Примечание |
| 1. | Организация подготовки к открытию на базе сельских библиотек 12 ПОД в населенных пунктах района | 192,8 | 192,8 | коммутатор в СП - 1,3 | 0 | оборудование передано в комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту для последующей передачи в подведомственные учреждения района (библиотеки) |
| муниципальный контракт от 22.08.12 №16 на поставку оборудования – 191,4 |
| 2. | Подготовка тьютеров из числа преподавателей информатики сельских школ, обучение работников библиотек, системное обучение населения – подготовка пользователей ПК | 114,4 | 114,4 | договоры гражданско-правового характера:  Зайцева Л.И - 20;  Еленчук В.И. - 20;  Теребилкина И.Ю. - 20;  Шмакова О.В-10;  Гайль Т.Д. - 10;  Поникаровских С.А. - 10; | 0 | подготовлено и проведено 9 компьютерных курсов в Ханты-Мансийском районе по теме: «Основы компьютерной грамотности». Обучено 120 жителей района.  Группы Место проведения  1-я. п. Горноправдинск  2-я п. Горноправдинск  3-я п. Кирпичный  4-я п. Кирпичный  5-я с. Троица  6-я с. Кышик  7-я с. Кышик  8-я п. Луговской  9-я п. Луговской |
| 3. | Развитие функциональных возможностей официального веб-сайта, разработка и приобретение программного обеспечения для предоставления муниципальных услуг в электронном виде | 192,4 | 192,4 | договор на создание защищенного сегмента сети, для подключения к системе межведомственного взаимодействия -98, 7;  договор на предоставление услуг удостоверяющего центра (КриптоПро) – 93.7 | 0 | закуплено, установлено и настроено специализированное программное обеспечения для подключения к защищенному сегменту сети системы межведомственного взаимодействия, получены электронно-цифровые подписи сотрудникам, ответственным за направление межведомственных запросов при предоставлении государственных –муниципальных услуг |
| 4. | Приобретение технических средств и программного обеспечения в органах администрации Ханты-Мансийского района для внедрения электронного документооборота | 436 | 436 | услуги по установке новой версии программы «Кодекс: Документооборот»- 99;  по договору оборудование для документооборота: принтер, сканер, этикетки – 29,6;  по договору оборудование для документооборота; микросервер, компьютер  81,3 муниципальный контракт от 22.08.12 №16 на поставку оборудования 116.7 | 0 | обновлена серверная часть программного обеспечения «Кодекс: Документооборот», обновлены клиентское программное обеспечение входящая – исходящая корреспонденция, обновлены модули клиентского ПО «Управление документами», закуплено дополнительно оборудование для потокового сканирования и распознавания текстов, обновлены устаревшие компьютеры, не соответствовавшие минимальным требованиям ПО. Документооборот установлен во всех структурных органах, находящихся в здании администрации района. Проведено обучение сотрудников администрации использованию в своей работе электронного документооборота |
| 5. | Развитие телекоммуникацилнной инфрастируктуры в органах администрации ХМР | 1 499 | 1 499 | муниципальный контракт от 26.07.2012 № 14 (поставка акустической системы)- 449;  муниципальный контракт от 21.08.2012 (поставка телефонной станции) 1 050 | 0 | необходимость в замене возникла ввиду длительного использования данного комплекса, сбоев в работе, отсутствия на рынке запасных частей для проведения ремонта по причине снятия с производства данной модели в 2006 году.  Модернизирована телефонная станция ALKATEL 4100 здания администрации Ханты-Мансийского района. В результате чего увеличено количество абонентов до 150 единиц, реализована возможность проведения селекторных совещаний с администрациями сельских поселений района, внедрены новые сервисы |
| 6. | Внедрение комплексной системы защиты информации в органах МСУ района | 198,3 | 198,3 | договор на работы по защите персональных данных (ООО НПО «Специальные вычислительные комплексы»  от 21.06.2012 – 99,8 договор на работы по защите информации (ЮНИИТ) от 05.07.2012 - 98,5 | 0 | выполнены работы по организации защиты персональных данных (закуплено специализированное оборудование, программное обеспечение) в соответствии с требованиями 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» |
| 7. | Оснащение рабочих мест в образовательных учреждениях программным обеспечением для подключения к системе межведомственного электронного взаимодействия | 580 | 0 | заключен муниципальный контракт на выполнение работ по подключению образовательных учреждений к системе межведомственного взаимодействия 20.11.2012 | 580 | контракт находится на исполнении до 20.12.2012 |
| 8. | Обучение и переподготовка специалистов единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования в специализированных учебных учреждениях на право работы по специальности | 83,5 | 83,5 | договор на оказание услуг по обучению специалистов ЕДДС ФГБОУ ДПО – Учебный центр федеральной противопожарной службы по ХМАО – Югре | 0 | обучение и переподготовка специалистов ЕДДС проведены |
| 9. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы ХМАО - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | 173,6 | 173,6 | муниципальный контракт от 22.08.12 №16 на поставку оборудования | 0 | Закуплено оборудование для ЕДДС в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оснащению рабочих мест |
|  | ИТОГО | 3470 | 3470 |  | 0 | исполнение – 100% |
|  | ИТОГО (без учета средств по контракту от 20.11.2012) | 3470 | 2890 |  | 580 | исполнение – 82,8% |