**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

24.11.2023 № 380

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Обеспечение

экологической безопасности Ханты-

Мансийского района на 2022-2025 годы»

за 9 месяцев 2023 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

24.11.2023

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 24.11.2023 № 380

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района

на 2022-2025 годы» по состоянию за 9 месяцев 2023 года.

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.12.2021 № 317.

Целью Программы является сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений.

Задачами Программы являются снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и снижение уровня негативного воздействия факторов техногенного и природного характера на окружающую среду и ее компоненты.

Объем финансирования Программы на 2023 год составляет 102 554,2 тыс. рублей, из них 80,3 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 102 473,9 тыс. рублей – из бюджета района. Фактическое исполнение составило 3 585,5 тыс. рублей (3,5% от плана на 2023 год).

Для достижения поставленной цели в 2023 году предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 80,3 тыс. рублей. Исполнителем мероприятия является департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района. Субвенции расходуются в соответствии с Порядком расходования субвенций, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры местным бюджетам для осуществления отдельных переданных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.04.2015 № 124-п.

- «Ликвидация несанкционированных свалок». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 50 902,5 тыс. рублей. По данному мероприятию:

1. Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок в населенных пунктах: п. Горноправдинск, с. Кышик, д. Ярки, п. Кедровый, п. Пырьях.

2. Продолжается работа по ликвидации несанкционированных свалок в населенных пунктах п. Горноправдинск, с. Кышик.

3. Планируется размещение муниципального заказа на ликвидацию несанкционированных свалок в населенных пунктах: п. Урманный, п. Кедровый.

- «Ликвидация несанкционированных свалок». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 1 471,4 тыс. рублей. Исполнителем мероприятия является сельское поселение Луговской. Работы по ликвидации несанкционированной свалки выполнены в полном объеме.

- «Разработка проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 7 100,0 тыс. рублей. Размещение муниципального заказа по разработке проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов в границах СП Красноленинский планируется в 4 квартале 2023 года.

- «Разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух от котельных». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 3 000,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферный воздух от котельных на сумму 350,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту 22.12.2023.

- «Обеспечение и организация работ по благоустройству мест общего пользования». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 40 000,0 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству территории с элементами озеленения в д. Ярки, п. Красноленинский и д. Ягурьях на общую сумму 17 701,4 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контрактам 30.11.2023.

В рамках реализации Программы выполнены работы (без привлечения финансовых средств) по очищению прибрежной полосы водных объектов протяженностью 23,9 км в следующих населенных пунктах: п. Кедровый, д. Шапша, с. Нялинское, п. Горноправдинск, д. Ягурьях, с. Троица, с. Елизарово, п. Кирпичный, с. Селиярово, д. Белогорье, п. Луговской, п. Красноленинский, п. Сибирский, д. Согом, п. Выкатной, д. Ярки, с. Зенково с привлечением населения более 1362 человек.

Приложение 1

к информации о ходе реализации муниципальной

программы «Обеспечение экологической безопасности

Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы»

за 9 месяцев 2023 года

Исполнение Программы в разрезе мероприятий за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы | Источники  финансирования | Сумма, тыс. рублей | | % исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| предусмотрено утвержденной муниципальной программой на 2023 год | фактически исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализуется путем проведения общероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России». |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие: Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления | Всего | 59 554,2 | 3 585,5 | 6,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 80,3 | 80,3 | 100,0 |
| бюджет района | 59 473,9 | 3 505,2 | 5,9 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами | Всего | 80,3 | 80,3 | 100,0 | Субвенция исполнена в полном объеме. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 80,3 | 80,3 | 100,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Ликвидация несанкционированных свалок | Всего | 50 902,5 | 2 033,8 | 4,0 | 1. Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок в населенных пунктах: п. Горноправдинск, с. Кышик, д. Ярки, п. Кедровый, п. Пырьях.  2. Продолжается работа по ликвидации несанкционированных свалок в населенных пунктах п. Горноправдинск, с. Кышик.  3. Планируется размещение муниципального заказа на ликвидацию несанкционированных свалок в населенных пунктах: п. Урманный, п. Кедровый. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 50 902,5 | 2 033,8 | 4,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Ликвидация несанкционированной свалки | Всего | 1 471,4 | 1 471,4 | 100,0 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Луговской. Работы по ликвидации несанкционированной свалки выполнены в полном объеме. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 471,4 | 1 471,4 | 100,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | Разработка проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов | Всего | 7 100,0 | 0,0 | 0,0 | Размещение муниципального заказа по разработке проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов в границах СП Красноленинский планируется в 4 квартале 2023 года. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 7 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие: Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Всего | 43 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 43 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Разработка проекта нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферный воздух от котельных | Всего | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферный воздух от котельных на сумму 350,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту 22.12.2023 года. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Обеспечение и организация работ по благоустройству мест общего пользования | Всего | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству территории с элементами озеленения в д. Ярки, п. Красноленинский и д. Ягурьях на общую сумму 17 701,4 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контрактам 30.11.2023 года. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по муниципальной Программе | Всего | 102 554,2 | 3 585,5 | 3,5 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 80,3 | 80,3 | 100,0 |
| бюджет района | 102 473,9 | 3 505,2 | 3,4 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к информации о ходе реализации муниципальной

программы «Обеспечение экологической безопасности

Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы»

за 9 месяцев 2023 года

Исполнение целевых показателей за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результаты муниципальной программы | Значение показателя на 2023 год | Исполнение по состоянию на 01.10.2023 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля утилизированных (размещенных) твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов, процент | 72 | 54 | 75 |
| 2 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 22,9 | 23,9 | 104 |
| 3 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел. | 1,640 | 1,640 | 100 |
| 4 | Количество проектов нормативов выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, ед. | 1 | 0 | 0 |