МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.05.2013                                                                                                      № 121

г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление

администрации Ханты-Мансийского

района  от 14 октября 2010 года №159

«Об утверждении долгосрочной  целевой

программы «Обеспечение  экологической

безопасности Ханты-Мансийского района

в 2011 – 2013 годах»

1. Внести в приложение к постановлению администрации района                   от 14 октября 2010 года №159 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района в 2011-2013 годах» (с изменениями на 19 марта 2013 года) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы строку «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«

| Объем и источники финансирования | общий объем финансирования Программы на 2011 – 2013 годы – 52 370,14 тыс. рублей, в том числе: 40 621,14 тыс. рублей – за счет средств бюджета района; 11 749,00 тыс. рублей – за счет средств бюджета автономного округа, в том числе: 2011 год – план 12 154,50 тыс. рублей – за счет бюджета района, факт – 8 134,00 тыс. рублей – за счет бюджета района; 2012 год – план 40 085,00 тыс. рублей, из них 28 336,00 тыс. рублей – за счет бюджета района, 11 749,00 тыс. рублей – за счет бюджета автономного округа, факт – 38 604,20 тыс. рублей, из них 26 855,20 тыс. рублей – за счет бюджета района, 11 749,00 рублей – за счет бюджета автономного округа; 2013 год – 5 631,94 тыс. рублей – за счет бюджета района |
| --- | --- |

».

1.2. Приложение 2 к Программе «Основные программные мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ  Ю.И.Корниенко.

Глава администрации

Ханты-Мансийского района                                                                 В.Г.Усманов

Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 24.05.2013  № 121

«Приложение 2 к Программе

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Муници-пальный заказчик | Источ-ники финанси-рования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Исполнители Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт |  |  |
| Цель: Улучшение экологической обстановки для обеспечения экологической безопасности Ханты-Мансийского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Решение проблем по охране земельных ресурсов в области обращения с отходами, увеличение доли обеспеченности населенных пунктов района полигонами твердых бытовых и промышленных отходов, установками по утилизации биологических и твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обустройство площадки и приобретение установки по утилизации ТБО в д. Согом (в т.ч. доставка до населенного пункта, пуско-наладочные работы) |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 2 549,98 | 500,0 | 0,0 | 1 750,00 | 1 750,00 | 799,98 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  |  |  |  | бюджет района | 2 549,98 | 500,0 | 0,0 | 1 750,00 | 1 750,00 | 799,98 |  |
| 2. | Строительство полигона ТБО в п. Красноленинский (ПИР) |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 408,00 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 408,00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта» |
|  |  |  |  | бюджет района | 408,00 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 408,00 |  |
| 3. | Доставка до населенных пунктов установок по утилизации ТБО в с. Тюли, п. Выкатной, п. Сибирский, контейнера под установку в с. Цингалы (в том числе монтаж и пуско-наладочные работы) |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 493,68 | 0,0 | 0,0 | 493,70 | 493,68 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  |  |  |  | бюджет района | 493,68 | 0,0 | 0,0 | 493,70 | 493,68 | 0,0 |  |
| 4. | Строительство полигона ТБО в п. Красноленинский |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта» |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Обустройство площадки временного хранения и сортировки строительного мусора в п. Горноправдинск |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 6 692,00 | 0,0 | 0,0 | 6 700,90 | 5 415,45 | 1 276,55 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  |  |  |  | бюджет района | 6 692,00 | 0,0 | 0,0 | 6 700,90 | 5 415,45 | 1 276,55 |  |
| 6. | Строительство полигона ТБО с дорогой 2,1 км в п. Горноправдинск |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 14 208,38 | 0,0 | 0,0 | 14 208,50 | 14 208, 38 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  |  |  |  | бюджет района | 2 459,38 | 0,0 | 0,0 | 2 459,50 | 2 459,38 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 11 749,00 | 0,0 | 0,0 | 11 749,00 | 11 749, 00 | 0,0 |  |
| 7. | Приобретение установок по утилизации биологических отходов в с. Батово, с. Тюли, с. Селиярово |  | департамент имуществен-ных, земельных отношений и природополь-зования | всего | 1 200,00 | 1 200,0 | 1 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент имуществен-ных, земельных отношений и природополь-зования |
|  |  |  |  | бюджет района | 1 200,00 | 1 200,0 | 1 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. | Обустройство площадок для утилизации ТБО в с. Цингалы, п. Выкатной, п. Сибирский, с. Тюли |  | департамент имуществен-ных, земельных отношений и | всего | 7 972,00 | 8 874,5 | 6 085,00 | 1 887,00 | 1 887,00 | 0,0 | департамент имуществен-ных, земельных отношений и природополь- |
|  |  |  |  | бюджет района | 7 972,00 | 8 874,5 | 6 085,00 | 1 887,00 | 1 887,00 | 0,0 |  |
|  |  |  | природополь-зования |  |  |  |  |  |  |  | зования |
| 9. | Обустройство площадки под установку ТБО в п. Кирпичный |  | департамент имуществен-ных, земельных отношений и природополь-зования | всего | 449,00 | 480,0 | 449,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент имуществен-ных, земельных отношений и природополь-зования |
|  |  |  |  | бюджет района | 449,00 | 480,0 | 449,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10. | Дополнительные работы по обустройству площадки для сортировки мусора в п. Выкатной (100 метров ограждения) |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 195,10 | 0,0 | 0,0 | 195,10 | 0,0 | 195,10 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  |  |  |  | бюджет района | 195,10 | 0,0 | 0,0 | 195,10 | 0,0 | 195,10 |  |
| 11. | Приобретение контейнера под установку по утилизации ТБО в с. Цингалы (в т.ч. доставка до населенного пункта) |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 400,00 | 500,0 | 400,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  |  |  |  | бюджет района | 400,00 | 500,0 | 400,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12. | Монтаж и пуско-наладочные работы на установке по утилизации ТБО в с. Цингалы |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13. | Утилизация промышленных отходов в виде остатков металлических корпусов бесхозяйных плавсредств, находящихся на береговой полосе рек Иртыш и Обь в границах Ханты-Мансийского района |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 13 191,71 | 0,0 | 0,0 | 13 191,80 | 13 191, 71 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  |  |  |  | бюджет района | 13 191,71 | 0,0 | 0,0 | 13 191,80 | 13 191, 71 | 0,0 |  |
| 14. | Обустройство площадки и приобретение установки по утилизации ТБО в д. Белогорье (в т.ч. доставка до населенного пункта, пуско-наладочные работы) |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 2 591,10 | 0,0 | 0,0 | 1 658,00 | 1 657,98 | 933,12 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта» |
|  |  |  |  | бюджет района | 2 591,10 | 0,0 | 0,0 | 1 658,00 | 1 657,98 | 933,12 |  |
| 15. | Разработка генеральной схемы очистки территории Ханты-Мансийского района |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 1 596,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 596,00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  |  |  |  | бюджет района | 1 596,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 596,00 |  |
| 16. | Проведение кадастровых работ для строительства полигона ТБО в п. Красноленинский |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 39,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,33 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта» |
|  |  |  |  | бюджет района | 39,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,33 |  |
| 17. | Передача полномочий сельского поселения Согом с уровня муниципального района в части утилизации ТБО |  | администрация Ханты-Мансийского района | всего | 383,86 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383,86 | администрация сельского поселения Согом |
|  |  |  |  | бюджет района | 383,86 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383,86 |  |
|  | Итого по Программе |  |  | всего | 52 370,14 | 12 154,5 | 8 134,00 | 40 085,00 | 38 604, 20 | 5 631,94 |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 40 621,14 | 12 154,5 | 8 134,00 | 28 336,0 | 26 855, 20 | 5 631,94 |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 11 749,00 | 0,0 | 0,0 | 11 749,00 | 11 749, 00 | 0,0 |  |

».