**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

16.02.2024 № 431

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Подготовка

перспективных территорий для развития

жилищного строительства Ханты-

Мансийского района» за 2023 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53–55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района» за 2023 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района» за 2023 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

16.02.2024

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 16.02.2024 № 431

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района» за 2023 год

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 08.12.2021 № 318.

Целью Программы является создание условий для развития жилищного строительства на территории Ханты-Мансийского района.

Задачами Программы являются развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства и стимулирование жилищного строительства.

Объем финансирования Программы на 2023 год составляет 5 645,0 тыс. рублей, из них 4 440,7 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 1 204,3 тыс. рублей – из бюджета района. Фактическое освоение финансовых средств за 2023 год составило 5 046,0 тыс. рублей или 89,4% от плана.

Для достижения поставленной цели в 2023 году предусмотрена реализация 2 основных мероприятий: «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района» и «Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района».

В рамках основного мероприятия «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Нялинское (с. Нялинское, д. Нялино)». По мероприятию выполнены работы на сумму 366,5 тыс. рублей.

- «Подготовка документов для постановки территориальных зон на кадастровый учет». По мероприятию выполнены работы по внесению сведений в ЕГРН 20 территориальных зон на сумму 56,5 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Подготовка документации по планировке территории населенных пунктов сельского поселения Луговской». По мероприятию выполнены работы по подготовке документации по планировке территорий – д. Ягурьях, с. Троица, д. Белогорье, п. Кирпичный, п. Луговской на сумму 4 622,9 тыс. рублей.

- «Внесение изменений в государственный водный реестр сведений о затоплении, подтоплении территорий Ханты-Мансийского района». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 13.07.2023 на сумму 599,0 тыс. рублей. Подрядной организацией подготовлены откорректированные предложения по изменению границ зон затопления, подтопления. Указанные предложения направлены в Нижне-Обское Бассейновое водное управление 28.11.2023 года, от которого получены замечания 27.12.2023 года. Оплата работ будет произведена после устранения замечаний.

Приложение 1

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Подготовка

перспективных территорий для развития жилищного

строительства Ханты-Мансийского района» за 2023 год

Исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № мероприятия  (из муниципальной программы) | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | | % исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
|
| предусмотрено утвержденной муниципальной программой | фактически исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| Всего по муниципальной программе | | всего: | 5645,0 | 5046,0 | 89,4 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 4440,6 | 4440,6 | 100,0 |
| бюджет района | 1204,3 | 605,3 | 50,3 |
| в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района | 655,5 | 56,5 | 8,6 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 548,8 | 548,8 | 100,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Региональный проект "Региональный проект «Жилье»" | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие: Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района | всего: | 423,0 | 423,0 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 326,2 | 326,2 | 100,0 |
| бюджет района | 96,8 | 96,8 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета района | 56,5 | 56,5 | 100,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 40,3 | 40,3 | 100,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Нялинское  (с. Нялинское, д. Нялино) | всего: | 366,5 | 366,5 | 100,0 | Работы выполнены. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 326,2 | 326,2 | 100,0 |
| бюджет района | 40,3 | 40,3 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 40,3 | 40,3 | 100,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Подготовка документов для постановки территориальных зон на кадастровый учет | всего: | 56,5 | 56,5 | 100,0 | Работы выполнены. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 56,5 | 56,5 | 100,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие: Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района | всего: | 5221,9 | 4622,9 | 88,5 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 4114,4 | 4114,4 | 100,0 |
| бюджет района | 1107,5 | 508,5 | 45,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета района | 599,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 508,5 | 508,5 | 100,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Подготовка документации по планировке территории населенных пунктов сельского поселения Луговской | всего: | 4622,9 | 4622,9 | 100,0 | Работы выполнены. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 4114,4 | 4114,4 | 100,0 |
| бюджет района | 508,5 | 508,5 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 508,5 | 508,5 | 100,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Внесение изменений в государственный водный реестр сведений о затоплении, подтоплении территорий Ханты-Мансийского района | всего: | 599,0 | 0,0 | 0,0 | Подрядной организацией ведется работа по устранению замечаний от Нижне-Обского Бассейнового водного ресурса. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 599,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Подготовка

перспективных территорий для развития жилищного

строительства Ханты-Мансийского района» за 2023 год

Исполнение целевых показателей за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результаты муниципальной программы | Значение показателя по годам на 2023 год | Исполнение  по состоянию  на 01.01.2024 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем жилищного строительства, тыс. кв. м. в год | 14,4 | 16,4 | 114 |
| 2 | Доля границ территориальных зон и границ населенных пунктов, поставленных на кадастровый учет, процент | 100 | 97 | 97 |
| 3 | Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующих установленным требованиям, процент | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, процент | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество документации по планировке и межеванию территории Ханты-Мансийского района, соответствующих Югорскому стандарту развития территории населенных пунктов, единиц | 3 | 5 | 167 |