**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

от 18.02.2022 № 94

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Обеспечение

экологической безопасности Ханты-

Мансийского района на 2019-2023 годы»

за 2021 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» за 2021 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» за 2021 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

18.02.2022

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 18.02.2022 № 94

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района

на 2019-2023 годы» по состоянию за 2021 год.

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 322.

Целью Программы является сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений.

Задачами Программы являются снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и снижение уровня негативного воздействия факторов техногенного и природного характера на окружающую среду и ее компоненты.

Объем финансирования Программы на 2021 год составляет 19 246,2 тыс. рублей, из них 74,6 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 19 171,6 тыс. рублей – из бюджета района. Фактическое исполнение составило 15 531,7 тыс. рублей (80,7% от плана на 2021 год).

Для достижения поставленной цели в 2021 году предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами». Исполнителями мероприятия являются департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района, комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района, администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района. Субвенции расходуются в соответствии с Порядком расходования субвенций, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры местным бюджетам для осуществления отдельных переданных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.04.2015 № 124-п.

- «Обустройство площадки временного накопления отходов в д. Согом».

По мероприятию заключен муниципальный контракт от 11.06.2020 на сумму 3 229,1 тыс. рублей. Работы по обустройству площадки выполнены в полном объеме.

- «Ликвидация несанкционированных свалок». По мероприятию заключены муниципальные контракты на общую сумму 1 179,3 тыс. рублей:

от 11.03.2021 на сумму 581,93 тыс. рублей, на ликвидацию несанкционированной свалки отходов, расположенной на участке зимней автомобильной дороги «д. Белогорье – п. Луговской». Работы выполнены в полном объеме.

от 11.03.2021 на сумму 597,4 тыс. рублей, на ликвидацию свалки твердых коммунальных и строительных отходов, расположенная в границах сельского поселения п. Горноправдинск. Работы выполнены в полном объеме.

- «Ликвидация несанкционированных свалок» в п. Горноправдинск с объемом финансирования 1 124,0 тыс. рублей. Ответственным исполнителем данного мероприятия является администрация сельского поселения Горноправдинск. Работы выполнены.

- «Ликвидация несанкционированных свалок» с объемом финансирования 475,3 тыс. рублей. Ответственным исполнителем данного мероприятия является администрация сельского поселения Луговской.

- «Разработка проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 22.07.2019 на сумму 1 700,9 тыс. рублей расторгнут 27.12.2021 в одностороннем порядке, в связи с неисполнением условий контракта подрядной организацией.

- «Рекультивация земельного участка в границах сельского поселения Горноправдинск» с объемом финансирования 54,5 тыс. рублей. Отсутствовала возможность исполнения данного мероприятия, в связи с отсутствием проекта рекультивации.

- «Актуализация Генеральной схемы очистки территории Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования 1 064,8 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт от 15.07.2019 на сумму 1 064,8 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

- «Обустройство площадок временного накопления ТКО в населенных пунктах Ханты-Мансийского района». По мероприятию заключены муниципальные контракты на общую сумму 9 547,2 тыс. рублей, из них:

1) на завершение работ по обустройству площадок временного накопления ТКО в п. Выкатной по муниципальному контракту от 30.11.2019 предусмотрены финансовые средства в размере 576,0 тыс. рублей. Работы выполнены;

2) на выполнение работ по муниципальному контракту от 01.06.2021 на сумму 8 971,2 тыс. рублей. Работы выполнены.

Приложение 1

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение

экологической безопасности Ханты-Мансийского района

на 2019-2023 годы» за 2021 год

Исполнение Программы в разрезе мероприятий за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия  муниципальной программы | Источники  финансирования | Сумма, тыс. рублей | | % исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| предусмотрено утвержденной муниципальной программой | фактически исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие: Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансийском районе | Всего | 19 246,2 | 15 531,7 | 80,7 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 74,6 | 74,6 | 100,0 |
| бюджет района | 19 171,6 | 15 457,1 | 80,6 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами | Всего | 74,6 | 74,6 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 74,6 | 74,6 | 100,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами | Всего | 59,3 | 59,3 | 100,0 | Субвенция исполнена в полном объеме. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 59,3 | 59,3 | 100,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами | Всего | 0,4 | 0,4 | 100,0 | Субвенция исполнена в полном объеме. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,4 | 0,4 | 100,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами | Всего | 14,9 | 14,9 | 100,0 | Субвенция исполнена в полном объеме. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 14,9 | 14,9 | 100,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Обустройство площадки временного накопления отходов в д. Согом | Всего | 3 229,0 | 3 229,0 | 100,0 | Работы выполнены. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 3 229,0 | 3 229,0 | 100,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Ликвидация несанкционированных свалок | Всего | 1 179,4 | 1 179,4 | 100,0 | Работы выполнены. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 179,4 | 1 179,4 | 100,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Ликвидация несанкционированных свалок (сельское поселение Горноправдинск) | Всего | 1 124,0 | 1 124,0 | 100,0 | Работы выполнены. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 124,0 | 1 124,0 | 100,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Ликвидация несанкционированных свалок (сельское поселение Луговской) | Всего | 475,3 | 475,3 | 100,0 | Работы выполнены. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 475,3 | 475,3 | 100,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Рекультивация земельного участка в границах сельского поселения Горноправдинск | Всего | 54,5 | 0,0 | 0,0 | Отсутствует разработанный проект рекультивации несанкционированного размещения отходов. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 54,5 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Актуализация Генеральной схемы очистки территории Ханты-Мансийского района | Всего | 1 064,8 | 1 064,8 | 100,0 | Работы выполнены. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 064,8 | 1 064,8 | 100,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Разработка проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов | Всего | 1 700,9 | 0,0 | 0,0 | Муниципальный контракт расторгнут 24.12.2021 г. в одностороннем порядке. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 700,9 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Обустройство площадок временного накопления ТКО в населенных пунктах Ханты-Мансийского района | Всего | 10 343,7 | 8 384,6 | 81,1 | Работы выполнены. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 10 343,7 | 8 384,6 | 81,1 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие: Создание условий для формирования благоприятной окружающей среды | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Очистка береговой линии в границах населенных пунктов от бытового мусора | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализуется путем проведения общероссийской акции  по уборке водоемов и их берегов «Вода России». Количество населения, вовлеченного в реализацию мероприятия составило 984 человека. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по муниципальной Программе | Всего | 19 246,2 | 15 531,7 | 80,7 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 74,6 | 74,6 | 100,0 |
| бюджет района | 19 171,6 | 15 457,1 | 80,6 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение

экологической безопасности Ханты-Мансийского района

на 2019-2023 годы» за 2021 год

Исполнение целевых показателей за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результаты муниципальной программы | Значение показателя по годам на 2021 год | Исполнение  по состоянию  на 01.01.2022 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля утилизированных (размещенных) твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов, процент | 72 | 72 | 100 |
| 2 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 22,9 | 22,9 | 100 |
| 3 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел. | 0,984 | 0,984 | 100 |