МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.10.2017                        	                                                      № 272

г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений

в постановление администрации

Ханты-Мансийского района

от 30 сентября 2013 года № 250

«Об утверждении муниципальной

программы «Развитие транспортной

системы на территории

Ханты-Мансийского района

на 2014 – 2019 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции:

«Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 30.09.2013 № 250

Паспорт

муниципальной программы Ханты-Мансийского района

| Наименование муниципальной программы | Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района) |
| Соисполнители муниципальной программы | департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ «УКСиР»); комитет по финансам администрации района (сельские поселения Ханты-Мансийского района) |
| Цели муниципальной программы | цель 1: Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского района; цель 2: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению вне границ населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского района |
| Задачи муниципальной программы | 1) обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования районного значения; 2) обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг |
| Подпрограммы или основные мероприятия | подпрограмма 1 «Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения»; подпрограмма 2 «Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района»; подпрограмма 3 «Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения» |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1) протяженность автомобильных дорог и искусственных неровностей на них, приведенная в нормативное состояние, из них: строительство и реконструкция (увеличение с 30,8 км до 32,2 км); капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (увеличение с 24,5 км до 50,0 км); 2) строительство автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов (увеличение от 0,0 км до 6,4 км); 3) количество рейсов водного, автомобильного, воздушного транспорта (снижение с 1 070 до 450 рейсов); 4) протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района (увеличение с 8 до 14) |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2019 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | общий объем финансирования Программы составляет 745 492,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 234 581,2 тыс. рублей; 2015 год – 316 849,4 тыс. рублей; 2016 год – 76 136,1 тыс. рублей; 2017 год – 77 366,8 тыс. рублей; 2018 год – 20 353,1 тыс. рублей; 2019 год – 20 205,5 тыс. рублей; федеральный бюджет – 111 786,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 рублей; 2015 год – 111 786,6 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 рублей; 2018 год – 0,0 рублей; 2019 год – 0,0 рублей; бюджет автономного округа – 398 656,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 199 685,8 тыс. рублей; 2015 год – 177 233,8 тыс. рублей; 2016 год – 6 597,7 тыс. рублей; 2017 год – 5 716,5 тыс. рублей; 2018 год – 4 785,1 тыс. рублей; 2019 год – 4 637,5 тыс. рублей; бюджет района – 235 049,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 34 895,4 тыс. рублей; 2015 год – 27 829,0 тыс. рублей; 2016 год – 69 538,4 тыс. рублей; 2017 год – 71 650,3 тыс. рублей; 2018 год – 15 568,0 тыс. рублей; 2019 год – 15 568,0 тыс. рублей |

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния

сферы социально-экономического развития Ханты-Мансийского района

В связи с особенностью географического расположения Ханты-Мансийского района транспортный комплекс представлен автомобильным, воздушным и водным транспортом и включает в себя: сеть автомобильных дорог (включая зимние автомобильные дороги и ледовые переправы), водные пути, вертолетные площадки, причалы для пассажирских судов, 
а также предприятия различных форм собственности, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров, грузов, обеспечивающие функционирование транспортного комплекса.

Характер подвижности населения, уровень развития производства             и торговли определяют спрос на услуги транспорта. Транспорт является системообразующим фактором, влияя на уровень жизни и развитие производительных сил. Однако в последние годы в сфере транспортных услуг накопилось много нерешенных проблем, которые являются тормозом в осуществлении перспективной социально-экономической политики района.

Повышение существующего уровня обеспечения потребностей населения в пассажирских перевозках и качестве предоставляемых услуг является необходимым условием экономического роста и возможности обеспечения необходимой подвижности населения Ханты-Мансийского района.

Дальнейшему развитию транспортного комплекса препятствуют следующие проблемы:

1. Убыточность перевозок пассажиров автомобильным, воздушным                  и водным транспортом.

Несмотря на рост транспортных тарифов за последние годы, финансовое положение транспортных организаций и индивидуальных предпринимателей остается сложным. Это объясняется главным образом ростом цен на топливо, электроэнергию и материалы, потребляемые транспортом, а также неполной компенсацией затрат на убыточные социально значимые перевозки.

Рост   количества   личного  транспорта  привел  к  снижению  спроса

на пассажирские перевозки, что, в свою очередь, послужило причиной сокращения доходов автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки                              на территории Ханты-Мансийского района.

Следствием трудного финансового положения транспортного комплекса района являются большой износ и недостаток транспортных средств, вызванные низкими темпами обновления пассажирского                 парка.

В предприятиях пассажирского транспорта общего пользования преобладает морально и физически устаревшая техника, работающая                   во многих случаях за пределами нормативного срока службы. Износ транспортных средств, работающих на маршрутах, составляет                                  от 55 до 89 процентов, что не обеспечивает безопасности перевозок  пассажиров, ухудшает экологическую ситуацию.

2. Отсутствие круглогодичной транспортной доступности                         для жителей населенных пунктов района, зависимость от погодных условий.

2.1. Большая часть территории района находится в затопляемой                     в паводковый период пойме рек, поэтому движение автомобильного транспорта по району осуществляется, в основном, в зимний период по автозимникам. Ежегодно в районе строится 453 км зимних автомобильных дорог и 7 км ледовых переправ через 17 рек и проток (в т.ч. магистральные реки Обь, Иртыш, Конда).

Круглогодичное автотранспортное сообщение с городом Ханты-Мансийском по автомобильной дороге с капитальным видом покрытия по состоянию на сегодняшний день имеют 37 процентов населения района, проживающего в 6 населенных пунктах (д. Ягурьях, д. Шапша, д. Ярки,                      с. Батово, п. Горноправдинск, п. Бобровский). Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории района, составляет 600,6 км (в т.ч. федерального значения – 106,5 км, регионального значения – 287,5 км, местного значения – 206,6 км).

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществляется               по 18 автобусным маршрутам, из них 9 субсидируются из окружного бюджета, 9 – из бюджета района.

2.2. В связи с особым географическим расположением района наибольший удельный вес на сегодняшний день имеет водный транспорт, который в период весенне-летней навигации обеспечивает доставку различных грузов и более 70 процентов пассажирских перевозок. Однако данный вид сообщения в большой степени зависит от метеоусловий, имеет сезонный характер.

Пассажирские перевозки на водном транспорте осуществляет                          ОАО «Северречфлот». Ежегодно в период летней навигации организуются         10 пассажирских маршрутов, в том числе: 7 – внутрирайонных                              и 3 – окружных (транзитных).

2.3. Авиационные перевозки по местным воздушным линиям                     в Ханты-Мансийском районе осуществляет ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» вертолетами МИ-8 согласно утвержденному расписанию                     в весенний и осенний межнавигационные периоды.

К основным недостаткам данного вида транспортного сообщения можно отнести:

высокую себестоимость аэропортовых услуг;

низкую интенсивность полетов и высокий износ основных фондов аэропортов;

старение парка вертолетов, выполняющих перевозки                                     на внутримуниципальных маршрутах;

зависимость от метеоусловий.

Из представленного спектра транспортного сообщения, осуществляемого на территории Ханты-Мансийского района, наиболее практичным является автомобильный вид транспорта, однако в связи                  с отсутствием дорог с твердым покрытием перевозки пассажиров                       на внутримуниципальных маршрутах осуществляются по зимним автомобильным дорогам и имеют ярко выраженный сезонный характер.

Ханты-Мансийский район включает в себя 12 сельских поселений                           (33 населенных пункта). Протяженность автомобильных дорог общего пользования районного значения по состоянию на 1 января 2014 года составила 206,6 км или 8,8 процента от общей протяженности сети автомобильных дорог Югры, в том числе:

протяженность дорог с твердым покрытием (асфальтобетонное, цементно-бетонное) – 30,8 км или 14,9 процента от общей протяженности внутрипоселковых дорог;

протяженность дорог с щебеночногравийным покрытием –                        24,5  км  или  11,9  процента  от  общей  протяженности внутрипоселковых

дорог;

протяженность грунтовых дорог – 151,3 км или 73,2 процента                     от общей протяженности внутрипоселковых дорог.

Внутрипоселковых дорог с щебеночногравийным покрытием                          в сельском поселении Нялинское – 15,7 км, что составляет 100 процентов                                      от всей протяженности внутрипоселковых дорог в данном сельском поселении.

В сельском поселении Горноправдинск внутрипоселковых дорог                       с капитальным покрытием – 18,9 км или 59,2 процента, с щебеночно-гравийным покрытием – 0,16 км  или 0,5  процента, грунтовых дорог –               12,8 км или 40,3 процента от всей протяженности внутрипоселковых дорог поселения.

На сегодняшний день в поселениях еще существуют дороги                            в полуразрушенном состоянии из-за длительного срока эксплуатации                          и невыполнения ремонтов, предусмотренных нормативами. Все это                          не позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности дорожного движения. Например,               в сельском поселении Луговской 19,2 км автомобильных дорог эксплуатируются более восьми лет, из них 4,4 км находятся                                    в эксплуатации более 12 лет.

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

- 2.1. Развитие материально-технической базы.

Для достижения целей муниципальной программы, развития материально-технической базы предусмотрены следующие мероприятия:

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения;

предоставление финансовых средств сельским поселениям района на содержание вертолетных площадок для обеспечения доступности и повышения качества транспортных услуг воздушным транспортом.

Реализация мероприятий муниципальной программы окажет существенное влияние на развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского района.

- 2.2. Формирование благоприятной деловой среды.

Благоприятная деловая среда в сфере транспортной системы поддерживается мероприятиями муниципальной программы, направленными на развитие материально-технической базы и выделение субсидий юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений), в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим перевозки на территории района по регулируемым тарифам.

- 2.3. Реализация инвестиционных проектов.

Инвестиционные проекты, направленные на обеспечение доступности транспортной инфраструктуры и повышение качества транспортных услуг, муниципальной программой не реализуются.

- 2.4. Развитие конкуренции.

В целях развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров реализуется мероприятие по организации и проведению отбора перевозчиков на право оказания услуг населению по перевозке пассажиров и грузов различными видами транспорта на территории Ханты-Мансийского района по регулируемым тарифам.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели муниципальной программы сформированы в соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р, Концепцией реформирования системы управления внутренними водными путями Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 9 июля 2009 года № 112, а также                   с учетом Стратегии социально-экономического развития Югры                            до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства автономного округа от 22 марта 2013 года № 101-рп, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района                                от 17 декабря 2014 года № 343.

Цель № 1 Программы: «Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности                                услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского района».

Достижение     данной     цели     Программы      будет       обеспечено

путем решения задачи «Обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования районного значения».

Цель № 2 Программы: «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению вне границ населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского района».

Достижение данной цели Программы будет обеспечено путем решения задачи «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг».

Значения целевых показателей муниципальной программы определены в следующем порядке.

Показатель «Протяженность автомобильных дорог и искусственных неровностей на них, приведенная в нормативное состояние» определяется за период реализации Программы с нарастающим итогом в километрах, исходя из протяженности объектов строительства, реконструкции или капитального ремонта, финансируемых в рамках Программы, рассчитывается по формуле:

N = (P1+P2+P3+…Рn)z + (P1+P2+P3+…Рn)z…, где:

N – показатель «Протяженность автомобильных дорог                                и искусственных неровностей на них, приведенная в нормативное состояние»;

Рn – протяженность объектов строительства, реконструкции или капитального ремонта, км;

z – год реализации муниципальной программы.

Источником информации о показателе является расчет отдела транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района                на основании данных, предоставленных администрациями сельских поселений района.

Показатель «Строительство автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов» определяется за период реализации Программы с нарастающим итогом в километрах, исходя                 из протяженности объектов строительства, финансируемых в рамках Программы, рассчитывается по формуле:

N = (P1+P2+P3+…Рn)z + (P1+P2+P3+…Рn)z…, где:

N – показатель «Строительство автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов»;

Рn – протяженность объектов строительства, км;

z – год реализации муниципальной программы.

Источником информации о показателе является расчет отдела транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района.

Показатель «Количество рейсов водного, автомобильного, воздушного транспорта» определяется на основании фактически выполненных рейсов за период реализации муниципальной программы, рассчитывается по формуле:

N = Р1 + Р2 + Р3 + … + Рn, где:

N – показатель «Количество рейсов водного, автомобильного, воздушного транспорта»;

Рn – выполненные рейсы, шт.

Источником информации о показателе является расчет отдела транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района.

Показатель «Протяженность автомобильных дорог, содержащихся  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района» определяется, исходя из фактически эксплуатирующихся подъездов к населенным пунктам Ханты-Мансийского района, рассчитывается по формуле:

N = Р1 + Р2 + Р3 + … + Рn, где:

N – показатель «Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района»;

Рn – протяженность эксплуатирующихся подъездов к населенным пунктам Ханты-Мансийского района, км.

Источником информации о показателе является расчет отдела транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района.

Значения целевых показателей представлены в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленных целей и решение задач Программы предусмотрено посредством реализации мероприятий, указанных                          в таблице 2.

В рамках подпрограммы 1 «Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения» для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования дорожной схемы Ханты-Мансийского района предполагается реализация следующих основных мероприятий:

1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения.

Реализация мероприятия приведет к увеличению в населенных пунктах Ханты-Мансийского района транспортной схемы, соответствующей установленным нормам и стандартам, а также приведению в соответствие существующих автомобильных дорог.

2. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования районного значения с твердым покрытием                 до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи                  с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Мероприятие позволит увеличить количество населенных пунктов Ханты-Мансийского района, которые будут обеспечены круглогодичной автомобильной дорогой общего пользования.

В рамках подпрограммы 2 «Организация перевозок пассажиров                  в границах Ханты-Мансийского района» осуществляется реализация основного мероприятия «Обеспечение доступности и повышение  качества транспортных услуг водным, автомобильным, воздушным транспортом».

Данное мероприятие направлено на недопущение роста платы населения за транспортные услуги на территории Ханты-Мансийского района.

В рамках подпрограммы 3 «Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения» осуществляется реализация основного мероприятия «Содержание транспортной инфраструктуры».

Мероприятие направлено на осуществление качественного содержания автомобильных дорог, мест дислокации воздушного транспорта и внутрипоселковых дорог в населенных пунктах Ханты-Мансийского района.

5. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и решения задач муниципальной программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполнителем муниципальной программы и соисполнителями.

Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение                   в нее изменений, их согласование;

размещает проект муниципальной программы и изменения в нее               на официальном сайте для рассмотрения и подготовки предложений органами местного самоуправления сельских поселений района, населением, бизнес-сообществами, общественными организациями;

организует реализацию муниципальной программы, участвует                    в реализации программных мероприятий, формирует предложения                     о внесении в нее изменений в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение                         ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;

предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и оценки эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и планов их реализации;

осуществляет      подготовку      информации     о    ходе    реализации

муниципальной программы и представляет ее в комитет экономической политики администрации района.

Соисполнители:

участвуют в разработке и реализации программных мероприятий;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних               и внутренних рисков.

Внешние риски:

сокращение бюджетного финансирования, выделенного                            на выполнение Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения их сокращения, снижения ожидаемых эффектов от их решения;

отсутствие поставщиков товаров, исполнителей работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами автономного округа;

удорожание стоимости товаров, работ (услуг).

Внутренние риски:

недостаточность средств на реализацию отдельных мероприятий Программы, что снижает эффективность ее реализации в целом;

недостатки в управлении Программой, в первую очередь,                      из-за отсутствия должной координации действий участников                              ее реализации.

Минимизация внешних и внутренних рисков Программы осуществляется посредством реализации следующих мероприятий:

корректировка Программы по мере необходимости;

разработка нормативных правовых актов, их методическое, информационное сопровождение;

информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий и результатов Программы.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, представляет собой скоординированные по срокам                              и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями муниципальной программы в соответствии с Федеральным законом                     от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Информация о ходе реализации муниципальной программы ответственным исполнителем муниципальной программы предоставляется в комитет экономической политики администрации района ежеквартально и ежегодно в порядке, установленном постановлением администрации района от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы № п/п; Целевые показатели Программы; Базовый показатель на начало реализации Программы; Значения показателя по годам; Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы. 2014 год; 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год; 2019 год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; Протяженность автомобильных дорог и искусственных неровностей на них, приведенная в нормативное состояние, из них:; 55,3; 63,0; 64,6; 72,2; 81,6; 82; 82,2; 82,2. строительство и реконструкция, км; 30,8; 32,2; 32,2; 32,2; 32,2; 32,2; 32,2; 32,2. капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, км; 24,5; 30,8; 32,4; 40,0; 49,4; 49,8; 50,0; 50,0. 2.; Строительство автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, км; 0,0; 5,4; 6,4; 6,4; 6,4; 6,4; 6,4; 6,4. 3.; Количество рейсов водного, автомобильного, воздушного транспорта, рейс; 1 070; 1 070; 1 153; 458*; 450; 450; 450; 450. 4.; Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, км; 8; 8; 8; 14; 14; 14; 14; 14.

*Показатель скорректирован в связи с передачей полномочий по организации автомобильных перевозок по межмуниципальным маршрутам с 11.01.2016 на уровень Субъекта Российской Федерации.

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Подпрограмма 1 «Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения (показатель 1) |  | всего | 173 801,9 | 43 402,1 | 10 593,6 | 52 811,9 | 55 381,7 | 5 880,1 | 5 732,5 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 50 330,2 | 21 935,8 | 6 657,6 | 6 597,7 | 5 716,5 | 4 785,1 | 4 637,5 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 123 471,7 | 21 466,3 | 3 936,0 | 46 214,2 | 49 665,2 | 1 095,0 | 1 095,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 121 170,2 | 20 312,0 | 3 585,7 | 46 214,2 | 49 364,3 | 843,1 | 850,9 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 2 301,5 | 1 154,3 | 350,3 | 0,0 | 300,9 | 251,9 | 244,1 |
| 1.1.1. | Реконструкция внутрипоселковых дорог в с. Батово Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 10 543,9 | 10 543,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 9 239,2 | 9 239,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 1 304,7 | 1 304,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 818,7 | 818,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 486,0 | 486,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Таежная в д. Ягурьях | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 10 673,5 | 10 673,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 10 139,8 | 10 139,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 533,7 | 533,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 533,7 | 533,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Ремонт внутрипоселковых дорог в с. Троица | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 2 685,0 | 0,0 | 2 685,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 2 685,0 | 0,0 | 2 685,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 2 685,0 | 0,0 | 2 685,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Реконструкция внутрипоселковых дорог в д. Шапша (ПСД) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 1 700,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 1 700,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 1 700,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Реконструкция внутрипоселковых дорог в п. Луговской (технологическое присоединение энергосберегающих устройств) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | Проведение кадастровых работ по объекту «Автодорога 6,1 км по улицам с. Селиярово» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 99,4 | 99,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 99,4 | 99,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 99,4 | 99,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7. | Ремонт внутрипоселковых дорог п. Луговской | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 8 501,5 | 1 493,6 | 7 007,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 6 657,6 | 0,0 | 6 657,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 1 843,9 | 1 493,6 | 350,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 1 493,6 | 1 493,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 350,3 | 0,0 | 350,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8. | Ремонт внутрипоселковых дорог с. Селиярово | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 13 000,0 | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 13 000,0 | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 13 000,0 | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.9. | Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Лесная в д. Ягурьях | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 2 691,4 | 2 691,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2 556,8 | 2 556,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 134,6 | 134,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 134,6 | 134,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.10. | Капитальный ремонт дренажной водопропускной системы в с. Селиярово | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 1 200,3 | 1 200,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 1 200,3 | 1 200,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 1 200,3 | 1 200,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.11. | Ремонт внутрипоселковых дорог в с. Нялинское | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Нялинское) | всего | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.12. | Реконструкция трех участков автомобильных дорог в п. Горноправдинск. Участок дороги «улица Победы» от ул. Геологов до ул. Вертолетная. Участок дороги «улица Вертолетная» от ул. Победы до ул. Поспелова. Участок дороги «улица Поспелова» от ул. Вертолетная до ул. Центральный проезд | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Горноправдинск) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.13. | Ремонт внутрипоселковых дорог в д. Шапша (СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.14. | Нераспределенные средства на капитальный ремонт автомобильных дорог | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 1 099,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,7 | 0,0 | 850,9 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 1 099,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,7 | 0,0 | 850,9 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 1 099,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,7 | 0,0 | 850,9 |
| 1.1.15. | Ремонт автомобильных дорог в СП Шапша | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Шапша) | всего | 8 347,1 | 0,0 | 488,2 | 2 785,8 | 4 230,0 | 843,1 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 8 347,1 | 0,0 | 488,2 | 2 785,8 | 4 230,0 | 843,1 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 8 347,1 | 0,0 | 488,2 | 2 785,8 | 4 230,0 | 843,1 | 0,0 |
| 1.1.16. | Ремонт дороги к объекту: «Комплекс спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест; баскетбольной и волейбольной площадками, с трибунами на 250 зрительских мест; прыжковая яма, сектор для толкания ядра, расположенных в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района» | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Горноправдинск) | всего | 412,5 | 0,0 | 412,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 412,5 | 0,0 | 412,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 412,5 | 0,0 | 412,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.17. | Ремонт внутрипоселковых дорог в СП Горноправдинск | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Горноправдинск) | всего | 27 481,6 | 0,0 | 0,0 | 11 000,0 | 11 600,0 | 0,0 | 4 881,6 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 4 637,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 637,5 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 22 844,1 | 0,0 | 0,0 | 11 000,0 | 11 600,0 | 0,0 | 244,1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 22 600,0 | 0,0 | 0,0 | 11 000,0 | 11 600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 244,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 244,1 |
| 1.1.18. | Ремонт внутрипоселковых дорог в СП Кедровый | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 15 857,9 | 0,0 | 0,0 | 9 840,5 | 6 017,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 5 716,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 716,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 10 141,4 | 0,0 | 0,0 | 9 840,5 | 300,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 9 840,5 | 0,0 | 0,0 | 9 840,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 300,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.18.1. | Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Ленина в п. Кедровый | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 6 017,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 017,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 5 716,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 716,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 300,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 300,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.19. | Ремонт внутрипоселковых дорог в СП Кышик | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 14 915,6 | 0,0 | 0,0 | 11 406,0 | 3 509,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 14 915,6 | 0,0 | 0,0 | 11 406,0 | 3 509,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 14 915,6 | 0,0 | 0,0 | 11 406,0 | 3 509,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.20. | Ремонт внутрипоселковых дорог в СП Луговской | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 16 129,8 | 0,0 | 0,0 | 10 092,8 | 1 000,0 | 5 037,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 11 382,8 | 0,0 | 0,0 | 6 597,7 | 0,0 | 4 785,1 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 4 747,0 | 0,0 | 0,0 | 3 495,1 | 1 000,0 | 251,9 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 4 495,1 | 0,0 | 0,0 | 3 495,1 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 251,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,9 | 0,0 |
| 1.1.21. | Ремонт внутрипоселковых дорог в СП Нялинское | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 3 926,0 | 0,0 | 0,0 | 3 926,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 3 926,0 | 0,0 | 0,0 | 3 926,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 3 926,0 | 0,0 | 0,0 | 3 926,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.22. | Ремонт внутрипоселковых дорог в СП Шапша | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 3 361,8 | 0,0 | 0,0 | 3 361,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 3 361,8 | 0,0 | 0,0 | 3 361,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 3 361,8 | 0,0 | 0,0 | 3 361,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.23. | Оплата исполнительного листа по иску ООО «Инжиниринговая компания «Система» (ПСД на строительство внутрипоселковых дорог в с. Батово) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.24. | Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Реконструкция внутрипоселковых дорог в п. Луговской» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.25. | Выполнение проектных работ по консервации объекта «Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.26. | Ремонт внутрипоселковых дорог в СП Нялинское | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Нялинское) | всего | 4 616,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 616,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 4 616,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 616,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 4 616,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 616,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.27. | Ремонт внутрипоселковых дорог в СП Красноленинский | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Красноленинский) | всего | 11 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 11 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 11 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.28. | Ремонт внутрипоселковых дорог в СП Согом | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Согом) | всего | 3 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 430,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 3 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 430,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 3 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 430,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.29. | Ремонт внутрипоселковых дорог в СП Выкатной | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Выкатной) | всего | 9 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 530,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 9 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 530,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 9 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 530,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие: Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования районного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (показатель 2) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 499 381,9 | 191 179,1 | 306 255,8 | 0,0 | 1 947,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 111 786,6 | 0,0 | 111 786,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 348 326,2 | 177 750,0 | 170 576,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 39 269,1 | 13 429,1 | 23 893,0 | 0,0 | 1 947,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 14 597,6 | 1 100,1 | 11 550,5 | 0,0 | 1 947,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 24 671,5 | 12 329,0 | 12 342,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной (1, 2, 3 этапы) (СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 474 855,3 | 190 079,0 | 284 776,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 111 786,6 | 0,0 | 111 786,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 338 893,6 | 177 750,0 | 161 143,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 24 175,1 | 12 329,0 | 11 846,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 24 175,1 | 12 329,0 | 11 846,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 11 029,0 | 1 100,0 | 9 929,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 9 432,6 | 0,0 | 9 432,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 1 596,4 | 1 100,0 | 496,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 1 100,0 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 496,4 | 0,0 | 496,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Строительство автомобильной дороги «п. Луговской – с. Троица» (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | Строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской (ПИР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 11 500,0 | 0,0 | 11 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 11 500,0 | 0,0 | 11 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 11 500,0 | 0,0 | 11 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. | Строительство подъездной дороги к с. Цингалы (ПИР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта «Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 50,5 | 0,0 | 50,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 50,5 | 0,0 | 50,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 50,5 | 0,0 | 50,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7. | Выполнение корректировки проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы объекта «Автодорога микрорайона новой застройки с. Селиярово Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 1 947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 947,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 1 947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 947,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 1 947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 947,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | всего | 673 183,8 | 234 581,2 | 316 849,4 | 52 811,9 | 57 328,7 | 5 880,1 | 5 732,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 111 786,6 | 0,0 | 111 786,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 398 656,4 | 199 685,8 | 177 233,8 | 6 597,7 | 5 716,5 | 4 785,1 | 4 637,5 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 162 740,8 | 34 895,4 | 27 829,0 | 46 214,2 | 51 612,2 | 1 095,0 | 1 095,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 135 767,8 | 21 412,1 | 15 136,2 | 46 214,2 | 51 311,3 | 843,1 | 850,9 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 26 973,0 | 13 483,3 | 12 692,8 | 0,0 | 300,9 | 251,9 | 244,1 |
| Подпрограмма 2 «Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, автомобильным, воздушным транспортом (показатель 3) | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 50 067,0 | 0,0 | 0,0 | 17 403,5 | 11 721,9 | 10 470,8 | 10 470,8 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 50 067,0 | 0,0 | 0,0 | 17 403,5 | 11 721,9 | 10 470,8 | 10 470,8 |
|  |  |  | в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 50 067,0 | 0,0 | 0,0 | 17 403,5 | 11 721,9 | 10 470,8 | 10 470,8 |
| 2.1.1. | Организация транспортного обслуживания населения водным транспортом | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Субсидия предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов автомобильным, воздушным и водным транспортом на территории района по регулируемым тарифам | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 50 067,0 | 0,0 | 0,0 | 17 403,5 | 11 721,9 | 10 470,8 | 10 470,8 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 50 067,0 | 0,0 | 0,0 | 17 403,5 | 11 721,9 | 10 470,8 | 10 470,8 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 50 067,0 | 0,0 | 0,0 | 17 403,5 | 11 721,9 | 10 470,8 | 10 470,8 |
| 2.1.2.1. | Субсидия предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом на территории района по регулируемым тарифам | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.2. | Субсидия предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов воздушным транспортом на территории района по регулируемым тарифам | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 43 232,1 | 0,0 | 0,0 | 15 572,6 | 9 219,9 | 9 219,8 | 9 219,8 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 43 232,1 | 0,0 | 0,0 | 15 572,6 | 9 219,9 | 9 219,8 | 9 219,8 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 43 232,1 | 0,0 | 0,0 | 15 572,6 | 9 219,9 | 9 219,8 | 9 219,8 |
| 2.1.2.3. | Субсидия предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов водным транспортом на территории района по регулируемым тарифам | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 6 834,9 | 0,0 | 0,0 | 1 830,9 | 2 502,0 | 1 251,0 | 1 251,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 6 834,9 | 0,0 | 0,0 | 1 830,9 | 2 502,0 | 1 251,0 | 1 251,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 6 834,9 | 0,0 | 0,0 | 1 830,9 | 2 502,0 | 1 251,0 | 1 251,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | всего | 50 067,0 | 0,0 | 0,0 | 17 403,5 | 11 721,9 | 10 470,8 | 10 470,8 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 50 067,0 | 0,0 | 0,0 | 17 403,5 | 11 721,9 | 10 470,8 | 10 470,8 |
|  |  |  | в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 50 067,0 | 0,0 | 0,0 | 17 403,5 | 11 721,9 | 10 470,8 | 10 470,8 |
| Подпрограмма 3 «Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие: Содержание транспортной инфраструктуры (показатель 4) |  | всего | 22 241,3 | 0,0 | 0,0 | 5 920,7 | 8 316,2 | 4 002,2 | 4 002,2 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 22 241,3 | 0,0 | 0,0 | 5 920,7 | 8 316,2 | 4 002,2 | 4 002,2 |
|  |  |  | в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 22 241,3 | 0,0 | 0,0 | 5 920,7 | 8 316,2 | 4 002,2 | 4 002,2 |
| 3.1.1. | Строительство и содержание зимних автомобильных дорог и ледовых переправ внутрирайонного значения (сельское поселение Цингалы) | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Цингалы) | всего | 1 906,0 | 0,0 | 0,0 | 953,0 | 953,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 1 906,0 | 0,0 | 0,0 | 953,0 | 953,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 1 906,0 | 0,0 | 0,0 | 953,0 | 953,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Содержание и эксплуатация вертолетных площадок | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (сельские поселения Ханты-Мансийского района) | всего | 5 881,4 | 0,0 | 0,0 | 2 770,4 | 3 111,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 5 881,4 | 0,0 | 0,0 | 2 770,4 | 3 111,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 5 881,4 | 0,0 | 0,0 | 2 770,4 | 3 111,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.1. | Сельское поселение Выкатной | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Выкатной) | всего | 585,0 | 0,0 | 0,0 | 283,4 | 301,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 585,0 | 0,0 | 0,0 | 283,4 | 301,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 585,0 | 0,0 | 0,0 | 283,4 | 301,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.2. | Сельское поселение Кедровый | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Кедровый) | всего | 533,7 | 0,0 | 0,0 | 229,3 | 304,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 533,7 | 0,0 | 0,0 | 229,3 | 304,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 533,7 | 0,0 | 0,0 | 229,3 | 304,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.3. | Сельское поселение Красноленинский | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Красноленинский) | всего | 295,4 | 0,0 | 0,0 | 143,1 | 152,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 295,4 | 0,0 | 0,0 | 143,1 | 152,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 295,4 | 0,0 | 0,0 | 143,1 | 152,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.4. | Сельское поселение Кышик | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Кышик) | всего | 295,4 | 0,0 | 0,0 | 143,1 | 152,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 295,4 | 0,0 | 0,0 | 143,1 | 152,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 295,4 | 0,0 | 0,0 | 143,1 | 152,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.5. | Сельское поселение Луговской | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Луговской) | всего | 1 217,9 | 0,0 | 0,0 | 590,0 | 627,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 1 217,9 | 0,0 | 0,0 | 590,0 | 627,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 1 217,9 | 0,0 | 0,0 | 590,0 | 627,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.6. | Сельское поселение Нялинское | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Нялинское) | всего | 590,4 | 0,0 | 0,0 | 286,0 | 304,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 590,4 | 0,0 | 0,0 | 286,0 | 304,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 590,4 | 0,0 | 0,0 | 286,0 | 304,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.7. | Сельское поселение Селиярово | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Селиярово) | всего | 308,6 | 0,0 | 0,0 | 149,5 | 159,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 308,6 | 0,0 | 0,0 | 149,5 | 159,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 308,6 | 0,0 | 0,0 | 149,5 | 159,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.8. | Сельское поселение Сибирский | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Сибирский) | всего | 881,0 | 0,0 | 0,0 | 425,7 | 455,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 881,0 | 0,0 | 0,0 | 425,7 | 455,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 881,0 | 0,0 | 0,0 | 425,7 | 455,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.9. | Сельское поселение Согом | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Согом) | всего | 473,3 | 0,0 | 0,0 | 229,3 | 244,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 473,3 | 0,0 | 0,0 | 229,3 | 244,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 473,3 | 0,0 | 0,0 | 229,3 | 244,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.10. | Сельское поселение Цингалы | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Цингалы) | всего | 342,3 | 0,0 | 0,0 | 141,6 | 200,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 342,3 | 0,0 | 0,0 | 141,6 | 200,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 342,3 | 0,0 | 0,0 | 141,6 | 200,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.11. | Сельское поселение Шапша | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Шапша) | всего | 308,4 | 0,0 | 0,0 | 149,4 | 159,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 308,4 | 0,0 | 0,0 | 149,4 | 159,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 308,4 | 0,0 | 0,0 | 149,4 | 159,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.12. | Администрация Ханты-Мансийского района | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.13. | Сельское поселение Горноправдинск | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Горноправдинск) | всего | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки» | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Шапша) | всего | 3 701,5 | 0,0 | 0,0 | 1 799,3 | 1 902,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 3 701,5 | 0,0 | 0,0 | 1 799,3 | 1 902,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 3 701,5 | 0,0 | 0,0 | 1 799,3 | 1 902,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 3 804,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 902,2 | 1 902,2 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 3 804,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 902,2 | 1 902,2 |
|  |  |  | в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 3 804,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 902,2 | 1 902,2 |
| 3.1.4. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной» | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Выкатной) | всего | 2 498,0 | 0,0 | 0,0 | 398,0 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 2 498,0 | 0,0 | 0,0 | 398,0 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 2 498,0 | 0,0 | 0,0 | 398,0 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 4 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 100,0 | 2 100,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 4 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 100,0 | 2 100,0 |
|  |  |  | в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 4 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 100,0 | 2 100,0 |
| 3.1.5. | Паспортизация автомобильных дорог, принадлежащих муниципальному образованию Ханты-Мансийский район | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | всего | 22 241,3 | 0,0 | 0,0 | 5 920,7 | 8 316,2 | 4 002,2 | 4 002,2 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 22 241,3 | 0,0 | 0,0 | 5 920,7 | 8 316,2 | 4 002,2 | 4 002,2 |
|  |  |  | в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 22 241,3 | 0,0 | 0,0 | 5 920,7 | 8 316,2 | 4 002,2 | 4 002,2 |
| Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 745 492,1 | 234 581,2 | 316 849,4 | 76 136,1 | 77 366,8 | 20 353,1 | 20 205,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 111 786,6 | 0,0 | 111 786,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 398 656,4 | 199 685,8 | 177 233,8 | 6 597,7 | 5 716,5 | 4 785,1 | 4 637,5 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 235 049,1 | 34 895,4 | 27 829,0 | 69 538,4 | 71 650,3 | 15 568,0 | 15 568,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 208 076,1 | 21 412,1 | 15 136,2 | 69 538,4 | 71 349,4 | 15 316,1 | 15 323,9 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 26 973,0 | 13 483,3 | 12 692,8 | 0,0 | 300,9 | 251,9 | 244,1 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 511 822,2 | 201 722,9 | 306 205,3 | 1 947,0 | 1 947,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 111 786,6 | 0,0 | 111 786,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 357 565,4 | 186 989,2 | 170 576,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 42 470,2 | 14 733,7 | 23 842,5 | 1 947,0 | 1 947,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 17 312,7 | 1 918,7 | 11 500,0 | 1 947,0 | 1 947,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 25 157,5 | 12 815,0 | 12 342,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы |  |  | всего | 233 669,9 | 32 858,3 | 10 644,1 | 74 189,1 | 75 419,8 | 20 353,1 | 20 205,5 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 41 091,0 | 12 696,6 | 6 657,6 | 6 597,7 | 5 716,5 | 4 785,1 | 4 637,5 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 192 578,9 | 20 161,7 | 3 986,5 | 67 591,4 | 69 703,3 | 15 568,0 | 15 568,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 190 763,4 | 19 493,4 | 3 636,2 | 67 591,4 | 69 402,4 | 15 316,1 | 15 323,9 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 1 815,5 | 668,3 | 350,3 | 0,0 | 300,9 | 251,9 | 244,1 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) |  |  | всего | 58 321,4 | 0,0 | 0,0 | 17 403,5 | 11 971,9 | 14 473,0 | 14 473,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 58 321,4 | 0,0 | 0,0 | 17 403,5 | 11 971,9 | 14 473,0 | 14 473,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 58 321,4 | 0,0 | 0,0 | 17 403,5 | 11 971,9 | 14 473,0 | 14 473,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») |  |  | всего | 606 166,6 | 232 581,2 | 315 948,7 | 39 026,1 | 12 722,7 | 5 037,0 | 850,9 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 111 786,6 | 0,0 | 111 786,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 394 018,9 | 199 685,8 | 177 233,8 | 6 597,7 | 5 716,5 | 4 785,1 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 100 361,1 | 32 895,4 | 26 928,3 | 32 428,4 | 7 006,2 | 251,9 | 850,9 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 73 632,2 | 19 412,1 | 14 235,5 | 32 428,4 | 6 705,3 | 0,0 | 850,9 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 26 728,9 | 13 483,3 | 12 692,8 | 0,0 | 300,9 | 251,9 | 0,0 |
| Соисполнитель 2 (комитет по финансам администрации района (сельские поселения Ханты-Мансийского района) |  |  | всего | 81 004,1 | 2 000,0 | 900,7 | 19 706,5 | 52 672,2 | 843,1 | 4 881,6 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 4 637,5 |
|  |  |  | бюджет района – всего | 76 366,6 | 2 000,0 | 900,7 | 19 706,5 | 52 672,2 | 843,1 | 244,1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 76 122,5 | 2 000,0 | 900,7 | 19 706,5 | 52 672,2 | 843,1 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 244,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 244,1 |

».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района                                                                                                                     К.Р.Минулин