**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

13.12.2017 № 223

О ходе реализации

муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий

жителей Ханты-Мансийского

района на 2014 – 2019 годы»

за 11 месяцев 2017 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со [статьями 53](consultantplus://offline/ref=1D2607F1075E0D85D27270C82CE052FCDF6074DBE06A2A21B6996D922D55A3486D961ACA76AAA04BCCE03BB9s7GFM) - [55](consultantplus://offline/ref=1D2607F1075E0D85D27270C82CE052FCDF6074DBE06A2A21B6996D922D55A3486D961ACA76AAA04BCCE03BBBs7G6M) Регламента Думы Ханты-Мансийского района, рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» за 11 месяцев 2017 года,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» за 11 месяцев 2017 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

18.12.2017

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 13.12.2017 № 223

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района

на 2014 – 2019 годы» за 11 месяцев 2017 года

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09 августа 2013 года № 199 «О целевых программах Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 232.

Целями Программы является обеспечение жилыми помещениями нуждающихся граждан, а также улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.

В 2017 году объем финансирования программы (в соответствии с изменениями согласно постановлению администрации района от 09.11.2017 № 309) составил 110 422,9 тыс. рублей, в том числе, федеральный бюджет – 136,7 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 72 408,2 тыс. рублей, бюджет района – 37 878,0 тыс. рублей. Финансовое исполнение программы на 1 декабря 2017 года составляет 23 587,9 тыс. рублей или 21.36 %.

Освоение программы в текущем году связано со следующими факторами.

1. По мероприятию «Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве» приобретено 6 жилых помещений (2 квартиры – с. Нялинское, 1 квартира – п. Красноленинский, 1 квартира – д. Белогорье, 1 квартира – п. Луговской, 1 квартира – д. Шапша). До конца текущего года планируется приобрести 18 жилых помещений (3 квартиры – с. Нялинское, 6 квартир – с. Кышик, 9 квартир – д. Шапша).

2. По мероприятию «Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе» предоставлена субсидия (последний транш) 2 молодым семьям, в размере 225,3 тыс. рублей.

3. По мероприятию «Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения…» предоставлена субсидия одной молодой семье на приобретение жилого помещения в размере 1 067,8 тыс. рублей.

4. По мероприятию «Реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» финансовые средства в размере 17,4 тыс. рублей, будут направлены на заработную плату специалиста, занимающегося постановкой на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

С учетом уточнений бюджета освоение Программы по итогам 2017 года планируется в объеме 99,8 %.

Приложение 1

к Информации о ходе реализации

муниципальной программы «Улучшение жилищных

условий жителей Ханты-Мансийского района

на 2014 – 2019 годы» за 11 месяцев 2017 года

Информация о ходе реализации муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| № п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | | % испол-нения | |
| предусмотрено утвержденной программой | фактически исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства» | Всего | 109 112,4 | 22 294,8 | 20,43 | |
| бюджет автономного округа | 71 513,1 | 19 842,4 |
| бюджет района | 37 599,3 | 2 452,4 |
| 1.1 | Основное мероприятие: Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве | Всего | 109 112,4 | 22 294,8 | 20,43 | |
| бюджет автономного округа | 71 513,1 | 19 842,4 |
| бюджет района | 37 599,3 | 2 452,4 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | Всего | 1 310,5 | 1 293,1 | 98,67 | |
| федеральный бюджет | 136,7 | 136,7 |
| бюджет автономного округа | 895,1 | 877,7 |
| бюджет района | 278,7 | 278,7 |
| 2.1 | Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе | Всего | 225,3 | 225,3 | 100,0 | |
| бюджет района | 225,3 | 225,3 |
| 2.2 | Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов | Всего | 1067,8 | 1067,8 | 100,0 | |
| федеральный бюджет | 136,7 | 136,7 |
| бюджет автономного округа | 877,7 | 877,7 |
| бюджет района | 53,4 | 53,4 |
| 2.4 | Реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» | Всего | 17,4 | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | 17,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Всего по муниципальной программе | | Всего | 110 422,9 | 23 587,9 | 21,36 | |
| федеральный бюджет | 136,7 | 136,7 |
| бюджет автономного округа | 72 408,2 | 20 720,1 |
| бюджет района | 37 878,0 | 2 731,1 |

Приложение 2

к Информации о ходе реализации

муниципальной программы «Улучшение жилищных

условий жителей Ханты-Мансийского района

на 2014 – 2019 годы» за 11 месяцев 2017 года

Информация о ходе достижения целевых показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей результатов | 2017 год  (план) | 2017 год  (факт) | % достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество приобретенных жилых помещений для предоставления нуждающимся гражданам, единиц | 41 | 6 | 14,6 |
| 2. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, единиц | 3 | 3 | 100,0 |
| 3. | Количество постановленных на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, человек | 5 | 16 | 320,0 |