МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 01.11.2017                                                                                          № 1137-р

г. Ханты-Мансийск

Об утверждении перечня строек

и объектов, подлежащих

строительству (реконструкции,

модернизации) на территории

Ханты-Мансийского района

на 2018 год и плановый период

до 2020 года

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2015 года № 259 «Об утверждении порядка осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Ханты-Мансийского района»:

1. Утвердить перечень строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период до 2020 года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), но не ранее 1 января 2018 года.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район»                      и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить                                на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики.

И.о. главы Ханты-Мансийского района                                         Р.Н.Ерышев

Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 01.11.2017 № 1137-р

Перечень строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории

Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период до 2020 года

| № п/п | Наименование строек и объектов | Характеристика объекта, стройки |  | Сроки строительства |  | Сметная стоимость, тыс. рублей | Объем капитальных вложений на очередной финансовый год, тыс. рублей |  |  | Объем капитальных вложений на плановый период, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |
|  |  | ед. измер. мощ-ности | показа-тель мощ-ности | начало | окон-чание |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | из бюджета автоном-ного округа | из бюджета района |  | из бюджета автоном-ного округа | из бюджета района |  | из бюджета автоном-ного округа | из бюджета района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района | куб. м/сут | 1 440,0 | 2017 | 2018 | 90 978,23 в ценах 3 кв. 2016 года | 74 942,2 | 71 195,1 | 3 747,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово | куб. м/сут | 55,0 | 2019 | 2019 | 83 176,04 в ценах 1 кв. 2015 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 677,8 | 0,0 | 4 677,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово | куб. м/сут | 100 | 2019 | 2019 | 80 045,62 в ценах 1 кв. 2015 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 737,6 | 0,0 | 4 737,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | куб. м/сут | 250 | 2020 | 2020 | 85 817,11 в ценах 1 кв. 2015 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 333,4 | 0,0 | 5 333,4 |
| 1.5. | Строительство газораспредели-тельной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района | куб. м/час | 5 000,0 | 2017 | 2018 | 103 821,95 цены 3 кв. 2016 года | 72 000,0 | 68 400,0 | 3 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство пожарного водоема в п.Сибирский Ханты-Мансийского района | куб. м | 2 шт./ 30 | 2019 | 2019 | 3 355,54 в ценах 2 кв. 2017 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 884,8 | 0,0 | 3 884,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Строительство пожарного водоема в с. Реполово Ханты-Мансийского района | куб. м | 2 шт./ 30 куб. | 2020 | 2020 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 884,8 | 0,0 | 3 884,8 |
| 3. | Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной | м | 6 374,7 | 2017 | 2018 | 549 014,7 в ценах 2 кв. 2013 года | 4 658,7 | 4 425,7 | 233,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Культурно-спортивный комплекс (дом культуры-библиотека-универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района (СМР) | мест/ томов книж-ного фонда/ чел./ сут./ кв.м/ | 100/ 9100/30/ 765,5/ 2981 | 2020 | 2021 | 206 311,11 в ценах 1 кв. 2016 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56 522,0 | 53 695,9 | 2 826,1 |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской | мест/ кв.м | 100/ 5 589,7 | 2017 | 2018 | 150 811,42 в ценах 4 кв. 2015 года | 9 124,8 | 8 212,3 | 912,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |