МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  24.05.2013                                                                                                    № 123

г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление

администрации Ханты-Мансийского

района от 14 октября 2010 года № 167

«О долгосрочной муниципальной целевой

программе «Развитие сети автомобильных

дорог и повышение безопасности

дорожного движения на территории Ханты-

Мансийского района на 2011 – 2013 годы

и на период до 2015 года»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 22 марта 2012 года №53 «О целевых программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести  в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года № 167 «О долгосрочной муниципальной целевой программе  «Развитие сети автомобильных  дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории  Ханты-Мансийского района на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» изменения, изложив приложение 2 к Программе «Основные программные мероприятия» в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ  Ю.И. Корниенко.

Глава администрации

Ханты-Мансийского района                                         	                          В.Г.Усманов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 24.05.2013 № 123 «Приложение 2 к Программе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Основные программные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия Программы | Муниципаль-ный заказчик |  | Источники финансиро-вания |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители Программы |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 год |  |  |  |  |  | 2012 год |  |  |  |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования районного значения. Задача 1. Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство автодороги 6,1 км по улицам с. Селиярово (сборные железобетонные плиты), СМР | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | всего |  | 73 962,5 |  |  | 39 963, 0 |  |  | 7 000,0 |  |  | 66 963,1 |  |  | 66 962,5 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 70 264,3 |  |  | 37 964,8 |  |  | 5 001,8 |  |  | 65 263,1 |  |  | 65 262,5 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 3 698,2 |  |  | 1 998,2 |  |  | 1 998,2 |  |  | 1 700,0 |  |  | 1 700,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.2. | Реконструкция внутрипоселковых дорог в с. Батово (ПСД, СМР, прочие) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | всего |  | 26 659,4 |  |  | 5 123,0 |  |  | 0,0 |  |  | 5 121,7 |  |  | 5 097,4 |  |  | 21 562,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 24 624,5 |  |  | 4 866,9 |  |  | 0,0 |  |  | 4 866,8 |  |  | 4 842,5 |  |  | 19 782,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 2 034,9 |  |  | 256,1 |  |  | 0,0 |  |  | 254,9 |  |  | 254,9 |  |  | 1 780,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.3. | Строительство улично-дорожной сети д. Ярки (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | всего |  | 30 397,3 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 7 110,6 |  |  | 4 266,2 |  |  | 2 844,1 |  |  | 0,0 |  |  |  | 23 287,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 30 042,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 6 755,0 |  |  | 4 052,9 |  |  | 2 702,1 |  |  | 0,0 |  |  |  | 23 287,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 355,3 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 355,6 |  |  | 213,3 |  |  | 142,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.4. | Реконструкция внутрипоселковых дорог в п. Луговской (ПСД, СМР, прочие) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | всего |  | 27 990,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 3 210,6 |  |  | 0,0 |  |  | 4 704,6 |  |  | 0,0 |  |  |  | 23 286,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 23 286,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 23 286,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 4 704,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 3 210,6 |  |  | 0,0 |  |  | 4 704,6 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  | Реконструкция внутрипоселковых дорог в п. Луговской (технологическое присоединение энергосберегающих устройств) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | всего |  | 6,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 6,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 6,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 6,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.5. | Ремонт внутрипоселковых дорог в п. Сибирский | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | всего |  | 6 158,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 6 158,0 |  |  | 6 158,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 3 000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 3 158,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 3 158,0 |  |  | 3 158,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.6. | Реконструкция внутрипоселковых дорог в д. Шапша (ПСД, СМР, прочие) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | всего |  | 1 700,0 |  |  | 1 700,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1 700,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1 700,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 1 700,0 |  |  | 1 700,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1 700,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1 700,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.7. | Ремонт внутрипоселковых дорог в п. Горноправдинск | администрация сельского поселения Горноправ-динск |  | всего |  | 7 108,3 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 7 137,0 |  |  | 7 108,3 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | администрация сельского поселения Горноправ-динск |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 4 477,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 4 500,0 |  |  | 4 477,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 2 630,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2 637,0 |  |  | 2 630,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.8. | Ремонт внутрипоселковых дорог в п. Выкатной | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | всего |  | 5 492,0 |  |  | 3 200,0 |  |  | 0,0 |  |  | 5 492,0 |  |  | 5 492,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 2 367,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2 367,0 |  |  | 2 367,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 3 125,0 |  |  | 3 200,0 |  |  | 0,0 |  |  | 3 125,0 |  |  | 3 125,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.9. | Ремонт внутрипоселковых дорог в п. Кедровый | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | всего |  | 2 999,3 |  |  | 3 000,0 |  |  | 2 999,3 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 2 999,3 |  |  | 3 000,0 |  |  | 2 999,3 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.10. | Ремонт внутрипоселковых дорог в д. Согом | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | всего |  | 3 000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 3 000,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 3 000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 3 000,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.11. | Ремонт внутрипоселковых дорог в с.Цингалы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | всего |  | 2 670,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2 670,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 2 670,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2 670,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.12. | Ремонт внутрипоселковых дорог в п. Красноленинский | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | всего |  | 6 322,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 6 684,0 |  |  | 6 322,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 3 138,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 3 500,0 |  |  | 3 138,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 3 184,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 3 184,0 |  |  | 3 184,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.13. | Ремонт внутрипоселковых дорог в с. Кышик | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | всего |  | 2 200,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2 200,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 2 200,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2 200,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.14. | Ремонт внутрипоселковых дорог в с. Нялинское | администрация сельского поселения Нялинское |  | всего |  | 2 000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2 000,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | администрация сельского поселения Нялинское |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 2 000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2 000,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.15. | Ремонт вертолетной площадки в с. Елизарово | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | всего |  | 998,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 998,0 |  |  | 998,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 998,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 998,0 |  |  | 998,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.16. | Ремонт внутрипоселковых дорог в п. Пырьях | администрация сельского поселения Нялинское |  | всего |  | 1 000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1 000,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | администрация сельского поселения Нялинское |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 1 000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1 000,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.17. | Ремонт внутрипоселковых дорог в с. Елизарово | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | всего |  | 3 053,1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 3 075,0 |  |  | 2 818,1 |  |  | 235,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 2 520,9 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2 542,0 |  |  | 2 520,9 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 532,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 533,0 |  |  | 297,2 |  |  | 235,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.18. | Ремонт внутрипоселковых дорог с. Селиярово | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | всего |  | 2 400,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2 400,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 2 400,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2 400,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.19. | Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной (ПИР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | всего |  | 4 349,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 4 349,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 4 349,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 4 349,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.20. | Нераспределенные субсидии на софинансирование объектов капитального строительства | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | всего |  | 22 372,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 22 372,0 |  |  |  | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 22 372,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 22 372,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.21. | Строительство автомобильной дороги п. Луговской – с. Троица Ханты-Мансийского района (ПИР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | всего |  | 7 513,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 7 513,7 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 7 138,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 7 138,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 375,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 375,7 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.22. | Строительство зимней автомобильной дороги «Р-№1007 - с. Зенково» с ледовой переправой через протоку Большая Неулевая (ПИР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | всего |  | 200,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 200,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 200,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 200,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.23. | Ремонт внутрипоселковых дорог д. Шапша | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | всего |  | 8 041,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 8 041,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 8 041,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 8 041,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.24. | Строительство участка подъезда дороги до с.Реполово (ПИР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | всего |  | 1 200,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1 200,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 1 200,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1 200,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.25. | Устройство ливневой канализации, организованного водостока по ул. Братьев Фирсовых в с. Селиярово | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | всего |  | 1 386,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1 386,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 1 386,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1 386,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.26. | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков для строительства объектов | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | всего |  | 1 000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1 000,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 1 000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1 000,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| Задача 2. Сохранность автомобильных дорог общего пользования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Дороги сельского поселения Выкатной |  | администрация сельского поселения Выкатной |  | всего |  | 184,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 184,0 |  |  | 184,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | администрация сельского поселения Выкатной |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 184,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 184,0 |  |  | 184,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.2. | Дороги сельского поселения Горноправдинск |  | администрация сельского поселения Горноправ-динск |  | всего |  | 617,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 617,0 |  |  | 617,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | администрация сельского поселения Горноправ-динск |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 617,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 617,0 |  |  | 617,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.3. | Дороги сельского поселения Кедровый |  | администрация сельского поселения Кедровый |  | всего |  | 382,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 397,0 |  |  | 0,0 |  |  | 382,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | администрация сельского поселения Кедровый |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 382,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 397,0 |  |  | 0,0 |  |  | 382,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.4. | Дороги сельского поселения Красноленинский |  | администрация сельского поселения Красноле-нинский |  | всего |  | 380,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 380,0 |  |  | 380,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | администрация сельского поселения Красноле-нинский |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 380,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 380,0 |  |  | 380,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.5. | Дороги сельского поселения Кышик |  | администрация сельского поселения Кышик |  | всего |  | 285,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 285,0 |  |  | 285,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | администрация сельского поселения Кышик |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 285,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 285,0 |  |  | 285,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.6. | Дороги сельского поселения Луговской |  | администрация сельского поселения Луговской |  | всего |  | 560,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 563,0 |  |  | 130,20 |  |  | 430,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | администрация сельского поселения Луговской |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 560,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 563,0 |  |  | 130,2 |  |  | 430,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.7. | Дороги сельского поселения Нялинское |  | администрация сельского поселения Нялинское |  | всего |  | 304,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 304,0 |  |  | 304,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | администрация сельского поселения Нялинское |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 304,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 304,0 |  |  | 304,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.8. | Дороги сельского поселения Селиярово |  | администрация сельского поселения Селиярово |  | всего |  | 131,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 131,0 |  |  | 131,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | администрация сельского поселения Селиярово |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 131,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 131,0 |  |  | 131,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.9. | Дороги сельского поселения Сибирский |  | администрация сельского поселения Сибирский |  | всего |  | 372,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 372,0 |  |  | 372,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | администрация сельского поселения Сибирский |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 372,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 372,0 |  |  | 372,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.10. | Дороги сельского поселения Согом |  | администрация сельского поселения Согом |  | всего |  | 89,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 89,0 |  |  | 89,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | администрация сельского поселения Согом |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 89,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 89,0 |  |  | 89,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.11. | Дороги сельского поселения Цингалы |  | администрация сельского поселения Цингалы |  | всего |  | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 360,0 |  |  | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | администрация сельского поселения Цингалы |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 360,0 |  |  | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.12. | Дороги сельского поселения Шапша |  | администрация сельского поселения Шапша |  | всего |  | 317,9 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 318,0 |  |  | 192,5 |  |  | 125,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | администрация сельского поселения Шапша |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 317,9 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 318,0 |  |  | 192,5 |  |  | 125,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего |  | 255 900,7 |  |  | 52 986,0 |  |  | 9 999,3 |  |  | 117 650, 0 |  |  | 108 007, 2 |  |  | 68 949,2 |  |  | 22 372,0 |  |  | 46 573,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 193 230, 4 |  |  | 42 831,7 |  |  | 5 001,8 |  |  | 92 793,9 |  |  | 89 661,5 |  |  | 29 622,1 |  |  | 22 372,0 |  |  | 46 573,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 62 670,3 |  |  | 10 154,3 |  |  | 4 997,5 |  |  | 24 856,1 |  |  | 18 345,7 |  |  | 39 327,1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | в том числе: |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | всего |  | 242 069,9 |  |  | 52 986,0 |  |  | 9 999,3 |  |  | 106 513, 0 |  |  | 98 114,2 |  |  | 65 011,4 |  |  | 22 372,0 |  |  | 46 573,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 188 752,7 |  |  | 42 831,7 |  |  | 5 001,8 |  |  | 88 293,9 |  |  | 85 183,8 |  |  | 29 622,1 |  |  | 22 372,0 |  |  | 46 573,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 53 317,2 |  |  | 10 154,3 |  |  | 4 997,5 |  |  | 18 219,1 |  |  | 12 930,4 |  |  | 35 389,3 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | администрация сельского поселения Выкатной |  | всего |  | 184,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 184,0 |  |  | 184,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 184,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 184,0 |  |  | 184,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | администрация сельского поселения Горноправ-динск |  | всего |  | 7 725,3 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 7 754,0 |  |  | 7 725,3 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 4 477,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 4 500,0 |  |  | 4 477,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 3 247,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 3 254,0 |  |  | 3 247,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | администрация сельского поселения Кедровый |  | всего |  | 382,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 397,0 |  |  | 0,0 |  |  | 382,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 382,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 397,0 |  |  | 0,0 |  |  | 382,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | администрация сельского поселения Красноле-нинский |  | всего |  | 380,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 380,0 |  |  | 380,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 380,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 380,0 |  |  | 380,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | администрация сельского поселения Кышик |  | всего |  | 285,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 285,0 |  |  | 285,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 285,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 285,0 |  |  | 285,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | администрация сельского поселения Луговской |  | всего |  | 560,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 563,0 |  |  | 130,2 |  |  | 430,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 560,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 563,0 |  |  | 130,2 |  |  | 430,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | администрация сельского поселения Нялинское |  | всего |  | 3 304,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 304,0 |  |  | 304,0 |  |  | 3 000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 3 304,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 304,0 |  |  | 304,0 |  |  | 3 000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | администрация сельского поселения Селиярово |  | всего |  | 131,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 131,0 |  |  | 131,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 131,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 131,0 |  |  | 131,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | администрация сельского поселения Сибирский |  | всего |  | 372,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 372,0 |  |  | 372,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 372,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 372,0 |  |  | 372,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | администрация сельского поселения Согом |  | всего |  | 89,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 89,0 |  |  | 89,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 89,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 89,0 |  |  | 89,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | администрация сельского поселения Цингалы |  | всего |  | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 360,0 |  |  | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 360,0 |  |  | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | администрация сельского поселения Шапша |  | всего |  | 317,9 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 318,0 |  |  | 192,5 |  |  | 125,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 317,9 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 318,0 |  |  | 192,5 |  |  | 125,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |

».