МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 17.11.2017                                                                                          № 1198-р

г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений

в распоряжение администрации

Ханты-Мансийского района

от 19 января 2017 года № 65-р

«Об утверждении плана создания

объектов инвестиционной

инфраструктуры в Ханты-

Мансийском районе на 2017 год»

Руководствуясь Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2012 года № 33-оз «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 апреля 2013 года № 106-п «О плане создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 8 сентября 2014 года № 1200-р «Об утверждении плана создания объектов инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе»,  в целях формирования благоприятного инвестиционного климата               на территории Ханты-Мансийского района:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 19 января 2017 года № 65-р «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2017 год» изменения, изложив приложение к распоряжению в новой редакции:

«Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 19.01.2017 № 65-р

План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2017 год

| № п/п | Наименование объекта | Месторасполо-жение | Вид работ (строи-тельство/ реконст-рукция) | Этап (проекти-рование/ строитель-ство) | Планируемые сроки строительства/ реконструкции | Размер планируемых средств на реализацию проекта на 2017 год (строительство/ реконструкция), тыс. рублей | Мощность ресурсов (электроэнергия, газ, водопотребление), потребляемая объектом | Наименование документа, которым предусмотрено создание объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | конец | всего | бюджет автоном-ного округа | бюджет муници-пального района |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Социальная сфера |
| 1. | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской | Ханты-Мансийский район, п. Луговской | реконст-рукция | реконструк-ция | 2015 | 2017 | 123 798,0 | 17 961,0 | 105 837,0 | эл. энергия – 200 кВт, водоснабжение – 4,2 м куб./час | государственная программа ХМАО – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» утверждена постановлением Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 413-п; муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» утверждена постановлением администрации района от 30.09.2013 № 252 |
| 2. | Комплекс «Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста (25 воспитан.) – сельский дом культуры (на 100 мест) – библиотека (9100 экз.) в п. Бобровский (1 этап: школа – детский сад)» | Ханты-Мансийский район, п. Бобровский | строитель-ство | строитель-ство | 2013 | 2017 | 8 940,0 | 7 469,7 | 1 470,3 | эл. энергия – 120 кВт, водоснабжение – 2,88 м куб./час |  |
| 3. | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада в д. Ягурьях, адрес: ул. Центральная, 14 | Ханты-Мансийский район, д. Ягурьях | реконст-рукция | реконст-рукция | 2013 | 2018 | 581,8 | 0,0 | 581,8 | эл. энергия – 120 кВт, водоснабжение – 4,2 м куб./час | муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» утверждена постановлением администрации района от 30.09.2013 № 252 |
| 4. | Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощностью объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников | Ханты-Мансийский район, п. Кедровый | строитель-ство | строитель-ство | 2011 | 2017 | 25 184,0 | 22 665,6 | 2 518,4 | эл. энергия – 132,8 кВт, водоснабжение – 8,12 м куб./сут. | муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» утверждена постановлением администрации района от 30.09.2013 № 252 |
| 5. |  |  | строитель-ство | строитель-ство | 2011 | 2017 | 12 665,4 | 12 025,0 | 640,4 | эл. энергия – 67,2 кВт, водоснабжение – 2,0 м куб./сут. | государственная программа ХМАО – Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» утверждена постановлением Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 427-п; муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 245 |
| 6. | Строительство «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест» | Ханты-Мансийский район, с. Реполово | строитель-ство | строитель-ство | 2016 | 2017 | 40 427,3 | 0,0 | 40 427,3 | эл. энергия – 224 кВт, водоснабжение – 0,386 м куб./час, газ – 0,030 н.м куб./час | муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 245 |
| 7. | Участковая больница на 50 коек/ 135 посещений в смену в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, п. Горноправ-динск | строитель-ство | строитель-ство | 2012 | 2017 | 22 954,9 | 22 954,9 | 0 | эл. энергия – 369 кВт, водоснабжение – 8304,3 м куб./год, газоснабжение – 114 м куб./час | распоряжение Правительства ХМАО – Югры от 03.11.2016 № 583-рп «О предложениях ХМАО – Югры в государственную программу «Сотрудничество» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| Дорожное хозяйство |
| 8. | Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной | Ханты-Мансийский район, п. Выкатной | строитель-ство | строитель-ство | 2013 | 2018 | 52 979,7 | 49 669,7 | 3 310,0 | объект не потребляет ресурсов | государственная программа ХМАО – Югры «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы» утверждена постановлением Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 418-п; муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты- Мансийского района на 2014 – 2019 годы» утверждена постановлением правительства администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 239 |
| 9. | Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово | Ханты-Мансийский район, с. Реполово | строитель-ство | строитель- ство | 2013 | 2017 | 59 812,7 | 56 807,7 | 3 005,0 | объект не потребляет ресурсов |  |
| Жилищно-коммунальный комплекс |
| 10. | Строительство объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» | Ханты-Мансийский район, п. Горноправ-динск | строитель-ство | строитель-ство | 2016 | 2017 | 100 189,0 | 43 933,6 | 56 255,4 | эл. энергия – 140 кВт, газоснабжение – 4,2 м куб./час | муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 248 |
| 11. | Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, д. Ярки | реконст-рукция | реконст-рукция | 2015 | 2018 | 12 868,0 | 9 500,0 | 3 368,0 | эл. энергия – 131,6 кВт | государственная программа ХМАО – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» утверждена постановлением Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 423-п; муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 248 |
| 12. | Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, д. Ярки | строитель-ство | строитель-ство | 2015 | 2018 | 33 850,4 | 28 664,3 | 5 186,1 | эл. энергия – 12,1 кВт, хол. водоснабжение – 0,123 м куб./ час |  |
| 13. | Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м в с. Батово Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, с. Батово | строитель-ство | строитель-ство | 2017 | 2017 | 1 682,4 | 1 157,9 | 524,5 | объект не потребляет ресурсов | государственная программа ХМАО – Югры «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы утверждена постановлением Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 411-п; муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 238 |
| 14. | Строительство пожарного водоема в п. Сибирский Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, п. Сибирский | строитель-ство | строитель-ство | 2017 | 2017 | 3 202,6 | 2 237,7 | 964,9 | объект не потребляет ресурсов |  |
| 15. | Строительство пожарного водоема в д. Согом Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, д. Согом | строитель-ство | строитель-ство | 2017 | 2017 | 945,3 | 0 | 945,3 | объект не потребляет ресурсов |  |
| 16. | Строительство пожарного водоема в п. Урманный Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, п. Урманный | строитель-ство | строитель-ство | 2017 | 2017 | 3 206,8 | 2 240,6 | 966,2 | объект не потребляет ресурсов |  |
| 17. | Строительство пожарного водоема в с. Цингалы Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, с. Цингалы | строитель-ство | строитель-ство | 2017 | 2017 | 3 232,2 | 2 258,4 | 973,8 | объект не потребляет ресурсов |  |
| 18. | Строительство пожарного водоема в с. Елизарово Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, с. Елизарово | строитель-ство | строитель-ство | 2017 | 2018 | 49,0 | 0,0 | 49,0 | объект не потребляет ресурсов | муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 238 |
| 19. | Строительство пожарного водоема в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, п. Кирпичный | строитель-ство | строитель-ство | 2017 | 2018 | 49,0 | 0,0 | 49,0 | объект не потребляет ресурсов |  |
| 20. | Строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, с. Кышик | строитель-ство | строитель-ство | 2017 | 2018 | 49,0 | 0,0 | 49,0 | объект не потребляет ресурсов |  |
| 21. | Строительство пожарного водоема в с. Нялинское Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, с. Нялинское | строитель-ство | строитель-ство | 2017 | 2018 | 49,0 | 0,0 | 49,0 | объект не потребляет ресурсов |  |
| 22. | Строительство пожарного водоема в с. Троица Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, с. Троица | строитель-ство | строитель-ство | 2017 | 2018 | 49,0 | 0,0 | 49,0 | объект не потребляет ресурсов |  |

».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район»                   и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики.

И.о. главы Ханты-Мансийского района 			                 Р.Н.Ерышев