ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

12.06.2013											№ 270

О мероприятиях

по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства

к работе в осенне-зимний

период 2013-2014 годов

Заслушав информацию о мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов,

Дума   Ханты-Мансийского  района

РЕШИЛА:

1. информацию о мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района                                                       П.Н. Захаров

13.06.2013

Приложение к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 12.06.2013 № 270

| Информация о мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов |
| --- |
| № п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О. |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа | Местный бюджет | Бюджет сельских поселений | Средства предприятий | Всего |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Теплоснабжение |
|  | ВСЕГО по разделу теплоснабжения |  |  | 0 | 12700,9 | 7282 | 4944,96 | 24927,86 |  |  |
| 1.1 | Замена инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении) |
|  | Внутриквартальных ветхих |
| 1.1.1 | п. Кирпичный | км | 0,909 | 0 | 6466,1 | 0 | 0 | 6466,1 | 01.09.2013 | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 1.1.2 | п. Выкатной | км | 0,07 | 0 | 454,7 | 0 | 0 | 454,7 | 01.09.2013 | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 1.1.3 | с. Нялинское | км | 0,25 | 0 | 1442,3 | 0 | 0 | 1442,3 | 01.09.2013 | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 1.1.4 | с. Кышик | км | 0,122 | 0 | 832 | 0 | 0 | 832 | 01.09.2013 | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 1.1.5 | с. Елизарово | км | 0,393 | 0 | 1805,8 | 0 | 0 | 1805,8 | 01.09.2013 | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 1.1.6 | п. Луговской | км | 0,079 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 01.09.2013 | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 1.1.7 | п. Пырьях | км | 0,225 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 01.09.2013 | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  | Итого | км | 2,048 | 0 | 12700,9 | 0 | 0 | 12700,9 |  |  |
| 1.2 | Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении): |
|  | Внутриквартальных ветхих и ГВС-раздельно |
| 1.2.1 | п. Горноправдинск | км | 0,677 | 0 | 0 | 7282 | 0 | 7282 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Горноправдинск |
|  | Итого | км | 0,677 | 0 | 0 | 7282 | 0 | 7282 |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении): |
|  | Магистральные сети |
|  | Итого | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутриквартальных тепловых сетей и ГВС-раздельно |
|  | Итого | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по инженерным сетям теплоснабжения | км | 2,725 | 0 | 12700,9 | 7282 | 0 | 19982,9 |  |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт котлов |
| п. Горноправдинск |
| 1.4.1 | Котельная "Клубная" | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1005,59 | 1005,59 | 01.09.2013 | Бабюк Иван Васильевич |
| 1.4.2 | Котельная "Школьная" | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 917,99 | 917,99 | 01.09.2013 | Бабюк Иван Васильевич |
| 1.4.3 | Котельная "Тепличная" | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1005,67 | 1005,67 | 01.09.2013 | Бабюк Иван Васильевич |
| 1.4.4 | Котельная "Таежная" | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1557,2 | 1557,2 | 01.09.2013 | Бабюк Иван Васильевич |
| 1.4.5 | Котельная "Сказка" | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 458,51 | 458,51 | 01.09.2013 | Бабюк Иван Васильевич |
|  | Итого | шт. | 10 | 0 | 0 | 0 | 4944,96 | 4944,96 |  |  |
| 2. | Водоснабжение и водоотведение |
| 2.1 | Замена инженерных сетей водоснабжения |
|  | Внутриквартальных ветхих |
| 2.1.1 | п. Кирпичный | км | 0,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2013 | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.1.2 | п. Выкатной | км | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2013 | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.1.3 | с. Нялинское | км | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2013 | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.1.4 | с. Кышик | км | 0,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2013 | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.1.5 | с. Елизарово | км | 0,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2013 | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.1.6 | п. Луговской | км | 0,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2013 | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.1.7 | п. Пырьях | км | 0,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2013 | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.1.8 | с. Нялинское | км | 0,075 | 0 | 399,2 | 0 | 0 | 399,2 | 01.09.2013 | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.1.9 | п. Сибирский | км | 0,205 | 0 | 617,8 | 0 | 0 | 617,8 | 01.09.2013 | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  | Итого | км | 2,328 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 1017 |  |  |
| Примечание: финансовые средства на выполнение мероприятий с 2.1.1 по 2.1.7 предусмотренны в мероприятиях раздела "Теплоснабжение" с 1.1.1 по 1.1.7 |
| 2.2 | Реконструкция инженерных сетей водоснабжения |
| Внутриквартальных сетей |
| 2.2.1 | п. Горноправдинск, ХВС | км | 0,358 | 0 | 0 | 3481,4 | 0 | 3481,4 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Горноправдинск |
| 2.2.2 | п. Горноправдинск, ГВС | км | 0,677 | 0 | 0 | 5570 | 0 | 5570 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Горноправдинск |
|  | Итого | км | 1,035 | 0 | 0 | 9051,4 | 0 | 9051,4 |  |  |
|  | ВСЕГО по инженерным сетям водоснабжения | км | 3,363 | 0 | 1017 | 9051,4 | 0 | 10068,4 |  |  |
| 3. | Газоснабжение |
|  | ВСЕГО по разделу газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция газопроводов |
|  | Итого | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | высокого давления |
|  | Итого | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | среднего давления |
|  | Итого | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | низкого давления |
|  | Итого | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по инженерным сетям газоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГРС, ГГРП, ГРП и прочее оборудование |
|  | реконструция и капитальный ремонт |
|  | Итого | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Жилищный фонд |
|  | ВСЕГО по разделу жилищный фонд | м2 | 4830,1 | 0 | 0 | 9708,46 | 0 | 9708,46 |  |  |
| 4.1 | Сельское поселение Горноправдинск |
|  | п. Горноправдинск |
|  | Капитальный ремонт |
| 4.1.1 | Ремонт квартиры №1 по ул. Центральный проезд д. 8 | м2 | 67,3 | 0 | 0 | 299,6 | 0 | 299,6 | 01.09.2013 | Шипуло Юрий Иванович |
| 4.1.2 | Ремонт квартиры №2 по ул. Центральный проезд д. 8 | м2 | 54,4 | 0 | 0 | 146,6 | 0 | 146,6 | 01.09.2013 | Шипуло Юрий Иванович |
| 4.1.3 | Ремонт квартиры №14, ул. Победы, д. 2 | м2 | 41 | 0 | 0 | 306,03 | 0 | 306,03 | 01.09.2013 | Шипуло Юрий Иванович |
| 4.1.4 | Итого | м2 | 162,7 | 0 | 0 | 752,23 | 0 | 752,23 |  |  |
|  | Плановый текущий ремонт |
| 4.1.5 | Ремонт квартиры №1 по ул. Таёжная, д. 18 | м2 | 18,7 | 0 | 0 | 10,18 | 0 | 10,18 | 01.09.2013 | Шипуло Юрий Иванович |
| 4.1.6 | Ремонт квартиры №21 по ул. Таёжная, д. 19 | м2 | 29,6 | 0 | 0 | 19,05 | 0 | 19,05 | 01.09.2013 | Шипуло Юрий Иванович |
|  | Итого | м2 | 48,3 | 0 | 0 | 29,23 | 0 | 29,23 |  |  |
| 4.2 | Сельское поселение Кедровый |
|  | п. Кедровый |
|  | Плановый текущий ремонт |
| 4.2.1 | Крыша, замена покрытия, ул. Старая Набережная, д. 18А | м2 | 69,3 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Кедровый |
| 4.2.2 | Ремонт оконных блоков 26 шт., ремонт электропроводки в 9 квартирах, ул. Старая Набережная, д. 12 | м2 | 697,9 | 0 | 0 | 571 | 0 | 571 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Кедровый |
| 4.2.3 | Ремонт оконных блоков 15 шт., ремонт электропроводки в 3 квартирах, ул. Старая Набережная, д. 14 | м2 | 769,5 | 0 | 0 | 233 | 0 | 233 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Кедровый |
| 4.2.4 | Ремонта оконных блоков 4 шт., ремонт подъезда, ул. Старая Набережная, д. 13 | м2 | 767 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Кедровый |
| 4.2.5 | Ремонт пола, ул. Старая Набережная, д. 13, кв. 8 | м2 | 57,3 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Кедровый |
| 4.2.6 | Ремонт крыши, ул. Старая Набережная, д. 11 | м2 | 730,4 | 0 | 0 | 532 | 0 | 532 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Кедровый |
| 4.2.7 | Ремонт крыши, ул. Ленина, д. 8, кв. 2 | м2 | 51,9 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Кедровый |
| 4.2.8 | Ремонт крыши, косметический ремонт, ул. Старая Набережная, д. 2, кв. 3 | м2 | 26,5 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Кедровый |
| 4.2.9 | Ремонт крыши, ул. Энтузиастов, д. 16, кв. 1 | м2 | 30,8 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Кедровый |
| 4.2.10 | Ремонт крыши, ул. Лесная, д. 5 | м2 | 52,5 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Кедровый |
| 4.2.11 | Ремонт крыши, косметический ремонт, ул. 60 Лет Октября, д. 19 | м2 | 51,7 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Кедровый |
| 4.2.12 | Ремонт крыши, ремонт электропроводки, ул. Ленина, д. 4, кв. 3 | м2 | 55,2 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Кедровый |
| 4.2.13 | Ремонт системы отопления, ул. Лесная, д. 11 | м2 | 51,4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Кедровый |
| 4.2.14 | Ремонт электропроводки и веранды, ул. Дорожная, д. 1, кв | м2 | 41,5 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Кедровый |
| 4.2.15 | Ремонт электропроводки, оконных блоков и печи, ул. Мехпнизаторов, д. 5, кв. 1 | м2 | 40,8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Кедровый |
| 4.2.16 | Ремонт электропроводки, ул. Старая Набережная, д. 13Б | м2 | 71,3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Кедровый |
|  | Итого | м2 | 3565 | 0 | 0 | 2515 | 0 | 2515 |  |  |
| 4.3 | Сельское поселение Красноленинский |
| 4.3.1 | Капитальный ремонт и плановый текущий ремонт | м2 |  | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Красноленинский |
|  | Итого |  |  | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |
| 4.4 | Сельское поселение Кышик |
|  | с. Кышик |
|  | Плановый текущий ремонт |
| 4.4.1 | Ремонт отопительной системы, ул. Советская, д. 27 | м2 | 71,4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Кышик |
| 4.4.2 | Ремонт крыш на домах, замена старой кровли профнастилом в пяти квартирах | м2 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Кышик |
| 4.4.3 | Ремонт отопительной системы, ул. Лесная, д. 3 | м2 | 44,8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Кышик |
| 4.4.4 | Замена полов в квартирах (по заявлениям) | м2 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Кышик |
| 4.4.5 | Замена кровли на крыше, ул. Кольцевая, д. 7 | м2 | 64 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Кышик |
| 4.4.6 | Ремонт печи, ул. Заречная, д. 9 | м2 | 62,1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Кышик |
| 4.4.7 | Замена электропроводки, ул. Лесная, д. 31 | м2 | 32,5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Кышик |
| 4.4.8 | Ремонт полов, ул. Школьная, д. 12А | м2 | 54,2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Кышик |
|  | Итого | м2 | 329 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 |  |  |
| 4.5 | Сельское поселение Луговской |
|  | п. Кирпичный |
|  | Капитальный ремонт |
| 4.5.1 | Ремонт квартиры №2 по ул. Ахметшина, д.4 | м2 | 40,3 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Луговской |
| 4.5.2 | Ремонт квартиры №1 по ул. Комсомольская, д. 12 | м2 | 53,5 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Луговской |
| 4.5.3 | Ремонт дома, ул. Дурицина, д.3 | м2 | 65,6 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Луговской |
|  | Итого | м2 | 159,4 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 |  |  |
| 4.6 | Сельское поселение Селиярово |
|  | с. Селиярово |
|  | Капитальный ремонт |
| 4.6.1 | Обшивка дома, замена окон, замена системы отопления, замена дверей, ремонт веранды, ремонт дощатого полового покрытия, ул. Лесная, д. 19 | м2 | 67,7 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 1113 | 01.10.2013 | Администрация сельского поселения Селиярово |
| 4.6.2 | Замена окон и дверей, устройство септика, кирпичная кладка вытяжной вентиляции дома, трубы печи; реконструкция системы отопления, ремонт крыльца, штукатурка стен веранды, устройство деревянного крыльца, утепление потолка, ул. Набережная, д. 12, кв. 1 | м2 | 67,2 | 0 | 0 | 576 | 0 | 576 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Селиярово |
|  | Итого | м2 | 134,9 | 0 | 0 | 1689 | 0 | 1689 | 01.09.2013 |  |
| Плановый текущий ремонт |
| 4.6.3 | Замена окон, ул. Братьев Фирсовых, д. 6, кв. 1 | м2 | 47,7 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Селиярово |
| 4.6.4 | Замена окон и межкомнатных дверей, ул. Колхозная, д. 13, кв. 1 | м2 | 70 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Селиярово |
|  | Итого | м2 | 117,7 | 0 | 0 | 311 | 0 | 311 | 01.09.2013 |  |
| 4.7 | Сельское поселение Сибирский |
| 4.7.1 | Капитальный ремонт и плановый текущий ремонт | м2 |  | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Сибирский |
|  | Итого | м2 |  | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |  |  |
| 4.8 | Сельское поселение Цингалы |
|  | с. Цингалы |
|  | Плановый текущий ремонт |
| 4.8.1 | Ремонт кровли, ул. Мира, д. 44, кв. 4 | м2 | 26 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Цингалы |
|  | Итого | м2 | 26 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 01.09.2013 |  |
| 4.9 | Сельское поселение Шапша |
|  | д. Шапша |
|  | Плановый текущий ремонт |
| 4.9.1 | Замена оконных и дверных блоков, ремонт фундамента, ул. Строителей, д. 19, кв. 1 | м2 | 72 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Шапша |
| 4.9.2 | Замена оконных и дверных блоков, ул. Строителей, д. 10, кв. 3 | м2 | 69 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Шапша |
|  | Итого | м2 | 141 | 0 | 0 | 242 | 0 | 242 |  |  |
|  | с. Зенково |
|  | Плановый текущий ремонт |
| 4.9.3 | Ремонт потолочного перекрытия и утепление потолка, ул. Набережная, д. 3, кв.1 | м2 | 72,7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Шапша |
| 4.9.4 | Замена оконных блоков, ул. Набережная, д. 5, кв. 1 | м2 | 73,4 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Шапша |
|  | Итого | м2 | 146,1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |
| 5. | Электроснабжение |
|  | ВСЕГО по разделу электроснабжение |  |  | 0 | 0 | 0 | 32936,47 | 32936,47 |  |  |
|  | Централизованная зона |
|  | Текущий ремонт КЛ-, ВЛ-0,4, 6, 10, 35 кВ | км. | 341,534 | 0 | 0 | 0 | 13568,79 | 13568,79 |  |  |
|  | Текущий ремонт ТП-10(6)/0,4 кв, ПС-35/10кВ | шт. | 62 | 0 | 0 | 0 | 6109,1 | 6109,1 |  |  |
|  | Децентрализованная зона |
|  | Текущий ремонт КЛ-, ВЛ-0,4, 6, 10, 35 кВ | км. | 83,07 | 0 | 0 | 0 | 5339,06 | 5339,06 |  |  |
|  | Текущий ремонт ТП-10(6)/0,4 кв, ПС-35/10кВ | шт. | 31 | 0 | 0 | 0 | 1919,52 | 1919,52 |  |  |
|  | Реконструкция РП, ТП | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 |  |  |
| 5.1 | Текущий ремонт КЛ-, ВЛ-0,4, 6, 10, 35 кВ |
| 5.1.1 | Централизованная зона ОАО "ЮТЭК-РС" |
| 5.1.1.1 | п.Сибирский |
|  | ВЛ-0,4 кВ | км. | 8,823 | 0 | 0 | 0 | 337,39 | 337,39 | май - июнь | Парфиненко С.В. |
| 5.1.1.2 | п.Реполово |
|  | ВЛ-10 кВ | км. | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0,41 | июль | Парфиненко С.В. |
|  | ВЛ-0,4 кВ | км. | 4,13 | 0 | 0 | 0 | 157,93 | 157,93 | август-окятбрь | Парфиненко С.В. |
| 5.1.1.3 | п.Выкатное |
|  | КЛ-0,4 кВ | км. | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 2,42 | 2,42 | май | Парфиненко С.В. |
| 5.1.1.4 | п.Тюли |
|  | КЛ-0,4 кВ | км. | 0,046 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 1,12 | июнь | Парфиненко С.В. |
| 5.1.1.5 | п.Горноправдинск |
|  | ВЛ-10 кВ | км. | 8,099 | 0 | 0 | 0 | 328,31 | 328,31 | май - июль | Парфиненко С.В. |
|  | ВЛ-0,4 кВ | км. | 48,8 | 0 | 0 | 0 | 1866,10 | 1866,10 | июнь-август | Парфиненко С.В. |
|  | КЛ-0,4 кВ | км. | 3,632 | 0 | 0 | 0 | 88,07 | 88,07 | июль | Парфиненко С.В. |
| 5.1.1.6 | п.Бобровка |
|  | ВЛ-10 кВ | км. | 15,35 | 0 | 0 | 0 | 622,24 | 622,24 | сентябрь | Парфиненко С.В. |
|  | ВЛ-0,4 кВ | км. | 5,196 | 0 | 0 | 0 | 198,69 | 198,69 | октябрь | Парфиненко С.В. |
|  | КЛ-0,4 кВ | км. | 0,058 | 0 | 0 | 0 | 1,41 | 1,41 | август | Парфиненко С.В. |
| 5.1.1.7 | п.Ярки |
|  | ВЛ-0,4 кВ | км. | 0,666 | 0 | 0 | 0 | 25,47 | 25,47 | май | Парфиненко С.В. |
| 5.1.1.8 | п. Базьяны |
|  | ВЛ-10 кВ | км. | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 4,05 | 4,05 | июнь | Парфиненко С.В. |
|  | ВЛ-0,4 кВ | км. | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 15,30 | 15,30 | июль | Парфиненко С.В. |
|  | КЛ-0,4 кВ | км. | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 4,85 | 4,85 | сентябрь | Парфиненко С.В. |
| 5.1.1.9 | п.Шапша |
|  | ВЛ-0,4 кВ | км. | 4,606 | 0 | 0 | 0 | 176,13 | 176,13 | май - август | Парфиненко С.В. |
|  | КЛ-0,4 кВ | км. | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 14,55 | 14,55 | май | Парфиненко С.В. |
|  | КЛ-10 кВ | км. | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 26,10 | 26,10 | июнь | Парфиненко С.В. |
|  | КЛ-10(35) кВ | км. | 4,32 | 0 | 0 | 0 | 132,70 | 132,70 | июнь | Парфиненко С.В. |
| 5.1.1.10 | п.Селиярово |
|  | ВЛ-0,4 кВ | км. | 7,612 | 0 | 0 | 0 | 291,08 | 291,08 | май | Парфиненко С.В. |
| 5.1.1.11 | п.Батово |
|  | ВЛ-10 кВ | км. | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 135,80 | 135,80 | июнь | Парфиненко С.В. |
|  | ВЛ-0,4 кВ | км. | 6,645 | 0 | 0 | 0 | 254,10 | 254,10 | сентябрь | Парфиненко С.В. |
| 5.1.1.12 | п.Троица |
|  | КЛ-0,4 кВ | км. | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 3,88 | 3,88 | июль | Парфиненко С.В. |
| 5.1.1.13 | п.Луговской |
|  | КЛ-0,4 кВ | км. | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 10,91 | 10,91 | август | Парфиненко С.В. |
|  | КЛ-10 кВ | км. | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 4,30 | 4,30 | сентябрь | Парфиненко С.В. |
| 5.1.1.14 | п.Белогорье |
|  | ВЛ-10(35) кВ | км. | 8,456 | 0 | 0 | 0 | 475,76 | 475,76 | октябрь | Парфиненко С.В. |
| 5.1.1.15 | Выкатная - Цингалы |
|  | ВЛ-35 кВ | км. | 48,3 | 0 | 0 | 0 | 2717,51 | 2717,51 | июль | Парфиненко С.В. |
| 5.1.1.16 | Цингалы- Лугофилинск |
|  | ВЛ-10(35) кВ | км. | 30,7 | 0 | 0 | 0 | 1727,28 | 1727,28 | август | Парфиненко С.В. |
| 5.1.1.17 | п.Цингалы |
|  | ВЛ-10 кВ | км. | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 381,05 | 381,05 | сентябрь | Парфиненко С.В. |
|  | ВЛ-0,4 кВ | км. | 16,3 | 0 | 0 | 0 | 623,31 | 623,31 | октябрь | Парфиненко С.В. |
| 5.1.1.18 | Отпайка на Чембакчина |
|  | ВЛ-10 кВ | км. | 5,5 |  |  |  | 222,95 | 222,95 | май | Парфиненко С.В. |
| 5.1.1.19 | ГИБДД - Шапша |
|  | ВЛ-10(35) кВ | км. | 7,265 | 0 | 0 | 0 | 408,75 | 408,75 | июль | Парфиненко С.В. |
|  | Итого |  | 250,264 | 0 | 0 | 0 | 11259,90 | 11259,90 |  |  |
| 5.1.2 | Централизованная зона ОАО "ЮРЭСК" |
| 5.1.2.1 | "Выкатная - Кама" |
|  | ВЛЭП-35 кВ | км | 47,96 | 0 | 0 | 0 | 685,35 | 685,35 | июль | Парфиненко С.В. |
| 5.1.2.2 | "Выкатная - Выкатной рейд" |
|  | ВЛЭП-35 кВ | км | 15,64 | 0 | 0 | 0 | 670,49 | 670,49 | июнь | Парфиненко С.В. |
| 5.1.2.3 | "Кама - Алтай" |
|  | ВЛЭП-10 кВ | км | 11,47 | 0 | 0 | 0 | 491,72 | 491,72 | июль | Парфиненко С.В. |
| 5.1.2.4 | "Выкатной рейд - Тюли" |
|  | ВЛЭП-10 (35) кВ | км | 11,87 | 0 | 0 | 0 | 254,37 | 254,37 | сентябрь | Парфиненко С.В. |
| 5.1.2.5 | п. Ягурьях |
|  | ВЛ-6 кВ | км | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 40,73 | 40,73 | авгус | Парфиненко С.В. |
|  | ВЛ-0,4 кВ | км | 3,38 | 0 | 0 | 0 | 166,23 | 166,23 | сентябрь | Парфиненко С.В. |
|  | Итого | км | 91,27 | 0 | 0 | 0 | 2308,89 | 2308,89 |  |  |
| 5.1.3 | Децентрализованная зона ОАО "ЮРЭСК" |
| 5.1.3.1 | с. Кышик |
|  | ВЛ-0,4 кВ | км | 14,43 | 0 | 0 | 0 | 941,38 | 941,38 | 06.2013 | Парфиненко С.В. |
|  | ВЛ-10 кВ | км | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 265,53 | 265,53 | 05.2013 | Парфиненко С.В. |
| 5.1.3.2 | с. Нялино |
|  | ВЛ-0,4 кВ | км | 9,94 | 0 | 0 | 0 | 648,68 | 648,68 | 09.2013 | Парфиненко С.В. |
|  | ВЛ-10 кВ | км | 4,33 | 0 | 0 | 0 | 267,38 | 267,38 | 07.2013 | Парфиненко С.В. |
| 5.1.3.3 | с. Елизарово |
|  | ВЛ-0,4 кВ | км | 1,96 | 0 | 0 | 0 | 127,91 | 127,91 | 05.2013 | Парфиненко С.В. |
| 5.1.3.4 | п. Кедровый |
|  | ВЛ-0,4 кВ | км | 19,55 | 0 | 0 | 0 | 1275,83 | 1275,83 | 08.2013 | Парфиненко С.В. |
|  | ВЛ-10 кВ | км | 3,59 | 0 | 0 | 0 | 221,68 | 221,68 | 10.2013 | Парфиненко С.В. |
| 5.1.3.5 | п. Красноленинский |
|  | ВЛ-0,4 кВ | км | 9,66 | 0 | 0 | 0 | 630,41 | 630,41 | 07.2013 | Парфиненко С.В. |
|  | КЛ-0,4 кВ | км | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 3,42 | 3,42 | 06.2013 | Парфиненко С.В. |
|  | ВЛ-10 кВ | км | 3,65 | 0 | 0 | 0 | 225,39 | 225,39 | 08.2013 | Парфиненко С.В. |
| 5.1.3.6 | д. Чембакчина |
|  | ВЛ-0,4 кВ | км | 1,53 | 0 | 0 | 0 | 99,85 | 99,85 | 06.2013 | Парфиненко С.В. |
| 5.1.3.7 | д. Согом |
|  | ВЛ-0,4 кВ | км | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 222,15 | 222,15 | 07.2013 | Парфиненко С.В. |
| 5.1.3.8 | п. Кирпичный |
|  | ВЛ-10 кВ | км | 6,63 | 0 | 0 | 0 | 409,45 | 409,45 | 09.2013 | Парфиненко С.В. |
|  | Итого | км | 83,07 | 0 | 0 | 0 | 5339,06 | 5339,06 |  |  |
| 5.2 | Реконструкция РП, ТП -пообъектно |
| 5.2.1 | п. Кедровый (ТП№3, №4) | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 09.2013 | Аситис О.Р. |
|  | Итого |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 |  |  |
| 5.3 | Текущий ремонт ТП-10(6)/0,4 кв, ПС-35/10кВ |
| 5.3.1 | Централизованная зона ОАО "ЮТЭК-РС" |
| 5.3.1.1 | п.Сибирский |
|  | КТП-10/0,4 кВ | шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 609,44 | 609,44 | май - октябрь | Парфиненко С.В. |
| 5.3.1.2 | п.Реполово |
|  | КТП-10/0,4 кВ | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 101,57 | 101,57 | май | Парфиненко С.В. |
| 5.3.1.3 | п.Батово |
|  | КТП-10/0,4 кВ | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 406,29 | 406,29 | июнь - октябрь | Парфиненко С.В. |
| 5.3.1.4 | п.Горноправдинск |
|  | КТП-10/0,4 кВ | шт. | 14 | 0 | 0 | 0 | 1422,02 | 1422,02 | май - октябрь | Парфиненко С.В. |
| 5.3.1.5 | п.Бобровка |
|  | КТП-10/0,4 кВ | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 203,15 | 203,15 | май - сентябрь | Парфиненко С.В. |
| 5.3.1.6 | п.Выкатное |
|  | КТП-10/0,4 кВ | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 304,72 | 304,72 | май - сентябрь | Парфиненко С.В. |
| 5.3.1.7 | п.Тюли |
|  | КТП-10/0,4 кВ | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 101,57 | 101,57 | май | Парфиненко С.В. |
| 5.3.1.8 | п.Селиярово |
|  | КТП-6/0,4 кВ | шт. | 7 | 0 | 0 | 0 | 711,01 | 711,01 | май - октябрь | Парфиненко С.В. |
| 5.3.1.9 | п.Шапша |
|  | КТП-10/0,4 кВ | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 203,15 | 203,15 | октябрь | Парфиненко С.В. |
| 5.3.1.10 | п.Ярки |
|  | КТП-10/0,4 кВ | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 203,15 | 203,15 | июль - август | Парфиненко С.В. |
| 5.3.1.11 | п. Базьяны |
|  | КТП-10/0,4 кВ | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 101,57 | 101,57 | сентябрь | Парфиненко С.В. |
| 5.3.1.12 | п.Луговской |
|  | КТП-10/0,4 кВ | шт. | 7 | 0 | 0 | 0 | 711,01 | 711,01 | май - октябрь | Парфиненко С.В. |
| 5.3.1.13 | п.Белогорье |
|  | КТП-10/0,4 кВ | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 203,15 | 203,15 | июль - сентябрь | Парфиненко С.В. |
| 5.3.1.14 | п.Троица |
|  | КТП-10/0,4 кВ | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 203,15 | 203,15 | август - сентябрь | Парфиненко С.В. |
| 5.3.1.15 | п.Цингалы |
|  | КТП-10/0,4 кВ | шт. | 3 | 0 | 0 |  | 304,72 | 304,72 | июнь - август | Парфиненко С.В. |
| 5.3.1.16 | п.Лугофилинск |
|  | КТП-10/0,4 кВ | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 101,57 | 101,57 | сентябрь | Парфиненко С.В. |
| 5.3.1.17 | п. Чембакчина |
|  | КТП-10/0,4 кВ | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 101,57 | 101,57 | август | Парфиненко С.В. |
| 5.3.1.18 | ПС 35/10 кВ "Цингалы" |
|  | ПС 35/10 кВ "Цингалы" | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 63,30 | 63,30 | июнь - август | Парфиненко С.В. |
|  | Итого |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 6056,10 | 6056,10 |  |  |
| 5.3.2 | Централизованная зона ОАО "ЮРЭСК" |
| 5.3.2.1 | п.Ягурьях |
|  | КТП-10(6)/0,4 кВ | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 53,00 | 53,00 | июль | Парфиненко С.В. |
|  | Итого |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 53,00 | 53,00 |  |  |
| 5.3.3 | Децентрализованная зона ОАО "ЮРЭСК" |
| 5.3.3.1 | п.Пырьях |
|  | КТП-10(6)/0,4 кВ | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 123,84 | 123,84 | май | Парфиненко С.В. |
| 5.3.3.2 | п.Кышик |
|  | КТП-10(6)/0,4 кВ | шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 371,52 | 371,52 | октябрь | Парфиненко С.В. |
| 5.3.3.3 | п.Нялино |
|  | КТП-10(6)/0,4 кВ | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 309,6 | 309,6 | октябрь | Парфиненко С.В. |
| 5.3.3.4 | п.Елизарово |
|  | КТП-10(6)/0,4 кВ | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 61,92 | 61,92 | сентябрь | Парфиненко С.В. |
| 5.3.3.5 | п.Кедровый |
|  | КТП-10(6)/0,4 кВ | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 309,6 | 309,6 | октябрь | Парфиненко С.В. |
| 5.3.3.6 | п.Красноленинский |
|  | КТП-10(6)/0,4 кВ | шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 371,52 | 371,52 | октябрь | Парфиненко С.В. |
| 5.3.3.7 | п.Кирпичный |
|  | КТП-10(6)/0,4 кВ | шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 371,52 | 371,52 | октябрь | Парфиненко С.В. |
|  | Итого |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 1919,52 | 1919,52 |  |  |
| 6. | Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного топлива и ГСМ для котельных в территории с ограниченным сроком завоза |
| 6.1 | Завоз ГСМ (дизельное топливо, масло, антифриз), для генерирующего оборудования, децентрализованная зона электроснабжения |
| 6.1.1 | с. Кышик | т | 310 | 0 | 0 | 0 | 13020 | 13020 | 06.2013 | Заместитель главного инженера, Гриб С.В. |
| 6.1.2 | с. Кышик | т | 345 | 0 | 0 | 0 | 14532 | 14532 | 03.2014 | Заместитель главного инженера, Гриб С.В. |
| 6.1.3 | Итого с. Кышик | т | 655 | 0 | 0 | 0 | 27552 | 27552 |  |  |
| 6.1.4 | п. Кирпичный | т | 385 | 0 | 0 | 0 | 16170 | 16170 | 06.2013 | Заместитель главного инженера, Гриб С.В. |
| 6.1.5 | с. Нялинское | т | 694 | 0 | 0 | 0 | 29148 | 29148 | 06.2013 | Заместитель главного инженера, Гриб С.В. |
| 6.1.6 | п. Пырьях | т | 214 | 0 | 0 | 0 | 8988 | 8988 | 01.2014 | Заместитель главного инженера, Гриб С.В. |
| 6.1.7 | с. Елизарово | т | 507 | 0 | 0 | 0 | 21294 | 21294 | 06.2013 | Заместитель главного инженера, Гриб С.В. |
| 6.1.8 | п. Кедровый | т | 1139 | 0 | 0 | 0 | 47838 | 47838 | 06.2013 | Заместитель главного инженера, Гриб С.В. |
| 6.1.9 | п. Урманный | т | 933 | 0 | 0 | 0 | 39186 | 39186 | 06.2013 | Заместитель главного инженера, Гриб С.В. |
| 6.1.10 | д. Чембакчина | т | 20 | 0 | 0 | 0 | 840 | 840 | 01.2014 | Заместитель главного инженера, Гриб С.В. |
| 6.1.11 | с. Зенково | т | 130 | 0 | 0 | 0 | 5460 | 5460 | 06.2013 | Заместитель главного инженера, Гриб С.В. |
| 6.1.12 | д. Согом | т | 273 | 0 | 0 | 0 | 11466 | 11466 | 01.2014 | Заместитель главного инженера, Гриб С.В. |
|  | ВСЕГО завоз ГСМ (дизельное топливо, масло, антифриз) | т | 4950 | 0 | 0 | 0 | 207942 | 207942 |  |  |
| 6.2 | Завоз каменного угля для котельных |
| 6.2.1 | п. Кедровый | т | 1600 | 10200,58 | 0 | 0 | 0 | 10200,58 | 07.2013 | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 6.2.2 | с. Елизарово | т | 800 | 5100,29 | 0 | 0 | 0 | 5100,29 | 07.2013 | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 6.2.3 | п. Урманный | т | 1640 | 10455,59 | 0 | 0 | 0 | 10455,59 | 07.2013 | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 6.2.4 | п. Кирпичный | т | 1670 | 10646,85 | 0 | 0 | 0 | 10646,85 | 06.2013 | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 6.2.5 | с. Нялинское | т | 2750 | 17483,13 | 0 | 0 | 0 | 17483,13 | 05.2013 | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 6.2.6 | с. Кышик | т | 1000 | 6478,86 | 0 | 0 | 0 | 6478,86 | 05.2013 | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 6.2.7 | с. Тюли | т | 370 | 2358,61 | 0 | 0 | 0 | 2358,61 | 06.2013 | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  | ВСЕГО завоз каменного угля | т | 9830 | 62723,900 | 0 | 0 | 0 | 62723,900 |  |  |
| 7 | Финансовые средства, выделенные для создания материально технического резерва |
|  | Аварийно-технический запас |  |  | 0 | 4362,60 | 0 | 0 | 4362,60 | 01.06.2013 | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  | Аварийно-технический запас |  |  | 0 | 0 | 1300,00 | 0 | 1300,00 | 01.09.2013 | Администрация сельского поселения Горноправдинск |
|  | ВСЕГО аварийно-технический запас |  |  | 0 | 4362,60 | 1300,00 | 0 | 5662,60 |  |  |
| 8. | Всего (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ) |
|  |  |  |  | 62723,900 | 18080,500 | 27341,860 | 245823,430 | 353969,690 |  |  |
|  | Заместитель главы администрации района, диркетор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ _____________ Ю.И.Корниенко |