ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ–ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

25.09.2014                                               					№ 383

О ходе реализации муниципальной

программы «Обеспечение

экологической безопасности

Ханты-Мансийского района

на 2014-2016 годы»

В рамках осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со ст. 18 Устава Ханты-Мансийского района, ст.ст 55-57 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 30.09.2011   № 69 «О Регламенте Думы Ханты-Мансийского района»,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы ««Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 годы» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

# Глава

# Ханты-Мансийского района 		                                              	П.Н. Захаров

26.09.2014

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 25.09.2014 № 383

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 годы»

Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 годы» за 8 месяцев 2014 года (далее - Программа) принята постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 251, разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09 августа 2013 года № 199 «О целевых программах Ханты-Мансийского района» (в изменениями в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 21.02.2014 № 30) в целях улучшения экологической обстановки для обеспечения экологической безопасности Ханты-Мансийского района.

Целью Программы является улучшение экологической обстановки для обеспечения экологической безопасности Ханты-Мансийского района.

Задачи Программы:

- решение проблем по охране земельных ресурсов в области обращения с отходами, увеличение доли обеспеченности населенных пунктов района полигонами твердых бытовых и промышленных отходов, установками по утилизации биологических и твердых бытовых отходов, обеспечение населенных пунктов района канализационно-очистными сооружениями, очистка водных объектов.

Объем финансирования Программы в 2014 году составляет 12 708,5 тыс. рублей, в том числе из:

- бюджета района – 12 708,5 тыс. рублей,

- окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей,

По итогам 8 месяцев 2014 года освоено 1 847,3 тыс. рублей (14,1%).

Информация о ходе реализации  мероприятий Программы за 8 месяцев 2014 года:

- Строительство полигона ТБО в п. Красноленинский (ПИР,СМР) - в 2014 году планируется выполнение проектно-изыскательских работ. Заключен муниципальный контракт с ООО «Проектстройсервис», сроки исполнения работ декабрь 2014 года.

- Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово, с. Селиярово, п. Луговской, п. Кирпичный (ПИР, СМР) – в 2014 году планируется выполнение проектно-изыскательских работ. Заключены муниципальные контракты с ООО «БПКинжиниринг», сроки исполнения работ ноябрь 2014 года.

- Очистка водных объектов и переменно затопляемой береговой полосы от промышленных отходов (остатки барж, понтонов, корпуса судов) на реках Обь, Иртыш, Конда, протоки Усть – Ендырская – заключен муниципальный контракт  от 04.08.2014 с ООО «ЮниарСтрой». Работы выполняются в соответствии с согласованным графиком выполнения работ. Сроки исполнения мероприятия октябрь 2014 года.

- Перенос установки по утилизации ТБО, обустройство площадки для сортировки мусора в п. Кирпичный – заключен муниципальный контракт с ООО «ХМАО

- -СЕРВИССНАБЖЕНИЕ», сроки исполнения мероприятия ноябрь 2014 года.

- Передача полномочий администрации района сельскому поселению Согом в части утилизации ТБО – полномочия переданы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по соглашению, перечисление финансовых средств осуществляется ежемесячно.

- Разработка генеральной схемы очистки территорий Ханты-Мансийского района – работы выполнены в полном объеме, генеральная схема очистки территорий района утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 06 мая 2014 года № 101.

- Приобретение оборудования для обустройства площадок сортировки мусора на местах утилизации ТБО в населенных пунктах Ханты-Мансийского района (с. Тюли, п. Выкатной, п. Сибирский, с. Цингалы, п. Кирпичный, д. Белогорье) – по муниципальному контракту от 11.08.2014 с ООО «Абак-Строй» приобретены балки в количестве 6 шт.