ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРНОПРАВДИНСК


СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

- РЕШЕНИЕ

от 25.06.2014   										№  31

п. Горноправдинск

О внесении изменений

в решение Совета депутатов сельского

поселения Горноправдинск от 25.04.2014 № 25

«Об утверждении Комплексного инвестиционного плана

модернизации монопрофильного населенного пункта

сельского поселения Горноправдинск

Ханты-Мансийского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Горноправдинск, в целях реализации положений Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года, направленных на модернизацию моногородов, и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 июля 2013 г. № 312 «Об одобрении решения межведомственной рабочей группы по развитию территорий с особым статусом», в связи с актуализацией комплексного инвестиционного плана,

- СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

- РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск от 25.04.2014 № 25 «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного населенного пункта сельского поселения Горноправдинск Ханты-Мансийского района  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» следующие изменения:

1.1. Приложение  к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов                           Глава сельского

сельского поселения Горноправдинск                 поселения Горноправдинск

- ___________    В.В. Зайцев                                    ___________ С.А. Зайцев

«Приложение

к решению Совета депутатов

сельского поселения Горноправдинск

от 25.06.2014 № 31

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ

МОНОПРОФИЛЬНОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ГОРНОПРАВДИНСК

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

2014-2020

# Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации

# монопрофильного населенного пункта

# сельского поселения  Горноправдинск

Ханты-Мансийского района

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

| Наименование | # Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного населенного пункта сельского поселения Горноправдинск Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – КИП) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке КИП |  |
| Основные разработчики КИП | # Комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района, Администрация сельского поселения Горноправдинск, Общество с ограниченной ответственностью «Правдинская геологоразведочная экспедиция» |
| Цели и задачи КИП | # Цель: снижение зависимости экономики поселения от моноотрасли # Задача: привлечение инвестиционных ресурсов на территорию и обеспечение условий для их эффективного использования |
| Стратегические направления КИПа | 1. Стабилизация работы градообразующего предприятия, загрузка имеющихся производственных мощностей; 2. Диверсификация традиционных производств, связанных с заготовкой и обработкой древесины, заготовкой дикоросов путем внедрения технологий, направленных на глубокую переработку сырья и выведения продукции на новые рынки сбыта; 3. Усиление имеющегося агропромышленного сектора экономики поселения; 4. Развитие малого и среднего предпринимательства со смещением приоритетов в сторону сферы услуг; 5. Модернизация социальной и коммунальной инфраструктуры; 6. Организация новых видов производств, позволяющих создать продукцию с высокой добавленной стоимостью. |
| Сроки и этапы реализации КИП | # Срок реализации до 2020 года I этап (краткосрочный) – 2014 год; II этап (среднесрочный) – 2015-2016 годы; III этап (долгосрочный ) – 2017-2020 годы. |
| Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП | 1. Модернизация ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция» 2. Развитие местной промышленности и малого бизнеса в различных отраслях экономики поселения 3. Создание новых бизнес - структур и привлечение инвестиций 4. Развитие и модернизация инженерной и социальной инфраструктуры |
| Ключевые целевые показатели КИП | # Количество новых созданных рабочих мест с 80 в 2009 увеличится до 400 в 2020 году; Уровень безработицы снизится с 8,4% в 2009 году до 3% в 2020 году; Доля занятых в малом бизнесе от общей численности экономически активного населения с 8,7% в 2009 году до 14,2% в 2020 году. |
| Механизм управления реализацией КИП | 1. Координационный совет по реализации плана при главе Ханты-Мансийского района из числа представителей всех участников и заинтересованных сторон мероприятий в целях координации действий и коммуникаций (системное управление). # 2. Глава сельского поселения Горноправдинск (оперативное управление), через принцип проектного управления проектных групп, в состав которых будут входить представители инвесторов, администрации, других участников и заинтересованных сторон. |
| Источники и объемы финансирования КИП | - внебюджетные источники (привлеченные, заемные средства); - местный бюджет; - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; - федеральный бюджет. |

Введение

Сельское поселение Горноправдинск является самым крупным в Ханты-Мансийском районе, и входит в пятерку крупнейших сельских поселений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по численности населения. В его состав входят населенные пункты: поселок Горноправдинск – административный центр, поселок Бобровский, деревня Лугофилинская. Расположено на юге Ханты-Мансийского района в бассейне р. Иртыш. Общая площадь земель в административных границах территории района 21,3 тыс кв. км, в том числе площадь земель в границах населенных пунктов – 7,38 тыс.кв. км.

Поселок Горноправдинск был основан в 1965 году, его образованию предшествовала высадка первого десанта геологов Правдинской нефтеразведочной экспедиции 12 октября 1964 года.

Расстояние от п. Горноправдинск до окружного центра г. Ханты-Мансийска 130 км.

Расчетная лесосека Горноправдинского лесничества составляет 348,8 тыс. м.куб., в том числе хвойные породы – 86,5 тыс.м.куб., лиственные породы – 262,3 тыс.м.куб.

В близлежащей территории сельского поселения Горноправдинск находятся 5 месторождений различных полезных ископаемых, общим запасом 81,6 млн.тонн.

  - Анализ социально-экономического положения сельского поселения Горноправдинск, результат диагностики его состояния и определение ключевых рисков

Демографическая ситуация, сложившаяся в сельском поселении Горноправдинск свидетельствует о продолжающемся снижении миграционной привлекательности территории, из которой происходит отток населения.

Среднегодовая численность постоянного населения имеет тенденцию к уменьшению, за последние семь лет  уменьшилась на 13,3% или 839 человек и составила на начало 2014 года 5470 человек.

| Категория населения | Численность |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Среднегодовая численность постоянно проживающего населения | 6309 | 6419 | 6198 | 5488 | 5320 | 5238 | 5470 |
| Население, зарегистрированное и проживающее на территории населенного пункта на конец года | 5658 | 5668 | 5624 | 5351 | 5288 | 5187 | 5753 |
| Население, зарегистрированное и не проживающее на территории населенного пункта на конец года | 306 | 339 | 293 | 500 | 388 | 586 | 573 |

За последние четыре года в поселке ежегодно рождается в среднем 66 человек, а умирает 42 человека, таким образом,  уровень рождаемости опережает уровень смертности и естественный прирост на протяжении ряда лет остается положительным, чего нельзя сказать о миграционном сальдо, которое стабильно отрицательно колеблется в границах 190 человек.

Доля женского населения с 2009 года уменьшается, на начало 2014года составила 45,6% (2009год – 52,1%). Средний возраст жителей поселения составляет 36 лет (Югра – 34 года), доля населения старше трудоспособного возраста составила – 18,4% (Югра – 10,9%).

| Возраст | Численность |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Всего населения, человек | 5658 | 5668 | 5624 | 5351 | 5288 | 5187 | 5753 |
| От 0 до 10 лет | 820 | 828 | 813 | 681 | 686 | 599 | 807 |
| От 11 до 18 лет | 513 | 353 | 258 | 433 | 404 | 502 | 429 |
| От 19 до 30 лет | 783 | 821 | 895 | 711 | 990 | 963 | 839 |
| От 31 до 40 лет | 1017 | 1059 | 1061 | 1017 | 732 | 729 | 824 |
| От 41 до 50 лет | 1194 | 1182 | 1087 | 1071 | 767 | 734 | 863 |
| От 51 до 55 лет | 370 | 394 | 371 | 392 | 566 | 447 | 650 |
| От 56 до 60 лет | 351 | 373 | 458 | 474 | 499 | 545 | 605 |
| От 61 и старше | 613 | 658 | 681 | 572 | 644 | 668 | 736 |
| Средний возраст населения | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 |

Если говорить о потенциале трудовых ресурсов, доля трудоспособного населения за прошедшие четыре года снизилась на 3,1 доли  и составила начало 2014 года – 63,2% (Югра – 68,5%). Численность лиц старше 65 лет с 2006 года почти не изменилась, и  составила 351 человек или 7,5% от всей численности постоянно проживающего поселения (2006год – 359 человек).

За последние восемь лет численность занятых в экономике увеличилась на 11,2% и составила на начало 2014 года 3218 человек. Пропорционально, увеличилась и среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях поселка до 1 582 человек в 2013 году, при этом структура работающих сложилась следующим образом: строительство – 0,3%, транспорт и связь – 1%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 7,1%, бюджетная сфера –14,7%, добыча, разведка  полезных ископаемых – 65%.

тыс. человек

| Показатели занятости, среднегодовые | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 к 2006, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность экономически активного населения | 3080 | 3597 | 3739 | 3817 | 3353 | 3209 | 3212 | 3471 | 112,7 |
| Численность занятых в экономике | 2832 | 3104 | 3154 | 3495 | 3222 | 3140 | 3148 | 3218 | 113,6 |
| в том числе на крупных и средних предприятиях (статистика) | 2409 | 2136 | 2586 | 2081 | 1750 | 1760 | 1582 | 1582 | 65,7 |
| строительство | 572 | 608 | 494 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,9 |
| добыча, разведка полезных ископаемых | 1217 | 856 | 1015 | 1087 | 1067 | 1170 | 1029 | 1029 | 84,6 |
| транспорт и связь | - | - | 102 | 251 | 25 | 9 | 15 | 15 | - |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 163 | 175 | 230 | 158 | 183 | 128 | 112 | 112 | 68,7 |
| обрабатывающие производства | 45 | 59 | 107 | 131 | 99 | 98 | 84 | 84 | 186,7 |
| бюджетная сфера | 331 | 332 | 429 | 308 | 265 | 226 | 233 | 233 | 70,4 |
| оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных средств | 55 | 73 | 132 | 28 | 66 | 79 | 77 | 77 | 140 |
| прочие виды деятельности | 26 | 33 | 77 | 43 | 40 | 45 | 27 | 27 | 103,8 |
| Занято на малых предприятиях | 199 | 198 | 281 | 333 | 228 | 330 | 348 | 529 | 265,8 |
| Численность граждан, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью | 42 | 89 | 99 | 119 | 146 | 181 | 187 | 190 | 452,4 |
| Учащиеся с отрывом от производства | 451 | 452 | 475 | 344 | 217 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учебой (занятые в домашнем хозяйстве, военнослужащие и другие лица) | 328 | 298 | 251 | 325 | 338 | 324 | 316 | 982 | 299,4 |
| Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, на конец года | 248 | 187 | 246 | 322 | 131 | 69 | 64 | 41 | 165,3 |
| Уровень зарегистрированной безработицы, на конец года | 8,1 | 5,2 | 6,6 | 8,4 | 3,9 | 2,2 | 1,5 | 1,27 | 1,4 |

Таким образом, доля численности занятых в экономике от численности экономически активного населения  на начало 2014 года составляла – 98%, при этом не занятое население имеет тенденцию к снижению, но по прежнему  является резервной базой пополнения числа официально признанных безработных граждан сельского поселения.

Уровень зарегистрированной безработицы на начало 2014 года составил 1,27% от экономически активного населения (Югра – 0,46%). Численность официально зарегистрированных безработных на начало 2014 года составила 41 человека, что ниже показателя 2006 года на 83,5%.

В рамках программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие занятости населения на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» по мероприятию «Организация опережающего профессионального обучения и стажировки работников, организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства», прошли переобучение 30 работников ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция», затраты на данное мероприятие составили 180 тыс. рублей.

С точки зрения образовательного потенциала трудовых ресурсов сельского поселения Горноправдинск необходимо отметить, что из общей численности населения в возрастной группе 15 лет и старше,  имеющего образование –  35,1% имеют среднее общее и 17,9% высшее и неоконченное высшее образование.

| Показатель | Численность категории |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Население, имеющее образование в возрасте 15 лет и старше | 4 838 | 4 840 | 4 811 | 4 482 | 4397 | 4385 | 4424 |
| Неоконченное высшее | 292 | 296 | 296 | 274 | 206 | 177 | 176 |
| Среднее общее | 1771 | 1781 | 1395 | 1523 | 1565 | 1550 | 1555 |
| Среднее профессиональное | 1289 | 1309 | 1267 | 1605 | 1611 | 1644 | 1650 |
| Высшее | 373 | 381 | 398 | 494 | 592 | 612 | 615 |

С точки зрения индикаторов, характеризующих уровень здоровья населения поселения Горноправдинск необходимо отметить, что тренд смертности населения трудоспособного возраста имеет тенденцию к снижению, при этом если рассматривать причины смертности: на 1 месте – новообразования, на 2 месте –внешние причины, на 3 месте – болезни системы кровообращения. Учитывая такую структуру причин смертности вызывает определенное беспокойство смертность населения от внешних причин.

|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Смертность населения трудоспособного возраста, число умерших на 1000 человек соответствующего возраста | 4,1 | 6,2 | 3,8 |
| Смертность населения трудоспособного возраста от внешних причин, число умерших на 1000 человек соответствующего возраста | 0,6 | 1,9 | 0,9 |
| Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения, число умерших на 1000 человек соответствующего возраста | 1,9 | 0,9 | 0,3 |
| Смертность населения трудоспособного возраста от новообразований, число умерших на 1000 человек соответствующего возраста | 1,6 | 1,5 | 1,9 |
| Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий, число умерших на 1000 человек соответствующего возраста | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Общая численность лиц впервые признанных инвалидами, человек | 24 | 32 | 27 |
| Число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных инвалидами, человек | 12 | 14 | 15 |

Платежеспособность населения сельского поселения Горноправдинск и доходность его жителей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций поселения Горноправдинск в 2013 году составила 30,6 тыс. рублей, при этом необходимо отметить, что по сравнению с 2008 годом номинально заработная плата увеличилась на 20,7%, реально снизилась – на 18,7%. Следует отметить, что соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работника поселения и прожиточного минимума по поселению  в 2013 году находилось на низком уровне – 2,8 раза если сравнивать с 2008 годом. Таким образом, размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы занятого населения позволял содержать на минимально допустимом уровне 2-х человек.

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 к 2006, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная начисленная заработная плата, рублей | 18 206,1 | 24 346,8 | 25 353,3 | 22 182,2 | 27727,7 | 20271,0 | 25399,0 | 30603,0 | 168,1 |
| Реальная заработная плата, % | 118,2 | 122,7 | 94,2 | 79,1 | 67,4 | 67,9 | 68,5 | 75,5 | 63,9 |
| Величина прожиточного минимума, рублей | 5274 | 6265 | 7395 | 8017 | 8807 | 9126 | 9579 | 10818 | 205,1 |
| Отношение среднемесячной номинальной з/платы к бюджету прожиточного минимума, раз | 3,4 | 3,9 | 3,4 | 2,8 | 3,1 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 82,4 |
| Товарооборот на душу населения, рублей | 7746,5 | 8589,6 | 8539,2 | 9779,5 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |

В целом, по итогам анализа основных показателей, характеризующих население поселения и уровень его жизни можно сделать вывод, что миграционная привлекательность поселения отрицательная, там отмечается  не значительное демографическое старение населения, средний возраст жителей 36 лет,  уровень образованности населения  - средний, до 2009 года отмечался высокий уровень безработицы. Увеличение за последние годы доходов и платежеспособности населения. Почти 17% экономически активного населения сосредоточена в малом бизнесе и сегодня в поселении наблюдается предпринимательская активность.

Ключевые риски сельского поселения Горноправдинск по элементу «Население»

| Вид риска | Характеристика риска |
| --- | --- |
| Риски миграции трудовой силы | Усиление миграционного оттока, что приведет не только к еще большому уменьшению численности трудоспособного населения, а еще и значительному сокращение экономического потенциала. |
| Риски платежеспособности населения | 1. Сокращение внешнего спроса на осуществление деятельности градообразующего предприятия района и, как следствие, дальнейшее снижение заработной платы. 2. Снижение спроса на услуги малого и среднего бизнеса 3. Снижение уровня платежей населения за услуги объектов инфраструктуры. |
| Риски снижения качества жизни, человеческого капитала монопрофильного населенного пункта | 1. Высвобождение работников, увеличение роста уровня безработицы. |

  - Анализ финансово - экономического положения и технологических связей  градообразующего предприятия сельского поселения Горноправдинск. Долгосрочные планы развития.

Критерии отнесения населенных пунктов к монопрофильным:

| № | Критерии: | сельское поселение Горноправдинск | ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция» | Доля моногорода в объемах поселения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесписочная численность работников предприятия в общей численности занятых моногорода, человек и % (по критериям - более 25%) | 3 495 | 1 040 | 31,6 |
| 2. | Доля объема промышленного производства предприятия в общем объеме промышленного производства моногорода, млрд.рублей и % (по критериям - более 50%) | 2,6 | 1,3 | 50 |

Исходя из полученных данных, видно, что сельское поселение Горноправдинск относится к категории монопрофильных, основным градообразующим предприятием поселка Горноправдинск, формирующим основные экономические объемы является ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция» (далее – ООО «ПГРЭ»).

ООО «ПГРЭ» - одно из старейших геологоразведочных предприятий  в Западной Сибири, созданное в 1964 году. За время существования экспедиции, ею было открыто более 58 месторождений нефти, в том числе Приобское, Салымское, Приразломное, Талинское. За последние 2 года открыто 10 нефтяных месторождений. Сегодня общество включено в перечень 107 системоообразующих предприятий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Основным видом производственно-хозяйственной деятельности ООО «ПГРЭ» является строительство глубоких параметрических и поисково-разведочных скважин полным циклом для изучения геологического строения площадей и получения полной геолого-геофизической информации. Все работы по строительству скважин в сложных геологических условиях ООО «ПГРЭ» выполняет под «ключ», включая геофизические работы, т.е. начиная с этапа подготовительных работ и заканчивая рекультивацией земель, подготавливая их к сдаче. Для выполнения принимаемых на себя объёмов геологоразведочных работ ООО ПГРЭ имеет все первоочередные инструменты, оборудование, трубную продукцию, материалы. Производственная мощность предприятия – строительство 20-22 скважин в год, мощность по проходке – 70 тыс. метров в год, при этом в 2011 году запланировано строительство 12 скважин, таким образом в 2011 году запланировано строительство 16 скважин, таким образом в 2011  году предприятие обемпечено работой только на 72%

Заключены договора на строительство поисковых и разведочных скважин с такими заказчиками, как: ООО «ТНК-Уват», ООО «Бурнефтегаз», ООО «Газпромнефть-Хантос», ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО «МНСК».

За последние 6 лет ООО «ПГРЭ» характеризуется следующими финансово – хозяйственными показателями:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесписочная численность работающих | человек | 1324 | 1102 | 1040 | 1052 | 1086 | 1029 |
| 2. | Среднемесячная заработная плата | рублей | 26 807 | 19 442 | 22760 | 29478 | 31690 | 35608 |
| 2. | Доходы | млн.руб | 1 912,9 | 919,9 | 1100,6 | 1847,2 | 1813,5 | 2693,5 |
| 3. | Расходы | млн.руб | 1831,7 | 907,2 | 1075,7 | 1853,7 | 1859,6 | 2499,4 |
| 4. | Финансовый результат | млн.руб | 81,2 | 12,7 | 24,9 | -6,4 | -46,1 | 194,0 |
| 5. | Чистая прибыль | млн.руб. | -3,0 | +1057,5 | +9,0 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 6. | Дебиторская задолженность | млн.руб. | 381,5 | 364,5 | 67,6 | 387,7 | 178,1 | 344,1 |
| 7. | Кредиторская задолженность | млн.руб. | 973,3 | 912,6 | 444,9 | 736,0 | 1643,5 | 1722,8 |

В связи с мировым финансовым кризисом, нефтедобывающие компании были вынуждены оптимизировать свои инвестиционные программы, в том числе на цели, связанные с геологоразведочными работами. В связи с чем ООО «ПГРЭ» в 2009 году не получила объемов, необходимых для полного использования своих производственных мощностей. В 2009 году более, чем в 2 раза снизилась выручка предприятия, соответственно уровень оплаты труда на предприятии снизился на 27%, численность работающих сократилась на 16,7% соответственно к 2008 году.

В 2010 году были заключены договора на строительство 12 скважин, что привело к росту доходов предприятия на 20%, среднемесячная заработная плата увеличилась на 17%. Вместе с тем, основная деятельность, ради осуществления которой было создано Предприятие, за 2010 год была прибыльной.

Таким образом, анализ финансовой устойчивости ООО «ПГРЭ» позволяет сделать вывод о незначительном запасе прочности, обусловленном низким уровнем собственного капитала (фактического), который в 2010 году составил 0,405 (при рекомендуемом значении не менее 0,600. Чистые активы (984232 тыс.руб. ) по состоянию на 21.12.10г намного превышают уставный капитал, что положительно характеризует финансовое положение ООО «ПГРЭ», полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К концу 2010 года у предприятия имелись ограниченные возможности привлечения дополнительных заемных средств без риска потери финансовой устойчивости.

Учитывая, что ООО «ПГРЭ» является одним из крупнейших предприятий автономного округа в сфере геологоразведки необходимо:

1. Проработать вопрос, связанный с включением предприятия в список системообразующих организаций федерального значения (в настоящее время список не содержит предприятий, занимающихся геологоразведкой);

2. Еще раз вернуться к инициативе, связанной с возможностью применения  предприятием отсрочки или рассрочки уплаты налогов, по основанию, связанному с сезонностью (ст.64 НК РФ);

Это позволит создать условия для финансовой устойчивости предприятия, будет способствовать сохранению рабочих мест не только для работников предприятия, но и работающих в других секторах экономики поселения.

С целью дальнейшего развития, повышения конкурентноспособности и внутренней диверсификации производственного процесса на предприятии проводится большая работа по привлечению инвестиционных ресурсов, как частных лиц, так и средств различных фондов и предприятий. Суть инвестиционной программы заключается в том, что инвестор приобретает часть уставного капитала путем вложения денежных средств. Приобретение может осуществляться в несколько этапов. Средства направляются на цели увеличения структуры рабочего капитала и реализацию инвестиционной программы. Стоимость приобретаемой доли определяется на основе согласованной сторонами оценки Компании с учетом ее плана развития.

Ключевым материальным активом ПГРЭ является буровое оборудование. На сегодняшний день в компании 38 буровых установок для поисково-разведочного бурения, большая часть которого приобреталась во времена СССР (для сравнения: чтобы сформировать производственную базу аналогичную ПГРЭ, может понадобиться не менее 20 млрд. руб.).

Большое внимание в компании уделяется поддержанию буровых установок в рабочем состоянии и проведению регулярной модернизации, ежегодно на эти цели тратится в среднем более 70 млн.руб.

На сегодняшний день имеющиеся мощности позволяют бурить до 84 тыс. м разведочных скважин ежегодно, в среднем резерв мощностей до 2009 года составлял 30%. В среднесрочной перспективе увеличение объемов разведочного бурения позволит довести загрузку мощностей до целевого уровня в 75-80%. Загрузка свыше данного уровня неэффективна: в значительной степени возрастают логистические издержки и снижается мобильность, тем самым нивелируя весь положительный эффект.

К 2015 году Компания рассчитывает провести:

- модернизацию не менее 10 буровых установок для поисково-разведочного бурения;

- приобретение мобильного станка для поисково-разведочного бурения.

- приобретение станка для эксплуатационного бурения.

## Потребители и динамика продаж

В связи с активным освоением месторождений, расположенных в Уватском районе, основными заказчиками на геологоразведочные работы в последние 3-5 лет выступают предприятия вертикально-интегрированного Холдинга ТНК-ВР под руководством ОАО «ТНК-ВР-Менеджмент»: ООО «ТНК-Уват», ЗАО «Радонеж Петролеум», ОАО «Новосибирскнефтегаз», ОАО «Тюменнефтегаз». Выполняемые для Холдинга ТНК-ВР работы обеспечивали поступление около 75% выручки. Остальные объемы работ обеспечивали значительное количество заказчиков, как представители государственных структур: Департамент по нефти, газу и минеральным ресурсам ХМАО-Югры, Департамент недропользования и экологии Тюменской области, так и предприятия ООО «Газпромнефть-Хантос», ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО «Бурнефтегаз», ООО «Конданефть», ООО «ПИТ СибинТЭК», ООО «МОЛ Западная Сибирь», ООО «Калиновскнефть», и другие.

Таблица 1 Динамика продаж ООО «ПГРЭ» за 2011-2013гг

| Динамика продаж | 1 квартал 2011 |  |  |  | 2 квартал 2011 |  |  | 3 квартал 2011 |  |  | 4 квартал 2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во, метры | Выручка без НДС, тыс. руб. |  |  | Кол-во, метры | Выручка без НДС, тыс. руб. |  | Кол-во, метры | Выручка без НДС, тыс. руб. |  | Кол-во, метры |  | Выручка без НДС, тыс. руб. |
| Итого объем продаж | 14519 | 494 585 |  |  | 13 455 | 577 276 |  | 11 831,5 | 425 679 |  | 7 843,5 |  | 326 780 |
| Динамика продаж | 1 квартал 2012 |  |  |  | 2 квартал 2012 |  |  | 3 квартал 2012 |  |  |  | 4 квартал 2012 |  |
|  | Кол-во, метры | Выручка без НДС, тыс. руб. |  |  | Кол-во, метры | Выручка без НДС, тыс. руб. |  | Кол-во, метры | Выручка без НДС, тыс. руб. |  |  | Кол-во, метры | Выручка без НДС, тыс. руб. |
| Итого объем продаж | 14 459 | 533 629 |  |  | 19 248 | 658 951 |  | 10 224 | 418 593 |  |  | 0 | 207 781 |
| Динамика продаж | 1 квартал 2013 |  |  |  | 2 квартал 2013 |  |  | 3 квартал 2013 |  |  |  | 4 квартал 2013 |  |
|  | Кол-во, метры | Выручка без НДС, тыс. руб. |  |  | Кол-во, метры | Выручка без НДС, тыс. руб. |  | Кол-во, метры | Выручка без НДС, тыс. руб. |  |  | Кол-во, метры | Ожид.выручка без НДС, тыс. руб. |
| Итого объем продаж | 8 885 | 706 036 |  |  | 23 071 | 721 562 |  | 13 710 | 745 466 |  |  | 6 072 | 537 750 |

На 2014 год ООО «ПГРЭ» планирует заключить договора на строительство 17 поисковых и разведочных скважин и получить выручку в размере 3,4 млрд.руб., проходка по данным скважинам в 2014 году составит 52 825 метров, в том числе:

- ООО  "РН-Уватнефтегаз" – подписаны договора на строительство 5 скважин;

- ООО «Бурнефтегаз» - подписаны договора на строительство 4 скважин;

- ООО "Газпромнефть-Хантос" -  подписаны договора на строительство 3 скважин;  по 1 скважине ведётся оформление договоров в ООО "Газпромнефть-Хантос";

- ООО " РН-Юганскнефтегаз" -  ведётся подписание договоров на строительство 4 скважин;

Строительство 17 скважин не может обеспечить 100% загрузку ООО «ПГРЭ» на год, поэтому ведется активная работа по заключению договоров на дополнительные скважины путём участия в тендерах, проводимых нефтяными компаниями; а также переговоров с Заказчиками.

# Перечень основных проблем

Основные проблемы, стоящие перед ООО «ПГРЭ»:

- Недостаточность загрузки производственных мощностей;

- Стоимость скважин не отвечает рыночным условиям;

- Отсутствие авансирования работ по строительству скважин Заказчиками, сезонность работ;

- Сроки проведения тендерной работы;

- Невозможность долгосрочного планирования;

- Несоблюдение равных тендерных условий.

## Недостаточность загрузки производственных мощностей

В последнее время нефтяные компании осуществляют в основном работы на лицензионных участках с целью выполнения своих обязательств перед лицензионными органами по лицензионным соглашениям, поэтому количество предлагаемых к бурению скважин со стороны заказчиков является минимальным, что не дает предприятию возможность заключить договора на  строительство поисковых и разведочных скважин в необходимом для полной загрузки производственных мощностей количестве.

Так, производственная мощность ООО «ПГРЭ» составляет строительство 24 поисковых и разведочных скважины в год. Наличие таких объёмов может обеспечить коллектив предприятия работой на год. На 2013 год заключены договора на строительство 18 скважин, что составляет 75% от производственной мощности, а на 2014 год планируется заключить договора на строительство 16 скважин, что составляет 67% от производственной мощности.

Предложение:  обязать нефтедобывающие компании более полно и глубоко исследовать недра на своих лицензионных участках, что само по себе увеличит количество предлагаемых на тендерах скважин.

## Стоимость скважин не отвечает рыночным условиям

Последние 3-4 года цены на скважины росли несоразмерно медленно по сравнению с темпами инфляции и ростом цен на основные материалы (труба, ГСМ), ростом налогообложения. В связи с этим рентабельность предприятия снизилась до минимально возможной     величины в 2,5%, что не может позволить предприятию инвестировать капитальные средства в обновление предприятия: приобретать новую срецтехнику, буровое оборудование, проводить модернизацию основных средств.

Предложение:  привести в соответствие стоимость скважин согласно их фактической стоимости, с учётом всех особенностей конструкции и методов исследований скважин для целей развития и нормального функционирования сервисных предприятий, увеличения фактической рентабельности до 15-20%.

## Отсутствие авансирования работ по строительству скважин заказчиками, сезонность работ

Так как строительство поисковых и разведочных скважин – это материалоёмкое производство, то в докризисный период, т.е. до 2008 года, договора на строительство скважин предусматривали авансирование строительства скважин в размере до 30% от полной стоимости для досрочного закупа материалов учитывая сезонность работ по строительству скважин (учитывая географическое расположение региона – это в основном болотистая местность, завоз материалов на скважины, перевозка буровых установок и бурового оборудования, подготовительные и монтажные работы могут выполняться только в зимний период при наличии зимних дорог).  На сегодняшний день авансирование работ не предусматривается Заказчиками, а оплата выполненных работ производиться в течение 45-60 дней после приемки работ,  а отдельные нефтяные компании внесли предложение об увеличении сроков отсрочки оплаты за выполненные работы до 60-90 дней после приемки работ. Поэтому, чтобы подготовиться к выполнению производственной программы на следующий год ООО «ПГРЭ» вынуждено привлекать кредитные средства, использование которых обуславливает выполнение ряда обязательств, таких как выплата % за пользование кредита, гашение кредитных средствсогласно утвержденного графика. Закупая материалы на привлеченные кредитные средства предприятие тем самым беспроцентно кредитует нефтяные компании.

Предложение:

- определить сроки для оплаты за выполненные и предъявленные объёмы работ  не более чем 30 дней после подписания актов выполненных работ и выставления счетов-фактур;

авансирование работ Заказчиками для приобретения основных материалов в размере до 30% от стоимости скважин.

## Сроки проведения тендерной работы

Фактически тендерная работа проводится Заказчиками  в ноябре-декабре года, предшествующего году строительства скважин. Такие сроки проведения тендерной работы и, соответственно, подписания договоров негативно влияют на работу предприятия, связанную со строительством скважин, что обусловлено сезонностью работ.

Выполнение геологоразведочных работ по глубокому бурению поисковых и разведочных скважин на нефть и газ является сезонным видом деятельности в связи с заболоченностью территорий, невозможностью и нецелесообразностью транспортировать буровые установки, персонал и оборудование непосредственно на место выполнения работ в летний период. Значительные затраты по переброске оборудования, людей и материалов посредством авиации, затрудняет выполнение работ в летний период, в связи с чем, завоз используемых при строительстве скважины строительных материалов, оборудования, ГСМ и т.п. возможно только в зимний период – в период действия автозимников, а этот период в связи с климатическими изменениями в сторону потепления, становиться с каждым годом все короче.

Так, на сегодняшний день, из 16 планируемых к строительству скважин в 2014 году договора подписаны только на 7 скважин, на которых сейчас ведутся подготовительные и вышкомонтажные работы. Когда будут подписаны договора на остальные 9 скважин пока неизвестно. Без подписания данных договоров ООО «ПГРЭ» не может приступить к выполнению подготовительных и вышкомонтажных работ, перевозкам буровых установок, завозу бурового оборудования и основных материалов (таких как: труба, дизельное топливо, цемент и т.д.), которые необходимо выполнить только в зимнее время при наличии зимних дорог, так как  из 16 скважин, планируемых к строительству 10 находятся на болоте. Погодные условия в этом году также осложняют работу. Для того, чтобы построить автозимники необходимо, чтобы среднедневная температура воздуха в течении месяца составляла -15-20°С. Фактически же среднемесячная температура составила:

- Ноябрь 2013г -    -1,8°С

- Декабрь 2013г -  -11,4°С

- На 20 января 2014г -   -10°С

Таким образом:

- Поздние сроки проведения тендеров в период с ноября по декабрь, ( а в этом году ещё и по январь), и теплые погодные условия, как следствие, влекут за собой, что подготовительный период будет проводиться в кратчайшие сроки (2-3 мес.).  Поэтому ООО «ПГРЭ» будет вынуждено привлекать для выполнения подготовительных работ, завоза материалов, а также, видимо, и для бурения услуги сторонних организаций, чтобы выполнять работы по строительству скважин согласно графиков выполнения работ, согласованных с заказчиками и производственной программы предприятия в целом.  Данная мера приведёт к увеличению себестоимости скважин, и соответственно, отразится на финансовый результат работы предприятия в целом.

- по результатам тендера компания приступает к работе, договор на выполнение работ датируется датой проведения тендера, а фактически подписывается Заказчиком в течение 2-3х месяцев, т.к. Заказчик свой проект договора еще дорабатывает, согласовывает по всем своим службам. До момента подписания нельзя заключить договора на поставку материалов, т.к. договора предусматривают закуп материалов у самих заказчиков. Также до момента подписания основного договора невозможно получить пропуск для проезда на месторождение, завоза материалов и оборудования.

Предложение:

- проводить тендера,  как можно раньше,  в период июль-август, что обеспечит начало работ с октября месяца;

- дать возможность закупать материалы самими сервисными компаниям, используя рыночные цены на материалы, для чего предусмотреть авансирование работ.

## Невозможность долгосрочного планирования

Для того, чтобы предприятие имело возможность планировать свою производственную деятельность на ближайшие годы, необходима возможность заключения долгосрочных договоров сроком на 3-5 лет (на сегодняшний день такой возможности нет), т.к.:

- долгосрочные договоры предполагают стабильную работу предприятия и занятость в течение всего года; сохранение и обновление коллектива;

- оптимизацию работы;

- развитие предприятия;

- рациональное дислоцирование буровых установок  (приближенность БУ к точке бурения сокращает затраты на перевозку станка);

- составление рациональных схем по транспортировке бурового оборудования и материалов к предстоящим точкам бурения

Предложение:

- заключение долгосрочных договоров на 3-5 лет.

## Несоблюдение равных тендерных условий

Для правильного формирования рынка сервисных услуг большое значение должна иметь здоровая конкуренция сервисных компаний, особенно в плане выбора Подрядчика со стороны Заказчика с участием иностранного капитала. Очень часто Заказчик, даже при возможности определенные работы выполнить силами российских компаний, предпочтение отдаёт иностранным компаниям, при условии, что:

- качество работ российских компаний не уступает качеству работ, выполняемых иностранными компаниями;

- уровень цен иностранных компаний в 1,5-2 раза выше цен, устанавливаемых российскими компаниями.

Предложение:

- соблюдение равных тендерных условий при условии здоровой конкуренции сервисных компаний

# Программа развития компании

С целью дальнейшего развития, повышения конкурентно способности и внутренней диверсификации производственного процесса на предприятии проводится большая работа по привлечению инвестиционных ресурсов, как частных лиц, так и средств различных фондов и предприятий. Суть инвестиционной программы заключается в том, что инвестор приобретает часть уставного капитала путем вложения денежных средств. Приобретение может осуществляться в несколько этапов. Средства направляются на цели увеличения структуры рабочего капитала и реализацию инвестиционной программы. Стоимость приобретаемой доли определяется на основе согласованной сторонами оценки Компании с учетом ее плана развития.

Привлечение инвестиционных средств для покупки станка для эксплуатационного бурения, позволит  ООО «ПГРЭ» заключить договора на бурение эксплуатационных скважин. Освоение эксплуатационного бурения позволит предприятию выполнять строительство скважин полным циклом: проведение подготовительных работ; вышкомонтажных работ; бурение, опробование в открытом стволе, крепление; испытание в эксплуатационной колонне; обустройство эксплуатационного куста и подготовка его для добычи нефти и получить дополнительную выручку.

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений инновационной деятельности в области бурения является зарезка боковых стволов. Зарезка боковых стволов - это одна из наиболее эффективных технологий, позволяет добиться повышения добычи нефти на старых месторождениях и увеличения коэффициента извлечения нефти из пластов, вернуть в эксплуатацию нефтяные скважины, которые не могли быть возвращены в действующий фонд другими методами. Путем бурения боковых стволов в разработку вовлекаются ранее не задействованные участки пласта, а также трудноизвлекаемые запасы нефти, добыча которых ранее не представлялась возможной. Технико-экономические расчеты подтверждают эффективность эксплуатации боковых стволов для всех типов залежей. Себестоимость дополнительно добытой нефти из вторых стволов как правило ниже её среднего значения по месторождениям, а затраты на их строительство окупаются в течение 1-2 лет. Для развития данного направления бурения необходимо приобретение мобильной установки для зарезки боковых стволов, для чего ООО «ПГРЭ» также планирует привлечь инвестиционные средства. Освоение данного направления бурения позволит укрепить позиции предприятия для основных нефтяных компаний, работающих в регионе, а также обеспечит  получение дополнительной выручки.

Стратегию развития предприятия на период 2012-2016 годы можно рассматривать по нескольким направлениям, это:

- поисково-разведочное бурение

- эксплуатационное бурение

- геофизические услуги

- зарезка боковых стволов

Выполнению стратегии развития предприятия будут способствовать следующие мероприятия:

- выход в новые регионы: Красноярский край, юг Тюменской области и Омская область (в перспективе)

- укрепление позиции «компания выбора» для всех основныхнефтяных компаний, работающих в регионе

- модернизация и сертификация буровых установок. Большое внимание на предприятии уделяется поддержанию буровых установок в рабочем состоянии и проведению регулярной модернизации. На сегодняшний день имеющиеся мощности позволяют бурить до 84 тыс.м. в год. В среднесрочной перспективе увеличение объёмов разведочного бурения позволит довести загрузку мощностей до целевого уровня в 85-90%. Загрузка свыше данного уровня неэффективна, т.к. в значительной степени возрастают логистические издержки и снижается мобильность, тем самым нивелируя весь положительный эффект

- финансирование оборотного капитала – повышение конкурентной привлекательности при участии в тендерах

- расширение спектра услуг за счет работ по обустройству месторождений

- приобретение буровой установки для эксплуатационного бурения

- приобретение мобильной установки для зарезки боковых стволов

- приобретение геофизического оборудования и программного обеспечения

- переоснащение действующего оборудования и повышение квалификации кадров.

Основные направления развития предприятия являются:

1.  Обеспечение загрузки производственных мощностей на 100%, т.е. заключение договоров на строительство 20-24 поисковых и разведочных скважин, для чего необходимо  провести модернизацию имеющихся на балансе ООО «ПГРЭ» буровых установок, ремонт и закуп нового бурового оборудования для обеспечения качества выполняемых работ, повышения производительности труда, повышения конкурентноспособности и рейтинга предприятия.

Данное мероприятие позволит увеличить количество построенных скважин с 16 в 2011 году до 22 в 2016 году, выручка от продаж увеличиться с 2 179 735,8 т.р. в 2011г до 4 257 990 т.р. в 2016 г, рентабельность продаж увеличиться до 12%.

2. Выход на рынок эксплуатационного бурения. Бурение скважин эксплуатационного бурения для укрепления позиции предприятия для основных нефтяных компаний, работающих в регионе, расширения спектра услуг за счет работ по обустройству месторождений, получения дополнительной выручки.

3. Освоение одного из приоритетных направлений инновационной деятельности в области бурения - зарезка боковых стволов. Данный вид деятельности также позволит укрепить позиции предприятия для основных нефтяных компаний, работающих в регионе, а также обеспечит  получение дополнительной выручки.

4. Приобретение геофизической техники для удовлетворения повышающихся требований заказчиков, экономии на оплате услуг сторонних геофизических организаций.

Ключевые риски градообразующего предприятия

| Вид риска | Характеристика риска |
| --- | --- |
| Инфраструктурные риски | 1. Снижение платежеспособного спроса основных потребителей продукции. 2. Наличие слабой диверсификации производства не позволяет сохранить уровень продаж за счёт использования других рыночных сегментов. |
| Риски, связанные с собственниками | 1. Смена собственников в результате потенциального банкротства может привести к остановке производственной деятельности предприятий |
| Кадровые риски | Отток квалифицированных кадров из-за снижения заработной платы |

1.3. Промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния  и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги)

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций (без субъектов малого предпринимательства) в 2013 году по всем видам экономической деятельности по поселению составил  4,9 млрд. рублей или 1,9% от объема предприятий Ханты - Мансийского района.

Структура производства в 2007-2013 гг.

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млрд. руб. | млрд. руб. | млрд. руб. | млрд. руб. | млрд. руб. | млрд. руб. | млрд. руб. |
| Объем отгруженных товаров собственного производства | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 3,7 | 4,0 | 4,9 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 1,1 | 1,8 | 2,2 | 2,6 |
| производство, передача и распределение электрической энергии, газа и воды | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 1,1 |
| обрабатывающие производства | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |

Очевидно, что в настоящее время экономический потенциал развития сельского поселения Горноправдинск определяется возможностью и производственными мощностями градообразующего предприятия, осуществляющего деятельность в области строительства скважин для изучения геологического строения площадей и получения полной геолого-геофизической информации.

Кроме основного градообразующего предприятия ООО «ПГРЭ» в поселении Горноправдинск функционируют следующие предприятия:

МП «Комплекс – Плюс» со среднесписочной численностью работающих – 128 человек или 3,7% от ЭАН. Занимается эксплуатацией и обслуживанием жилого фонда, оказывает услуги по теплоснабжению, водоснабжению жилых домов и иные коммунальные услуги.

ОАО ЮТЭК Региональные сети – Ханты-Мансийский филиал - со среднесписочной численностью работающих – 20 человек или 0,6% от ЭАН. Полезный отпуск электроэнергии 15,4 млн. кВт.ч.

ОАО «Правдинскгеолторг» — одно из крупнейших в Ханты-Мансийском районе торговых предприятий, основанное в 1965 году со среднесписочной численностью работающих - 66 человек или 1,9% от ЭАН. Специализируется на розничной торговле, общественном питании, в т.ч. школьном, и хлебопечении. Производство хлеба и хлебобулочных изделий 231,8 тонны в год или  32,0% района.

Кроме предприятий, на территории сельского поселения зарегистрированы 3 крестьянско-фермерские хозяйства. Число личных подсобных хозяйств на начало 2013 года  составило 2 197 единиц. По состоянию на начало 2013 года поголовье скота в личных подсобных  хозяйствах составило: крупного рогатого скота - 53 головы, лошадей - 25 голов, птицы – 469, овцы, козы - 69, свиней - 1 голова. Валовой сбор сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах по данным на начало 2013 года составил  картофеля - 732 тонны, овощей - 390 тонн.

Малый бизнес

На территории поселения динамика развития малого предпринимательства положительная, все показатели, характеризующие инфраструктуру малого предпринимательства имеют устойчивую тенденцию к росту:

| Показатель | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Количество зарегистрированных малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения МО | 4,24 | 3,71 | 5,87 | 4,95 | 4,98 | 4,97 | 4,99 |
| Число субъектов малого предпринимательства | 24 | 21 | 33 | 29 | 38 | 37 | 41 |
| Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса | 198 | 281 | 333 | 265 | 247 | 348 | 315 |
| Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей | 89 | 99 | 119 | 146 | 179 | 187 | 184 |
| Среднесписочная численность работников, работающих у индивидуальных предпринимателей | 205 | 129 | 140 | 210 | 223 | 261 | 227 |
| Доля активного населения, работающего в малом бизнесе c учетом индивидуального предпринимательства в общем количестве занятого населения в экономике сельского поселения | 13,0 | 13,0 | 13,5 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,7 |
| Объем продукции, произведенной малыми предприятиями, млн.рублей | 130,5 | 230,1 | 298,7 | 299,3 | 302,8 | 306,0 | 308,3 |
| Расходы бюджета ХМРН на субъектов малого предпр с/п Горнопр тыс | - | - | 91,1 | 133,8 | 3463,9 | 1004,9 | 2419,8 |

Наиболее популярным видом экономической деятельности у индивидуальных предпринимателей поселения является торгово-закупочная деятельность или 43,5% от общего числа предпринимателей, транспортные услуги 10,9%, бытовые услуги – 10,3%, при этом наиболее быстрыми темпами регистрация предпринимателей наблюдается по виду деятельности, связанному с розничной и оптовой торговлей:

| Вид деятельности | 2007 (01.01.2008) | 2008 (01.01.2009) | 2009 (01.01.2010) | 2010 (01.01.2011) | 2011 (01.01.2012) | 2012 (01.01.2013) | 2013 (01.01.2014) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего индивидуальных предпринимателей, чел. | 89 | 99 | 119 | 154 | 179 | 187 | 184 |
| Розничная и оптовая торговля | 37 | 41 | 43 | 52 | 51 | 79 | 80 |
| Общественное питание | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Бытовые услуги | 9 | 10 | 12 | 17 | 17 | 20 | 19 |
| Транспортные услуги | 5 | 16 | 18 | 23 | 19 | 19 | 20 |
| Строительство | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| Сельское хозяйство | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 | 10 | 12 |
| Юридические услуги |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Прочие виды деятельности | 29 | 20 | 34 | 45 | 73 | 44 | 35 |

В целом, по итогам анализа основных показателей, характеризующих местную промышленность и малый бизнес можно сделать вывод, что экономический потенциал развития сельского поселения Горноправдинск определяется возможностью и производственными мощностями градообразующего предприятия ООО «ПГРЭ», который останется локомотивом экономики поселения, так как степень монопроизводства велика. В поселении работают еще 4 предприятия осуществляющие традиционные виды деятельности, связанные с оказанием жилищно-коммунальных услуг, торгово-закупочной деятельности, заготовкой древесины. Вместе с тем монопрофильный характер структуры экономики поселения стимулирует сегодня малое предпринимательство поселения, показатели, характеризующие инфраструктуру малого бизнеса имеют устойчивую тенденцию к росту.

| Вид риска | Характеристика риска |
| --- | --- |
| Рыночные риски | 1. Потеря конкурентноспособности в борьбе за лучших заказчиков с мировыми лидерами отрасли, имеющими преимущество в технологиях и доступе к финансовым ресурсам. 2. Стагнация объёмов рынка геологоразведки, в том числе в результате неэффективности мер господдержки, направленных на стимулирование инвестиций в проведение геологоразведочных работ. |
| Социальные риски | 1. Отток квалифицированных кадров за пределы монопрофильного населенного пункта. 2. Недостаточный объем знаний и идей у населения для открытия собственного дела. |
| Потребительские риски | 1. Снижение платежеспособности населения |

## 1.4. Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и других системообразующих отраслях социальной сферы

Сельское поселение Горноправдинск имеет слабо - развитый уровень сети объектов  социальной и коммунальной инфраструктуры, характеристика которой приведена в таблице:

| Показатель | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры, процентов | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество зданий учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество зданий учреждений образования, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Обеспеченность детскими садами, процентов | 113 | 91 | 67,5 | 65 | 66 | 75 | 90 |
| Обеспеченность школами, процентов | 152 | 151 | 151 | 151 | 155 | 155 | 155 |
| Обеспеченность спортивными залами, процентов | 28 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, % | 84,7 | 97,4 | 89,0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Объем задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, млн. руб. | 8,0 | 0,7 | 8,4 | 6,7 | 6,9 | 8,1 | 8,5 |

###### Система образования.

Система образования в сельском поселении Горноправдинск представлена дошкольным и общим образованием:

- единицы - дошкольных общеобразовательных учреждений:

- «Елочка» (п. Бобровский) 1986 года постройки, расположенный в типовом здании деревянного исполнения. Износ объекта составляет 100 %.  Число воспитанников – 24 человека;

- «Сказка» (п. Горноправдинск) 1981 года постройки, расположен в типовом здании капитального исполнения. Износ объекта составляет 20%.  Число воспитанников – 159 человек.

- «Березка» (п. Горноправдинск) 1979 года постройки, расположен в типовом здании деревянного исполнения. Износ объекта – 56%. Число воспитанников – 119 человек.

- общеобразовательных школы:

- средняя общеобразовательная школа (п. Бобровский) 1986 года постройки, расположена в типовом здании деревянного исполнения. Износ объекта составляет 48%, число учащихся 44 человека;

- средняя общеобразовательная школа (п. Горноправдинск) 1986 года постройки, расположена в типовом здании капитального исполнения. Износ объекта составляет 45 %, число учащихся 310 человек;

- начальная общеобразовательная школа (п. Горноправдинск) введена в эксплуатацию в октябре 2010 года расположена в типовом здании кирпичного исполнения. Износ объекта составляет 3%, число учащихся 215 человек.

В рамках реализации комплексной целевой программы в октябре 2010 года сдано в эксплуатацию здание начальной школы на 200 учащихся, площадью 4 тыс. кв. метров.

Важным ресурсом повышения качества образования являются педагогические кадры, уровень их квалификации, условия труда, социальные условия, возможности для карьерного роста.

Количество учителей и нагрузка на 1 учителя

| Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество учителей, человек | 108 | 109 | 107 | 77 | 90 | 77 | 73 | 64 |
| Нагрузка на 1 учителя государственных дневных общеобразовательных учреждений | 11,1 | 10,2 | 6,4 | 8 | 7 | 8 | 7,8 | 9,2 |

Педагогические коллективы образовательных учреждений укомплектованы квалифицированными кадрами, имеющими опыт работы 10 и более лет, отсутствует текучесть кадров и вакансии.

###### 1.4.2. Система здравоохранения

Сеть лечебно-профилактических учреждений поселения представлена тремя учреждениями:

- участковая больница (п. Горноправдинск) 1969 года постройки, расположенная в типовом здании деревянного исполнения с износом 100%. Коечный фонд - 69 единиц, посещений в смену – 205. Число работы койки в год 331,2 дней.  Горноправдинская  участковая больница работает по всем направлениям приоритетного национального проекта «Здоровье», в 2009 году введено новое направление -  обследование новорожденных детей.

- фельдшерско-акушерский пункт (п. Бобровский) 1999 года постройки, расположен в типовом здании деревянного исполнения с износом 63%. Посещаемость в смену составляет 50 человек.

- фельдшерско-акушерский пункт (д. Лугофилинская) 1991 года постройки, расположен в приспособленном здании деревянного исполнения с износом 22%. Посещаемость в смену составляет 8 человек.

В рамках реализации комплексной целевой программы Ханты-Мансийского района планируется  строительство участковой больницы на 50 коек, мощностью 135 посещений в смену в поселке Горноправдинск, предусмотрен капитальный ремонт МУЗ «Горноправдинская участковая больница».

Эффективным средством сохранения и укрепления здоровья населения являются занятия физической культурой. В настоящее время в поселении имеются 11 спортивных сооружений, единовременной пропускной способностью 247 человек. С целью мотивации населения к ведению здорового образа жизни  в рамках реализации комплексной целевой программы предусмотрена реконструкция спортивного центра в поселке Горноправдинск.

На протяжении нескольких лет наблюдалась отрицательная динамика обеспеченности населения врачами, так с 2006 года по 2012 год она снизилась на 4,3 человека на 10 000 населения. Для полной укомплектованности штатов необходимо 28 человек, в том числе по специальностям: хирург, кардиолог, ортопед, рентгенолог, уролог, стоматолог, анестезиолог, ортодонт, кардиолог, и другие. Также имеется кадровая потребность в среднем медицинском персонале, которая составляет 8 человек.

| Показатель | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность населения врачами | человек на 10000 населения | 37,0 | 30,2 | 35,4 | 32,2 | 29,9 | 28,4 | 32,7 |
| Обеспеченность населения средним медицинским персоналом | человек на 10000 населения | 161,7 | 158,9 | 180,4 | 163,8 | 179,4 | 157,0 | 163,9 |

###### 1.4.3.  Культурная инфраструктура

Сеть учреждений культуры включает:

МУК КДЦ «Геолог» в  состав которого входят 3 территориальных подразделения:

- Дом культуры «Геолог» (п. Горноправдинск) 1965 года постройки, расположен в типовом здании деревянного исполнения. Износ составляет 100%. Число культурно-досуговых формирований – 53 единицы, в них участвует 1058 человек.

- Дом культуры «Строитель» (п. Бобровский) 1989 года постройки, расположен в типовом здании деревянного исполнения. Износ составляет 38%. Число культурно-досуговых формирований – 21 единица, в них участвует 169 человек.

- Лугофилинский сельский клуб 1975 года постройки, расположен в типовом здании деревянного исполнения. Износ составляет 66%. Число культурно-досуговых формирований – 6 единицы, в них участвует 49 человек.

МУК «Библиотечная система», в  состав которой входят 2 территориальных подразделения:

- Библиотека семейного чтения (п. Горноправдинск) 1988 года постройки, расположена в приспособленном здании деревянного исполнения. Износ составляет 35%. Книжный фонд 30,5 тыс. экземпляров. Число зарегистрированных читателей 2099 человек.

- Сельская библиотека (п. Бобровский) 1986 года постройки, расположена в приспособленном здании деревянного исполнения. Износ составляет 50%. Книжный фонд 11,3 тыс. экземпляров. Число зарегистрированных читателей 269 человек.

Особое внимание уделяется развитию детского самодеятельного творчества, организации досуга, летнего отдыха, выявлению и воспитанию новых дарований. В среднесрочной перспективе планируется строительство детского развлекательного центра на 50 мест за счет внебюджетных источников под предоставление муниципальной гарантии.

###### 1.4.4. Связь

Сельское поселение характеризуется высоким уровнем телефонизации на базе современных цифровых АТС. Модернизация телефонной связи осуществляется Ханты-Мансийским филиалом ОАО «Уралсвязьинформ» в рамках окружной и районной программ. Монтируемая мощность двух телефонных станций составляет 2 152 номера или 1 номер в расчете на 2,5 жителя поселения, используемая мощность – 1 898 единиц номеров, уровень ее использования – 88,2%. Количество предприятий по оказанию почтовой связи 2 единицы. Активно развивается сеть сотовой связи. На территории поселения установлено 2 таксофона. Все объекты социальной инфраструктуры подключены к сети Интернет.

## 1.4.5. Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства

Жилищно-коммунальное хозяйство сельского поселения Горноправдинск  представлено  предприятиям МП «Комплекс-плюс».

МП «Комплекс – плюс» занимается эксплуатацией и обслуживанием жилого фонда, оказывает услуги по теплоснабжению, водоснабжению жилых домов, производственных зданий и сооружений, объектов соцкультбыта на договорной основе, по вывозу бытовых отходов и фекальных стоков через КОС, а также автотранспортом, осуществляет производство и транспортировку тепла потребителю; занимается строительством объектов, необходимых для деятельности; на договорных началах может выступать подрядчиком и участвовать в долевом строительстве, предоставляет транспортные услуги. Предприятие не способно погашать текущие обязательства за счет производственных запасов, денежных средств, дебиторской задолженности и оборотных средств. Техническое состояние основных производственных фондов предприятия характеризуется высоким уровнем износа, что приводит к высокой аварийности и большим потерям энергоносителей. Для выведения предприятия из кризиса необходимо значительные изменения в его финансово-хозяйственной деятельности, вложение инвестиций в данное предприятие, а также осуществление ряда мероприятий:

- замена устаревшего оборудования, в частности по подготовке питьевой воды а также неэффективной системы транспортировки воды к потребителям. Применение современных технологий и оборудования позволит предприятию в большинстве случаев значительно сократить затратность производства коммунальных услуг, что, как следствие приведет к повышению качества оказываемых коммунальных услуг;

- снижение затратности производства всех видов коммунальных услуг с помощью модернизации имеющейся инфраструктуры;

- привлечение квалифицированных кадров;

- установки приборов учета на всех производственных и непроизводственных объектах.

Состояние жилищно-коммунальной сферы сельского поселения можно оценить по следующим показателям:

| №п/п | Показатель | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, тыс.кв.м. | 118,2 | 121,5 | 125,2 | 125,7 | 124,9 | 124,8 | 126,1 |
|  | Общая площадь жилищного фонда без учета специализированного, тыс.кв.м. | 110,2 | 113,5 | 117,2 | 117,7 | 122,9 | 122,8 | 124,1 |
| 2. | Средняя обеспеченность населения жильем, кв.м на человека | 17,4 | 17,7 | 18,9 | 21,4 | 23,5 | 23,8 | 24,1 |
| 3.. | Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда | 19 | 19 | 18 | 18 | 31,3 | 31,2 | 31,5 |
| 3. | Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг по экономически обоснованным тарифам, млн. рублей | 52,6 | 68,0 | 76,0 | 76,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| 4. | Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги, % | 84,7 | 97,4 | 89 | 80 | 80 | 85 | 83 |
| 5. | Общее число семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 271 | 324 | 385 | 348 | 325 | 268 | 270 |
| 6. | Численность граждан, воспользовавшиеся правом на социальную поддержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, человек | 600 | 972 | 848 | 905 | 752 | 551 | 571 |

Обеспеченность населения жильем имеет тенденцию к росту, уровень выше среднеокружного и к 2013 году составил 23,8 кв.метра на человека, вместе с тем из общего жилищного фонда 14,2% относится к ветхому и аварийному фонду.

Износ коммунальной инфраструктуры – 75-80%, степень обеспеченности жилого фонда инженерной инфраструктурой достаточно высока - 90,6% обеспечен центральным водоснабжением и канализацией, 92,6% - центральным отоплением, 73,1% - горячим водоснабжением.

Система водоснабжения

В сельском поселении имеются одно нефункционирующие водоочистное  сооружение в п.Горноправдинск, мощность водопроводов 1,24 тыс. куб.м. в сутки и одно функционирующие водоочистное в п.Бобровка, мощность водопроводов – 0,024 тыс. куб.м. в сутки.

Одиночное  протяжение уличной сети водопровода составляет 28,5 км.

Система теплоснабжения

Источником теплоснабжения являются 7 котельных, работающих на газу. Количество котлов - 24 шт., мощностью 39,34 Гкал/час, полезный отпуск теплоэнергии котельных за 2013 год составил 65,4 тыс. Гкал, отапливаемый объем зданий составил 454,4 тыс. куб.м., в том числе жилого фонда 381,4 тыс.куб.м.

Газоснабжение

Газоснабжение сельского поселения Горноправдинск представляет собой систему сетей общей протяженностью 37,9 км, постепенно увеличивается. Основными потребителями газа являются многоквартирные  дома и дома индивидуальной жилищной застройки.

Газифицировано квартир – 1 445 единиц, в том числе 1 386 – сетевым газом и 59 – сжиженным газом. За 2014 год отпущено сетевого газа 10389,4 тыс.куб.м (2010год- 12,7 тыс.куб.м.), из них: 1240 тыс.куб.м. – предприятиям и организациям, 8657,4 тыс.куб.м - коммунально-бытовым предприятиям, 492 тыс.куб.м. – населению. Сжиженный газ отпускается исключительно на коммунально-бытовые нужды населения, за 2013 год отпуск составил – 1,8 тонн.

Система электроснабжения

Электроснабжение сельского поселения осуществляет ОАО ЮТЭК Региональные сети. Общая протяженность линий электропередач - 103 км. Уличное освещение составляет 22,1 км.

## Транспортная инфраструктура

Транспортная схема, соединяющая сельское поселение с центром Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и другими населенными пунктами, осуществляется несколькими видами транспорта: речными в связи с вводом в  эксплуатацию автодороги Ханты – Мансийск - Тюмень в 2013 году, автомобильным транспортом.

Одной из транспортной магистралью в период навигации является река Иртыш. В период навигации пассажирские перевозки осуществляются речным транспортом. Обеспечивает выполнение перевозок ОАО «Северречфлот». Выполняются рейсы теплоходами «Линда», «Заря», «Метеор

Общая протяженность внутрипоселковых автомобильных дорог 31 265,7 метров, Из всей протяженности дорог, дороги с твердым покрытием на начало 2014 года составляли -25956,7 метров или 83% от общей протяженности.  В связи с вводом в  эксплуатацию автодороги Ханты – Мансийск - Тюмень в 2011 году, снизился пассажиропоток на авиационном и водном видах транспорта.

    - Сфера товаров и услуг

Дислокация предприятий торговли сельского поселения Горноправдинск  на начало 2013 года представлена 50-тью торговыми точками общей торговой площадью 2 533 кв.м. По сравнению с 2008 годом количество торговых предприятий возросло на 19%, общая площадь торговых предприятий на 18,7%.

На территории сельского поселения Горноправдинск функционирует 11 предприятий общественного питания на 472 мест, в том числе: школьные столовые 3 на 234 посадочных мест; рестораны, кафе, бары 5 на 142 посадочных мест; буфеты при магазинах 2 на 16 посадочных мест.

Количество предприятий, оказывающие бытовые услуги на начало 2013 года насчитывалось 20 единиц: швейная мастерская - 2; 2 бани на 46 мест; прачечная, химчистка - 1; парикмахерские  -  4; предприятие по оказанию услуг фотографий  - 1; предприятия по оказанию ритуальных услуг – 1; прочие предприятия по оказанию бытовых услуг 9.

В целом, по итогам анализа основных показателей, характеризующих инфраструктуру поселения можно сделать вывод, что сельское поселение Горноправдинск имеет слабо - развитый уровень сети объектов  социальной и коммунальной инфраструктуры: обеспеченность школами составляет сегодня 155%, обеспеченность детскими садами  – около 90%, (очередность - порядка 54 ребятишек); обеспеченность жильем – 23,8 кв.метра, при этом 14,2% площади жилого фонда относится к ветхому и аварийному; износ коммунальной инфраструктуры – 75-80%, степень обеспеченности жилого фонда инженерной инфраструктурой достаточно высок – 90,6% обеспечен центральным водоснабжением и канализацией, 92,6% - центральным отоплением, 73,1% - горячим водоснабжением. При этом можно отметить высокий уровень телефонизации (мощность двух телефонных станций составляет 2152 номера или 1 номер в расчете на 2,6 жителя поселения) и развивающуюся транспортную инфраструктуру, представленную речным, автомобильным транспортом.

| Вид риска | Характеристика риска |
| --- | --- |
| Износ элементов инфраструктуры | 1. Высокий износ объектов социальной инфраструктуры; 2. Износ материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства; |
| Финансовые риски | 1. Рост задолженности населения и предприятий (неплатежи) за использование инфраструктуры. |
| Кадровые риски | 1. Старение кадров. 2. Отток молодежи за пределы монопрофильного населенного пункта. |

## 1.7. Анализ состояния бюджетной системы сельского поселения Горноправдинск, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств

Одним из параметров, характеризующих экономическую составляющую территории, является налоговые поступления в бюджетную систему РФ, которые являются частью финансовых ресурсов, формируемых на территории. Вместе с тем в условиях действующих межбюджетных отношений поселение высокодотационно – 77,8% приходится на безвозмездные платежи (105,6 млн.рублей) в общем объеме доходов бюджета (135,8 млн.рублей), остальные 22,2% приходится на налоговые и неналоговые доходы (30,2 млн.рублей), из которых 62,3% (18,8 млн.рублей) приходится на налоги. Ситуация с градообразующим предприятием с 2010 года начинает улучшаться, отмечается нарастание основного бюджетообразующего налога – налога на доходы физических лиц, который в 2013 году составил 11,1 млн.рублей против 3,6 млн.рублей в 2009 году.

Основные параметры бюджета

сельского поселения Горноправдинск

(тыс. руб.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 32395 | 51339 | 89108 | 87595 | 109368 | 111077,2 | 122686,3 | 135771,6 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 0 | 9204 | 8377 | 14540 | 18426 | 23439,5 | 30698,0 | 30215,3 |
| Налог на доходы физических лиц | 0 | 6815 | 3706 | 3643 | 6631 | 7734,9 | 11113,4 | 11123,5 |
| Налоги на совокупный доход | 0 | 7 | 21 | 20 | 10 | 11,4 | 20,7 | 58,1 |
| Налог на имущество физических лиц | 0 | 71 | 59 | 226 | 1080 | 1108,2 | 1085,6 | 766,4 |
| Земельный налог | 0 | 188 | 152 | 1507 | 2022 | 605,0 | 348,2 | 6869,8 |
| Прочие налоговые доходы | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы | 0 | 2123 | 4196 | 9144 | 8683 | 14585,0 | 18478,3 | 11397,5 |
| Безвозмездные перечисления | 32395 | 41916 | 80551 | 73055 | 90942 | 87637,7 | 91988,3 | 105556,3 |
| Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 0 | 219 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 32395 | 49862 | 88848 | 76195 | 106175 | 111307,5 | 111874,3 | 146377,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 11893 | 15354 | 22439 | 25031 | 27301 | 32229,8 | 21992,5 | 19017,1 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2782 | 3477 | 4698 | 5434 | 5935 | 8934,7 | 5429,3 | 5251,1 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 13974 | 10939 | 27704 | 21889 | 37501 | 38029,6 | 33802,3 | 32548,5 |
| Прочие расходы | 3746 | 20092 | 34007 | 23841 | 35438 | 32113,4 | 50650,2 | 89561,0 |
| Профицит (+) / Дефицит (-) | 0 | 1477 | 260 | 11400 | 3193 | -230,3 | 10812,0 | -10606,1 |

Бюджетные расходы поселения в основном направлены на работы и услуги по содержанию имущества, в 2010 году они составили – 35,3% от общего бюджета; в 2011 – 34,2%; 2012 – 30,2%; 2013 – 22,2%.

В целом, по итогам анализа основных показателей, характеризующих основные параметры бюджета поселения можно сделать вывод, что в условиях действующих межбюджетных отношений поселение высокодотационно – 77,8% от общего объема доходов, формируется за счет безвозмездной помощи, при этом бюджетные расходы в основном направлены на жилищно-коммунальное хозяйство и работы по содержанию имущества.

| Вид риска | Характеристика риска |
| --- | --- |
| Риски волатильности собираемости налогов | 1.Прямая зависимость от финансового состояния градообразующего предприятия. При ухудшении финансово-экономического состояния градообразующего предприятия и ухудшении его платежеспособности снизится поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет |

# Сравнительный анализ конкурентных преимуществ и конкурентных недостатков сельского поселения Горноправдинск

## 2.1. Факторы, снижающие конкурентоспособность поселения:

## 1. демографическое старение поселения (средний возраст – 36 лет);

2. высокий уровень монопрофильности экономики поселения (по сравнению с другими моногородами Югры);

3. высокий уровень износа объектов социальной и коммунальной инфраструктуры;

4. недостаточная степень развития непроизводственных секторов экономики (бытовые, сервисные услуги, как для населения, так и для производственных нужд);

5. высокий уровень дотационности поселения.

## 2.2. Факторы, стимулирующие конкурентоспособность поселения:

1. транспортный узел, доставка всех видов грузов, межрегиональные связи, что определяет выгодность  занимаемого географического положения (автомобильный, речной, авиа – транспорт);

2. наличие квалифицированных кадров и технической возможности позволяет предприятию поселения проводить работы, связанные со строительством глубоких параметрических и поисково-разведочных скважин полным циклом для изучения геологического строения площадей и получения полной геолого-геофизической информации;

3. наличие выявленных и разведанных залежей керамзита, торфа, и имеющегося сырья для заготовки древесины

# 3. Выбор целей и разработка сценариев будущего развития поселения Горноправдинск

Основной и главной целью разработки комплексного плана модернизации монопрофильного населенного пункта сельского поселения Горноправдинск является – снижение зависимости экономики поселения от моноотрасли, через развитие малого бизнеса со смещением акцентов в сторону сферы услуг, инвестирования инфраструктурных объектов поселения, перехода от заготовки древесины и изготовления пиломатериалов к более глубокой переработке, организации новых видов производств, позволяющих создать продукцию с высокой добавленной стоимостью. При этом огромным преимуществом для предполагаемой диверсификации структуры экономики поселения, создания комфортной среды проживания, привлекательной для инвесторов и населения является сдача в эксплуатацию автодороги Ханты-Мансийск  – Тюмень.

Вместе с тем, необходимо отметить, что градообразующее предприятие, все таки останется локомотивом экономики поселения, так как степень монопроизводства в настоящее время очень велика, в связи с чем. предприятию как минимум на среднесрочную перспективу необходимо оказать государственную поддержку.

Мероприятия, реализованные в 2011 году:

1. Организация малых предприятий в области деревообработки (2 индивидуальными предпринимателями планируется создать бизнес, связанный с деревообработкой, с целью  изготовления мебели, источник финансирования – средства предпринимателей и частично целевой программы Ханты-Мансийского района по поддержке малого предпринимательства);

2. Приобретение мобильной буровой установки для ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция» (инвестиционные средства предприятия в объеме 150 млн.рублей)

3.Ремонт кровель многоквартирных домов 8 штук 7600,0 тыс. рублей (средства бюджета сельского поселения).

4.Устройство детских площадок, установка дополнительного оборудования на существующие площадки 1500,0 тыс. рублей(средства бюджета сельского поселения)

5 Ремонт муниципального жилья 829,0 тыс. рублей  (средства бюджета сельского поселения).

6.Ремонт  зала для регистрации брака - 2215,0 тыс. рублей (средства бюджета сельского поселения)

7. Ремонт теплотрасс – 5894,0 тыс. рублей (средства бюджета сельского поселения)

8. Строительство объектов инфраструктуры:

- бани поселок Бобровский (источник финансирования: средства бюджета 6 000 тыс. рублей ( средства района)

- окончание строительства полигона твердых бытовых отходов с дорогой и введение его в эксплуатацию, V=62033 куб.м. (источник финансирования: средства бюджета района 34,2 млн.рублей по программе района "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов на 2008-2010»).

Мероприятия, реализованные в  2012-2013 годы:

1. Открытие автозаправочного комплекса (ИП Разбойникова);

- Устройство защитных противопожарных полос  в п. Горноправдинск

- Ремонт кровель многоквартирных домов 4 дома  5000,0 тыс. рублей (средства сельского поселения)

- Реконструкция внутрипоселковых дорог Горноправдинска (источник финансирования – средства бюджета района в объеме 3,247 млн. рублей, окружные – 4,477 работы и услуги по содержанию имущества по программе района "Реконструкция и ремонт объектов дорожного хозяйства района на 2010-2012 годы")

- Организация услуг придорожного сервиса, направленного на предоставление услуг  по ремонту автотранспорта и общественного питания;

- Открытие    территориального    пункта   ООО   «Окружной   Бизнес-Инкубатор».

- Ремонт ВЛ 10 п Горноправдинск 1620,0 тыс. рублей 4 участка (средства бюджета сельского поселения Горноправдинск)

- Модернизация коммунальной инфраструктуры поселения Горноправдинск (объем 16334,5 тыс.рублей, источники финансирования средства района)

- Модернизация коммунальной инфраструктуры поселения Горноправдинск (объем 6303,0 тыс.рублей, источники финансирования средства округа 95% и 5% местный бюджет).

Долгосрочные мероприятия на период 2014-2020 годы:

В целях исполнения полномочий в соответствии с Федеральным законам от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» в Муниципальном образовании существует необходимость в решении вопросов на развитие поселения по следующим мероприятиям:

1. Реконструкция ГРС п. Горноправдинск (собственник ООО «Газпром трансгаз Сургут»), увеличение диаметра подводящего газопровода протяженность - 840м и реконструкция ГГРП 13 – 2ВУ1 (собственник сельское поселение Горноправдинск).

2. Газификация мкр. Кайгарский (проект,сеть).

3. Строительство поселкового водозабора с очистными сооружениями.

4. Строительство резервной нитки насосного канализационного коллектора.

5. Ремонт поселковых дорог, строительство дорог в мкр. Кедровый.

6.Реконструкция поселковых котельных, тепловодотрасс.

7. Строительство подводящих водопроводов от кольцевого водопровода к жилым домам.

8.Телефонизация новых жилых объектов мкр.Кедровый.

9. Услуги скоростного Интернета.

Администрация сельского поселения Горноправдинск в рамках муниципальных программ планирует реализацию следующих программ:

1. Приобретение дизельной электростанции в рамках аварийно-технического запаса (объем 1 289,4 тыс.рублей, источники финансирования средства бюджета сельского поселения Горноправдинск)

2. Ремонт объектов  ЖКХ (ремонт теплотрассы (аварийный участок) в районе ул.Высокоостровского п.Горноправдинск (объем 3 900,0 тыс.рублей, источники финансирования средства бюджета сельского поселения Горноправдинск)

3.Инвестиционный проект по реконструкции муниципального электросетевого имущества сельского поселения Горноправдинск

4. Ремонт ВЛ-0,4 с уличным освещением п.Бобровский ул.Юбилейная, ул.Кедровая  1538,0 тыс. рублей (средства бюджета сельского поселения Горноправдинск)

5. Реконструкция ВЛ-0,4 с уличным освещением п.Горноправдинск ул.Кедровая 1 до пер.Молодежный  1798,2 тыс. рублей(средства бюджета сельского поселения Горноправдинск)

6.  Размещение (в том числе приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах населенных пунктов Ханты-Мансийского района, местах массового пребывания граждан систем видеообзора с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизация имеющихся систем видеонаблюдения, проведение работ, обеспечивающих функционирование систем, в том числе по направлению безопасности дорожного движения, и информирование    населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма, п. Горноправдинск (средства бюджета района – 1037,8 тыс. руб).

7. Строительство объектов социальной инфраструктуры:

- участковой больницы  п.Горноправдинск (источник финансирования – средства округа;

- дорожно-ремонтного пункта на   27 км  и  107  км  автодороги  г. Ханты-Мансийск - п. Горноправдинск - автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск (источник финансирования: средства бюджета Югры в объеме 182 млн.рублей по программе Югры "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Югры на 2006-2011 годы");

8. Исходя из имеющейся инфраструктуры, предполагается расширить зону деятельности субъектов малого предпринимательства по следующим направлениям:

- открытие малого предприятия по ремонту и техническому обслуживанию бытовой техники, бытовых приборов;

- расширение предприятия по оказанию ритуальных услуг;

- строительство торгово-делового центра ( детский развлекательный центр,кафе,гостиница,фитнес центр);

- организация производств, связанных с заготовкой и переработкой дикоросов.

9. Строительство животноводческого комплекса, предусматривающего коровник, свиноферму и тепличное хозяйство (средства бюджета района в объеме 26 млн. рублей).

10. Создание мелкооптовой торговой базы и закрытого рыночного комплекса;

11. Увеличение объемов заготовки ООО «БЛЗК» и перехода на глубокую переработку древесины с целью выпуска товарной продукции.

12. Подготовка земельного участка, к строительству остановочного комплекса для  междугородного автобусного сообщения.

13. Ввод в эксплуатацию торгового центра пер. Школьный.

14. Развитие туристического маршрута с посещением Храма Вознесения Господня.

4.Система управления программой

Комплексный инвестиционный план развития монопрофильного населенного пункта сельского поселения Горноправдинск Ханты-Мансийского района (далее – КИП) разработан комитетом экономической политики администрации Ханты-Мансийского района и администрацией сельского поселения Горноправдинск.

Для обеспечения взаимодействия субъектов хозяйствования и органов местного самоуправления в процессе реализации мероприятий КИП предполагается:

– создать координационный совет по реализации КИП при главе Ханты-Мансийского района из числа представителей всех участников и заинтересованных сторон мероприятий в целях координации действий и коммуникаций;

– инициировать заключение соответствующих соглашений между органами местного самоуправления и инициаторами мероприятий при участии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Оперативное управление реализацией КИП возлагается на главу сельского поселения Горноправдинск. Для организационного сопровождения конкретных мероприятий возможно создание на принципах проектного управления проектных групп, в состав которых будут входить представители инвесторов, администрации, других участников и заинтересованных сторон по мероприятию.

# Ожидаемые результаты реализации проектов КИП сельского поселения Горноправдинск

Реализация, предусмотренных комплексным инвестиционным планом, предусмотренных мероприятий позволит:

- Стабилизировать работу градообразующего предприятия, загрузить имеющиеся производственные мощности;

- Диверсифицировать традиционные производства, связанные с заготовкой и обработкой древесины, путем внедрения технологий, направленных на глубокую переработку сырья и выведения продукции на новые рынки сбыта;

- Усилить имеющийся агропромышленный сектор экономики поселения;

- Увеличить  численность  занятого населения, посредством формирования благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- Создать дополнительные рабочие места по новым объектам  социальной инфраструктуры;

- Устранить социальную напряженность на рынке труда, что позволит снизить коэффициент напряженности на рынке труда поселения Горноправдинск

| № | Наименование показателя | Единицы измерения | Прогноз | 2009 год | 2013 год | 2015 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность трудоспособного населения | тыс. человек | с учетом программы (комплексного плана) | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
|  |  |  | без учета программы (комплексного плана) | 3,4 | 3,5 | 3,55 | 3,6 |
| 2. | Количество новых рабочих мест | единиц | с учетом программы (комплексного плана) | 80 | 150 | 250 | 400 |
|  |  |  | без учета программы (комплексного плана) | 80 | 100 | 130 | 200 |
| 3. | Уровень безработицы | % | с учетом программы (комплексного плана) | 8,4 | 6,5 | 4,5 | 3,0 |
|  |  |  | без учета программы (комплексного плана) | 8,4 | 7,5 | 6,5 | 6,0 |
| 4. | Уровень занятости в малом бизнесе (в соотношении к общей численности занятых в экономике) | % | с учетом программы (комплексного плана) | 9,6 | 10,5 | 11,5 | 14,2 |
|  |  |  | без учета программы (комплексного плана) | 9,6 | 9,7 | 9,75 | 9,6 |
| 5. | Уровень дотационности муниципального бюджета | % | с учетом программы (комплексного плана) | 84 | 80 | 75 | 60 |
|  |  |  | без учета программы (комплексного плана) | 84 | 83 | 80 | 75 |