МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 19.08.2013 № 209

*г. Ханты-Мансийск*

О внесении изменений в постановление

администрации Ханты-Мансийского

района от 01 декабря 2010 года № 198

«О долгосрочной целевой программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

и энергобезопасности муниципального

образования Ханты-Мансийский район

на 2011 – 2015 годы и на перспективу

до 2020 года»

В соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 21 декабря 2012 года № 195 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями на 12 июня 2013 года) и постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 22 марта 2012 года № 53 «О целевых программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 01 декабря 2010 года № 198 «О долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2011 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года» (с изменениями от 30 сентября 2011 года № 191, от 12 декабря 2011 года № 242, от 27 декабря 2011 года № 264, от 19 апреля 2012 года № 86, от 27 июня 2012 года № 151, от 24 сентября 2012 года № 216, от 05 октября 2012 года № 238, от 03 декабря 2012 года № 287, от 20 февраля 2013 года № 41, от 17 апреля 2013 года № 94, от 02 августа 2013 года № 191) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет 561 546,1 тыс. рублей, в том числе:827,42 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;481 024,1 тыс. рублей – за счет средств бюджета автономного округа; 79 440,35 тыс. рублей – за счет средств бюджета района; 254,2 тыс. рублей – за счет средств сельских поселений.2011 год – 245 920,3 тыс. рублей;2012 год (план) – 221 606,1 тыс. рублей;2013 год (факт) – 217 842,87 тыс. рублей;2013 год – 81 617,5 тыс. рублей;2014 год – 13 719,5 тыс. рублей;2015 – 2020 годы – 2 445,9 тыс. рублей. |

».

1.2. Абзац третий раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции: «Объемы финансирования указаны в паспорте Программы».

1.3. Раздел 6 **«**Механизм реализации целевой Программы» изложить в новой редакции:

«6. Механизм реализации целевой Программы

Для достижения поставленных целей и решения задач Программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между заказчиком, координатором и исполнителями.

Заказчиком и координатором Программы является департамент строительства, архитектуры и ЖКХ. Заказчик – координатор осуществляет управление и контроль за реализацией Программы, мониторинг и оценку результативности мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку.

 Ответственными исполнителями программных мероприятий являются: департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта», департамент имущественных и земельных отношений администрация Ханты-Мансийского района (управление по учету и отчетности, комитет экономической политики), администрации сельских поселений, комитет по образованию, комитет по здравоохранению, комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту, организации бюджетной сферы, ресурсоснабжающие организации.

 Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями Программы в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», передачи денежных средств сельским поселениям Ханты-Мансийского района в рамках заключенных соглашений.

Департамент несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, эффективное и целевое использование средств, готовит аналитический отчет о реализации мероприятий Программы, отчеты о выполнении Программы, информацию главе администрации района, главе района, депутатам Думы района и доводит до жителей района».

 1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Корниенко Ю.И.

Глава администрации

Ханты-Мансийского района В.Г.Усманов

Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 19.08.2013 № 209

«Приложение 2 к Программе

|  |  |
| --- | --- |
|  | Основные программные мероприятия |
| №п/п | Мероприятия Программы | Муниципальный заказчик | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб. | Исполнители Программы |
| всего | в том числе по годам |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 – 2020 годы |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Цель 1. Улучшение качества жизни населения Ханты-Мансийского района за счет реализации энергосберегающих мероприятий.** |
| **Задача 1. Формирование у населения знания и навыков энергосбережения с использованием региональных информационных ресурсов и инновационных технологий.** |
| **Направление 1. Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда.** |
| **Организационные мероприятия** |
| 1. | Информирование потребителей через официальный сайт администрации Ханты-Мансийского района о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), о возможности снижения пикового потребления электрической энергии населением | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ  | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ  |
| 2. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ  |
|  | **Итого по направлению 1** |  | **всего бюджет района** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **Цель 2. Удовлетворение обоснованных потребностей населения и экономики в энергетических ресурсах.** |
| **Задача 2. Создание организационно-технических и нормативно-правовых условий, направленных на реализацию энергосбережения, и исключение необоснованного расходования первичных топливно-энергетических ресурсов и всех энергий.** |
| **Направление 2 . Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий.** |
| **Организационные мероприятия** |
| 1. | Реконструкция инженерных сетей и сооружений д. Ягурьях Ханты-Мансийский район (ПСД, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ  | бюджет района | 3 903,2 | 0,0 | 3 903,3 | 3 903,2 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2. | Переключение потребителей, подключенных к сетям центрального отопления, на индивидуальное газовое (п. Горноправдинск, мкр. Кайгарский) | администрация сельского поселения Горноправ-динск | бюджет района | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |  | администрация сельского поселения Горноправ-динск |
|  | **Итого по направлению 2** |  | **всего бюджет района** | **5 903,2** | **0,0** | **3 903,3** | **3 903,2** | **0,0** | **2 000,0** |  |  |
| **Направление 3. Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий.** |
| **Организационные мероприятия** |
| 1. | Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ  | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2. | Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ  | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 3. | Контроль по недопущению оборота на территории муниципального образования электрических ламп накаливания мощностью 100 Вт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения, и размещение заказов на поставки электрических ламп накаливания для муниципальных нужд, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 4. | Контроль за снижением муниципальными бюджетными учреждениями в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее, чем на 15% от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее, чем на 3% | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ  | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 5. | Контроль за соблюдением на территории МО требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности организациями независимо от их организационно-правовых форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а также физическими лицами | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ  | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  | **Итого по направлению 3** |  | **всего бюджет района** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **Направление 4. Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии.** |
| **Организационные мероприятия** |
| 1. | Содействие в разработке мероприятий, направленных на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  | **Итого по направлению 4** |  | **всего бюджет района** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **Цель 3. Устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района.** |
| **Задача 3. Создание условий для реализации государственно-частного партнерства в энергоемких отраслях производства, бюджетной, жилищной и коммунальной сферах, привлечение к сотрудничеству на рынке производства и обслуживания энергетического оборудования, генерации и распределения энергии хозяйствующих субъектов, в т.ч. малого и среднего бизнеса.** |
| **Направление 5. Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.** |
| **Организационные мероприятия** |
| 1. | Подготовка ежегодного доклада по анализу предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; ресурсоснаб-жающие организации |
| 2. | Подготовка ежегодного доклада по анализу договоров тепло-, водо-, электроснабжения МКД на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ  | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; ресурсоснаб-жающие организации |
| 3. | Мониторинг аварийности и потерь в водопроводных сетях | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ  | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; администрации сельских поселений; ресурсоснаб-жающие организации |
| 4. | Организация разъяснительной работы среди руководителей организаций о возможностях заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупки энергосервисных услуг | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ  | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 5. | Разработка мероприятий по созданию условий для организации энергосервисных компаний и содействие заключению энергосервисных договоров | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| **Технические и технологические мероприятия** |
| 6. | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | бюджет района – всего | 5 627,5 | 0,0 | 2 927,5 | 2 927,5 | 2 700,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; администрации сельских поселений; ресурсоснаб-жающие организации |
| 6.1. | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем теплоснабжения – установка узлов учета воды, тепла на муниципальных котельных | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | бюджет района | 291,8 | 0,0 | 291,8 | 291,8 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 6.2. | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем холодного водоснабжения | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | бюджет района | 5 335,7 | 0,0 | 2 635,7 | 2 635,7 | 2 700,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; администрации сельских поселений; ресурсоснаб-жающие организации |
| 6.2.1. | Устройство водопроводов из полиэтилена с устройством колодцев, пожарных гидрантов в н.п. Шапша (ПИР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | бюджет района | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 6.2.2. | Ремонт трубопроводов системы ХВС в п. Луговской | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | бюджет района | 1 788,3 | 0,0 | 1 788,3 | 1 788,3 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 6.2.3. | Установка частотнорегулируемых приводов для электродвигателей, работающих в режиме переменной нагрузки | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | бюджет района | 847,4 | 0,0 | 847,4 | 847,4 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 6.2. 3.1. | На станциях первого подъема (скважины); на станциях второго подъема ВОС п. Урманный, с. Кышик, с. Цингалы, п. Сибирский | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | бюджет района | 847,4 | 0,0 | 847,4 | 847,4 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 6.2. 3.2. | На станциях первого подъема (скважины) с. Батово, с. Нялинское, п. Кедровый, с. Елизарово – на насосах угольных котельных (9 ед.) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  | **Итого по направлению 5** |  | **всего бюджет района** | **5 627,5** | **0,0** | **2 927,5** | **2 927,5** | **2 700,0** | **0,0** |  |  |
| **Направление 6. Мероприятия по сокращению потерь электрической и тепловой энергии при их передаче.** |
| **Организационные мероприятия** |
| 1. | Мониторинг аварийности и потерь в тепловых и электрических сетях | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – РСТ ХМАО –Югры)  | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; администрации сельских поселений; РСТ ХМАО –Югры; ресурсоснаб-жающие организации |
| **Технические и технологические мероприятия** |
| 2. | Ремонт сетей тепло- и водоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования и с применением эффективной тепловой изоляции при восстановлении разрушенной тепловой изоляции (в ППУ изоляции) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | бюджет района | 25 966,8 | 0,0 | 6 651,1 | 3 835,0 | 13 831,8 | 8 300,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; администрации сельских поселений; ресурсоснаб-жающие организации |
| 2.1. | п. Луговской: от КУ «Совхозная» до ТК Водозабор, труба д. 159 мм, протяженность 520 п. м | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | бюджет района | 3 835,0 | 0,0 | 3 835,1 | 3 835,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; администрация сельского поселения; ресурсоснаб-жающие организации |
| 2.2. | с. Нялинское:ул. Труда, ул. Мира | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | бюджет района | 1 051,0 | 0,0 | 1 051,7 | 0,0 | 1 051,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; администрация сельского поселения; ресурсоснаб-жающие организации |
| 2.3. | Тепловые сетис. Елизарово,п. Кирпичный, п. Выкатной, с. Нялинское, с. Кышик | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | бюджет района | 14 237,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 237,1 | 3 000,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.4. | Тепловые сети района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | бюджет района | 5 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 300,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.5. | Устройство индивидуального теплового пункта в СОШ п. Луговской (ПСД, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | бюджет района | 1 543,7 | 0,0 | 1 764,3 | 0,0 | 1 543,7 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  | **Итого по направлению 6** |  | **бюджет района** | **25 966,8** | **0,0** | **6 651,1** | **3 835,0** | **13 831,8** | **8 300,0** |  |  |
| **Направление 7. Мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах производителей тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, разработанных ими в установленном законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности порядке программах по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.** |
| **Организационные мероприятия** |
| 1. | Разработка организациями коммунального комплекса (производителями тепловой энергии, электросетевыми организациями, теплосетевыми организациями) инвестиционных программ (по теплоснабжению, по электроснабжению) с учетом требований законодательства об обязательном включении в инвестиционные программы плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ресурсо- снабжающие организации | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | ресурсоснаб-жающие организации |
| 2. | Контроль за соблюдением организациями коммунального комплекса (производителями тепловой энергии, электросетевыми организациями, теплосетевыми организациями) требований законодательства об обязательном включении в производственные и инвестиционные программы плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: | администрация Ханты-Мансийского района; РСТ ХМАО –Югры | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация Ханты-Мансийского района; РСТ ХМАО – Югры |
| при согласовании производственных программ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация Ханты-Мансийского района |
| при утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация Ханты-Мансийского района |
| при рассмотрении проектов инвестиционных программ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация Ханты-Мансийского района; РСТ ХМАО – Югры |
|  | **Итого по направлению 7** |  | **всего бюджет района** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **Направление 8. Мероприятия, направленные на выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества.** |
| **Организационные мероприятия** |
| 1. | Проведение инвентаризации | администрация Ханты-Мансийского района | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация Ханты-Мансийского района |
| 2. | Проведение проверок использования территорий района | администрация Ханты-Мансийского района | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация Ханты-Мансийского района |
| 3. | Запрос в юстицию о наличии прав на выявленные объекты недвижимого имущества | администрация Ханты-Мансийского района | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация Ханты-Мансийского района |
| 4. | Публикация в СМИ информации о выявлении бесхозяйного имущества | администрация Ханты-Мансийского района | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация Ханты-Мансийского района |
| 5. | Подготовка пакета документов с техническими характеристиками объектов | администрация Ханты-Мансийского района | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация Ханты-Мансийского района |
| 6. | Постановка на учет бесхозяйного имущества в Управлении Федеральной регистрационной службы \*(УФРС) | администрация Ханты-Мансийского района | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация Ханты-Мансийского района |
| 7. | Регистрация бесхозяйного объекта в реестре учета бесхозяйного имущества УФРС | администрация Ханты-Мансийского района | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация Ханты-Мансийского района |
| 8. | Передача бесхозяйного объекта на обслуживание в соответствующую организацию | администрация Ханты-Мансийского района | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация Ханты-Мансийского района |
| 9. | По истечении года с момента регистрации в УФРС обращение в суд с иском о признании объекта бесхозяйным и передаче его в муниципальную собственность | администрация Ханты-Мансийского района | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация Ханты-Мансийского района |
| 10. | Принятие постановления о включении в муниципальную собственность соответствующего имущества | администрация Ханты-Мансийского района | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация Ханты-Мансийского района |
|  | **Итого по направлению 8** |  | **всего бюджет района** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **Направление 9. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникших при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности, за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.** |
| **Организационные мероприятия** |
| 1. | Разработка и утверждение Положения о порядке учета, управления и использования бесхозяйного недвижимого имущества на территории района | администрация Ханты-Мансийского района | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация Ханты-Мансийского района |
| 2. | Регистрация права муниципальной собственности с последующим включением бесхозяйного имущества в состав местной казны\* | администрация Ханты-Мансийского района | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация Ханты-Мансийского района |
| 3. | Передача бесхозяйного недвижимого имущества в аренду или безвозмездное пользование | администрация Ханты-Мансийского района | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация Ханты-Мансийского района |
|  | **Итого по направлению 9** |  | **всего бюджет района** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **Цель 4. Оптимизация расходной части бюджета Ханты-Мансийского района за счет сокращения платежей за энергетические ресурсы.** |
| **Задача 4. Сокращение потерь энергоресурсов, снижение доли бюджетных расходов в оплате содержания и услуг топливно-энергетического комплекса, обеспечение доступности для населения и бизнеса всех видов энергии.** |
| **Направление 10. Мероприятия, направленные на энергосбережение в организациях бюджетной сферы и повышение энергетической эффективности этих организаций.** |
| **Организационные мероприятия** |
| 1. | Организация сбора и анализа информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организации с участиеммуниципального образования, в т.ч. их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; комитет по образованию; комитет по здравоохране-нию; комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту;администрации сельских поселений; организации бюджетной сферы |
| 2. | Назначение ответственных за проведение энергосберегающих мероприятий в организациях бюджетной сферы | комитет по здравоохра-нению; комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | организации бюджетной сферы |
| 3. | Организация разъяснительной работы среди руководителей | департамент строительства, | не требует дополнительного | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, |
|  | организаций бюджетной сферы о типовых мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | архитектуры и ЖКХ | бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  | архитектуры и ЖКХ; комитет по образованию; комитет по здравоохране-нию; комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту; администрации сельских поселений; организации бюджетной сферы |
| 4. | Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации, разработка плана мероприятий по заключению энергосервисных договоров | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 5. | Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 6. | Разработка типовой программы организации бюджетной сферы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Проведение кустовых совещаний-семинаров по их заполнению. Формирование сводного перечня типовых мероприятий по энергосбережению по организациям бюджетной сферы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 7. | Координация реализации программ организаций бюджетной сферы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; администрации сельских поселений |
| 8. | Проведение энергетических обследований зданий, находящихся в муниципальной собственности, в зависимости от этажности и типа ограждающих конструкций, разработка энергопаспортов и типовых решений повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.) для каждой категории здания в зависимости от этажности и типа ограждающих конструкций (реализация пилотных проектов по энергосбережению), в т.ч.: | комитет по образованию; комитет по здравоохране-нию; комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту; администрации сельских поселений | всего бюджет района | 2 510,5 | 2 510,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | комитет по образованию; комитет по здравоохране-нию; комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту; администрация сельских поселений |
| всего бюджет округа | 3 299,52 | 2 366,7 | 1 016,9 | 932,82 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет сельских поселений | 254,2 | 0,0 | 254,2 | 254,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| проведение энергоаудита | комитет по культуре, молодежной политике физкультуре и спорту | бюджет района | 60,9 | 60,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | комитет по культуре, молодежной политике физкультуре и спорту |
| бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| проведение энергоаудита | комитет по здравоохра-нению | бюджет района | 717,6 | 717,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | комитет по здравоохране-нию |
| бюджет округа | 505,5 | 505,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| проведение энергоаудита | комитет по образованию | бюджет района | 1 732,0 | 1 732,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | комитет по образованию |
| бюджет округа | 1 861,5 | 1 861,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| проведение энергоаудита, в т.ч.: | администрации сельских поселений | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрации сельских поселений |
| бюджет округа | 932,82 | 0,0 | 1 016,9 | 932,82 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет СП | 254,2 | 0,0 | 254,2 | 254,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | администрация сельского поселения Выкатной |  | бюджет СП | 14,82 | 0,0 | 14,82 | 14,82 | 0,0 | 0,0 |  | администрация сельского поселения Выкатной |
| бюджет округа | 59,27 | 0,0 | 59,27 | 59,27 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | администрация сельского поселения Горноправдинск |  | бюджет СП | 21,79 | 0,0 | 21,79 | 21,79 | 0,0 | 0,0 |  | администрация сельского поселения Горноправдинск |
| бюджет округа | 65,25 | 0,0 | 87,19 | 65,25 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУ «Культурно-досуговый центр Геолог» сельского поселения Горноправдинск |  | бюджет СП | 16,19 | 0,0 | 16,19 | 16,19 | 0,0 | 0,0 |  | администрация сельского поселения Горноправдинск |
| бюджет округа | 64,78 | 0,0 | 64,78 | 64,78 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУ «Библиотечная система» сельского поселения Горноправдинск |  | бюджет СП | 4,84 | 0,0 | 4,84 | 4,84 | 0,0 | 0,0 |  | администрация сельского поселения Горноправдинск |
| бюджет округа | 19,36 | 0,0 | 19,36 | 19,36 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | администрация сельского поселения Кедровый |  | бюджет СП | 16,99 | 0,0 | 16,99 | 16,99 | 0,0 | 0,0 |  | администрация сельского поселения Кедровый |
| бюджет округа | 67,99 | 0,0 | 67,99 | 67,99 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | администрация сельского поселения Красноленинский |  | бюджет СП | 16,24 | 0,0 | 16,24 | 16,24 | 0,0 | 0,0 |  | администрация сельского поселения Красноле-нинский |
| бюджет округа | 64,93 | 0,0 | 64,93 | 64,93 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | администрация сельского поселения Кышик |  | бюджет СП | 10,18 | 0,0 | 10,18 | 10,18 | 0,0 | 0,0 |  | администрация сельского поселения Кышик |
| бюджет округа | 40,75 | 0,0 | 40,75 | 40,75 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | администрация сельского поселения Луговской |  | бюджет СП | 14,34 | 0,0 | 14,34 | 14,34 | 0,0 | 0,0 |  | администрация сельского поселения Луговской |
| бюджет округа | 57,37 | 0,0 | 57,37 | 57,37 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МУБК «Дружба» сельского поселения Луговской |  | бюджет СП | 28,04 | 0,0 | 28,04 | 28,04 | 0,0 | 0,0 |  | администрация сельского поселения Луговской |
| бюджет округа | 100,0 | 0,0 | 112,15 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | администрация сельского поселения Нялинское |  | бюджет СП | 11,77 | 0,0 | 11,77 | 11,77 | 0,0 | 0,0 |  | администрация сельского поселения Нялинское |
| бюджет округа | 47,08 | 0,0 | 47,08 | 47,08 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | администрация сельского поселения Селиярово |  | бюджет СП | 22,64 | 0,0 | 22,64 | 22,64 | 0,0 | 0,0 |  | администрация сельского поселения Селиярово |
| бюджет округа | 56,00 | 0,0 | 90,57 | 56,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | администрация сельского поселения Сибирский |  | бюджет СП | 26,45 | 0,0 | 26,45 | 26,45 | 0,0 | 0,0 |  | администрация сельского поселения Сибирский |
| бюджет округа | 105,80 | 0,0 | 105,80 | 105,80 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | администрация сельского поселения Согом |  | бюджет СП | 6,83 | 0,0 | 6,83 | 6,83 | 0,0 | 0,0 |  | администрация сельского поселения Согом |
| бюджет округа | 27,32 | 0,0 | 27,32 | 27,32 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | администрация сельского поселения Цингалы |  | бюджет СП | 28,85 | 0,0 | 28,85 | 28,85 | 0,0 | 0,0 |  | администрация сельского поселения Цингалы |
| бюджет округа | 100,00 | 0,0 | 115,42 | 100,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКУК «Сельский дом культуры и досуга» сельского поселения Шапша |  | бюджет СП | 8,01 | 0,0 | 8,01 | 8,01 | 0,0 | 0,0 |  | администрация сельского поселения Шапша |
| бюджет округа | 32,02 | 0,0 | 32,02 | 32,02 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | администрация сельского поселения Шапша |  | бюджет СП | 6,22 | 0,0 | 6,22 | 6,22 | 0,0 | 0,0 |  | администрация сельского поселения Шапша |
| бюджет округа | 24,90 | 0,0 | 24,90 | 24,90 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Итого по мероприятию** |  | **всего бюджет района** | **2 510,5** | **2 510,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **всего бюджет округа** | **3 299, 52** | **2 366,7** | **1 016,9** | **932,82** | **0,0** | **0,0** |  |
| **всего бюджет СП** | **254,2** | **0,0** | **254,2** | **254,2** | **0,0** | **0,0** |
| **Технические и технологические мероприятия** |
| 9. | Установка приборов учета энергоресурсов с возможностью интеграции в АСКУЭ в организациях бюджетной сферы |  | бюджет района | 9 176,94 | 8 737,9 | 439,0 | 15,14 | 423,9 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; комитет по здравоохране-нию; комитет по образованию; учреждения по культуре, спорту и делам молодежи; администрации сельских поселений;МБУ «Управление технического обеспечения» |
| бюджет округа | 672,68 | 0,0 | 841,9 | 672,68 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 827,42 | 0,0 | 1 097,3 | 827,42 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9.1. | Установка приборов учета тепловой энергии, в т.ч.: |  | бюджет района | 6 539, 757 | 6 531,4 | 8,357 | 8,357 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 827,42 | 0,0 | 1 097,3 | 827,42 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | учреждения здравоохранения | комитет по здравоохране-нию | бюджет района | 2 280,0 | 2 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | комитет по здравоохране-нию |
|  | учреждения образования | комитет по образованию | бюджет района | 4 129,7 | 4 129,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | комитет по образованию |
|  | учреждения по культуре, спорту и делам молодежи | комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту | бюджет района | 103,0 | 103,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждения по культуре, спорту и делам молодежи |
|  | оснащение зданий, строений, органов местного самоуправления,в т.ч: | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | бюджет района | 27,057 | 18,7 | 8,357 | 8,357 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; администрации сельских поселений  |
| федеральный бюджет | 827,42 | 0,0 | 1 097,3 | 827,42 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,067 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | административное здание, ул. Вертолетная, д. 34, п. Горноправдинск | СП Горноправдиснк | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация сельского поселения Горноправдинск |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 104,520 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | административное здание, ул. Советская, д. 4, с. Кышик | СП Кышик | бюджет района | 1,357 | 0,0 | 1,357 | 1,357 | 0,0 | 0,0 |  | администрация сельского поселения Кышик |
| федеральный бюджет | 134,422 | 0,0 | 134,422 | 134,422 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | административное здание, ул. Ленина, 6Б, п. Кедровый, ул. Никифорова, д. 10, с. Елизарово | СП Кедровый | бюджет района | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация сельского поселения Кедровый |
| федеральный бюджет | 198,0 | 0,0 | 239,560 | 198,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | административное здание, ул. Гагарина, д. 19, п. Луговской  | СП Луговской | бюджет района | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация сельского поселения Луговской |
| федеральный бюджет | 198,0 | 0,0 | 198,0 | 198,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | административное здание, ул. Северная, д. 6, 6А, ул. Молодежная, д. 3, д. Шапша | СП Шапша | бюджет района | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация сельского поселения Шапша |
| федеральный бюджет | 297,0 | 0,0 | 297,0 | 297,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | административное здание, ул. Свободы, д. 5, г. Ханты-Мансийск | МБУ «Управление технического обеспечения» | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | МБУ «Управление технического обеспечения» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 123,731 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9.2. | Установка приборов учета горячего и холодного водоснабжения, в т.ч.: |  | бюджет района | 2 213,  | 2 206,  | 6,79 | 6,79 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет округа | 29672,68 | 50,0 | 841, 9 | 672,68 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | учреждения образования | комитет по образованию | бюджет района | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | комитет по образованию |
|  | учреждения здравоохранения | комитет по здравоохране-нию | бюджет района | 202,0 | 202,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | комитет по здравоохране-нию |
|  | учреждения по культуре, спорту и делам молодежи | комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту | бюджет района | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | комитет по культуре и делам молодежной политике, физкультуре и спорту |
|  | оснащение зданий, строений органов местного самоуправления, в т.ч: |  | бюджет района | 6,79 | 0,0 | 6,79 | 6,79 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет округа | 672,68 | 0,0 | 841,9 | 672,68 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | административное здание, ул. Советская, д. 4, 1, ул. Лесная, д. 2, с. Кышик | СП Кышик | бюджет района | 2,55 | 0,0 | 2,55 | 2,55 | 0,0 | 0,0 |  | администрация сельского поселения Кышик |
| бюджет округа | 252,57 | 0,0 | 252,57 | 252,57 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | административное здание, ул. Ленина, д. 23, п. Горноправдинск | СП Горноправдинск | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация сельского поселения Горноправдинск |
| бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 84,19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | административное здание, ул. Мира, д. 71, с. Нялинское | СП Нялинское | бюджет района | 0,85 | 0,0 | 0,85 | 0,85 | 0,0 | 0,0 |  | администрация сельского поселения Нялинское |
| бюджет округа | 84,19 | 0,0 | 84,19 | 84,19 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | административное здание, ул. Братьев-Фирсовых, д. 24а, с. Селиярово | СП Селиярово | бюджет района | 0,84 | 0,0 | 0,84 | 0,84 | 0,0 | 0,0 |  | администрация сельского поселения Селиярово |
| бюджет округа | 83,35 | 0,0 | 84,19 | 83,35 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | административное здание, ул. Северная, д. 6, 6а, ул. Молодежная, д. 3, д. Шапша | СП Шапша | бюджет района | 2,55 | 0,0 | 2,55 | 2,55 | 0,0 | 0,0 |  | администрация сельского поселения Шапша |
| бюджет округа | 252,57 | 0,0 | 252,57 | 252,57 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | административное здание, ул. Центральная, д. 7, п. Сибирский | СП Сибирский | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация сельского поселения Сибирский |
| бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 84,19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9.3. | Установка приборов учета электрической энергии | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | бюджет района | 423,9 | 0,0 | 423,853 | 0,0 | 423,9 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | на объектах МП «ЖЭК-3» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 423,853 | 0,0 | 423,9 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 10. | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем электроснабжения в организациях бюджетной сферы: | комитет по здравоохране-нию; комитет по образованию; комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту | бюджет района | 572,8 | 318,0 | 254,8 | 254,8 | 0,0 | 0,0 |  | комитет по здравоохране-нию; комитет по образованию; комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту |
| 10.1. | Замена ламп накаливания на светодиодные энергосберегающие светильники, в т.ч.: |  | бюджет района | 572,8 | 318,0 | 254,8 | 254,8 | 0,0 | 0,0 |  | комитет по здравоохране-нию; организации бюджетной сферы |
| 10. 1.1. | По учреждениям здравоохранения Ханты-Мансийского района | комитет по здравоохране-нию | бюджет района | 441,0 | 291,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |  | комитет по здравоохране-нию |
| 10. 1.2. | По учреждениям культуры Ханты-Мансийского района:МБОУ ДОД Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» п. Горноправдинск,ул. Петелина, д. 2а – 80 шт. | комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту | бюджет района | 131,8 | 27,0 | 104,8 | 104,8 | 0,0 | 0,0 |  | комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту |
| 11. | Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности помещений, зданий организаций бюджетной сферы, в т.ч.: |  | бюджет района | 2 844,7 | 0,0 | 1 732,6 | 1 732,6 | 0,0 | 1 112,1 |  |  |
| 11.1. | Замена входных групп, в т.ч.: | комитет по здравоохранению | бюджет района | 436,0 | 0,0 | 436,0 | 436,0 | 0,0 | 0,0 |  | комитет по здравоохране-нию; организации бюджетной сферы |
| 11. 1.1. | По учреждениям здравоохранения Ханты-Мансийского района | комитет по здравоохранению | бюджет района | 390,0 | 0,0 | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 |  | комитет по здравоохране-нию; организации бюджетной сферы |
| 11. 1.2. | По учреждениям культуры Ханты-Мансийского района:МБОУ ДОД Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» п. Горноправдинск, ул. Петелина, 2а – 2 шт. | комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту | бюджет района | 46,0 | 0,0 | 46,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 |  | комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту |
| 11.2. | Замена оконных блоков на энергоэффективные, в т. ч.: |  | бюджет района | 2 408,7 | 0,0 | 1 296,6 | 1 296,6 | 0,0 | 1 112,1 |  |  |
| 11. 2.1. | По учреждениям здравоохранения Ханты-Мансийского района | комитет по здравоохране-нию | бюджет района | 732,0 | 0,0 | 732,0 | 732,0 | 0,0 | 0,0 |  | комитет по здравоохране-нию; организации бюджетной сферы |
| 11. 2.2. | По учреждениям культуры Ханты-Мансийского района:МБОУ ДОД Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» п. Горноправдинск, ул. Петелина, 2а | комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту | бюджет района | 179,2 | 0,0 | 179,2 | 179,2 | 0,0 | 0,0 |  | комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту |
| 11. 2.3. | По учреждениям образования Ханты-Мансийского района | комитет по образованию | бюджет района | 1 497,5 | 0,0 | 385,4 | 385,4 | 0,0 | 1 112,1 |  | комитет по образованию |
| 11.3. | Ремонт административного здания комитета по здравоохранению (утепление фасада здания) | комитет по здравоохране-нию | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,00 | 0,0 | 0,0 | муниципальное казенное учреждение МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» |
|  | **Итого по мероприятию** |  | **бюджет района** | **14594, 44** | **9 055,9** | **2 426,4** | **2 002,54** | **2 423,9** | **1 112,1** |  |  |
| **окружной бюджет** | **672,68** | **0,0** | **841,9** | **672,68** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **федеральный бюджет** | **827,42** | **0,0** | **1 097,3** | **827,42** | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  | **Итого по направлению 10** |  | **всего бюджет района** | **17104,94** | **11 566,4** | **2 426,4** | **2 002,54** | **2 423,9** | **1 112,1** |  |  |
| **всего бюджет округа** | **3 972,2** | **2 366,7** | **1 858,8** | **1 605,5** | **0,0** | **0,0** |  |
| **всего федеральный бюджет** | **827,42** | **0,0** | **1 097,3** | **827,42** | **0,0** | **0,0** |  |
| **бюджет сельских поселений** | **254,2** | **0,0** | **254,2** | **254,2** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Направление 11. Мероприятия по информированию руководителей муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения.** |
|  | **Организационные мероприятия** |
| 1. | Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в т.ч. по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2. | Информирование руководителей муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в т.ч. о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Итого по направлению 11** |  | **всего бюджет района** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **Цель 5. Создание благоприятного инвестиционного климата в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.** |
| **Задача 5. Создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности.** |
| **Направление 12. Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводящих мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов.** |
| **Организационные мероприятия** |
| 1. | Содействие заключению и реализации энергосервисных договоров (контрактов) государственными и муниципальными бюджетными учреждениями в частиразработки нормативных правовых актов по заключению энергосервисных договоров (контрактов) муниципальными бюджетными учреждениями | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2. | Разработка предложения по предоставлению поддержки организациям, осуществляющим деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов в части возмещения расходов, понесенных организациями в связи с предоставлением рассрочки платежей по установке приборов учета | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 3. | Разработка мероприятий по поддержке за счет средств местного бюджета отдельных категорий потребителей путем выделения им средств на установку приборов учета используемых энергетических ресурсов, предназначенных для расчетов за используемые энергетические ресурсы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 4. | Создание информационного сайта «Энергосбережение в Ханты-Мансийском районе», дальнейшее его функционирование | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 5. | Организация разработки и введения (мониторинга) топливно-энергетического баланса Ханты-Мансийского района, а также динамики изменения целевых показателей энергетической эффективности экономики района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 6. | Проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 7. | Проведение муниципальных конкурсов на лучшие достижения в области энергосбережения | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | не требует дополнительного бюджетного финансировании | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 8. | Проведение муниципального конкурса детских творческих работ и рисунков в области энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | не требует дополнительного бюджетного финансировании | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  | **Итого по направлению 12** |  | **всего бюджет района** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **Направление 13. Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основные долгосрочные параметры регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням.** |
| **Организационные мероприятия** |
| 1. | Разработка НПА по введению социальной нормы потребления населением энергетических ресурсов | администрация Ханты-Мансийского района | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация Ханты-Мансийского района |
| 2. | Разработка НПА по введению дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням | администрация Ханты-Мансийского района | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация Ханты-Мансийского района |
| 3. | Разработка НПА по переходу к регулированию цен (тарифов) на основные долгосрочные параметры регулирования | администрация Ханты-Мансийского района | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация Ханты-Мансийского района |
| 4. | Информирование потребителей через официальный сайт администрации Ханты-Мансийского района об установленной социальной норме потребления населением энергетических ресурсов и дифференцированных тарифахс учетом социальной нормы потребления электрической энергии | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | не требует дополнительного бюджетного финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 5. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии по социально ориентированным тарифам, в том числе: | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 12 446, 40 | 2 152,8 | 2 025,0 | 2 025,0 | 3 515,3 | 2 307,4 | 2 445,9 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;администрация Ханты-Мансийского района (управление по учету и отчетности, комитет экономической политики) |
| бюджет округа | 477 051,9 | 229834,4 | 200 462,5 | 200 462,5 | 46 755,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии по социально ориентированным тарифам | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | бюджет района | 11 033, 40 | 2 152,8 | 2 025,0 | 2 025,0 | 2 102,3 | 2 307,4 | 2 445,9 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| бюджет округа | 477 051,9 | 229834,4 | 200 462,5 | 200 462,5 | 46 755,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии по социально ориентированным тарифам | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 1413,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 413,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Ханты-Мансийского района (управление по учету и отчетности, комитет экономической политики) |
| 6. | Субсидии на установку приборов учета энергетических ресурсов в жилых домах | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | бюджет района | 12 391,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 391,5 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  | **Итого по направлению 13** |  | **всего бюджет района** | **24 837,9** | **2 152,8** | **2 025,0** | **2 025,0** | **15906,8** | **2 307,4** | **2 445,9** |   |
| **всего бюджет округа** | **477 051,9** | **229 834,4** | **200 462,5** | **200 462,5** | **46 755,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  **По Программе** |  | **всего** | **561 546,1** | **245 920,3** | **221 606,1** | **217 842,87** | **81 617,5** | **13 719,5** | **2 445,9** |   |
|  |  |  | **бюджет округа** | **481 024,1** | **232 201,1** | **202 321,3** | **202 068,0** | **46 755,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **федеральный бюджет** | **827,42** | **0,0** | **1 097,3** | **827,42** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет района** | **79 440,35** | **13 719,2** | **17 933,3** | **14 693,25** | **34 862,5** | **13 719,5** | **2 445,9** |
| **бюджет сельских поселений** | **254,2** | **0,0** | **254,2** | **254,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**Примечание:**

\* В случае выявления бесхозяйных объектов размер финансирования уточняется дополнительно

».