Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Ханты-Мансийский муниципальный район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРНОПРАВДИНСК

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20.12.2018 








    № 164
п. Горноправдинск

Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории сельского 

поселения Горноправдинск на 2019-2025 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава сельского поселения Горноправдинск, постановления администрации сельского поселения Горноправдинск от 25.12.2012 № 226 «О муниципальных и ведомственных целевых программах сельского поселения Горноправдинск», в целях создания системы комплексного благоустройства и реализации эффективной и качественной работы по благоустройству и озеленению сельского поселения Горноправдинск в 2019-2025 годы:

1. Утвердить муниципальную программу сельского поселения Горноправдинск «Благоустройство территории сельского поселения Горноправдинск на 2019-2025 годы» (далее – Программа), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения Горноправдинск



          О.С.Садков
	Приложение 

к постановлению администрации

сельского поселения Горноправдинск
от 20.12.2018 года № 164


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК НА 2019-2025 ГОДЫ»

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	Наименование программы              
	Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Горноправдинск на 2019-2025 годы» (далее – Программа)

	Правовое обоснование для разработки программы                           
	- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Устав сельского поселения Горноправдинск;
- постановление администрации сельского поселения Горноправдинск от 25.12.2012 № 226 «О муниципальных и ведомственных целевых программах сельского поселения Горноправдинск»
- Решение Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск от 10.07.2012 № 24 «Правила благоустройства территории сельского поселения Горноправдинск»

	Разработчик программы               
	администрация сельского поселения Горноправдинск

	Муниципальный заказчик – координатор программы                           
	администрация сельского поселения Горноправдинск

	Основные цели и задачи программы    
	Основными целями Программы являются:

- создание комфортных условий для проживания населения, обеспечение санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности населения, улучшение внешнего облика поселения;
- совершенствование системы комплексного и безопасного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения  сельского поселения Горноправдинск.

- удовлетворения потребностей населения
Основными задачами Программы являются: 

- Организация благоустройства и озеленение территории

- Создание условий для массового отдыха населения

- Организация санитарно-технического содержания внутрипоселковых площадей

- Организация наружного освещения улиц населенных пунктов сельского поселения   

- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

- Формирование современной городской среды

	Сроки реализации программы          
	2019-2025 годы

	Объемы и источники финансирования   
программы                           
	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет:  70 253,8 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 13 504,5 тыс. рублей;

2020 год – 12 761,3 тыс. рублей;

2021 год –   8 794,0 тыс. рублей;

2022 год –   8 794,0 тыс. рублей;

2023 год –   8 794,0 тыс. рублей;

2024 год –   8 794,0 тыс. рублей;

2025 год –   8 794,0 тыс. рублей.

- федеральный бюджет  - 0,0 тыс. рублей. в т.ч.:

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

- бюджет автономного округа -  6 926,7 тыс. рублей, в т.ч.:

2019 год – 3 559,0 тыс. рублей;

2020 год – 3 367,7 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

- бюджет района -  0,0 тыс. рублей, в т.ч.:

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

- бюджет поселения -  63 309,1 тыс. рублей, в т.ч.:
2019 год – 9 945,5 тыс. рублей;

2020 год – 9 393,6 тыс. рублей;

2021 год – 8 794,0 тыс. рублей;

2022 год – 8 794,0 тыс. рублей;

2023 год – 8 794,0 тыс. рублей;

2024 год – 8 794,0 тыс. рублей;

2025 год – 8 794,0 тыс. рублей.

- внебюджетные источники -  0,0 тыс. рублей, в т.ч.:

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

	Ожидаемые конечные результаты       
реализации программы                
	Повышение уровня благоустройства территории поселения.

Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов сельского поселения.

Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности.

Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства.
Создание комфортной среды жизнедеятельности населения в сельском поселении, улучшение внешнего облика городского поселения Горноправдинск и условий проживания граждан, развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения. 


РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА МУНИЦПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Данная Программа является основой для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, содержанию мест массового отдыха, улучшению санитарного состояния территории сельского поселения Горноправдинск. 

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального образования.

Проведение работ по благоустройству осуществляется органами местного самоуправления, а также предприятиями, организациями всех форм собственности, населением поселения

Отсутствие системного комплексного благоустройства на участках требующих особого внимания (ремонт и содержание объектов благоустройства, восстановление и обновление элементов озеленения) приводит к неудовлетворительному результату. 

Одним из приоритетов программы  является обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том числе улучшение внешнего облика поселения, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха.

Освещение территорий поселения создает удобство пользования тротуарами, дорожками, проездами, скверами. Для уменьшения количества правонарушений, дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием пешеходов, необходимо постоянное освещение в темное время суток.

Высокая плотность застройки территории увеличивают экологически неблагоприятное влияние на сферу жизни через возникновение свалок и захламлений всевозможными хозяйственными и бытовыми отходами. В связи с тем, что отсутствует законодательство, обязывающее индивидуальных предпринимателей и частный сектор к заключению договоров со специализированной организацией на сбор и вывоз отходов, происходит ежегодное увеличение несанкционированного образования отходов производства и потребления на территории поселения. Мероприятия программы направлены на снижение количества стихийных свалок в черте муниципального образования.
В рамках исполнения полномочий Администрацией сельского поселения Горноправдинск реализуются мероприятия, направленные на содержание мест захоронений, уличного освещения поселения, содержания и текущего ремонта мест массового отдыха населения.
Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 4 показателям, по результатам  которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

1. Организация уличного освещения
Сетью наружного освещения недостаточно оснащена вся территория поселения.

Большая изношенность уличных светильников, вандализм жителей (вывод из рабочего состояния установок (стоек) уличного состояния.
2.Организация озеленения  
Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка деревьев и кустарников, подсадка саженцев, разбивка цветочных клумб. Причины такого положения  прежде всего  в недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения, в недостаточном участии в этой работе жителей поселения, учащихся, трудящихся предприятий.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по утверждённому плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть скоординированы  между собой.
3.Организация и содержание мест захоронений

Организация и содержание мест захоронений включает в себя  работу по зимнему и летнему содержанию подъездов к местам захоронений, ремонт пешеходных тротуаров, санитарную очистку  территории кладбища, расширение площадей под захоронение.
4. Прочие мероприятия по благоустройству территории 

Благоустройство территории сельского поселения включает в себя следующие мероприятия: увеличение количества спортивных и  игровых площадок, обеспечение малыми архитектурными формами мест отдыха населения, устройство и ремонт пешеходных тротуаров, установка и ремонт  декоративных заборов, приобретение и установка уличных урн и контейнеров для сбора мусора, спиливание аварийных деревьев.

Необходимо продолжать комплексное благоустройство  территории сельского поселения.

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов, предусмотренных на перечисленные цели, проблемы комплексного благоустройства поселения остаются острыми, а именно:

- объекты внешнего благоустройства сельского поселения Горноправдинск требуют ремонта или замены;

-  санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, твердо-коммунальных отходов, крупногабаритного мусора, уборке улиц.

-  в недостаточном объёме развита архитектурно – ландшафтная среда.

В связи с этим необходимо проведение первоочередных мероприятий, направленных на развитие и качественное содержание объектов внешнего благоустройства.

Проблемы благоустройства территорий поселения требует каждодневного внимания и выполнения намеченных мероприятий в соответствии со сроками, с учетом короткого весенне-летнего периода. 

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках целевой Программы.

Реализация мероприятий данной Программы позволит обеспечить удовлетворительный уровень комфортности проживания населения, а также по некоторым позициям и улучшить техническое состояние отдельных объектов благоустройства. 

Применение программно-целевого метода для достижения поставленной цели, обусловлено:

- необходимостью решения одновременно комплекса задач; 

- ограниченностью источников и объемов финансирования; 

- необходимостью достижения наибольшей эффективности расходования бюджетных средств.

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

(экономическая, бюджетная и социальная эффективность)

Целью Программы является: обеспечение здоровых, безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования сельское поселение Горноправдинск. 

Указанная цель будет достигнута путем решения следующих задач: 

1) озеленение и благоустройство внутриквартальных территорий и мест общего пользования (объектов социально-культурного назначения); 

2) создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения; 

3) обеспечение санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности населения. 

Данные цели и задачи создадут максимально благоприятные, комфортные и безопасные условия для проживания жителей поселения.

Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы, указана в приложении 1 к Программе.
РАЗДЕЛ 4. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Муниципальная программа состоит из следующих разделов (задач):
Задача 1: Организация благоустройства и озеленение территории

Задача 2: Создание условий для массового отдыха населения

Задача 3: Организация санитарно-технического содержания внутрипоселковых площадей

Задача 4: Организация наружного освещения улиц населенных пунктов сельского поселения   

Задача 5: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Задача 6: Формирование современной городской среды

Для реализации задач Программы предусмотрен ряд следующих мероприятий:
благоустройство придомовых территорий и междворовых проездов ;
содержание мест захоронения;
содержание и ремонт линий уличного освещения, в том числе приобретение материальных запасов в рамках поддержания освещения улиц;
организация наружного освещения улиц населенных пунктов сельского поселения;
содержание внутрипоселковых площадей в надлежащем санитарно-техническом состоянии, включая выкашивание трав и содержание объектов малых архитектурных форм;
мероприятия, направленные на создание условий для массового отдыха населения (обустройство зон отдыха, устройство скверов);
приобретение материальных запасов в рамках организации благоусторойства населенных пунктов сельского поселения;
мероприятия, направленные на развитие структуры благоустройства, в том числе обустройство элементов благоустройства, текущий ремонт (тротуаров, скамеек, урн и т.д.);
содержание и ремонт водоотводных канав;

устройство и ремонт детских и спортивных площадок;

очистка территории поселения от несанкционированных свалок, хозяйственного и бытового мусора;

снос ветхих домов;

обустройство Аллеи Славы (мемориалы, дорожки, скамьи, ограждение, освещение);

обустройство лесных массивов.

Достижения поставленных целей и решение задач муниципальной программы предполагается путем выполнения основных программных мероприятий (приложение 2 к настоящей Программе).
РАЗДЕЛ 5. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования сельское поселение Горноправдинск.
Объемы финансирования указаны в паспорте муниципальной программы. 
РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между заказчиком, координатором и исполнителями.
Комплексное управление муниципальной программы и распоряжение средствами местного бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете сельского поселения на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного планирования – администрация сельского поселения Горноправдинск.

Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе муниципальных контрактов, заключаемых органом местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Горноправдинск, а также предприятиями, организациями, юридическими и физическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эффективность Программы зависит от создания необходимых условий по ее организационному обеспечению, основными формами которого являются: комплексный анализ проводимых мероприятий, оценка степени их влияния на общественное сознание, выявление возникающих трудностей, разработка рекомендаций по их преодолению, выработка предложений по обеспечению устойчивости полученных результатов.

Система управления реализацией муниципальной программы предполагает локальное нормативное закрепление ответственности за выполнение мероприятий за специалистами сельского поселения Горноправдинск.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель главы сельского поселения Горноправдинск по взаимодействию со специалистами администрации сельского поселения.

С целью оперативного управления программой и ее результатами может быть произведена корректировка программы. Корректировка программы позволит реагировать на изменении действующего законодательства, внешних факторов и размеров бюджетного финансирования.
Приложение 1

к муниципальной программе «Благоустройство территории 
сельского поселения Горноправдинск на 2019-2025 годы»

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Горноправдинск на 2019-2025 годы»

Координатор муниципальной программы -администрация сельского поселения Горноправдинск
	№ п/п
	Наименований целевого показателя
	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы
	Значения показателей по годам
	Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной

программы

	
	
	
	2019

год
	2020
год
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Показатели непосредственных результатов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Санитарное содержание и озеленение территории поселения, м.2
	79795,6
	79795,6
	79795,6
	79795,6
	79795,6
	79795,6
	79795,6
	79795,6
	

	2
	Содержание, ремонт и техническое обслуживание уличного освещения, км
	18 333 
	18333
	18333
	18333
	18333
	18333
	18333
	18333
	

	3
	Содержание, ремонт и техническое обслуживание детских игровых и спортивных площадок, шт.
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	

	4
	Организация и содержание мест захоронения, га
	22,43
	22,43
	22,43
	22,43
	22,43
	22,43
	22,43
	22,43
	

	5
	Благоустройство и содержание мест массового отдыха (Аллея Славы, бывшая территория ДК), м.2
	11251
	11251
	11251
	11251
	11251
	11251
	11251
	11251
	

	6
	Ремонт тротуара ул.Геологов-Ленина, м.2
	940
	940
	940
	940
	940
	940
	940
	940
	

	
	Показатели конечных результатов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Санитарное содержание и озеленение территории поселения, м.2
	79795,6
	79795,6
	79795,6
	79795,6
	79795,6
	79795,6
	79795,6
	79795,6
	

	2
	Содержание, ремонт и техническое обслуживание уличного освещения, км
	18 333 
	18333
	18333
	18333
	18333
	18333
	18333
	18333
	

	3
	Содержание, ремонт и техническое обслуживание детских игровых и спортивных площадок, шт.
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	

	4
	Организация и содержание мест захоронения, га
	22,43
	22,43
	22,43
	22,43
	22,43
	22,43
	22,43
	22,43
	

	5
	Благоустройство и содержание мест массового отдыха (Аллея Славы, бывшая территория ДК), м.2
	11251
	11251
	11251
	11251
	11251
	11251
	11251
	11251
	

	6
	Ремонт тротуара ул.Геологов-Ленина, м.2
	940
	940
	940
	940
	940
	940
	940
	940
	

	Приложение 2

	к муниципальной программе «Благоустройство территории 

	сельского поселения Горноправдинск на 2019-2025 годы»

	Основные программные мероприятия


	№ п/п
	Мероприятия программы
	Муниципальный заказчик
	Источники финансирования
	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
	Исполнители Программы

	
	
	
	
	всего
	в том числе:
	

	
	
	
	
	
	2019 план
	2020 план
	2021 план
	2022 план
	2023 план
	2024 план
	2025 план
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Цель: Совершенствование системы комплексного благоустройства населенных пунктов сельского поселения

	Задача 1: Организация благоустройства и озеленение территории

	1.
	Мероприятия, направленные на развитие структуры благоустройства, в том числе обустройство элементов благоустройства, текущий ремонт (тротуаров, скамеек, урн и т.д.)
	администрация сельского поселения Горноправдинск
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	администрация сельского поселения Горноправдинск

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет ХМАО - Югры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет ХМ района
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет с.п.  Горноправдинск
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.
	Озеленение территории (покос, посадка насаждений)
	администрация сельского поселения Горноправдинск
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	администрация сельского поселения Горноправдинск

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет ХМАО - Югры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет ХМ района
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет с.п.  Горноправдинск
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Приобретение материальных запасов в рамках организации благоусторойства населенных пунктов сельского поселения
	 
	всего
	330,0
	30,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	администрация сельского поселения Горноправдинск

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет ХМАО - Югры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет ХМ района
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет с.п.  Горноправдинск
	330,0
	30,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого по задаче 1
	 
	всего
	330,0
	30,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет ХМАО - Югры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет ХМ района
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет с.п.  Горноправдинск
	330,0
	30,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Задача 2: Создание условий для массового отдыха населения

	1.
	Мероприятия, направленные на создание условий для массового отдыха населения (обустройство Аллеи Славы (мемориалы, дорожки, скамьи, ограждение, освещение); обустройство лесных массивов, устройство и ремонт детских и спортивных площадок; обустройство зон отдыха; устройство скверов)
	администрация сельского поселения Горноправдинск
	всего
	600,0
	0,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	администрация сельского поселения Горноправдинск

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет ХМАО - Югры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет ХМ района
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет с.п.  Горноправдинск
	600,0
	0,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого по задаче 2
	 
	всего
	600,0
	0,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет ХМАО - Югры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет ХМ района
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет с.п.  Горноправдинск
	600,0
	0,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Задача 3: Организация санитарно-технического содержания внутрипоселковых площадей

	1.
	Содержание внутрипоселковых площадей в надлежащем санитарно-техническом состоянии, включая выкашивание трав и содержание объектов малых архитектурных форм
	администрация сельского поселения Горноправдинск
	всего
	30 053,6
	5 483,6
	4 095,0
	4 095,0
	4 095,0
	4 095,0
	4 095,0
	4 095,0
	администрация сельского поселения Горноправдинск

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет ХМАО - Югры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет ХМ района
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет с.п.  Горноправдинск
	30 053,6
	5 483,6
	4 095,0
	4 095,0
	4 095,0
	4 095,0
	4 095,0
	4 095,0
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого по задаче 3
	 
	всего
	30 053,6
	5 483,6
	4 095,0
	4 095,0
	4 095,0
	4 095,0
	4 095,0
	4 095,0
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет ХМАО - Югры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет ХМ района
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет с.п.  Горноправдинск
	30 053,6
	5 483,6
	4 095,0
	4 095,0
	4 095,0
	4 095,0
	4 095,0
	4 095,0
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Задача 4: Организация наружного освещения улиц населенных пунктов сельского поселения   

	1.
	Организация наружного освещения улиц населенных пунктов сельского поселения   
	администрация сельского поселения Горноправдинск
	всего
	22 450,0
	2 650,0
	3 300,0
	3 300,0
	3 300,0
	3 300,0
	3 300,0
	3 300,0
	администрация сельского поселения Горноправдинск

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет ХМАО - Югры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет ХМ района
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет с.п.  Горноправдинск
	22 450,0
	2 650,0
	3 300,0
	3 300,0
	3 300,0
	3 300,0
	3 300,0
	3 300,0
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.
	Содержание и ремонт, прокладка линий уличного освещения, в том числе приобретение материальных запасов в рамках поддержания освещения улиц 
	администрация сельского поселения Горноправдинск
	всего
	7 350,0
	1 050,0
	1 050,0
	1 050,0
	1 050,0
	1 050,0
	1 050,0
	1 050,0
	администрация сельского поселения Горноправдинск

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет ХМАО - Югры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет ХМ района
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет с.п.  Горноправдинск
	7 350,0
	1 050,0
	1 050,0
	1 050,0
	1 050,0
	1 050,0
	1 050,0
	1 050,0
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого по задаче 4
	 
	всего
	29 800,0
	3 700,0
	4 350,0
	4 350,0
	4 350,0
	4 350,0
	4 350,0
	4 350,0
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет ХМАО - Югры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет ХМ района
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет с.п.  Горноправдинск
	29 800,0
	3 700,0
	4 350,0
	4 350,0
	4 350,0
	4 350,0
	4 350,0
	4 350,0
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Задача 5: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

	1.
	Содержание мест захоронения (очистка, ограждения, проектирование)
	администрация сельского поселения Горноправдинск
	всего
	1 303,1
	103,8
	204,3
	199,0
	199,0
	199,0
	199,0
	199,0
	администрация сельского поселения Горноправдинск

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет           ХМАО - Югры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет                    ХМ района
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет с.п.  Горноправдинск
	1 303,1
	103,8
	204,3
	199,0
	199,0
	199,0
	199,0
	199,0
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого по задаче 5
	 
	всего
	1 303,1
	103,8
	204,3
	199,0
	199,0
	199,0
	199,0
	199,0
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет ХМАО - Югры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет ХМ района
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет с.п.  Горноправдинск
	1 303,1
	103,8
	204,3
	199,0
	199,0
	199,0
	199,0
	199,0
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Задача 6: Формирование современной городской среды

	1.
	Благоустройство придомовых территорий и междворовых проездов мкр. Победы (ул. Победы 5А, ул. Победы 4А, ул. Победы 8, ул. Победы 9, ул. Победы 10) п. Горноправдинск. 
	администрация сельского поселения Горноправдинск
	всего
	8 149,1
	4 187,1
	3 962,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	администрация сельского поселения Горноправдинск

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет  ХМАО - Югры
	6 926,7
	3 559,0
	3 367,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	бюджет  ХМ района
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет с.п.  Горноправдинск
	1 222,4
	628,1
	594,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого по задаче 6
	 
	всего
	8 149,1
	4 187,1
	3 962,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет ХМАО - Югры
	6 926,7
	3 559,0
	3 367,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	бюджет ХМ района
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет с.п.  Горноправдинск
	1 222,4
	628,1
	594,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Всего по муниципальной программе
	 
	всего
	70 235,8
	13 504,5
	12 761,3
	8 794,0
	8 794,0
	8 794,0
	8 794,0
	8 794,0
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет ХМАО - Югры
	6 926,7
	3 559,0
	3 367,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	бюджет ХМ района
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	бюджет с.п.  Горноправдинск
	63 309,1
	9 945,5
	9 393,6
	8 794,0
	8 794,0
	8 794,0
	8 794,0
	8 794,0
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


