ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «___» _______2018 г.                 			                                     № ___

г. Ханты-Мансийск

Об утверждении муниципальной

программы «Подготовка

перспективных территорий для

развития жилищного

строительства Ханты-Мансийского

района на 2019 – 2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года        
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                               в Российской Федерации», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации»:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), но не ранее 01 января 2019 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава

Ханты-Мансийского района 						    К.Р. Минулин

«Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от __ ______ 2018 г. № ___

Паспорт

муниципальной программы Ханты-Мансийского района

| Наименование муниципальной программы | Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для развития жилищного строительства на территории Ханты-Мансийского района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства. 2. Стимулирование жилищного строительства. |
| Подпрограммы или основные мероприятия | Подпрограмма 1 «Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства» |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации | Портфель проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Сохранение общего объема ввода жилья на уровне 9 500 кв. м в год; 2. Увеличение населенных пунктов Ханты-Мансийского района, обеспеченных проектами планировки и межевания, с 12 до 26 единиц; 3. Увеличение генеральных планов сельских поселений Ханты-Мансийского района, приведенных в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, с 1 до 12 единиц; 4. Увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство с 50% до 90%. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2021 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составит 47 396,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 12 459,1 тыс. рублей; 2020 год – 15 990,6 тыс. рублей; 2021 год – 18 947,1 тыс. рублей. Бюджет автономного округа – 42 183,1 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 11 088,6 тыс. рублей; 2020 год – 14 231,6 тыс. рублей; 2021 год – 16 862,9 тыс. рублей. Бюджет района – 5 213,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 1 370,5 тыс. рублей; 2020 год – 1 759,0 тыс. рублей; 2021 год – 2 084,2 тыс. рублей. |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | Портфель проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»: Общий объем финансирования – 0,0 тыс. рублей. |

Раздел 1. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.

Мероприятия по снижению и устранению административных барьеров в сфере градостроительства, в том числе улучшение целевого показателя «Доля услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг», оказывают положительное влияние на создание благоприятных условий для деловой среды.

Мероприятия муниципальной программы способствуют созданию благоприятных условий для жилищного строительства и повышению инвестиционной привлекательности района. Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийского района, а также внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района позволяют создать условия и механизмы для увеличения объемов жилищного строительства, а также строительства учреждений социально-культурного и бытового назначения.

1.2. Инвестиционные проекты.

Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.

1.3. Развитие конкуренции.

Реализация мероприятий Программы направлена на разработку проектов развития территорий района.

Проведение эффективной градостроительной политики, отвечающей современным требованиям архитектурно-пространственной организации, создает условия для строительства жилья, т.е. развития конкуренции на рынке жилищного строительства, способствует обеспечению участков массового жилищного строительства инженерной, коммуникационной и социальной инфраструктурой.

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы, создающих здоровую и полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для достижения поставленных целей и задач в полном объеме.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и решения задач Программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполнителем Программы                         и соисполнителями.

Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ является ответственным исполнителем Программы, осуществляет непосредственную реализацию ее мероприятий (совместно с соисполнителями муниципальной программы), координацию деятельности, управление и контроль ее реализации, мониторинг и оценку результативности реализуемых программных мероприятий, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач Программы, обеспечивает при необходимости их корректировку.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, представляет собой направленные действия исполнителей конкретных мероприятий и осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями Программы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 04 мая 2018 года № 424-р, проводится работа по внедрению технологий бережливого производства путем устранения административных барьеров, уменьшения временных потерь, снижения излишней бюрократической нагрузки на получателей муниципальных услуг.

Механизм реализации Программы включает:

заключение соглашения (договора) с органами государственной власти автономного округа в целях реализации Программы;

заключение муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ с поставщиками, исполнителями, в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации Программы.

Информация о ходе реализации Программы ответственным исполнителем Программы предоставляется в комитет экономической политики администрации района ежеквартально и ежегодно в порядке, установленном постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 года № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации».

В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних рисков. Перечень возможных рисков при реализации государственной программы и мер по их преодолению, таблица 6.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Общий объем ввода жилья, кв. м в год | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| 2. | Обеспечение населенных пунктов Ханты-Мансийского района проектами планировки и межевания, ед. | 12 | 14 | 0 | 0 | 26 |
| 3. | Количество генеральных планов сельских поселений Ханты-Мансийского района, приведенных в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, ед. | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 |
| 4. | Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, % | 50 | 70 | 80 | 90 | 90 |

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| Номер основного мероприя-тия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийского района (показатель 1, 2, 4) |  | всего | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 5 340,0 | 5 340,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 660,0 | 660,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 660,0 | 660,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Подготовка документации по планировке и межеванию СП Горноправдинск (п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофолинская) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 1 600,0 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 424,0 | 1 424,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 176,0 | 176,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 176,0 | 176,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Подготовка документации по планировке и межеванию СП Нялинское (с. Нялинское, д. Нялино) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 365,1 | 365,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 324,9 | 324,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 40,2 | 40,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 40,2 | 40,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Подготовка документации по планировке и межеванию СП Селиярово | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 534,0 | 534,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 66,0 | 66,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 66,0 | 66,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Подготовка документации по планировке и межеванию СП Сибирский (п. Сибирский, с. Реполово, с. Батово) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 335,0 | 1 335,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 165,0 | 165,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 165,0 | 165,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Подготовка документации по планировке и межеванию СП Согом | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 234,9 | 234,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 209,1 | 209,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 25,8 | 25,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 25,8 | 25,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | Подготовка документации по планировке и межеванию СП Цингалы (с. Цингалы, д. Чембакчина) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 801,0 | 801,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7. | Подготовка документации по планировке и межеванию СП Шапша (д. Шапша, д. Ярки, с.Зенково) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 712,0 | 712,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 88,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 88,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие. Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района (показатель 1, 3, 4) |  | всего | 41 396,8 | 6 459,1 | 15 990,6 | 18 947,1 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 36 843,1 | 5 748,6 | 14 231,6 | 16 862,9 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 4 553,7 | 710,5 | 1 759,0 | 2 084,2 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 4 553,7 | 710,5 | 1 759,0 | 2 084,2 |
| 1.2.1. | Перевод в XML формат границ территориальных зон и постановка на кадастровый учет | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 33 151,5 | 6 459,1 | 7 745,3 | 18 947,1 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 29 504,8 | 5 748,6 | 6 893,3 | 16 862,9 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 3 646,7 | 710,5 | 852,0 | 2 084,2 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 3 646,7 | 710,5 | 852,0 | 2 084,2 |
| 1.2.2. | Подготовка текстового и графического описания границ населенных пунктов и территориальных зон, перечня координат характерных точек границ таких зон в соответствии с документами территориального планирования сельских поселений | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 7 745,3 | 0,0 | 7 745,3 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 6 893,3 | 0,0 | 6 893,3 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 852,0 | 0,0 | 852,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 852,0 | 0,0 | 852,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Внесение изменений в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского района (актуализация) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 445,0 | 0,0 | 445,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  | всего | 47 396,8 | 12 459,1 | 15 990,6 | 18 947,1 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 42 183,1 | 11 088,6 | 14 231,6 | 16 862,9 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 5 213,7 | 1 370,5 | 1 759,0 | 2 084,2 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 5 213,7 | 1 370,5 | 1 759,0 | 2 084,2 |
| Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 47 396,8 | 12 459,1 | 15 990,6 | 18 947,1 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 42 183,1 | 11 088,6 | 14 231,6 | 16 862,9 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 5 213,7 | 1 370,5 | 1 759,0 | 2 084,2 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 5 213,7 | 1 370,5 | 1 759,0 | 2 084,2 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы |  |  | всего | 47 396,8 | 12 459,1 | 15 990,6 | 18 947,1 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 42 183,1 | 11 088,6 | 14 231,6 | 16 862,9 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 5 213,7 | 1 370,5 | 1 759,0 | 2 084,2 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 5 213,7 | 1 370,5 | 1 759,0 | 2 084,2 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) |  |  | всего | 47 396,8 | 12 459,1 | 15 990,6 | 18 947,1 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 42 183,1 | 11 088,6 | 14 231,6 | 16 862,9 |
|  |  |  | бюджет района - всего | 5 213,7 | 1 370,5 | 1 759,0 | 2 084,2 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 5 213,7 | 1 370,5 | 1 759,0 | 2 084,2 |

Таблица 3

Портфели проектов и проекты Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации

| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Портфель проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» | Основное мероприятие. Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района (1, 3, 4) | 1.2.1. | Сохранение общего объема ввода жилья на уровне 9 500 кв. м в год | 2019 - 2021 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого по портфелю проекта: |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

| № п/п | Основные мероприятия |  |  | Наименование целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | содержание (направление расходов) | номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта) |  |
| Цель. Создание условий для развития жилищного строительства на территории Ханты-Мансийского района |  |  |  |  |
| Задачи. 1. Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства. 2. Стимулирование жилищного строительства. |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства» |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийского района | Формирование на территории Ханты-Мансийского района градостроительной документации и стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства (развитие застроенных территорий, комплексное освоение территорий) | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы». | Показатель 1 «Общий объем ввода жилья», кв. м в год Источником определения показателя является статистическая отчетность по форме 1-жилфонд, утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 27.07.2018 № 462 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством». Показатель 2 «Обеспечение населенных пунктов Ханты-Мансийского района проектами планировки и межевания», ед. Определяется по фактически подготовленной документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района и рассчитывается по формуле: N=(P1+P2+P3+…Pn)z+(P1+P2+P3+…Pn)z.., где: N – показатель «Количество разработанных проектов планировки и межевания территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района»; Pn – подготовленный проект планировки; z – год реализации муниципальной программы. Источником информации о показателях является расчет департамента, строительства, архитектуры и ЖКХ. Показатель 4 «Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, % Показатель рассчитывается как отношение количества оказанных в электронном виде услуг по выдаче разрешения на строительство к общему количеству оказанных услуг по выдаче разрешения на строительство. Источником информации о показателях являются данные департамента, строительства, архитектуры и ЖКХ. |
| 1.2. | Основное мероприятие. Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района | Приведение генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений Ханты-Мансийского района в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Портфель проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» | Показатель 1 «Общий объем ввода жилья», кв. м в год Источником определения показателя является статистическая отчетность по форме 1-жилфонд, утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 27.07.2018 № 462 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством». Показатель 3 «Количество генеральных планов сельских поселений Ханты-Мансийского района, приведенных в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации», ед. Определяется по фактически внесенным изменениям в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района и рассчитывается по формуле: N=(P1+P2+P3+…Pn)z+(P1+P2+P3+…Pn)z..., где: N – показатель «Количество генеральных планов сельских поселений Ханты-Мансийского района, приведенных в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации»; Pn – внесенные изменения в генеральные планы и правила землепользования и застройки; z – год реализации муниципальной программы. Источником информации о показателях является расчет департамента, строительства, архитектуры и ЖКХ. Показатель 4 «Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, % Показатель рассчитывается как отношение количества оказанных в электронном виде услуг по выдаче разрешения на строительство к общему количеству оказанных услуг по выдаче разрешения на строительство. Источником информации о показателях являются данные департамента, строительства, архитектуры и ЖКХ. |

- Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий

| № п/п | Наименование муниципальных услуг (работ) | Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) | Значения показателя по годам |  |  | Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы | Корректировка Программы, пересмотр задач и оптимизация затрат, внедрение и применений технологий бережливого производства. |
| 2 | Недостаточность средств на реализацию отдельных мероприятий Программы | Перераспределение ресурсов Программы в условиях сокращенного финансирования, привлечение средств из бюджета автономного округа и внебюджетных источников финансирования. |
| 3 | Недостатки в управлении Программой, в первую очередь, из-за отсутствия должной координации действий участников ее реализации | Разработка нормативных актов, их методическое и информационное сопровождение, информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий. |

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |

Таблица 8

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты)

| № | Наименование населенного пункта | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |

».

В рамках Программы не предусмотрена реализация государственных услуг (работ), в том числе посредством подведомственных учреждений

Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов капитального строительства

Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых в том числе на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового значения отсутствуют