**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

29.03.2013 № 238

О ходе реализации долгосрочной

муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие жилищного

строительства на территории

Ханты-Мансийского района

на 2011 – 2013 годы» за 2012 год

Заслушав информацию о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие жилищного строительства на территории Ханты-Мансийского района на 2011 – 2013 годы» за 2012 год,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие жилищного строительства на территории Ханты-Мансийского района на 2011 – 2013 годы» за 2012 год принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

02.04.2013

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение  к решению Думы  Ханты-Мансийского района  от 29.03.2013 № 238  Информация о ходе реализации программы | | | | | | |
| "Комплексное развитие жилищного строительства на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы" | | | | | | |
| за 2012 год | | | | | | |
| № п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | | % исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| предусмотрено утвержденной программой на 2012 год | Фактически исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, в Ханты-Мансийском районе до 2013 года" | всего | 7 614,5 | 6 091,6 | 80 |  |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет района | 7 614,5 | 6 091,6 | 80 |
| 1.1 | Строительство жилого дома для Ивановой Т.С. В п. Горноправдинске по решению суда | всего | 7 614,5 | 6 091,6 | 80 | Муниципальный контракт от 10.01.2012 года с ООО "Югра-Проект-Строй" на сумму 3 816 391,99 рублей. Оплачено 80 % от стоимости контракта. Муниципальный контракт от 16.07.2012 года с ООО "Югра-Проект-Строй" на сумму 3 798 110,00 рублей. Оплачено 80 % от стоимости контракта. Остаток финансовых средств будут освоены в 2013 году. |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет района | 7 614,5 | 6 091,6 | 80 |
| 2 | Подпрограмма "Комплексное освоение территории в целях жилищного строительства" | всего | 36 873,4 | 30 085,1 | 82 |  |
| окружной бюджет | 12 993,0 | 7 134,5 | 55 |
| бюджет района | 23 880,4 | 22 950,6 | 96 |
| 2.1 | Строительство инженерных сетей и сетей наружного водопровода в с. Кышик | всего | 12 993,0 | 7 134,5 | 55 | Заключен муниципальный контракт от 16.10.2012 года с ООО "СтройДом" на сумму 12 993 804,46 рублей. Остаток финансовых средств будут освоены в 2013 году. |
| окружной бюджет | 12 993,0 | 7 134,5 | 55 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.2 | Строительство 8-ми квартирного жилого дома в с. Селиярово, из них | всего | 19 039,9 | 18 934,0 | 99 | Работы выполнены в полном объеме. |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет района | 19 039,9 | 18 934,0 | 99 |
| 2.2.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств | всего | 7,0 | 0,0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 21.11.2012 года на сумму 6 960,82 рублей. Финансовые средства будут освоены в 2013 году. |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет района | 7,0 | 0,0 | 0 |
| 2.3 | Многоквартирный жилой дом в д. Шапша по ул. Боровая, 10. Наружные электрические сети 0,4 кВ | всего | 1 498,0 | 1 498,0 | 100 | Работы выполнены в полном объеме. |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет района | 1 498,0 | 1 498,0 | 100 |
| 2.4 | Снос ветхих строений для подготовки земельных участков под строительство многоквартирных жилых домов в п. Горноправдинск | бюджет района | 687,0 | 618,1 | 90 | Работы выполнены в полном объеме. Остаток денежных средств в сумме 68,9 возвращен в бюджет района |
| 2.5 | Снос ветхих строений для подготовки земельных участков под строительство многоквартирных жилых домов в п. Луговской | бюджет района | 755,0 | 0,0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на производство работ. Окончание работ и оплата в 2013 году |
| 2,6 | Реконструкция участка теплотрассы тепловодоснабжения от жилого дома по ул. Таежная, 15 до жилого дома по ул. Высокоостровского |  | 1 900,5 | 1 900,5 | 100 | Работы выполнены в полном объеме. |
| 3 | Подпрограмма "Государственное планирование и управление в области строительства, архитектуры и градостроительства" | всего | 2 172,3 | 2 171,6 | 100 |  |
| окружной бюджет | 92,5 | 92,5 | 100 |
| бюджет района | 2 079,8 | 2 079,1 | 100 |
| 3.1 | Техническое и программное обеспечение службы ИСОГД района | всего | 1 384,0 | 1 383,3 | 100 | Работы выполнены в полном объеме. |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет района | 1 384,0 | 1 383,3 | 100 |
| 3.2 | Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования | всего | 203,3 | 203,3 | 100 | Работы выполнены в полном объеме. |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет района | 203,3 | 203,3 | 100 |
| 3.3 | Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения Шапша (д. Шапша, д. Ярки) | всего | 585,0 | 585,0 | 100 | Работы выполнены в полном объеме. |
| окружной бюджет | 92,5 | 92,5 | 100 |
| бюджет района | 492,5 | 492,5 | 100 |
| 4 | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов №2, 4, 6 по ул. Ханты-Мансийская в п. Урманный Ханты-Мансийского района | всего | 1 500,0 | 1 451,2 | 97 | Работы выполнены в полном объеме. |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет района | 1 500,0 | 1 451,2 | 97 |
| 5 | Приобретение жилья в соответствии с пп. «б» п. «3.3» программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие развитию жилищного строительства на 2011 - 2013 годы и период до 2015 года», утвержденной постановлением Правительства ХМАО – Югры от 03.11.2010 № 285-п | всего | 366 231,00 | 283 690,50 | **77** | За счет выделенных денежных средств заключено 132 муниципальных контрактов на приобретение и участие в долевом строительстве. Оплата муниципальных контрактов произведена из расчета 90% от стоимости за счет средств окружного бюджета и 10% из местного бюджета. 86 контрактов на участие в долевом строительстве оплачены в частично. Окончательная оплата будет произведена после подписания актов приема-передачи. После полной оплаты контрактов мероприятие будет реализовано в полном объеме. |
| окружной бюджет | 330424,1 | 256 193,50 | **78** |
| бюджет района | 35806,9 | 27 497 | **77** |
| 6 | Предоставление субсидий молодым учителям муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, нуждающимся в улучшении жилищных условий, не менее пяти лет постоянно проживающим на территории автономного округа, имеющим педагогический стаж работы не менее одного года, получающим субсидию на первоначальный взнос при ипотечном кредитовании | бюджет района | 171,3 | 0 | 0 |  |
| 7 | Подпрограмма "Досутпное жилье-молодым" | бюджет района | 8 100,00 | 7 878,90 | 97 |  |
| окружной бюджет | 9 981,80 | 6 064,40 | 61 |
| 7.1. | Предоставление субсидий | бюджет района | 7 360,5 | 7 360,9 | 100 | Выплачена субсидия на строительство индивидуальных жилых домов 13 молодым семьям района, из них 9 семьям произведен окончательный расчет по субсидиям, 6 молодым семьям выплачена первая часть субсидии. |
| 7.2 | Софинансирование на реализацию программы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы | бюджет района | 739,5 | 518,0 | 70 | Выплачена социальная выплата из средств местного бюджета 7 молодым семьям района. Остаток 221,0 тыс. руб. по выданным свидетельствам планируется реализовать до июня 2013 года. |
|  | **Всего по мероприятиям Программы:** | **всего** | **432 644,3** | **337 433,3** | **78** |  |
| **окружной бюджет** | **353 491,4** | **269 484,9** | **76** |
| **бюджет района** | **79 152,9** | **67 948,4** | **86** |