Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Ханты-Мансийский район

**Муниципальное образование**

**сельское поселение Нялинское**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 00.00.2020г. № 00

*с. Нялинское*

О внесении изменений в постановление

администрации сельского поселения Нялинское

от 29.12.2017г. № 75 «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Нялинское

на 2018-2027 годы»

В соответствии с постановлением Администрации сельского поселения Нялинское от 03.10.2018 года № 64 «О программах сельского поселения Нялинское»:

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Нялинское от 29.12.2017г. № 75 «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Нялинское на 2018-2027 годы» (далее – Программа) следующие изменения:
   1. В паспорте Программы пункт «Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы» изложить в новой редакции:  
      «

|  |  |
| --- | --- |
| Источники  и объемы финансового обеспечения реализации программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2018-2027 годах – 24295,1 тыс. рублей за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников.  Общий объем финансирования за счет средств бюджета сельского поселения Нялинское – 24295,1 тыс. руб.  в т.ч. по годам:   1. г. – 3210,6 тыс. руб.   2019 г. – 4072,5 тыс. руб.  2020 г. – 4698,9 тыс. руб.  2021 г. – 2616,8 тыс.руб.  2022 г. – 2616,8 тыс.руб.  2023 г. – 2616,8 тыс.руб.  2024 г. – 2616,8 тыс.руб.  2025 г. – 2616,8 тыс.руб.  2026 г. – 2616,8 тыс.руб.  2027 г. – 2616,8 тыс.руб.  Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода. |

* 1. Приложение 3 Программы «Основные программные мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Нялинское Е.В. Мамонтова

Приложение к

постановлению администрации

сельского поселения Нялинское

от 00.00.2020 № 00

«Приложение 3 к Программе

комплексного развития транспортной инфраструктуры

сельского поселения Нялинское на 2018-2027 гг.

**Основные программные мероприятия**

Наименование муниципальной программы: Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Нялинское на 2018-2027 годы

Разработчик муниципальной программы: Администрация сельского поселения Нялинское

Муниципальный заказчик – координатор муниципальной программы: Администрация сельского поселения Нялинское

| № мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе по годам | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма I: Ремонт и содержание существующей улично-дорожной сети и инфраструктурных объектов | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.1. | Ремонт внутрипоселковых дорог | АСП Нялинское | всего | 12834,9 | 0,0 | 2058,4 | 2398,9 | 1196,8 | 1196,8 | 1196,8 | 1196,8 | 1196,8 | 1196,8 | 1196,8 |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП | 12834,9 | 0,0 | 2058,4 | 2398,9 | 1196,8 | 1196,8 | 1196,8 | 1196,8 | 1196,8 | 1196,8 | 1196,8 |
| 1.2. | Ремонт тротуаров | АСП Нялинское | всего | 1740,0 | 160,0 | 170,0 | 220,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП | 1740,0 | 160,0 | 170,0 | 220,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| 1.3. | Ремонт искусственных сооружений | АСП Нялинское | всего | 450,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП | 450,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.4. | Содержание дорог и сооружений | АСП Нялинское | всего | 8038,2 | 1740,6 | 697,6 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП | 8038,2 | 1740,6 | 697,6 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| 1.5. | Обеспечение электроэнергией объектов улично-дорожной сети | АСП Нялинское | всего | 5240,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП | 5240,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Итого по подпрограмме I | | | всего | **28303,1** | **2480,6** | **3556,0** | **3948,9** | **2616,8** | **2616,8** | **2616,8** | **2616,8** | **2616,8** | **2616,8** | **2616,8** |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП | 28303,1 | 2480,6 | 3556,0 | 3948,9 | 2616,8 | 2616,8 | 2616,8 | 2616,8 | 2616,8 | 2616,8 | 2616,8 |
| Подпрограмма II: Установка и обновление технических средств регулирования дорожного движения и обеспечения безопасности | | | | | | | | | | |  | | | |
| 2.1. | Установка технических средств регулирования дорожного движения | АСП Нялинское | всего | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Обновление технических средств регулирования дорожного движения (замена) | АСП Нялинское | всего | 700,0 | 100,0 | 150,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП | 700,0 | 100,0 | 150,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Установка ограждающих конструкций | АСП Нялинское | всего | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме II | | | **всего** | **1000,0** | **350,0** | **200,0** | **450,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП | 1000,0 | 350,0 | 200,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма III: Снижение затрат электроэнергии на уличное освещение | | | | | | | | | | |  | | | |
| 3.1. | Модернизация уличного освещения, замена оборудования на более энергоэффективного | АСП Нялинское | всего | 996,5 | 380,0 | 316,5 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП | 996,5 | 380,0 | 316,5 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме III | | | всего | **996,5** | **380,0** | **316,5** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП | 996,5 | 380,0 | 316,5 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма IV: Развитие транспортной инфраструктуры в части развития воздушного транспорта | | | | | | | | | | |  | | | |
| 4.1. | Строительство взлетно-посадочной полосы для малой авиации | АСП Нялинское | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме IV | | | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма V: Строительство объектов транспортной инфраструктуры межмуниципального и регионального значения, предусмотренных Генеральным планом ХМАО-Югры и Генеральным планом сельского поселения Нялинское | | | | | | | | | | |  | | | |
| 5.1. | Газопровод высокого давления в с. Нялинское | АСП Нялинское | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Газопровод высокого давления в п. Пырьях | АСП Нялинское | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме V | | | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма VI: Строительство объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Генеральным планом сельского поселения Нялинское | | | | | | | | | | |  | | | |
| 6.1. | Автодорога «Нялинское-Пырьях-Кышик-Лянтор» | АСП Нялинское | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Автозаправочная станция в п. Пырьях | АСП Нялинское | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Автостанция в п. Пырьях | АСП Нялинское | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме VI | | | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе | | | всего | **30299,6** | **3210,6** | **4072,5** | **4698,9** | **2616,8** | **2616,8** | **2616,8** | **2616,8** | **2616,8** | **2616,8** | **2616,8** |
| бюджет авт.окр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет СП | 30299,6 | 3210,6 | 4072,5 | 4698,9 | 2616,8 | 2616,8 | 2616,8 | 2616,8 | 2616,8 | 2616,8 | 2616,8 |