ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЦИНГАЛЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 20.01.2025	                                                                                 	№ 05

с. Цингалы

Об утверждении Плана-графика по ремонту муниципального жилого фонда муниципального образования сельского поселения Цингалы на 2025-2030 годы

В соответствии с Федеральным законам от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Цингалы.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШИЛ:

1. Утвердить План-график по ремонту муниципального жилого фонда на 2025-2030 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения,

исполняющий полномочия

председателя Совета депутатов

сельского поселения Цингалы	 				    А.И. Козлов

Приложение

к решению Совета депутатов

сельского поселения Цингалы

от 20.01.2025 № 05

План-график по ремонту муниципального жилого фонда муниципального образования сельского поселения Цингалы на 2025-2030 годы

| № п/п | Адрес | Год постройки | Вид работ | Срок исполнения (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Цингалы, ул. Советская, д. 96 | 1961 | Ремонт пола, замена электропроводки, отопления, установка электрического котла, восстановление отделки стен, ремонт кровли | 2025 |
| 2 | с. Цингалы, ул. Молодежная, д. 7, кв. 1. | 1976 | Ремонт пола, замена электропроводки, отопления, установка электрического котла, восстановление отделки стен, ремонт кровли | 2025 |
| 3 | с. Цингалы, ул. Молодежная, д. 8, кв. 2 | 1977 | Ремонт потолка, восстановление отделки стен, ремонт кровли | 2025 |
| 4 | с. Цингалы, ул. Молодежная, д. 10, кв. 2. | 1978 | Ремонт пола, замена электропроводки, отопления, установка электрического котла, восстановление отделки стен, ремонт кровли | 2025 |
| 5 | с. Цингалы, ул. Мира, д. 44, кв. 4 | 1987 | Утепление и обшивка стен, ремонт фундамента | 2026 |
| 6 | с. Цингалы, ул. Урвана Шатина, д. 1 | 1999 | Утепление и обшивка стен, ремонт фундамента | 2026 |
| 7 | с. Цингалы, ул. Урвана Шатина, д. 22 | 2004 | Утепление и обшивка стен, ремонт фундамента | 2026 |
| 8 | с. Цингалы, ул. Мира, д. 36, кв. 1,2,3 | 2008 | Утепление и замена обшивки стен, ремонт кровли | 2027 |
| 9 | с. Цингалы, ул. Молодежная, д. 33, кв. 1,2 | 2011 | Ремонт пола, утепление и замена обшивки стен, ремонт кровли | 2027 |
| 10 | с. Цингалы, ул. Молодежная, д. 34, кв. 1,2,3,4 | 2012 | Ремонт кровли, фундамента | 2027 |
| 11 | с. Цингалы, у. Молодежная, д. 25А, кв. 3 | 2012 | Ремонт потолка, утепление и замена обшивки стен, ремонт кровли | 2028 |
| 12 | с. Цингалы, ул. Мира, д. 18, кв. 1,2,3,4 | 2012 | Ремонт потолка, утепление и замена обшивки стен, ремонт кровли | 2028 |
| 13 | с. Цингалы, ул. Молодежная, д. 39, кв.1,4 | 2013 | Утепление и замена обшивки стен, ремонт кровли | 2028 |
| 14 | с. Цингалы, у. Молодежная, д. 32В, кв. 2 | 2013 | Ремонт потолка, утепление и замена обшивки стен, ремонт кровли | 2029 |
| 15 | с. Цингалы, ул. Молодежная, д. 32Б, кв. 1,2 | 2013 | Ремонт потолка, утепление и замена обшивки стен, ремонт кровли | 2029 |
| 16 | с. Цингалы, ул. Молодежная, д. 37, кв. 1,3 | 2013 | Утепление и замена обшивки стен, ремонт кровли | 2029 |
| 17 | Д. Чембакчина, ул. Кедровая, д. 5, кв. 1,2 | 2013 | Утепление и замена обшивки стен, ремонт кровли | 2030 |