**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

16.02.2024 № 422

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Развитие

цифрового общества Ханты-

Мансийского района» за 2023 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53–55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района» за 2023 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района» за 2023 год согласно приложению к настоящему решению.

# Председатель Думы

# Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

16.02.2024

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 16.02.2024 № 422

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района» за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 23.11.2021 № 295.

Мероприятия Программы направлены на формирование информационного пространства на основе использования цифровых технологий для повышения качества жизни граждан и обеспечения условий для реализации эффективной системы муниципального управления в Ханты-Мансийском районе.

Программа осуществляется путем решения следующих задач:

развитие цифрового общества и электронного муниципалитета Ханты-Мансийского района;

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг;

обеспечение функционирования систем управления и мониторинга информационной безопасности органов администрации Ханты-Мансийского района.

Объем финансирования Программы на 2023 год из бюджета Ханты-Мансийского района составил 4570,00 тыс. рублей, освоение в ходе реализации Программы по итогам 2023 года составило 4438,89 тыс. руб. или 97,13% от годового плана.

Основные результаты реализации Программы за отчетный период:

1. По мероприятию «Развитие и сопровождение инфраструктуры цифрового муниципалитета и информационных систем».

На реализацию данного мероприятия в 2023 году предусмотрены средства бюджета Ханты-Мансийского района в объеме 2130,4 тыс. рублей.

По итогам 2023 года финансовое исполнение составляет 2044,1 тыс. руб. или 95,95% Экономия средств по результатам осуществленных закупок.

Денежные средства направлены на:

приобретение сетевого оборудования;

приобретение телефонов;

приобретение многофункциональных устройств;

приобретение компьютерного оборудования;

перевод администрации на ВАТС Ростелеком;

продление сервиса ВКС Контур ТОЛК;

продление техподдержки криптошлюза Айдеко.

2. По мероприятию «Развитие технической и технологической основ становления информационного общества и электронного муниципалитета для перехода к цифровой экономике».

На реализацию данного мероприятия в 2023 году предусмотрены средства бюджета Ханты-Мансийского района в объеме 69,90 тыс. рублей.

По итогам 2023 года финансовое исполнение составляет 40,00 тыс. руб. или 57,22%. Экономия средств по результатам осуществленных закупок.

Денежные средства направлены на:

продление техподдержки внутреннего портала администрации Ханты-Мансийского района.

3. По мероприятию «Обеспечение безопасности информации в корпоративной сети органов администрации Ханты-Мансийского района».

На реализацию данного мероприятия в 2023 году предусмотрены средства бюджета Ханты-Мансийского района в объеме 2369,70 тыс. рублей.

По итогам 2023 года финансовое исполнение составляет 2354,8 тыс. руб. или 99,37%. Экономия средств по результатам осуществленных закупок.

Денежные средства направлены на:

продление Kaspersky Anti-Spam для Linux;

продление системы удалённого доступа «Ассистент»;

продление средств защиты информации;

аттестацию информационных систем персональных данных;

приобретение 1С Бухгалтерия SQL сервер.

Анализ показателей эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение показателяв 2023 году | Фактическое значение показателяза 2023 год | Исполнениеза отчетный периодот плана на год, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество рабочих мест, обеспеченных программным продуктом для участия в электронном документообороте | единиц | 750 | 812 | 100 |
| 2. | Обеспечение защиты аттестованных муниципальных информационных систем персональных данных по требованиям защиты информации | единиц | 6 | 6 | 100 |
| 3. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами администрации Ханты-Мансийского района отечественного программного обеспечения | % | >70 | 100 | 100 |
| 4. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, от общего числа государственных и муниципальных услуг | % | >60 | 62.7 | 100 |