

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 24.04.2020 № 381-р

*г. Ханты-Мансийск*

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по организации

системы очистки бытовых стоков

в населенных пунктах

Ханты-Мансийского района

В целях исполнения полномочий, принятых в рамках соглашений о передаче осуществления полномочий органов местного самоуправления сельских поселений по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления муниципального образования Ханты-Мансийский район в части водоотведения:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по организации системы очистки бытовых стоков в населенных пунктах Ханты-Мансийского района согласно приложению.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

 от 24.04.2020 № 381-р

План мероприятий («дорожная карта») по организации системы очистки бытовых стоков в населенных пунктах

Ханты-Мансийского района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Планируемая мощность канализационно-очистных сооружений (КОС) | Ответственный исполнитель |
| Проектно-изыскательскиеработы(ПИР) | Строительно-монтажные работы(СМР) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | с. Елизарово | Корректировка существующей проектно-сметной документации объекта «Строительство КОС в с. Елизарово» | 2019 | 2021 | 55 м3/сутки | МКУ «УКСиР»\*, ДСА и ЖКХ\*\* |
| 2. | с. Селиярово | Корректировка существующей проектно-сметной документации объекта «Строительство КОС в с. Селиярово» | 2019 | 2021 | 100 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |
| 3. | п. Луговской | Строительство КОС | 2019 | 2020-2021 | 250 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |
| 4. | п. Горноправдинск | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-й этап | 2020 | 2020-2025 | 2000 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |
| 5. | п. Сибирский | Строительство КОС | 2020 | 2022 | 150 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |
| 6. | д. Белогорье | Строительство КОС | 2020 | 2022 | 50 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |
| 7. | с. Батово | Строительство КОС | 2020 | 2022 | 70 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |
| 8. | д. Согом | Строительство КОС | 2020 | 2022 | 30 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |
| 9. | п. Кирпичный | Реконструкция (увеличение мощности) существующих очистных сооружений | 2020 | 2023 | 60 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |
| 10. | п. Кедровый | Строительство КОС | 2022 | 2024 | 100 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |
| 11. | п. Красноленинский | Проектирование и строительство сооружения для очистки бытовых стоков | 2022 | 2024 | 100 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |
| 12. | п. Пырьях | Строительство КОС | 2024 | 2026 | 50 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |
| 13. | с. Кышик | Строительство КОС | 2024 | 2026 | 100 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ  |
| 14. | с. Тюли | Строительство КОС | 2025 | 2027 | 60 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ  |
| 15. | с. Троица | Строительство КОС | 2025 | 2027 | 70 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ  |
| 16. | с. Цингалы | Реконструкция (увеличение мощности) существующих очистных сооружений | 2026 | 2028 | 60 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |
| 17. | п. Выкатной | Проектирование и строительство сооружения для очистки бытовых стоков | 2027 | 2029 | 100 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |
| 18. | с. Нялинское | Реконструкция (увеличение мощности) существующих очистных сооружений | 2024 | 2026 | 70 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |
| 19. | д. Ягурьях | Строительство КОС | 2027 | 2029 | 40 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |

Примечание:

\*муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта»;

\*\*департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района.

Выполнение мероприятий по пунктам 10 – 19 в сроки, указанные в графе 4, и пунктам 2, 4, 9 – 19 в сроки, указанные в графе 5, возможно при наличии финансовых средств.