ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

10.06.2011                                                                                             	№ 39

Об итогах  реализации целевой

программы "Охрана природы

и рациональное использование

природных ресурсов

Ханты-Мансийского района

на 2008 - 2010 годы"

Заслушав информацию об итогах реализации целевой программы "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2008 - 2010 годы",

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию об итогах  реализации целевой программы "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2008 - 2010 годы" принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района					                П.Н. Захаров

16.06.2011

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации целевой программы "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов Ханты-Мансийского района

на 2008 - 2010 годы"

2008 год

По подпрограмме «Чистая вода» - было выполнено 11 природоохранных мероприятий (водозаборы и водоочистные установки) в населенных пунктах: Кирпичный, Пырьях, Красноленинский, Сибирский, Луговской. Базьяны, Троица, Нялинское на общую сумму 29,5 млн. рублей. Три миллиона рублей были израсходованы на содержание водоочистных установок в населенных пунктах района.

Подпрограмма «Уменьшение загрязнения водных акваторий» профинансировано сумма в размере 7,3 млн. рублей. На эти денежные средства приобретены и установлены локальные очистные сооружения в населенных пунктах Кирпичный, Кедровый, Красноленинский, Кышик, Луговской, Сибирский, Селиярово, Нялинское.

Подпрограмма «Уменьшение загрязнения и захламления земельных ресурсов» - профинансирована в размере 21 млн. рублей. Денежные средства были направлены на строительство полигонов твердых бытовых отходов, приобретение специализированного транспорта для сферы ЖКХ, ликвидацию несанкционированных свалок. Необходимо отметить, что в 2008 году на ликвидацию несанкционированных свалок и уборку береговых полос в сельских поселениях из бюджета района было выделено 3,3 млн. рублей, которые были перечислены в администрации территорий.

Подпрограмма «Уменьшение загрязнения воздушного бассейна» профинансировано 1,5 млн. рублей. Денежные средства были израсходованы на озеленение п. Горноправдинск.

В рамках подпрограммы «Экологическое образование» из бюджета района было выделено 5,895 рублей. Из этой суммы средства в размере 1,895 млн. рублей направлены на финансирование школьных экологических отрядов. Так же в рамках программы проведена экологическая акции «Спасти и сохранить». Население района принимало активное участие в проводимой акции. В проведении субботников активное участие приняли учащиеся школьных учреждений, всего в акции приняло участие 52 образовательных учреждений в т.ч. средние школы – 18, детские сады -23, школа-сад – 3, основные школы – 6, детские подростковые центры – 2. Общее количество принявших участие около 917 человек.

2009 год

Финансирование природоохранных мероприятий в рамках целевой программы распределилось следующим образом:

Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой – строительство водозабора и водоочистных сооружений в д.Ягурьях с финансированием в 2009 году 3915 тыс. рублей. Общая стоимость строительства по данному объекту за 2008-2009 гг. составила 5965 тыс. рублей.

Подпрограмма «Уменьшение загрязнения водных акваторий» профинансирована в 2009 году в размере 4618,6 тыс. рублей. На эти денежные средства были построены канализационные очистные сооружения в с. Нялинское.

Подпрограмма «Уменьшение загрязнения и захламления земельных ресурсов» - профинансирована в размере 16220 тыс. рублей. Денежные средства были направлены на строительство полигона твердых бытовых отходов в п. Горноправдинск – 15120 тыс. рублей. За разработку паспортов опасных отходов для учреждений здравоохранения из бюджета района было выплачено 1100 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Экологическое образование» из бюджета района было выделено 4750 тыс. рублей. Из этой суммы средства в размере 3500 тыс. рублей направлены на финансирование школьных экологических отрядов и около 1000 тыс. рублей направлены на экологическое образование. Так же в рамках природоохранной программы проведена экологическая акция «Спасти и сохранить» и экологические субботники. В проведении субботников активное участие приняли учащиеся школьных учреждений, всего в акции приняло участие 52 образовательных учреждения в.ч. средние школы - 18, детские сады - 23, школа-сад – 3, основные школы – 6, детские подростковые центры - 2, общее количество принявших участие около 1113 человек.

2010 год

Финансирование природоохранных мероприятий в рамках целевой программы распределилось следующим образом:

Подпрограмма «Уменьшение загрязнения и захламления земельных ресурсов» -  на строительство полигона ТБО  с дорогой V=62033 м3 в п. Горноправдинск запланировано финансирование из бюджета района в 2010 году в размере 7246 тыс. рублей. Получателем денежных средств по данной подпрограмме является департамент строительства, архитектуры и ЖКХ. Им израсходовано 5441,8 тыс. рублей. В связи с незавершенным строительством полигона  - не произведен монтаж оборудования, без выполнения мер по защите грунтовых вод в картах (специализированная пленка), устройства отвода поверхностных вод от территории полигона, оставшиеся сумма 1804,2 тыс. рублей сумма будет израсходована в 2011 году.

В рамках подпрограммы «Экологическое образование» из бюджета района было выделено 2754 тыс. рублей. Из этой суммы средства в размере 2254 тыс. рублей направлены на финансирование школьных экологических отрядов.  500 тыс. рублей направлены на экологическое образование. На территории сельских поселений Ханты-Мансийского района было организовано 22 трудовых экологических отрядов состоящих из 514 подростков и молодежи. В августе 2010 г. в г. Ханты-Мансийске проведено финальное мероприятие «Югорское лето – 2010» по итогам организации временной трудозанятости несовершеннолетних в трудовых экологических отрядах. Охвачено 120 детей, подростков и молодежи.

В рамках экологического образования проведены следующие мероприятия:

- конференция «Формирование ведущих экологических идей в природоохранном воспитании»;

- конкурс творческих работ «Югра глазами детей»;

- конкурс творческих работ «Благословляю Вас, леса»;

- всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета»;

- акция «Педагогический десант» по обучению руководителей трудовых экологических отрядов;

- укрепление материально-технической базы туристического клуба «Кедр»;

- акция «Экологический десант» в п. Горноправдинск;

- участие в V Всероссийской научно-практической конференции «Экологическое образование и просвещение в интересах устойчивого развития»;

- районный заочный конкурс «Банк идей «Дисгармония природы»;

- районные финальные игры «Спартакиада школьников» Ханты-Мансийского района;

- районный туристический слет на базе загородного стационарного лагеря «Патриот+» с. Елизарово.

Так же проведена экологическая акция «Спасти и сохранить» и экологические субботники. В проведении субботников активное участие приняли учащиеся школьных учреждений.

В рамках данной подпрограммы Комитетом по образованию израсходовано средств, в размере 2099 тыс. рублей, Комитетом по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту израсходовано 655 тыс. рублей

Исп. Трифонов Алексей Владимирович

тел. (3467) 35-28-15

| Перечень направлений, видов работ и конкретных мероприятий целевой программы "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2008-2010 годы" |
| --- |
|  | Наименование направлений, видов работ и конкретных мероприятий (объектов) | Кол-во населения человек | Сроки выполнения (годы) | Исполнитель | Фактически освоено | Планируемые затраты тыс. руб. | График реализации проекта |
|  |  |  |  |  |  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
|  | Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство водозабора (ПИР, СМР) и реконструкция ВОС п. Кирпичный | 664 | 2008 | УЖКХ | 5709,8 | 5709,8 | 5709,8 |  |  |
| 2 | Строительство водозабора и водоочистных сооружений (ПИР, СМР) д. Ягурьях | 182 | 2008-2009 | УЖКХ | 5965 | 5965 | 2050 | 3915 |  |
| 3 | Строительство водозабора, водоочистных сооружений (ПИР, СМР) п. Пырьях | 258 | 2008 | УЖКХ | 3713 | 3713 | 3713 |  |  |
| 4 | Строительство водозабора и бака аккумулятора 10 м3 (ПИР, СМР) п. Кедровый | 1132 | 2008 | УЖКХ | 4531,1 | 4531,1 | 4531,1 |  |  |
| 6 | Строительство водозабора, водоочистных сооружений (ПИР, СМР) с. Зенково | 105 | 2008 | УЖКХ | 370 | 370 | 370 |  |  |
| 7 | Строительсво водоочистных сооружений (ПИР, СМР) V 3 м3/час с. Базьяны | 201 | 2008 | УЖКХ | 2431,4 | 2431,4 | 2431,4 |  |  |
| 8 | Строительство ВОС 100 м3/сутки с. Нялинское | 749 | 2008 | УКС | 2918 | 1152 | 1152 |  |  |
| 10 | Ремонт водозаборной скважины в п. Красноленинский |  | 2008 | СП Красноленинский | 310 | 310 | 310 |  |  |
| 12 | ПИР, строительство скважины и ВОС д.Ярки (старый поселок) | 164 | 2008 | УЖКХ | 266 | 266 | 266 |  |  |
| 13 | Строительсво водозабора (ПИР, СМР) п.Сибирский | 667 | 2008 | УЖКХ | 1350 | 4316,9 | 4316,9 |  |  |
| 14 | Увеличение мощности ВОС п. Луговской | 1687 | 2008 | УКС | 630 | 630 | 630 |  |  |
| 15 | Строительство водозабора на 1 скважину с башней и водоочисткой (СМР) 5 м3 д.Согом с водоводом и инженерными сетями | 303 | 2008 | УКС | 283 | 0 |  |  |  |
| 16 | Содержание ВОС в населенных пунктах района |  | 2008 | УЖКХ | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |
| 17 | Строительство ВОС с. Троица | 354 | 2008 | УКС | 341,3 | 341,3 | 341,3 |  |  |
| 18 | Оснащение и содержание 10-ти ЛПУ района системами доочистки воды |  | 2008 | Комитет по здравоохранению | 725 | 725 | 725 |  |  |
|  | Уменьшение загрязнения водных акваторий |  |  |  |  |  |
| 20 | Приобретение и монтаж канализационных локальных очистных сооружений 120 м3/сут.(ПИР) п.Кирпичный | 664 | 2008 | УКС | 350 | 500 | 500 |  |  |
| 21 | Приобретение и монтаж канализационных, локальных очистных сооружений 150 м3/сут. (ПИР, СМР) п.Кедровый | 1132 | 2008 | УКС | 560 | 560 | 560 |  |  |
| 22 | Приобретение и монтаж канализационных, локальных очистных сооружений 100 м3/сут. (ПИР, СМР) п.Урманный, п.Красноленинский | 888 | 2008 | УКС | 591 | 591 | 591 |  |  |
| 23 | Приобретение и монтаж канализационных, локальных очистных сооружений 100 м3/сут. (ПИР, СМР) с.Кышик | 771 | 2008 | УКС | 591 | 591 | 591 |  |  |
| 24 | Приобретение и монтаж локальных очистных сооружений 200 м3/сут. (ПИР) п.Луговской | 1687 | 2008 | УКС | 500 | 500 | 500 |  |  |
| 26 | Строительство КОС 50 м3 /сут. ПИР п.Сибирский | 667 | 2009 | УКС | 860 | 406 | 406 |  |  |
| 28 | Строительство КОС 35 м3 /сут. с.Селиярово | 574 | 2008 | УКС | 900 | 24,5 | 24,5 |  |  |
| 29 | Реконструкция канализационно-очистных сооружений (2 этап) с 1300 м3/сут. до 2000 м3/сут. в п.Горноправдинск | 5826 |  | УКС | 500 | 0 | 0 |  |  |
| 30 | Строительство КОС 35 м3 /сут. с.Нялинское | 749 | 2008-2009 | УКС | 6800 | 8175,5 | 4175,5 | 4000 |  |
|  | Уменьшение загрязнения и захламления земельных ресурсов |  |  |  |  |  |
| 31 | Приобретение 2х мобильных ветеринарных лабораторий п.Луговской, с. Кышик | 2436 | 2008 | Департамент ИЗОП | 1750 | 1750 | 1750 |  |  |
| 32 | Строительство полигона ТБО с дорогой V = 62033 м3 п.Горноправдинск | 5826 | 2008-2010 | УКС | 32380,8 | 34185 | 11200 | 15739 | 7246 |
| 37 | Уборка и вывоз мусора д.Ягурьях с прибретением 20 контейнеров, приобретение 14 контейнеров с. Цингалы | 182 | 2008 | УЖКХ | 947,6 | 947,6 | 947,6 |  |  |
| 41 | Приобретение ассенизаторской машины КО 507 АМ на базе "Камаз 53215" п.Горноправдинск | 5826 | 2008 | УЖКХ | 1789 | 1789 | 1789 |  |  |
| 42 | Приобретение ассмашины на базе "Урал" п. Красноленинский, п. Урманный | 888 | 2008 | УЖКХ | 1950 | 1950 | 1950 |  |  |
| 43 | Приобретение контейнеров для хранения и транспортировки шприцов и медицинских отходов с. Кышик, п. Кедровый, п. Урманный, п. Красноленинский | 2791 | 2008 | Комитет по здравоохранению | 184 | 184 | 184 |  |  |
| 45 | Разработка паспортов опасных отходов для учреждений здравоохранения |  | 2009 | Комитет по здравоохранению | 1240 | 1240 |  | 1240 |  |
| 47 | Соблюдение санитарных норм и правил на полигонах ТБО в населенных пунктах района |  | 2008 | УЖКХ | 52,4 | 52,4 | 52,4 |  |  |
| 49 | Ликвидация несанкционированных свалок, очистка водоохранных, береговых полос от бытового мусора |  | 2008 | Сельские поселения | 3320 | 3320 | 3320 |  |  |
|  | Уменьшение загрязнения воздушного бассейна |  |  |  |  |  |
| 51 | Озеленение территорий поселков и ликвидация несанкционированных свалок сельского поселения Горноправдинск | 5826 | 2008 | СП Горноправдинск | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |
|  | Развитие системы экологического образования |  |  |  |  |  |
| 53 | Экологическое образование в учреждениях образования на территории района |  | 2008-2010 | Комитет по образованию | 5075 | 5075 | 4000 | 575 | 500 |
|  | Финансирование экологических отрядов в учреждениях культуры |  | 2010 | Комитет по культуре, молодежи, физкультуре и спорту | 269 |  |  |  | 269 |
| 54 | Финансирование экологических отрядов в образовательных учреждениях |  | 2008-2010 | Комитет по образованию | 7380 | 7380 | 1895 | 3500 | 1985 |
| 55 | Обучение специалистов экологов |  | 2008-2009 | Департамент ИЗОП УЖКХ Комитет по образованию Комитет по здравоохранению |  | 550 | 300 | 250 |  |
| 56 | Проведение мероприятий в рамках международной экологической акции "Спасти и сохранить" |  | 2008-2009 | Департамент ИЗОП Сельские поселения | 925 | 925 | 500 | 425 |  |
| 57 | Проведение биотехнических мероприятий и учет охотничьих ресурсов, развитие материально-технической базы с целью повышение качества организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды |  | 2008 | МУ "Егерская служба природоохранной территории озера Имитуй" | 1310 | 1310 | 1310 |  |  |
| 58 | Экспертизы, технические условия, согласования |  |  | УКС | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 105263,3 | 107067,5 | 67692,5 | 29644 | 10000 |
|  | Утверждено решением Думы района № 217 от 05.12.2007 г. |  |  |  |  | 290569 | 91272 | 97388 | 101909 |

Пояснительная записка

к проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «Об итогах реализации целевой программы "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2008 - 2010 годы"

## В соответствии  с п. 14 ст. 15, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ   "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, п. 2 ст. 8, Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ  "Об отходах производства и потребления" к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами относится организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

## В целях исполнения вышеуказанных полномочий решением Думы района от 05.12.2007 № 217 утверждена целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2008 - 2010 годы», в рамках которой выполнены следующие мероприятия:

## обеспечение населения экологически чистой воды построены водозаборы и водоочистные установки в населенных пунктах: Кирпичный, Пырьях, Красноленинский, Сибирский, Луговской. Базьяны, Троица, Нялинское, Ягурьях.

## уменьшение загрязнения водных акваторий приобретены и установлены локальные очистные сооружения в населенных пунктах Кирпичный, Кедровый, Красноленинский, Кышик, Луговской, Сибирский, Селиярово, построены канализационные очистные сооружения в с. Нялинское.

уменьшение загрязнения и захламления земельных ресурсов денежные средства были направлены на строительство полигонов твердых бытовых отходов, приобретение специализированного транспорта для сферы ЖКХ, ликвидацию несанкционированных свалок. Необходимо отметить, что в 2008 году на ликвидацию несанкционированных свалок и уборку береговых полос в сельских поселениях из бюджета района было выделено 3,3 млн. рублей, которые были перечислены в администрации территорий. В связи с незавершенным строительством полигона  ТБО в п. Горноправдинск - не произведен монтаж оборудования, без выполнения мер по защите грунтовых вод в картах (специализированная пленка), устройства отвода поверхностных вод от территории полигона, оставшиеся сумма 1804,2 тыс. рублей сумма будет израсходована в 2011 году.

уменьшение загрязнения воздушного бассейна на озеленение в п. Горноправдинск профинансировано 1,5 млн. рублей.

## экологическое образование денежные средства направлены на финансирование школьных экологических отрядов и экологическое образование. Так же в рамках программы проведена экологическая акции «Спасти и сохранить». Население района принимало активное участие в проводимой акции, проведены субботники.

Начальник управления земельных

ресурсов и природопользования                                                           А.В. Трифонов