**ХАНТЫ – МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

18.12.2014 № 414

О ходе реализации

муниципальной программы

«Улучшение жилищных

условий жителей

Ханты-Мансийского района

на 2014 – 2017 годы»

Заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы» за 2014 год,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы» за 2014 год принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

18.12.2014

|  |
| --- |
| Приложение к решению Думы Ханты-Мансийского районаот 18.12.2014 № 414Информация о ходе реализации муниципальной программы«Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы» |
| № п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Сумма, тыс.рублей | % исполнения |
| предусмотрено утвержденной программой | фактически исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" | Всего | 348 314,30 | 174 706,60 | 50,2 |
| бюджет АО | 215 544,20 | 155 050,70 | 71,9 |
| бюджет района | 132 770,10 | 19 655,90 | 14,8 |
| 1.1 | Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве | Всего | 344 568,00 | 172 278,60 | 50,0 |
| бюджет АО | 215 544,20 | 155 050,70 | 71,9 |
| бюджет района | 129 023,80 | 17 227,90 | 13,4 |
| 1.2 | Заключение договоров мены на равнозначные по площади жилые помещения или выплата выкупной стоимости собственникам жилых помещений, расселение которых осуществлялось в период до 01 января 2011 года в соответствии с Законом № 103-оз | Всего | 3 746,30 | 2 428,00 | 64,8 |
| бюджет АО | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет района | 3 746,30 | 2 428,00 | 64,8 |
| 2 | Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" | Всего | 21 203,20 | 8 302,00 | 39,2 |
| федеральный бюджет | 437,00 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет АО | 12 676,20 | 3 282,90 | 25,9 |
| бюджет района | 8 090,00 | 4 581,10 | 56,6 |
| 2.1 | Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе | Всего | 4 871,00 | 3 927,20 | 80,6 |
| бюджет АО | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет района | 4 871,00 | 3 927,20 | 80,6 |
| 2.2 | Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов | Всего | 4 370,20 | 0,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 437,00 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет АО | 3 714,20 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет района | 219,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.3. | Предоставление субсидий на приобретение жилья или выплата выкупной стоимости за жилые помещения гражданам, переселяемым из с. Базьяны, д. Сухорукова | Всего | 11 962,00 | 3 936,80 | 32,9 |
| бюджет АО | 8 962,00 | 3 282,90 | 36,6 |
| бюджет района | 3 000,00 | 653,90 | 21,8 |
| **Всего по программе** | **Всего** |  **369 517,5**  |  **182 570,6**  | 49,4 |
| **федеральный бюджет** |  **437,0**  | **0,00** | 0,0 |
| **бюджет АО** |  **228 220,4**  |  **158 333,6**  | 69,4 |
| **бюджет района** |  **140 860,1**  |  **24 237,0**  | 17,2 |